**Извещение о разъяснениях положений документации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер лота: | | **101** | |
| Способ закупки: | | **Открытый запрос предложений с переторжкой** | |
| Предмет договора (закупки): | | **Право заключения договора на выполнение Feasibility study**  **по проекту создания комплекса по производству метанола на базе ресурсов природного газа компании «ЯТЭК»** | |
| **Информация о разъяснениях положений документации** | | | |
| **1. Границы проектирования.**  **Вопрос:**  **При разработке ТЭО следует ли принимать во внимание существующие системы электрогенерации и вспомогательных средств, или завод по производству метанола будет снабжен собственными, новыми системами. Просьба пояснить объем работ в этой части проекта.**  **Ответ:**  **Необходимо выполнить сравнение эффективности энергопотребления из существующей системы с обеспечением энергоснабжения по требуемой категории с вариантом создания собственной энергоустановки**    **2. Трубопровод.**  **Вопрос:**  **Просьба пояснить объем работ в части линейного трубопровода, поскольку прокладке последнего предшествует исследование по выбору площадки.**  **Ответ:**  **Работы в части линейного трубопровода не входят в объем работ по проекту, но при выборе площадки нужно, в том числе, учитывать необходимость строительства газопровода – отвода от существующего магистрального газопровода.**    **3. Привлечение субподрядчиков.**  **Вопрос:**  **Для выполнения работ мы планируем привлекать Российскую проектную организацию. В связи с этим, возможно ли отступление от требований пункта 7.1.22., запрещающего привлечение субподрядчиков?.**  **Ответ:**  **Да, отступление возможно, пункт будет скорректирован.**    **4. Инженерные изыскания.**  **Вопрос:**  **Наше понимание таково, что для этапов 1 и 2 настоящей работы потребуются только кабинетные инжененые изыскания. Возможно, для подтверждения выбора площадки, потребуются геологические изыскания на месте.**  **Объем и стоимость таких изысканий станет ясен после изучения имеющихся данных, в том числе по геологии, поэтому предлагаем включить стоимость изысканий в наше Предложение как справочную ( индикативную ). Просим подтвердить.**  **Ответ:**  **Подтверждаем, хотя полагаем, что для этапа 1 потребуются рекогносцировочные изыскания, а для этапа 2 - инженерные изыскания по площадке**    **5. Разработка ОВОС.**  **Вопрос:**  **Просьба уточнить, входит ли проведение общественных слушаний по ОВОС в объем работ подрядчика (следует ли нам включать в стоимость командировки на место и организацию, проведение слушаний и подобное). Для разработки ОВОС предполагается применить имеющиеся данные по исходному состоянию окружающей среды (т.е. не предполагается изысканий на месте). Просим подтвердить.**  **Ответ:**  **Разработку ОВОС и проведение общественных слушаний возможно выполнять по отдельному дополнительному соглашению. Просим указать индикативную стоимость с учетом необходимых командировок и изысканий.**    **6. Декларация о намерениях.**  **Вопрос:**  **Просим уточнить объем работ по разработке декларации о намерениях.**  **Ответ:**  **Стандартный состав ДОН в виде презентации (можно найти в документах Минстроя) для проведения общественных слушаний, проведения переговоров с местными и федеральными органами власти о предоставлении поддержки.**    **7. Инспекции.**  **Вопрос:**  **Просим уточнить, предполагаются ли инспекции ключевых сооружений (портов перегрузки и т.п.) при проведении логистического исследования транспортировки крупногабаритных грузов.**  **Ответ:**  **Необходимо включить все объемы работ, которые Подрядчик считает целесообразными для выполнения требований Заказчика. Полагаем, что результатом исследования должен быть оцифрованный в деньгах и сроках план доставки крупногабаритного оборудования на площадку.** | | | |
| Руководитель (начальник отдела) координатора: |  | |  |
| (Должность, ФИО) | | (подпись) |
| Специалист-координатор: |  | |  |
| (Должность, ФИО) | | (подпись) |