ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение услуг по монтажу носового аппарельного устройства, предназначенного для заезда и съезда техники, на баржу проекта 81210 «МП-213», согласно технического проекта, согласованного с РРР. Проект и все материалы, необходимые для монтажа аппарельного устройства, предоставляются Подрядчиком.

| №№ п/п | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- |
| - Общие данные |  |  |
| 1.1 | Заказчик, адрес | ПАО «ЯТЭК» Адрес: 678214 РС(Я), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр ул. Ленина 4 |
| 1.2 | Наименование документа | Проектная документация по монтажу носового аппарельного устройства, предназначенного для заезда и съезда техники, на баржу проекта 81210 «МП-213» |
| 1.3 | Техническое состояние объекта и необходимость выполнения работ | Модернизация баржи для удобства перегрузки с грузовиков на суда |
| 1.4 | Краткое описание объемов работ | Выполнение услуг по разработке проектной документации: 1. Пояснительная записка 2. Дополнение к спецификации 3. Общее расположение судна 4. Программа испытаний 5. Расчет надводного борта и валовой вместимости 6. Расчет остойчивости и непотопляемости 7. Аппарельное устройство 8. Аппарель 9. Ведомость материалов, комплектующих изделий и оборудования Выполнение услуг по монтажу аппарельного устройства 1. Изготовление аппарели. 2. Изготовление деталей аппарельного устройства (стоек, обухов, талрепов, роликов, осей, обойм). 3. Приобретение лебедки, тросов, коушей. 4. Монтаж аппарельного устройства |
| 1.5 | Срок выполнения работ | 60 календарных дней |
| - Основные требования |  |  |
| 2.1 | Основные технические требования | Организация, выполняющая технический проект по монтажу аппарельного устройства должна иметь действующее свидетельство о признании РРР. Разработанная техническая документация должна быть одобрена и подтверждена письменным заключением Российского Речного Регистра |
| - Требования к участникам |  |  |
| 3.1 | Требования к исполнителю работ | Организация, выполняющая монтаж аппарельного устройства, должна иметь действующее свидетельство о признании РРР. |
| - Условия финансирования |  |  |
| 4.1 | Условия финансирования | 100% окончательный расчет после подписания акта выполненных работ. Твердая цена, не подлежащая изменению в течение срока действия договора |

Начальник ТУ ПАО «ЯТЭК»                                                               Лазуренко Е.С.