Приложение №17

Порядок определения дополнительного денежного вознаграждения

Генерального подрядчика за оптимизацию проектных решений.

При возникновении возможной оптимизации проектных решений во время строительства по проекту «УКПГ-1. Реконструкция»,  которые не повлияют на несущую способность и эксплуатационные характеристики объекта и его частей, Генеральная подрядная организация имеет право на дополнительное денежное вознаграждение  при соблюдении следующих процедур:

- Согласовать данные работы с проектным институтом и Заказчиком

- Произвести данные работы

- Составить АКТ :

Члены комиссии :

Представители Заказчика

Представитель Генерального подрядчика

Представитель авторского надзора

«Комиссия в составе Представителей Заказчика, Представителя Генерального подрядчика, Представителя авторского надзора решили, что Генеральным подрядчиком выявлена оптимизация проектных решений, которая влияет на экономию стоимости строительства.

Данная оптимизация вычисляется следующим образом:

1. начальная стоимость работ и материалов определенного проектного решения  (указывается сумма)

2. предложенная сумма стоимости работ и материалов, согласованное с заказчиком   -разница между п.1 и  п.2 (указывается сумма)

Предложенное решение, согласованное с Заказчиком, составляет (указывается сумма стоимости работ и материалов),

3. Оптимизация - разница между п.1 и  п.2 (указывается сумма)

Сумма полученная в п.3 будет являться  результатом оптимизации. Результат данной оптимизации делится равными долями 50*50% между генеральным подрядчиком и Заказчиком после выполнения данных работ.