Приложение № 2

к Договору № ___________

от  «___» ______2015г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

Технологический проект разработки Мастахского

газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)»

| № | Наименование работ по договору (этапов) | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. С НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1этап | Анализ разработки месторождения. Выполнение базового проектирования | С даты подписания договора | 3кв. 2015г. - | 100% оплата в течении 90 дней после подписания акта сдачи приемки выполненных работ | Информационный отчет |
| 2 этап | Создание геолого – технологической модели. | 3кв. 2015г. |  |  | Информационный отчет, геологическая и гидродинамическая модели |
| 3 этап | Проектирование системы разработки месторождения | 3кв. 2015г. – 4 квартал 2015 г. |  |  | Предварительный отчет, протокол НТС ОАО «ЯТЭК» |
| 4 этап | Рассмотрение, согласования и защита работы | До 31.12. 2015 г. |  |  | Акт приемки сдачи- выполненных работ, окончательный отчет, протокол ЦКР Роснедра |
|  | ВСЕГО |  |  | 100% |  |

| От ЗАКАЗЧИКА | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ З.К. Юсупов «___»___________ 2015 г. | _______________________ «____»________________ 2015г. |
| М.П. | М.П. |