Приложение № 7

к договору №__________от «____»_________ 2013 года

«СОГЛАСОВАНО»

Исполнитель:

«УТВЕРЖДАЮ»

Заказчик:

Зам. ген. директора по стратегическому и перспективному развитию ОАО «ЯТЭК»

_________________ Глухов А.В.

«____»__________________ 2013 г.

Техническое задание

по лоту № 279

Оказание услуг по технико-технологическому контролю (супервайзинг) за строительством разведочной скважины № 20412 в пределах границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

- Объект работ: Разведочная скважина № 20412 в пределах границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия);

- Цель работы - Главной целью супервайзинга является качественное и безопасное выполнение работ по строительству разведочной скважины за счет строгого выполнения требований действующих нормативно-технических документов, применения новой техники и технологий при одновременном снижении затрат на проводимые работы в соответствии с ПСД, утвержденной программой на строительство скважины, договором на услуги и графиком строительства разведочной скважины.

Главная цель реализуется Исполнителем за счёт непосредственного участия в организации и контроле производственных процессов, производства ГИС, геологического контроля осуществляемых буровым и сервисными предприятиями при выполнении программы строительства разведочной скважины;

- Основание для проведения работ: Лицензия ЯКУ № 15095 НР на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, зарегистрированная МПР России 07.02.2011, программа разведочных работ на Мирнинском лицензионном участке;

- Пространственные границы объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский район. Листы P-49-XVI-XVIII, XXII-XXIV;

- Организация-заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»);

- Организация-недропользователь: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»);

- Организация-исполнитель – по тендеру;

- Законодательная и регламентирующая база документа:

- Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности РД ПБ 08-624-03, утвержденными Постановлением № 56 от 05.06.2003 Госгортехнадзора России;

- Федеральным Законом о промышленной безопасности № 116-ФЗ от 21.07.1997;

- Правилами по охране недр № 71 от 06.03.2003;

- Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ РД 39-0148052;

- Требования к представлению исходной информации:

Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю пакет исходной геолого-геофизической информации и существующую проектную документацию на строительство скважины.

- Объем работ:

| № п/п | Месторождение | № скв. | Назначение скважины | Профиль скважины | Глубина скважины, (м) | Всего, (сут) | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |
| Лот № 279 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Маччобинское НГМ | 20412 | разведка | Вертикал-ьный | 2170 | 118 | 42 | 76 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 118 | 42 | 76 |

- Задачи:

- Организация и контроль процесса строительства скважины, непосредственно на объекте производства работ.

- Организация и контроль соответствия проведения работ регламентирующим документам, выданных Заказчиком, а также требований по промышленной безопасности, защите окружающей среды, принятых в Компании, Российской Федерации, а также международным стандартам ISO 14001, OHSAS 18001.

- Разработка и представление предложений по усовершенствованию процесса строительства скважин Заказчику.

- Информационное обеспечение Заказчика, в ходе и после проведения работ, для мониторинга и анализа процесса строительства скважин по формам Заказчика.

- Участие в проведении претензионной работы в случае невыполнения Подрядчиком своих контрактных обязательств по качеству оказываемых услуг и сроков выполнения работ.

- Участие в окончательном согласовании, утверждении отчетов и актов Подрядчика по выполненным работам.

- Запрещение и остановка работ на объектах в случае невыполнения Подрядчиком требований нормативных документов по строительству и восстановлению скважин, а также требований нормативных документов Компании по промышленной, пожарной и экологической безопасности.

- Формирование пакета документов для предъявления штрафных санкций Подрядчику в случае выявления нарушений.

- Фиксирование всех допущенных нарушений при строительстве и восстановлении скважин. Проведение анализа допущенных нарушений Подрядчиком при выполнении работ, разработка мероприятий по сокращению нарушений. Обеспечение выполнения этих мероприятий.

- Участие в расследовании всех аварий, осложнений и брака, происходящих в процессе строительства и восстановления скважин. Проведение  анализа произошедших аварий, осложнений и брака при выполнении работ, разработка мероприятий по сокращению аварий, осложнений и брака. Обеспечение выполнения этих мероприятий.

- Участие в разработке программ, регламентов, инструкций по проведению производственных операций процессов строительства и восстановления скважин.

- Ведение учета и контроля расхода материалов, входящих в смету по статьям бурения, крепления, испытания скважин, а также входной (на объекте) контроль прихода этих материалов.

- Передача ежесуточно сводки по форме Заказчика.

- Осуществление круглосуточного контроля за безаварийным строительством разведочной  скважины и безусловным выполнением со стороны бурового и сервисных Подрядчиков ПБ НГП, параметров, заложенных в:

  - геолого-техническом наряде на строительство скважин;

  - графике строительства скважин;

  - программе на строительство скважин;

  - утверждённой проектно-сметной документации или групповом рабочем проекте на строительство скважины.

- Заполнение форм отчетности по скважине в формате и программах Заказчика.

12. 	Перечень технической документации и информации, передаваемой Исполнителем Заказчику.

Согласно «Регламенту взаимодействия между _____________________ и ОАО «ЯТЭК» при осуществлении технико-технологического (супервайзерского) контроля качества строительства скважины;

- Текущий контроль за ходом выполняемых работ – Геологическая служба ОАО «ЯТЭК»;

15.	Необходимые условия к выполнению работ – Работы выполняет победитель тендера;

Согласовано:

| Руководитель проекта бурения скважины ОАО «ЯТЭК» | Е.Э. Павлов |
| --- | --- |