ДОГОВОР №

на выполнение работ

г.  Якутск-                                  			                 		               «__»_____2014г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице  __________________________________________, действующего  на  основании  Устава,  с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель обязуется разработать проектную документацию: «Коррективы к технологическому проекту разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республика Саха (Якутия)».

ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Содержание работы, технико-экономические параметры, сроки выполнения работы и отдельных этапов определяются Техническим заданием и Календарным планом (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью).

1.3.Начало работ по настоящему договору – дата подписания договора. Окончание работ по настоящему договору (получение положительного заключения ГГЭ на Проект) – 31 июля  2015 года.

1.4. Сроки выполнения работ, соблюдаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ при выполнении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты, указанных в разделе 2 настоящего Договора и соблюдении условий п.4.4. настоящего договора. В случае нарушения ЗКАЗЧИКОМ срока уплаты аванса и или расчета за выполненный этап работ и или неисполнения своих обязанностей по Договору, срок окончания работ переносится на количество дней, пропорциональное просрочке исполнения обязательства.

1.5. Сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение № 4,5) являющимся неотъемлемой часть настоящего Договора.

1.6. Приемка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Техническими заданиями и Календарным планом работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, согласована Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет – _______________ (______________________) рублей,  с НДС.

2.2. Оплата работ по договору осуществляется с авансовым платежом в размере _____________ (__________________) рублей, с НДС.

2.3. Оплата отдельных этапов договора осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счета-фактуры на основании подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

Если дата платежа приходится на нерабочий день, то она переносится на последующий этой дате рабочий день.

Датой исполнения обязательств по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением.

2.5. В стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, входят все расходы Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь этим, командировочные расходы.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется по каждому из этапов настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору).

3.2. Передача оформленных в установленном порядке отчетных материалов по работе в целом осуществляется по сопроводительным документам с оформлением актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.3. Исполнитель в срок не позднее дня, указанного днем окончания выполнения работы по Календарному  плану, представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт  сдачи – приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества материалов, предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом работ (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору) и отчета по Договору, оформленного  в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

3.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней  со дня получения  акта сдачи – приемки выполненных работ  и отчетных материалов обязан  направить  Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работы с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Счет-фактура выставляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

3.5. Доработки  производятся Исполнителем  в срок не позднее 10 дней со дня получения перечня недоработок согласно п.3.4 настоящего Договора за свой счет при условии,  что они не выходят за пределы Технического задания и содержания работы в целом.

3.6. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения ожидаемых результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан приостановить  работу,  сообщив об этом письменно в  5-дневный срок Заказчику. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный  срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работ и досрочном расторжении Договора принимается Сторонами и оформляется дополнительным соглашением.

3.7. Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о невозможности или нецелесообразности проведения работ, обязан оплатить часть работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части стоимости работ, указанной в Договоре.

3.8. В случае прекращения (остановки) работ по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о сроке прекращения (приостановлении) действия Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан остановить работы с даты получения уведомления о  прекращении (приостановлении) работ по Договору. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает пропорционально степени их готовности.

3.9. Досрочное выполнение и сдача работ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

3.10. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной Договором, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4. Права сторон на результаты работ.

4.1. Право собственности на результаты работы по Договору принадлежит Заказчику. Передача результатов третьим лицам может быть осуществлена исполнителем только с письменного разрешения Заказчика. Право собственности переходит Заказчику с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны согласились с тем, что конфиденциальной является информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, и доступ к которой ограничен Федеральными законами. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Сторон, должен быть документально оформлен в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне». В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности такой информации.

5.2. Предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Договора обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

5.3 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений обоснованным и адекватным образом или в соответствии с профессиональными нормами; использовать конфиденциальные сведения только в целях выполнения обязательств по настоящему договору; воспроизводить конфиденциальные сведения только в случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.4. Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация не подлежит продаже, обмену, публикации или иному способу разглашения любой третьей стороне, какой бы характер он не носил, включая фотокопии или воспроизведение.

5.5. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.

5.6. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации, с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме.

5.7. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

5.8. Настоящая статья сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора.

6. Ответственность сторон и форс-мажор

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по Договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность в соответствии с  действующим  законодательством Российской Федерации.

6.2. За  нарушение  Исполнителем  сроков окончания работы по Договору Заказчик  вправе взыскать с него  неустойку  в  размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этих работ.

6.3. За  не устранение  Исполнителем  в срок недостатков и недоработок  Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от цены работы.

6.4. Если после проведения доработок, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, результат работы (этапа) не соответствует требованиям Технического задания и не принят  Заказчиком, последний вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

6.5.  Исполнитель обязуется возместить Заказчику  убытки, причиненные нарушением обязательств, в пределах общей стоимости работ по Договору (цены Договора).

6.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Договора, Исполнитель вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этих работ, либо приостановить выполнение последующих этапов работы до момента перечисления денежных средств за фактически выполненную работу.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, гражданских беспорядков, техногенных катастроф, террористических актов, забастовок, пожаров, запретительных мер органов государственной власти, не зависящих ни от одной из Сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора). Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств форс – мажора, обязана уведомить об этом  другую сторону в течение 5 календарных дней со дня их наступления, с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами.

6.8. При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действия Сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой Стороне пересмотр настоящего Договора. В случае, если в течение 20 дней после получения письменного уведомления Стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 30 дней с даты подачи письменного уведомления, действие Договора прекращается.

6.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Подрядчиков.

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания договора  и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор путем оформления дополнительных соглашений.

7.3. Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ по Договору исходные данные, в том числе последний подсчет запасов УВ в электронной форме.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Приложения

8.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Календарный план работ (Приложение № 2);

3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3);

9. Реквизиты и подписи  Сторон

| Заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

От  ЗАКАЗЧИКА						  От  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов	  	                     _________________

«___»_____________ 2014г.                           	            «___»____________ 2014г

МП	МП

Приложение № 1

к Договору № __________

от  «___» _________2014г.

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» __________________ З.К.Юсупов «____»___________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО ____________________ «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации:

«Коррективы к технологическому проекту разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республика Саха (Якутия)».

- Объект работ:

- Средневилюйское газоконденсатное месторождение (СВГКМ).

- Цель работы:  формирование сетки разработки эксплуатационных объектов; построение геолого-технологической модели продуктивных пластов СВГКМ; анализ разработки СВГКМ; создание проектного документа на разработку СВГКМ; расчёт вариантов разработки – на истощение пластовой энергии, применение сайклинг процесса; расчёт технико-экономических показателей разработки СВГКМ; сопровождение проектного документа в процессе согласования и защиты на ЦКР Роснедра.

- Основание для проведения работ: условия лицензионного соглашения; реформация системы разработки; в связи с оперативным пересчётом запасов газа и конденсата.

- Основные требования к работе: результаты работ представляются и защищаются на НТС ОАО «ЯТЭК» в соответствии с календарным планом. Проектный документ представляется на согласование в МинЭнерго РФ и ЦКР Роснедр МПР РФ по решению  НТС ОАО «ЯТЭК».

Работа должна соответствовать требованиям действующих в РФ на 01.01.14 г. законов, стандартов, методических указаний и других нормативных документов:

- ГОСТ Р 55414-2013 Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Требования к техническому проекту разработки.

- РД 153-39.0-047-00 «Регламент по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газовых месторождений», Москва, Минтопэнерго РФ, 2000г.;

- «Методические указания по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газовых месторождений», часть 1, часть 2, Москва, ОАО «ВНИИОЭНГ», 2003 г.;

- «Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газовых месторождений», приказ МПР РФ №61 от 21.03.2007г.

- Постановление правительства РФ №118 от 03.03.2010 г.

- Приказ МПР РФ №254 от 08.07.2010г.

- Сроки выполнения работ:

начало с даты подписания договора, окончание 31 июля   2015 года.

- Краткие сведения о месторождении и объектах исследований:  месторождение введено в эксплуатацию в 1986 году. Проектными документами являются:

- «Проект ОПЭ Средневилюйского газоконденсатного месторождения», ВНИПИГаздобыча, 1975 год (протокол ЦКР № 3/75 от 5.02.1975г.);

- «Проект разработки Средневилюйского месторождения», ВНИИГАЗ, 1979 год (протокол ЦКР №13/79 от 27.04.1979г.);

- «Коррективы проекта разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения ЯАССР», ВНИИГАЗ (ДВКНИО), 1989 год, (протокол ЦКР № 27/89 от 07.06.1989г.);

- «Уточненный проект разработки Средневилюйского ГКМ)», ООО НПП «Газпроект», 2004г. (протокол ЦКР № 23-Г/2004 от 07.09.2004г.);

- «Дополнение к проекту разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)», ОАО «СевКавНИПИгаз». 2010г., (протокол ЦКР № 137-Г2010 от 16.03.2010г.)

- «Технологический проект разработки СВГКМ» РГУ нефти и газа им. Губкина 2013г. (протокол ЦКР № 5714 от 31.10.2013г.)

Общий эксплуатационный фонд   месторождения на 01.11.2014г. в пределах лицензионного участка составляет 43 скважин.

- Организация-заказчик:

- ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

- Организация-недропользователь:

- ОАО «ЯТЭК», лицензия на право пользования недрами, серия ЯКУ      № 15093 НЭ на Средневилюское газоконденсатное месторождение.

- Исполнитель-генпроектировщик:

- Требования к представлению исходной информации

Исходные данные для проектирования находятся в структурных подразделениях ОАО «ЯТЭК» и предоставляются исполнителям в необходимом объеме:

результаты технического обследования устьев и стволов скважин не задействованных в разработке на возможность их дальнейшего использования для добычи;

- результаты промысловых, промыслово-геофизических, газодинамических и газоконденсатных исследований скважин;

- технологические показатели разработки месторождения и эксплуатации скважин: добыча газа по пластам, скважинам; добыча конденсата, воды; фонд скважин, депрессии на добывающих скважинах, давления на скважинах и на УКПГ и др.;

-  виды капитального ремонта и результаты его проведения;

-  результаты проведенных работ по воздействию на пласт;

-  технико-экономические показатели разработки месторождения;

- выполнение экологических требований (результаты систематических   наблюдений за конкретными технологическими проявлениями);

- Содержание работы:

Объектами проектирования являются пласты: J3-I,II;  J1- IБ;  Т1-I; Т1-IА; Т1-IIа; Т1-IIб; Т1-III запасы УВ которых  категории С1 и С2:

-  числятся на балансе по состоянию на 01.01.2015 года: J3-I,II;  J1- IБ;  Т1-I, Т1-IА; Р2-IА, Р2-IБ.

- утверждены Федеральным агентством по недропользованию МПР РФ протоколом № 18/197 от 21.03.2012г: Т1-IIа; Т1-IIб; Т1-III.

Анализ разработки

- характеристика текущего состояния разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения анализ текущих геолого-промысловых данных с использованием постоянно действующей геолого-технологической модели пластов Т1-II, Т1-III, использование текущего состояния запасов газа и конденсата в залежах пластов J3-I,II;  J1- IБ;  Т1-I; Т1-IА; Т1-II; Т1-III;

- анализ разработки месторождения за 2012-2014 годы;

- анализ выполнения проектных решений, их соответствие фактическому состоянию на 01.01.2015, величина и причины расхождения проектных и фактических показателей;

- анализ текущих  коэффициентов  извлечения, газа и  газового  конденсата из недр, технико-экономическая оценка максимальных уровней добычи газа и газового конденсата по  залежам (пласты J3-I,II;  J1- IБ;  Т1-I; Т1-IА ; Т1-II; Т1-III), с учетом формирования новой сетки разработки

- формирование сетки разработки эксплуатационных объектов;

- разработка программы бурения (опционально рассмотрение бурения ГС), с     целью формирования сетки разработки;

- разработка программы капитального ремонта скважин (с учетом забурки бо- ковых стволов), применением методов интенсификации (ГРП, обработки ПЗП), с учетом вновь вводимой системы разработки;

- разработка  программы ликвидации эксплуатационных скважин (по техническим и геологическим  причинам), с учетом бурения скважин дублеров, на основании вновь вводимой системы разработки;

- лабораторные исследования состояния добываемой из скважин газоконденсатной смеси специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ, включающие термодинамические исследования пластовой смеси, определение состава пластового газа и физико-химических свойств конденсата Средневилюйского месторождения на пробах, отобранных при промысловых газоконденсатных исследованиях;

- сравнение проектных и фактических объемов добычи свободного газа и конденсата за  период 2011-2014 гг.  Анализ динамики пластового давления. Оценка качества проведенных газогидродинамических исследований скважин. Оценка эффективности проведенных ГТМ на газовых скважинах.

Геолого-гидродинамическое моделирование

Геологическое моделирование

Для геологического моделирования необходимо:

- уточнение базы геологической, геофизической и промысловой информации с последующим созданием базы данных проекта;

- составление структурных карт по кровле продуктивных пластов, по кровле и подошве коллекторов, карт общих эффективных и газо- и нефтенасыщенных толщин, карт пористости, проницаемости, карт газо- и нефтенасыщенности, геолого- геофизических профилей;

- провести анализ литолого-физической характеристики продуктивных пластов;

- оценить режим газовой части пласта;

- осуществить масштабирование секторной геологической модели в гидродинамическую модель (upscaling).

Гидродинамическое моделирование

Для гидродинамического моделирования необходимо:

- провести  анализ результатов испытания газовых скважин;

- провести инициализацию исходных данных PVT-свойств и ОФП;

- построить  гидродинамическую модель ;

- учесть влияние  разломной тектоники (непроницаемые барьеры) на динамику давления и выработку запасов УВ;

- рассчитать технологические показатели (2 варианта);

Уточнение основных проектных решений

Рассмотреть варианты реализации ОПР. Обосновать сетку размещения газодобывающих и газонагнетательных скважин в рекомендуемом варианте действующего проектного документа.

- Необходимые согласования отчетного документа:

До представления в ЦКР «Роснедра» отчет проходит согласование в территориальных органах Управления недрами

Необходимые согласования проводятся Заказчиком совместно с исполнителем

12 Текущий контроль за ходом работ, выполняемых:

- ОАО «ЯТЭК»;

-

13 Необходимые условия к выполнению работ:

- исполнитель совместно с ЗАКАЗЧИКОМ проводит газоконденсатные исследования в соответствии с «Инструкцией по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин» в трех газоконденсатных скважинах, отбирает  пробы газа сепарации, сырого и стабильного конденсата, водометанольной смеси.    Заказчик обязуется доставить указанные пробы Исполнителю;

- пробы отбираются из действующих скважин;

- лабораторные исследования состояния газоконденсатной смеси проводятся в лаборатории ИСПОЛНИТЕЛЯ;

- объем проб для лабораторных исследований газоконденсатных систем (состав пластового газа, физико-химических свойств и состава конденсата) по одной скважине:

1) два пробоотборника с газом сепарации каждый объемом 400 см3;

2) три пробоотборника с насыщенным конденсатом каждый объемом  150 см3;

3) один пробоотборник с насыщенным конденсатом объемом 400 см3.

4) водометанольный раствор 1,5 литра.

14 Сроки выполнения и представления работы:

-  сроки выполнения   -   с даты подписания договора – 4 кв.2015 г.;

-  дата представления в ОАО «ЯТЭК»   -   3-4 кв. 2015 г.

-  дата представления в ЦКР «Роснедра»  -  4 кв. 2015 г.

15. Форма представления результатов и отчётность:

- проект разработки предоставляется в электронном виде и на бумажных носителях в количестве 5 экз.; презентации в PowerPoint;

- Исполнитель передает ЗАКАЗЧИКУ геолого-технологическую модель или его аналогов не позднее 30.07.2015г;

- содержание и оформление отчёта должно соответствовать Приказу МПР РФ №254 от 08.07.10г.;

- в процессе выполнения работы промежуточные результаты обсуждаются на плановых рабочих совещаниях представителей Заказчика и Исполнителя.

- Цифровая база данных передается ЗАКАЗЧИКУ в форматах, согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

___________/О.Л.Филиппов/                                             ___________/ /

Приложение № 2

к Договору № ___________

от  «___» ____ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на разработку проектной документации:

«Коррективы к технологическому проекту разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республика Саха (Якутия)».

| № | Наименование этапа | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. без НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1. | Анализ разработки. Отбор проб и лабораторные исследования состояния добываемой из скважин газоконденсатной смеси специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ. | С даты подписания договора | 1-2 кв.2015 г. | 10% | Информационный отчет |
| 2 | Построение геологической модели. Обоснование выбора типа модели фильтрации и принятой методики прогноза технологических показателей разработки. Построение фильтрационной модели. |  | 2 кв.2015 г. | 20% | Геологическая модель |
| 3 | Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходных характеристик. Расчет технологических показателей разработки по вариантам Уточнение основных проектных решений |  | 2 кв.2015 г. | 20% | Информационный отчет |
| 4 | Технико-экономический анализ вариантов разработки, обоснование выбора рекомендуемого к утверждению варианта разработки, экономические показатели вариантов разработки |  | 2 кв.2015 г. | 20% | Гидродинамическая модель, варианты разработки |
| 5. | Подготовка отчета. Представление работы на НТС ЗАКАЗЧИКА Сопровождение экспертизы проекта |  | 2 кв.2015 г. | 20% | отчет |
| 6. | Защита отчета на заседании ЦКР Роснедр. Подписание протокола ЦКР Роснедр. |  | 4 кв.2015г. | 10% | Протокол ЦКР |
|  | ВСЕГО |  |  | 100 |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ З.К. Юсупов «___»___________ 2014 г. | __ _____________________ «____»________________ 2014 г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Договору № ___________

от  «___» ______2014г.

Протокол соглашения о договорной цене

на разработку проектной документации:

«Коррективы к технологическому проекту разработки Средневилюйского газоконденсатного месторождения, расположенного на территории Республика Саха (Якутия)».

г. Якутск								             «___» ______2014г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице  __________________________________, действующего  на  основании  Устава, с другой стороны,  удостоверяют, что Сторонами достигнуто соглашение  о том, что  стоимость работ по настоящему  Договору,  составляет – ________________ (______________________) рублей,  с НДС.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ З.К.Юсупов «___»___________ 2014 г. | _______________________ «____»________________ 2014 г. |
| М.П. | М.П. |