Договор

на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации

по объекту ПАО «ЯТЭК»

г. Якутск 	 «____»_____________ 20___года.

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, _______именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется собственными силами выполнить предусмотренные настоящим Договором работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту ПАО «ЯТЭК»: «Система вентиляции здания сервисного центра ПАО «ЯТЭК» в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Инв.№ К0003276» (далее – Объект), в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, в соответствии с Заданием на разработку проектной и рабочей документации (далее – Задание) (Приложение № 1 к Договору), в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору), а Заказчик обязуется принять их результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

  - Результатом выполненной работы по Договору является принятая заказчиком проектно-сметная, рабочая документация.

  - С даты приемки результатов выполнения работ по разработке проектной и рабочей документации исключительные права на результаты выполненных проектных работ принадлежат Заказчику.

  - Научные, технические, экономические и другие требования к проектной и рабочей документации, являющейся предметом Договора, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов РФ и определяются Заданием (Приложение № 1 к Договору).

- СТОИМОСТЬ РАБОТ

  - Стоимость работ по Договору определяется сметой (приложение № 3), являющимися неотъемлемой частью Договора, и составляет ___________(______________________) рублей ____, в том числе НДС (20%) _________________.

  - Цена договора указана с учетом инфляции на период выполнения предусмотренных Договором работ и все расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, в том числе:

- все налоги, пошлины и прочие сборы, предусмотренные законодательством Российской Федерации;

- затраты на согласование проектно-сметной документации;

- работы по корректировке проекта (необходимость в которых возникла в процессе согласований).

- работы по обследованию здания;

- затраты на разработку рабочей документации.

  - При изменении Задания (Приложение № 1) по соглашению Сторон, повлекшего изменение объема и стоимости Работ, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором указывают измененные объемы и новую стоимость Работ.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начальный и конечный сроки выполнения работ по Договору определяются в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2).

  - Срок выполнения работ по Договору:

- начало выполнения работ: с даты заключения Договора Сторонами;

- окончание выполнения работ по Договору – «__» _______ 20__ г., в соответствии с Календарным планом (Приложение № 2 к Договору).

  - Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Договором, при этом он не вправе требовать увеличения стоимости работ.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы по разработке проектной и рабочей документации по Объекту и передать Заказчику проектную и рабочую документацию:

а) в строгом соответствии с Заданием и законодательством Российской Федерации,

б) в составе разделов и с учетом требований к их содержанию, указанных в Задании, в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, что должно быть удостоверено соответствующей записью ответственного лица за проект (главного инженера проекта, главного архитектора проекта, управляющего проектом).

    - Представить разработанную в сроки, установленные Календарным планом (Приложение № 2 к Договору) проектную и рабочую документацию.

    - Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в технической документации;

    - Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента подписания Договора обеими сторонами назначить главного инженера проекта, иных ответственных представителей Подрядчика для координации и согласования с Заказчиком хода выполнения работ, о чем направить Заказчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться сведения: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Подрядчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении представителей, их номера телефонов и адреса электронной почты.

    - Предоставлять в письменной форме Заказчику разъяснения касательно результатов работ (этапа работ), в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления от Заказчика такого запроса. Предоставлять Заказчику информацию о ходе и состоянии выполняемых работ при поступлении такого запроса от Заказчика.

    - Подрядчик обязан уведомить Заказчика обо всех собственниках Подрядчика, а также обо всех изменениях в цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных) с подтверждающими документами и (или) в исполнительных органах Подрядчика в течение 5 (пяти) дней с момента таких изменений.

    - Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении почтового адреса (адреса местонахождения, телефона, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) Подрядчика будет считаться почтовый адрес (адрес местонахождения, телефон, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанные в настоящем Договоре. Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в Договор, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления.

    - Нести полную ответственность за выполнение Работ по Договору в соответствии с действующими в Российской Федерации.

    - Обеспечить выполнение, установленных в Соглашении о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №8). За нарушение указанных требований Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения (Приложение №8).

    - Обеспечить выполнение, установленных в порядке выставления и получения электронных документов, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 7)

    - Обеспечить выполнение, установленных в Соглашении о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение № 9). За нарушение указанных требований Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в соответствии с условиями данного Соглашения (Приложение № 9).

    - Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

    - Подрядчик обязан предоставлять необходимые документы, или заверенные копии документов, по запросу представителя ПАО «ЯТЭК», в части исполнения настоящего Договора

  - Подрядчик имеет право:

    - Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

    - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках Договора.

    - Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями Договора.

    - Если в процессе выполнения комплекса работ возникает необходимость в получении дополнительных исходных данных, направить Заказчику письменный запрос на электронный адрес с указанием перечня необходимых исходных данных. В этом случае Стороны согласовывают в письменном виде сроки предоставления таких исходных данных и, при необходимости, изменение сроков выполнения работ. В случае, если изменяются сроки выполнения работ, то стороны подписывают дополнительное соглашение.

    - Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

    - Отступить от Задания только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, изменяющего технические требования Задания.

  - Заказчик обязуется:

    - Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами назначить представителей, ответственных за осуществление контроля над ходом выполнения комплекса работ и взаимодействием с Подрядчиком по настоящему Договору, о чем направить Подрядчику письменное уведомление. В уведомлении должны содержаться сведения: Ф.И.О. представителей, занимаемая у Заказчика должность, срок полномочий, номер и дата распорядительного документа/доверенности о назначении представителей, их номера телефонов и адреса электронной почты.

    - В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора предоставить Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения работ.

    - Оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ, в том числе предоставлять дополнительные исходные данные, необходимость в которых возникла в ходе выполнения работ, необходимую информацию и разъяснения в сроки, согласованные Сторонами согласно п. 4.2.4 настоящего Договора.

    - Производить приемку выполненных работ и их оплату в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных Календарным планом (Приложение № 2).

    - Предоставить Подрядчику сведения об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении своего фактического местонахождения (адреса местонахождения, телефона, электронного адреса, КПП, банковских реквизитов, руководителя) фактическим местонахождением (адресом местонахождения, телефоном, электронным адресом, КПП, банковскими реквизитами, руководителем) Заказчика будет считаться фактическое местонахождение (адрес местонахождения, телефон, электронный адрес, КПП, банковские реквизиты, руководитель), указанное в настоящем Договоре. Стороны заключают дополнительное соглашение о внесении соответствующих изменений в Договор, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Подрядчиком уведомления.

    - Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором, а также предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

  - Заказчик имеет право:

    - Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

    - Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленную проектную и рабочую документацию.

    - Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых работ, проверять ход и качество выполняемых работ.

    - Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

    - Если во время выполнения работ станет очевидным, что работы не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

    - В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от договора, ухудшившими результат работ, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для дальнейшего использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения расходов, которые Заказчик самостоятельно понес для устранения обнаруженных недостатков.

    - Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

    - Заказчик имеет право засчитывать встречные обязательства Подрядчика по другим договорам, в счет исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

    - Заказчик имеет право вносить изменения в объем работ, выполняемых по настоящему Договору, в том числе, сократить объем любого вида работ, исключить любой вид работ, увеличить или дополнить любым другим видом работ. Такое письменное распоряжение Заказчика является обязательным для Подрядчика, в том числе, если такие изменения повлияют на стоимость и/или продолжительность выполнения работ по настоящему Договору. В случае любого изменения в условиях договора, уменьшения или увеличения объема работ, произошедшего по инициативе Заказчика, заключается дополнительное соглашение к настоящему договору, которое подписываемыми обеими Сторонами.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

  - В результате выполнения работ Подрядчик передает Заказчику документацию в количестве (экземплярах) и в электронном варианте в соответствии с техническим заданием (Приложение 1). Состав Документации, передаваемой Подрядчиком Заказчику, и её содержание должны соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, условиям настоящего договора, а также исходным данным.

# Дополнительные экземпляры Документации передаются Заказчику по его просьбе за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения.

  - Передача Заказчику Документации осуществляется по передаточному документу (накладной) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания Подрядчиком выполнения работ. В случае передачи Подрядчиком Документации нарочным, датой передачи Документации Заказчику является дата подписания передаточного документа (накладной) уполномоченным лицом Заказчика, получившим Документацию.

# Приемка Документации по комплектности, указанной в передаточном документе (накладной), осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента постановки на передаточном документе (накладной) отметки уполномоченного лица Заказчика о начале приемки. Указанная отметка проставляется в день предоставления Документации Заказчику для приемки по комплектности.

# При подписании передаточного документа (накладной) уполномоченное лицо Заказчика обязано указать дату получения Документации и указать свою должность, Ф.И.О. и в течение 2 (двух) рабочих дней с момента истечения срока, предоставленного для проверки Документации на комплектность, возвратить в адрес Подрядчика один экземпляр подписанного передаточного документа (накладной).

# В случае, если по истечении указанного в настоящем пункте Договора срока, который в совокупности составляет 5 (Пять) рабочих дней, Заказчик не заявит о некомплектности переданной Подрядчиком Документации сведениям, указанным в передаточном документе Подрядчика, то Документация будет считаться переданной комплектно в соответствии со сведениями, указанными в передаточном документе Подрядчика.

# Приемка документации, подписание Актов выполненных работ, а также подписание передаточного документа (накладной) со стороны Заказчика производится соответствующим уполномоченным лицом Заказчика.

# По просьбе Заказчика Подрядчик вправе направить Документацию почтой. В этом случае датой передачи Документации Заказчику является дата получения почтового отправления Заказчику. Приемка Документации по комплектности, указанной в передаточном документе (накладной), осуществляется уполномоченным лицом Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения почтового отправления. По истечении срока приемки по комплектности Заказчик обязуется подписать передаточный документ (накладную), указав дату получения Документации, должность, Ф.И.О., и в течение 2 (Двух) рабочих дней возвратить в адрес Подрядчика один экземпляр подписанного передаточного документа (накладной).

# В случае обнаружения Заказчиком некомплектности представленной Документации, Заказчик направляет в адрес Подрядчика мотивированную претензию относительно полноты Документации, а Подрядчик обязан в минимально короткий срок, согласованный сторонами, устранить допущенные недостатки. При этом, срок проверки Документации на комплектность Заказчиком начинает течь заново с момента устранения Подрядчиком допущенных недостатков.

  - В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания уполномоченным лицом Заказчика передаточного документа (накладной) в соответствии с п.6.2 Договора, свидетельствующего о том, что Документация передана Подрядчиком Заказчику комплектно, Подрядчик предоставляет Заказчику Акт выполненных работ (Приложение 4), в 2 (Двух) экземплярах.

  - Заказчик в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения вышеуказанного Акта обязан проверить результат выполненных работ на соответствие условиям настоящего Договора, в том числе, Заданию на проектирование, исходным данным, и передать Подрядчику один экземпляр подписанного Сторонами Акта выполненных работ или мотивированный отказ от приемки с указанием перечня работ, не соответствующих условиям Договора, Заданию на проектирование, исходным данным, и разумными сроками их устранения.

  - В случае получения мотивированного отказа Заказчика от принятия результатов работ, Подрядчик вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения отказа направить последнему свои возражения по существу заявленных недостатков и/или срокам их устранения. По результатам рассмотрения возражений, Сторонами составляется двусторонний Акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.

  - При отсутствии замечаний Заказчика по истечении 20 (Двадцати) календарных дней со дня получения Акта выполненных работ Заказчиком и не предоставления подписанного Акта выполненных работ в установленный Договором срок, результаты работ считаются принятыми и Подрядчиком оформляется односторонний Акт выполненных работ, на основании которого выполненные работы подлежат оплате.

  - Право собственности на результаты комплекса работ и материальные носители, на которых они зафиксированы, переходит к Заказчику с момента подписания им соответствующего Акта выполненных работ.

  - Если в процессе работы выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, а также в иных случаях, предусмотренных Договором, Подрядчик обязан приостановить выполнение работ, поставив об этом в известность Заказчика немедленно.

Вопрос о целесообразности продолжения работ решается Сторонами в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

  - В случае, если период приостановки превысит 60 (Шестьдесят) последовательных календарных дней, одна из сторон имеет право расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор, предупредив об этом в письменном виде другую сторону за 10 (Десять) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора.

В случае если работы приостановлены, Подрядчик имеет право на возмещение документально подтвержденных расходов, фактически понесенных им в результате такой приостановки, при условии, если работы приостановлены по инициативе Заказчика, или по взаимному соглашению.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работ отказаться от исполнения Договора, при условии направления письменного уведомления Подрядчику. В данном случае Подрядчик обязан остановить выполнение работ по настоящему Договору со дня получения соответствующего уведомления о досрочном расторжении Договора.

  - В случаях приостановления работ/расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, предусмотренных условиями Договора и действующим законодательством, работы, выполненные Подрядчиком до момента приостановления работ/расторжения Договора, оформляются Актом выполненных работ, где указывается объем выполненных работ и их стоимость. Заказчик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения Акта выполненных работ от Подрядчика подписать его и не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания Акта оплатить стоимость надлежащим образом выполненных Подрядчиком работ на дату приостановления работ/расторжения Договора.

  - Если Заказчик заявит о передаче результатов работ, выполненных Подрядчиком до даты приостановки работ/расторжения Договора, сроки передачи Заказчику результатов фактически выполненных работ не могут быть менее 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты приостановки/расторжения Договора.

  - Если недостатки, возникшие по вине Подрядчика, не были устранены в согласованные Сторонами сроки, Заказчик вправе по своему усмотрению:

- отказаться от исполнения настоящего Договора в целом или в части, потребовать от Подрядчика возврата уплаченных за невыполненные или ненадлежащим образом выполненные работы, а также потребовать возмещения причиненных убытков;

- потребовать от Подрядчика соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

- поручить устранение недостатков третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и причиненных убытков. При этом, Заказчик обязан подписать Акт приемки в отношении работ, выполненных с надлежащим качеством и оплатить их.

5.14. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат (Приложение 5).

- ОПЛАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

    - Оплата работ по Договору производится поэтапно, в соответствии с календарным планом (Приложение № 2) в следующем порядке: на основании акта выполненных Работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его подписания Сторонами), при условии получения Заказчиком счета Исполнителя на оплату.

  - Окончательный расчет производится Заказчиком за вычетом суммы пени и/или штрафов, предусмотренных разделом 7 настоящего договора, в случае, если на дату окончательного расчета со стороны Подрядчика имеются неоплаченные суммы пени и/или штрафа по выставленным Заказчиком претензиям за неисполнение в срок, ненадлежащее исполнение Подрядчиком условий договора.

  - Средства на непредвиденные работы и затраты в пределах сумм, включенных в расчет стоимости работ Подрядчика, оплачивается Заказчиком только после обоснования Подрядчиком понесенных затрат, с предоставлением согласованной Подрядчиком и утвержденной Заказчиком сметы на выполнение фактически непредвиденных работ и затрат.

  - При наличии возможности, Стороны осуществляют электронный документооборот по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи в соответствии с порядком, определённым в Приложении №___ к настоящему Договору.

  - В случае использования системы электронного документооборота, передача документов на бумажном носителе производится в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, или по договорённости Сторон об оформлении документов на бумажном носителе.

- ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

  - Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям Задания на проектирование (на выполнение работ) (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами РФ. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами РФ.

  - Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет __ (________) месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки Работ Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектной и рабочей, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе проектной и рабочей документации.

  - В случае выявления дефектов в процессе эксплуатации Объекта, являющихся результатом некачественно выполненных работ Подрядчиком при разработке проектной и рабочей документации, наличие дефектов фиксируется трехсторонним актом Заказчика, Подрядчика и подрядной (строительной, эксплуатирующей) организации.

  - В случае установления Заказчиком или подрядной (строительной, эксплуатирующей) организацией несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ Заказчик оформляет Акт выявленных дефектов, в котором указывает дефект (замечание) и срок устранения.

  - Акт выявленных дефектов оформляется в трех экземплярах и передается представителю Подрядчика с отметкой в получении. При отказе представителя Подрядчика от получения акта в Акт выявленных дефектов вносится запись об отказе получения, а сам Акт выявленных дефектов считается переданным.

  - Требования об устранении выявленных дефектов являются обязательными для Подрядчика, за невыполнение требований Договором предусмотрена ответственность.

  - При отказе Подрядчика от составления или подписания Акта выявленных дефектов Заказчиком составляется акт, в который вносится соответствующая запись. Кроме того, Заказчик имеет право привлечь экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются Подрядчику в полном объёме и оплачиваются за счет средств Подрядчика.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику, что все возможные авторские произведения, входящие в проектную и рабочую документацию, разработанную по настоящему Договору, созданы в рамках выполнения служебных обязанностей или служебного задания лицами, которые состоят в трудовых отношениях с Подрядчиком и в силу имеющихся с ними трудовых договоров не могут предъявлять каких-либо претензий и исков, вытекающих из исключительных прав на использование авторских произведений.

  - Подрядчик гарантирует Заказчику соблюдение всех прав патентной чистоты авторских произведений, решений, методов расчета и других разработок, использованных Подрядчиком для подготовки проектной и рабочей документации, разработанной по настоящему Договору.

  - В случае предъявления к Заказчику третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских и имущественных прав на произведения, входящие в проектную и рабочую документацию, разработанной по настоящему Договору, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком выступать в рамках любой возможной судебной или административной процедуры против таких требований, а в случае неблагоприятного для Заказчика решения какого-либо органа власти – принять на себя возмещение причиненных Заказчику убытков.

  - Стороны признают, что авторские и иные смежные права на созданную Подрядчиком проектную и рабочую документацию в полном объеме принадлежат Заказчику.

- ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

  - Каждая из Сторон заявляет и заверяет, что:

    - Является юридическим лицом, созданным в установленном порядке и осуществляющим свою деятельность по законодательству РФ, имеет права и полномочия на владение своим имуществом, активами и доходами для осуществления своей деятельности в ее существующем виде.

    - Имеет право заключить настоящий Договор, а также исполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    - Стороной были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, лицензии, освобождения, регистрации, необходимые для заключения настоящего Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору.

    - Органы управления Сторон являются действующими, избраны (назначены) уполномоченными лицами (органами управления) в соответствии с уставом и действующим законодательством РФ, в их состав не входят дисквалифицированные лица.

    - Лица, подписывающие и исполняющие Договор от имени каждой из Стороны, надлежащим образом уполномочены последней на совершение всех необходимых действий по подписанию и исполнению настоящего Договора.

    - Каждая из Сторон не имеет признаков банкротства, не принято корпоративных решений о его реорганизации или ликвидации, нет законных оснований к его исключению из Единого государственного реестра юридических лиц по решению регистрирующего органа.

    - Исполнение Договора не противоречит и не приведет к нарушению какого-либо договора, стороной которого является Заказчик или Подрядчик, соответственно.

  - Подрядчик заявляет и заверяет, что:

    - Подрядчик гарантирует Заказчику, что он является добросовестным налогоплательщиком, создан и осуществляет свою предпринимательскую деятельность в полном соответствии с действующим законодательством, своевременно представляет всю необходимую отчетность в налоговые органы и выполняет иные предусмотренные законом обязанности.

В случае если Подрядчик является плательщиком НДС, Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса РФ передавать Заказчику оригиналы надлежащим образом оформленных счетов-фактур, выписанных Подрядчиком на имя Заказчика. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Подрядчик обязан возместить Заказчику любые имущественные потери, возникшие в результате предъявления к Заказчику претензий со стороны налоговых органов по причине невыполнения обязанностей, предусмотренных НК РФ Подрядчиком, его контрагентами, контрагентами контрагентов Подрядчика или любыми иными лицами, участвующими в цепочке договорных связей с Подрядчиком прямо, либо через других лиц.

    - В случае, если по результатам изучения составленных либо предоставленных Подрядчиком документов, связанных с выполнением работ по настоящему Договору (включая, но не ограничиваясь, документов субподрядчиков), налоговые органы откажут Заказчику в предоставлении вычетов по НДС, в признании расходов для целей исчисления базы по налогу на прибыль, или установят факт нарушения закона и привлекут Заказчика к ответственности в виде доначисления налога, взыскания штрафа или иной ответственности, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все связанные с данными обстоятельствами убытки, компенсировать Заказчику уплаченные денежные средства в регрессном порядке. В состав убытков включаются суммы не возмещенного НДС и до начисленного налога на прибыль, а также суммы пеней и штрафов за нарушение требований налогового законодательства, иные связанные с недобросовестностью Подрядчика непризнанные налоговой службой суммы и потери

  - Стороны обязуются немедленно извещать друг друга о любом изменении в его заявлениях и заверениях.

  - Заверения, перечисленные в настоящем разделе, являются в соответствии со статьей 431.2 ГК РФ заверениями об обстоятельствах. В случае недостоверности указанных в настоящем разделе заверений Сторона, предоставившая недостоверные заверения об обстоятельствах, обязуется возместить другой Стороны по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений. Признание договора незаключенным или недействительным само по себе не препятствует наступлению вышеуказанных последствий.

  - Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика по настоящему Договору обеспечивается перечислением денежных средств Заказчику или безотзывной банковской гарантией в срок ___ (____) календарных дней, после подписания настоящего Договора.

- Срок действия банковской гарантии – с момента ее выдачи до истечения 30 (тридцати) календарных дней с конечной даты действия настоящего Договора.

- Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора.

- В случае, если Подрядчик своевременно не обеспечит исполнение договора (не предоставит банковскую гарантию), Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

  - Обязательства Подрядчика по исполнению настоящего Договора, обеспечиваются гарантийными обязательствами путем внесения денежных средств (обеспечительный платеж) или предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям документации о закупке, по результатам, которой заключается договор.

  - Способ обеспечения исполнения Договора определяется Подрядчиком самостоятельно.

  - Размер обеспечения исполнения Договора ___________ (_____________) рублей ___ копеек.

  - Обеспечение исполнения Договора предоставляет до подписания настоящего Договора.

  - Право требования Заказчиком удержания денежных средств в качестве обеспечения исполнения настоящего Договора возникает при нарушении Подрядчиком какого-либо из своих обязательств по настоящему Договору.

  - Период действия обеспечения исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору должен превышать срок действия настоящего Договора не менее чем на один месяц.

  - В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда обеспечение исполнения настоящего Договора перестало действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения настоящего Договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе Договора.

  - Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - Обеспечение исполнения настоящего Договора распространяется, в том числе, на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае неисполнения обязательств по настоящему Договору, уплате неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных настоящим Договором, а также убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.

  - Обеспечение исполнения настоящего Договора в виде внесения обеспечительного платежа возвращается Подрядчику при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Договору, либо в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней получения Заказчиком соответствующего письменного требования.

  - Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Договора путем их перечисления на банковский счет Подрядчика.

  - Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

  - Обязательства Заказчика по возврату денежных средств в счет обеспечения исполнения настоящего Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством Российской Федерации.

  - При обнаружении недостатков в выполненных результатах работ, возникших по вине Подрядчика, Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в течение срока, согласованного Сторонами, а также возместить Заказчику причинённые убытки.

  - За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,1 % от общей стоимости работ, выполняемых по договору, за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

  - При превышении конечного срока выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить штраф в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, в том числе, нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), обнаружение недостатков в работе в течение гарантийного срока, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями, суммы штрафных санкций и т.п. убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной пунктами 9.3, 9.4, 9.6 настоящего договора.

  - За нарушение сроков устранения замечаний (недостатков) в работах Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 1 % от стоимости работ, выполненных с замечаниями (недостатками) за каждый день просрочки до фактического устранения замечаний (недостатков).

  - За нарушение сроков оплаты выполненных работ Подрядчик вправе взыскать с Заказчика проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ на момент начисления, за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости неоплаченной суммы.

  - За нарушение сроков выполнения работ, а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

  - За нарушение требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере установленном Приложением № 9 к настоящему договору.

За нарушение требований в области антитеррористической безопасности Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере, установленном Приложением № 9  к настоящему договору.

При повторных нарушениях требований Приложений № 8, 9 (приложения по охране труда и антитеррористической безопасности) к настоящему договору Подрядчик выплачивает штраф, в двойном размере.

Оплата Подрядчиком штрафных санкций производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

  - Заказчик вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных настоящим Договором, из любых сумм, подлежащих уплате Подрядчику по настоящему Договору, а также по любым иным договорам, заключенным с Подрядчиком.

  - Возмещение убытков и неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием наступления или действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю сторон, возникших после заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия или военные действия, гражданские волнения либо изменения в действующем законодательстве, а также вследствие запрета государственных органов на действия сторон.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, должна в течение 10 (десяти) дней с момента наступления указанных в пункте 10.1. обстоятельств в письменной форме уведомить другую сторону. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный соответствующими Торгово-промышленными палатами. Если сторона не направит или несвоевременно направит уведомление, то она обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

  - В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более шести месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления другой стороной.

  - На момент заключения настоящего договора стороны осведомлены о наличии обстоятельств, вызванных угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Указанные обстоятельства, а также принимаемые органами государственной власти и местного самоуправления меры по ограничению ее распространения, в частности, установление обязательных правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, запрет на передвижение транспортных средств, ограничение передвижения физических лиц, приостановление деятельности предприятий и учреждений, отмена и перенос массовых мероприятий, введение режима самоизоляции граждан и т.п., не являются форс-мажорными обстоятельствами (обстоятельствами непреодолимой силы) и не могут рассматриваться сторонами в качестве обстоятельств освобождающих от исполнения принятых на себя по настоящему договору обязательств полностью или частично. Стороны не вправе ссылаться на указанные обстоятельства и вызванные ими последствия как на основание для освобождения от ответственности.

  - Природно-климатические условия, отсутствие инфраструктуры, удаленность Объекта не является обстоятельством непреодолимой силы.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до «____» __________ 20__ г. В отношении обязательств Подрядчика неисполненных и/или исполненных ненадлежащим образом настоящий Договор действует до момента исполнения Сторонами соответствующих обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- по решению суда при существенном нарушении обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон;

- в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством;

- в случае аннулирования разрешительных документов Подрядчика на выполнение работ, принятия других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

- по иным основаниям, предусмотренным условиями настоящего Договора.

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, без дополнительного согласования с Подрядчиком в соответствии с ст.715, 717 Гражданского кодекса РФ, а также в следующих случаях:

- задержка начала выполнения работ (этапов работ) более 5 (пяти) календарных дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- нарушения по вине Подрядчика сроков выполнения работ, установленных графиком выполнения работ (этапов работ), более чем на 5 (пять) календарных дней;

- два и более документально подтвержденных случая недостатков в работе, которые делают ее результат непригодным для использования, предусмотренного настоящим Договором;

- утраты Подрядчиком в ходе исполнения Договора права на выполнение работ по настоящему Договору в связи с отсутствием (аннулированием, приостановлением, истечением срока действия) документов, дающих право Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выполнять работы, предусмотренные настоящим Договором;

- нарушения требований охраны труда или охраны окружающей среды, повлекшего несчастный случай или чрезвычайную экологическую ситуацию, ведущую к экологическому ущербу, и т.д.

  - Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной договором цены, пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

  - Если Заказчик расторгает (прекращает) настоящий Договор посредством отказа от исполнения по причине нарушения Подрядчиком принятых обязательств по настоящему Договору, Подрядчик утрачивает право требовать убытки и /или требование денежной компенсации, вызванные отказом от исполнения настоящего Договора Заказчиком, в связи с заведомостью недобросовестного осуществления права требовать убытки и /или требование денежной компенсации в связи с прекращением настоящего Договора.

Для целей применения настоящего пункта, таким нарушением является любое, в том числе и единичное нарушение сроков выполнения работ, задержка любых этапов и разновидности работ, предусмотренных Заданием, и т.д.

  - Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры, возникающие при заключении, исполнении, расторжении настоящего договора или в связи с ним, рассматриваются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия) с соблюдением претензионного порядка урегулирования разногласий.

  - Срок рассмотрения претензии – в течение __ дней с момента ее получения.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

  - Права, принадлежащие Сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой Стороны.

  - Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - В случае, если договор оформлен (заключен) в электронной форме, при использовании программного комплекса оператора электронной торговой площадки, обмен электронными документами производится через функционал торговой площадки.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

  - В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, соответствующая Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону в срок до 5 (пяти) дней с момента принятия такого решения.

  - В части, не урегулированной условиями настоящего договора, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

  - Стороны обязуются выполнять условия, предусмотренные Приложением № 6 («Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий»), Приложением № 9 («Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности»), Приложением № 8 («Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, экологической, промышленной и пожарной безопасности»), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Приложениями к договору и его неотъемлемой частью являются:

- Приложение № 1 – Задание на разработку проектной и рабочей документации

- Приложение № 2 – Календарный план;

- Приложение № 3 – Смета;

- Приложение №4 – АКТ сдачи-приемки выполненных работ (форма акта);

- Приложение №5 – Cправка о стоимости выполненных работ и затрат;

- Приложение № 6 – Соглашение о соблюдении антикоррупционных условий;

- Приложение №7 – Порядок выставления и получения электронных документов;

- Приложение №8 – Соглашение соблюдении подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности;

- Приложение № 9 – Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:				       		   Заказчик:

| _________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ | ПАО «Якутская топливно – энергетическая компания» ИНН 1435032049 КПП 546050001. Адрес местонахождения: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица Петра Алексеева, 76. Телефон: (4112) 401-401 Эл. адрес: JSC-YATEC@yatec.ru Банковские реквизиты: р/сч 40702810000010001324 к/сч 30101810000000000867 БИК 040507867 ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), Г. ВЛАДИВОСТОК. |
| --- | --- |

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор _______________ (_____________________) | Генеральный директор _______________ (А.В. Коробов) |
| --- | --- |

Приложение № 1 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту

ПАО «ЯТЭК»: «Система вентиляции здания сервисного центра ПАО «ЯТЭК» в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса. Инв.№ К0003276»

|  | Основание для производства работ | План капитальных вложений ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК» |
|  | Стадии выполнения работ | Предпроектное обследование объекта, сбор исходных данных. Разработка проектной документации. Разработка рабочей документации. Перед выполнением проектной документации разработать и согласовать основные технические решения (ОТР). |
|  | Подрядная организация (Подрядчик) | Подрядчик определяется по итогам проведения торгов. |
|  | Назначение оборудования | Оборудование системы приточно-вытяжной вентиляции здания сервисного центра и сопутствующих инженерных сетей |
|  | Режим работы | Круглосуточный |
|  | Краткая характеристика существующего здания сервисного центра | Каркас – металлические конструкции Ограждающие конструкции –сэндвич-панели Габариты: 37,0(ш) м х 61,5(д) м х 9,1 м (в) |
|  | Уровень ответственности | Нормальный |
|  | Этажность здания | Одноэтажное |
|  | Климатические условия | Климатический район – IА (СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"). Температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 52⁰С. Снеговая нагрузка – 1,0 кПа. Скоростной напор ветра – 0,23 кПа. Сейсмичность – 5. |
|  | Требования к разработке проектной документации | Проектную документацию разработать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Выполнить следующие разделы проектной документации. - Раздел 1. Пояснительная записка. - Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения. - Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений. - Подраздел ИОС1. Система электроснабжения. - Подраздел ИОС 4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети. - Подраздел ИОС5. Сети связи. |
|  | Требования к основным техническим решениям (ОТР) | Основные технические решения должны содержать следующие сведения: - расчёт производительности общеобменной приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляции, систем пылеудаления; - разработка основных решений по устройству систем вентиляции и систем теплоснабжения приточных установок; - разработка основных решений по устройству систем электроснабжения и автоматизации оборудования вентиляции и теплоснабжения; - укрупненный расчет потребности в энергетических ресурсах; - определение предварительного состава и производителей основного оборудования систем вентиляции, теплоснабжения, автоматизации и электроснабжения; - определение предварительных массогабаритных характеристик основного оборудования; оценка необходимой площади для его размещения и определение мест размещения основного оборудования; - разработка планов систем вентиляции теплоснабжения с размещением основного оборудования и нанесением трасс воздуховодов и трубопроводов в «одну» линию; - разработка принципиальных схем систем вентиляции, теплоснабжения и функциональных схем систем автоматизации. - разработка текстовой части (пояснительной записки) технического решения. |
|  | Требования к разработке рабочей документации | - Рабочую документацию разработать в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - СП 60.13330.2016 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - СП 56.13330.2011 Производственные здания - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. - ГОСТ 21.602-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации систем отопления, вентиляции и кондиционирования - ГОСТ 21.408-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов - ГОСТ 21.502-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации металлических конструкций - ГОСТ 21.705-2016 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловых сетей - ГОСТ 21.501-2018 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений - ГОСТ 21.405-93 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации тепловой изоляции оборудования и трубопроводов - ГОСТ 21.402-83 Система проектной документации для строительства (СПДС). Антикоррозионная защита технологических аппаратов, газоходов и трубопроводов. Рабочие чертежи - Иные действующие нормативные документы в области проектирования и строительства вентиляционных систем производственных зданий - Требования к составу рабочей документации - Рабочие чертежи марки ОВ (отопление, вентиляция). - Рабочее чертежи марки АОВ (автоматизация систем отопления и вентиляции). - Рабочие чертежи марки Силовое электрооборудование) в границах от точек подключения (в пределах здания), указанных Заказчиком, до конечных потребителей систем вентиляции и систем теплоснабжения приточных установок; - Рабочие чертежи марок АС (архитектурно-строительные решения), КМ (конструкции металлические), КЖ (конструкции железобетонные) в объеме необходимом для проведения строительно-монтажных работ по устройству систем вентиляции и вспомогательных и инженерных систем (чертежи металлоконструкций оборудования и трубопроводов, опор трубопроводов и воздуховодов, лестниц и площадок обслуживания, фундаментов под оборудование и т.п.); - Разработка рабочей документации марки ТМ (тепломеханические решения) узла ввода в объеме достаточном для обеспечения возможности подключения системы теплоснабжения приточных установок. - Рабочую документацию иных марок при необходимости. - Рабочую документацию разработать с применением методов BIM проектирования. |
|  | Требования к разработке сметной документации | К сметной документации, разработанной по результатам выполнения проектных работ в составе ПСД, на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы в предъявляются следующие требования: - при составлении сметной документации по проекту преимущественно использовать нормативы, включённые Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов капитального строительства; - сметная документация выполняется в базисном и текущем уровне цен, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», с использованием действующей государственной сметно-нормативной базы 2001 г.; - сметная документация должна состоять из локальных смет, объектных смет и сводного сметного расчета стоимости строительства; - сметная документация должна быть составлена на основе сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Республики Саха (Якутия), при этом, в случае отсутствия сборников или необходимых расценок, необходимо использовать ФСНБ-2001, базисно-индексным методом; - расчёт накладных расходов производить по МДС 81-34.2004 (районы Крайнего Севера); - в случае, если объект строительства расположен на территории Республики Саха (Якутия), необходимо использовать ГСН-81-05-02-2007, VII температурную зону с коэффициентом 0,9; - за итогом сводного сметного расчета определяется сумма налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%; - к сметной документации по строительно-монтажным и пусконаладочным работам должны быть приложены подробные обосновывающие документы, позволяющие достоверно определить виды и объемы работ, указанные в сметах; - сметная документация предоставляется в электронном виде (формат *.pdf, текстовые редакторы *.doc, *.xls, в формате программного обеспечения «Гранд-смета»*.xml, *.gsfx ). |
|  | Требования к сметной документации по определению стоимости работ по проектированию | Стоимость проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ и затрат Подрядчика подтверждается сметой; - для составления сметы на выполнение проектно-изыскательских, исследовательских и лабораторных работ преимущественно использовать нормативы включённые в Федеральный реестр сметных нормативов; - все затраты связанные с выполнением работы по проектирования согласно ТЗ осуществляются силами исполнителя (подрядной организации выполняющей проектирование) и за его счет (в том числе проживание, питание, прямая и обратная доставка своего персонала, а также прочие затраты, включая затраты на прохождение и сопровождение экспертизы проекта, при необходимости). |
|  | Требования к подрядной организации | - Наличие действующего свидетельства о допуске, выданным саморегулируемой организацией в области проектирования (выписка из реестра членов СРО), дающей право на выполнение проектных работ. - Выполнение работ штатными сотрудниками, без привлечения подрядчиков (физических и юридических лиц). - Опыт выполнения и реализации аналогичных работ. Наличие положительных отзывов от Заказчиков. |
|  | Срок выполнения работ | Не более 135 календарных дней |
|  | Порядок сдачи работ | Исполнитель передает Заказчику результаты работы по Акту передачи-приёма документации в нижеследующем виде, если иное не предусмотрено условиями договора: - на бумажном носителе - 4-х экземплярах; - в электронном виде (в том числе и в редактируемом формате) на CD-дисках в 2-х экземплярах. При формировании электронной версии документов, выполнить в HTML-формате паспорт документации (для РД паспорт по разделам/подразделам). На каждом компакт-диске, содержащем электронную версию РД, должна быть внутренняя опись РД. Документация на компакт-диске предоставляется в следующих версиях: - 1 версия - графический образ документации с копиями подписей, печатей и необходимых отметок, чертежи основных комплектов в формате Adobe Portable Documentformat (*.pdf; текстовая документация - Adobe Portable Documentformat (*.pdf); - 2 версия - документация в формате разработки: чертежи -AutoCAD Drawing (*.dwg) последней версии; текстовая документация - форматы версии MS Office последней версии (*.doc, *.xls, *.mdf, *.ppt), сметная документация в формате GrandSmeta» (*.gsfx, *.xml). |

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор _______________ (_____________________) | Генеральный директор _______________ (А.В. Коробов) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

| № | Наименование работ | Начало | Конец | Цена этапа, в % | Цена этапа, в руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектное обследование объекта, сбор исходных данных | 0 дней | 30 дней | Не более 10% от стоимости договора |  |
| 2 | Разработка основных технических решений (ОТР) | 31 дней | 55 дней | Не более 10% от стоимости договора |  |
| 3 | Разработка проектной документации | 56 дней | 95 дней | Не более 30% от стоимости договора |  |
| 4 | Разработка рабочей документации | 96 дней | 135 дней | Не более 50% от стоимости договора |  |

Приложение № 3 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

СМЕТА (№ 1, 2, 3, …)

Приложение № 4 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор

АКТ

(форма акта)

СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| г. Якутск | «__» ________ 2021 г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице ____________________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании____________________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

- В соответствии с договором № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Договор) Подрядчик выполнил обязательства по выполнению работ, а именно:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Подрядчик передал, а заказчик принял следующие документы:

| № | Наименование раздела ПД | Шрифт ПД | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Фактическое качество выполненных работ соответствует (не соответствует) требованиям Договора:

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Вышеуказанные работы, согласно Договору, должны быть выполнены «___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

- Недостатки выполненных работ выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

- Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Договора _____________________________________________________________________________________________

- В соответствии с пунктом ______ Договора сумма штрафных санкций составляет

_____________________________________________________________________________________________

(указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ______________________________________________.

- Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет _____________________________________________________________________________________________

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение № 5 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

## СПРАВКА

## О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

## (Форма)

г. Якутск_                                                      				 «___» __________ 20__ г.

ЗАКАЗЧИК: _________________________________________________________________________________

(организации, адрес, контакты)

ПОДРЯДЧИК: ________________________________________________________________________________

(организации, адрес, контакты)

(номер договора, дата договора, предмет договора)

| № | Наименование выполненных работ | Стоимость выполненных работ и затрат |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала проведения работ | в том числе за отчётный период |
| Итого |  |  |  |
| Сумма НДС |  |  |  |
| Всего с учетом НДС |  |  |  |

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение № 6 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

СОГЛАШЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ УСЛОВИЙ

г. Якутск                                                                                     «____» _______________ 20__ г.

_____________________________________________________________________________

(указывается полное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

(____________________________________________________________________________),

(указывается сокращенное фирменное наименование контрагента согласно учредительным документам)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице

_____________________________________________________________________________,

(должность и Ф.И.О. указываются полностью)

действующего на основании ____________________________________, с одной стороны, и

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее соглашение к договору о нижеследующем:

  - При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие- либо неправомерные преимущества или неправомерные цели.

  - При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимается:

- представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- представление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

  - В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в действиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков преступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

  - В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Стороны настоящего Соглашения признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

  - Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения рейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения Договора.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в рамках исполнения Соглашения фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

  - Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение № 7 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

  - Электронный документ – это информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, к которой для целей настоящего Порядка относятся электронные первичные документы и электронные счета-фактуры, подписанные квалифицированной электронной подписью.

  - Электронный первичный бухгалтерский документ – первичный учетный документ, составленный в соответствии с Федеральным законом от 16.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и подписанный электронной подписью.

  - Электронный счет-фактура – это счет-фактура, составленный в соответствии с требованиями статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации и подписанный электронной подписью.

  - Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию.

  - Квалифицированная электронная подпись – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в квалифицированном сертификате.

  - Квалифицированный сертификат – это сертификат ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром, входящим в сеть доверенных удостоверяющих центров ФНС.

  - Удостоверяющий центр – организация, осуществляющая функции по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей, а также иные функции возложенные на него законодательством;

  - Стороны – участники соглашения об использовании электронных документов, совместно именуемые Стороны.

  - Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами, входящая в сеть доверенных операторов электронного документооборота.

  - Направляющая сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи другой Стороне.

  - Получающая сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей стороны документ в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи.

  - Прямой обмен – обмен электронными документами между Сторонами без участия Оператора.

  - Соглашение – соглашение об использовании электронных документов, в соответствии с которым Стороны обязуются применять настоящий Порядок.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Настоящий Порядок устанавливает общие принципы осуществления электронного документооборота между Сторонами в соответствии с:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Налоговым кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи";

- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";

- порядком выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 ноября 2015 г. № 174н;

- договором от (указать дату настоящего договора) г. № (указать № настоящего договора).

  - Электронные документы, которыми обмениваются Стороны, должны быть:

- перечислены в перечне, приведенном в приложении № 1 к Соглашению;

- сформированы по формату, утвержденному ФНС России, а при отсутствии формата, утвержденного ФНС России, по формату, согласованному Сторонами;

- с обязательным указанием значений дополнительных идентификаторов, представленных в приложении № 4 к Соглашению;

- юридически эквивалентны документам на бумажных носителях, заверенным соответствующими подписями и печатями, в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

- ПРИЗНАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

  - Электронный документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав и обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:

    - подтверждена действительность квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ, на дату подписания документа;

    - получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписан данный электронный документ;

    - подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания;

    - квалифицированная электронная подпись, с помощью которой подписан электронный документ, используется с учетом ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате.

  - При соблюдении условий, приведенных в пункте 2.2. настоящего Порядка, электронный документ должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа, использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по запросам последних.

  - Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати обеих Сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. Доказательством подписания электронного документа Получающей стороной может являться, в том числе ее квалифицированная электронная подпись с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного Направляющей стороной.

  - Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной электронной подписи, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в квалифицированном сертификате квалифицированной электронной подписи не указано лицо, действующее от имени организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения подписанного электронного документа Получающая сторона добросовестно исходит из того, что документ подписан от имени Направляющей стороны уполномоченным лицом.

- ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ЦЕНТРОМ И ОПЕРАТОРОМ

  - Стороны не позднее 3 (трех) дней после подписания Соглашения обязуются за свой счет получить квалифицированные сертификаты электронной подписи, которые можно будет использовать в течение всего срока действия Соглашения.

  - Условия использования средств электронной подписи и порядок ее проверки, правила обращения с ключами и квалифицированными сертификатами квалифицированной электронной подписи устанавливаются Регламентами удостоверяющего центра.

  - Стороны, планирующие осуществлять обмен электронными первичными бухгалтерскими документами через Оператора, а также электронными счетами-фактурами, до начала осуществления обмена электронными документами должны:

- заключить договор с Оператором;

- оформить и представить Оператору заявление об участии в обмене электронными документами;

- получить у Оператора идентификатор участника, реквизиты доступа и другие необходимые данные.

  - В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в обмене электронными документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее трех рабочих дней со дня соответствующего изменения представляет Оператору заявление о внесении изменений в ранее сообщенные данные.

- ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА

  - Порядок выставления и получения электронных первичных бухгалтерских документов.

    - Направляющая сторона формирует необходимый электронный первичный бухгалтерский документ в своей автоматизированной системе, подписывает его квалифицированной электронной подписью и отправляет через Оператора программного комплекса Получающей стороне.

    - Оператор, посредством программного обеспечения, проводит проверку направленных документов. При условии, если направленные документы соответствуют требованиям программного комплекса, Получающая сторона получает уведомление о направлении документов на рассмотрение.

В случае, если документы не соответствуют требованиям программного комплекса, Отправляющая сторона получает уведомление об ошибке с требованием корректировки направленных документов.

    - Получающая сторона, ознакомившись с электронным первичным бухгалтерским документом, в зависимости от условий заключенного договора может:

- подписать его квалифицированной электронной подписью и отправить Направляющей стороне через Оператора - в том случае, если Получающая сторона согласна с содержанием электронного первичного бухгалтерского документа;

- сформировать Уведомление об уточнении электронного первичного бухгалтерского документа, указав причину несогласия, подписать его квалифицированной электронной подписью и отправить Направляющей стороне через Оператора – в том случае, если Получающая сторона не согласна с содержанием электронного первичного бухгалтерского документа.

    - Оператор при получении от Направляющей стороны либо от Получающей стороны (от Оператора Получающей стороны) сообщения об ошибке действительности квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи, на основании заключенного договора осуществляет процедуры по устранению ошибок действительности квалифицированного сертификата квалифицированной электронной подписи.

    - В случае если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны (Оператора Получающей стороны) либо Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны Извещение о получении электронного документа при условии отсутствия у Направляющей стороны Уведомления об уточнении электронного первичного бухгалтерского документа и невозможности для Направляющей стороны получить информацию о причинах отсутствия указанного извещения, Направляющая сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе. Указанный бумажный документ, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Стороны признают оригиналом.

  - Порядок выставления и получения электронных счетов-фактур:

- при выставлении и получении электронных счетов-фактур Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе Минфина России от 10 ноября 2015 г. № 174н.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - В случае несоответствия производственного календаря рабочего времени одной из Сторон производственному календарю рабочего времени Российской Федерации первым рабочим днем признается рабочий день согласно производственному календарю рабочего времени Российской Федерации.

  - В случае невозможности производить обмен электронными документами (в т.ч. при неполучении извещений о получении электронного документа, при отсутствии любого вида связи с Получающей Стороной и пр.) Направляющая Сторона оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Квалифицированная электронная подпись, которой подписан электронный документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным в пункте 3 настоящего Порядка, признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.

  - При возникновении разногласий относительно подписания с помощью электронной подписи определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом удостоверяющего центра, возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых для обмена электронными документами.

  - Все споры, возникающие в связи с исполнением Соглашения, рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон по настоящему договору.

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение №1

Порядок выставления и получения электронных документов

ПЕРЕЧЕНЬ И ФОРМАТ ДОКУМЕНТОВ

| Наименование электронного документа | Формат электронного документа | Равнозначный документ на бумажном носителе |
| --- | --- | --- |
| Указать необходимый перечень |  |  |

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Подрядчик 	Заказчик

Приложение №2

Порядка выставления и получения электронных документов

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ

Сторона _____________________ уведомляет, что отказывается от исполнения Соглашения от _________ № ________

___________________ 	__________________	 _______________

(должность) 	       (подпись) 	    (расшифровка)

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Подрядчик 	Заказчик

Приложение №3

Порядка выставления и получения электронных документов

ТРЕБОВАНИЯ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ

Пакет документов – это набор документов отправляемых одновременно в «комплекте». Под допустимым пакетом документов понимаются следующие наборы документов:

| № | Перечень документов | Количество документов в пакете |
| --- | --- | --- |
| 1 | Указать необходимый перечень |  |

Пакеты документов другого состава являются недопустимыми и подлежат автоматическому отклонению с указанием ошибки.

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Подрядчик 	Заказчик

Приложение №4

Порядка выставления и получения электронных документов

ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОЛЕЙ

| № | Идентификатор ТекстИнфТип | Описание | Товарная накладная | Счет-фактура |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Указать необходимые требования |  |  |  |
| 2 | Например: ВидДокум | Указывается вид документа. Возможны значения: «АктВыпРабУсл» «ТОРГ-12» «АвансСЧФ» | Обязательно | Заполняется только для авансового счета-фактуры |

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Подрядчик 	Заказчик

м Приложение № 8 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

## Соглашение о соблюдении ПОДРЯДЧИКОМ требований в области охраны труда, ОХРАНЫ Окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований законодательных и других действующих отраслевых нормативно-правовых актов (далее НПА):

- Охраны труда;

- Правил противопожарного режима в РФ, Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий;

- Федеральных норм и Правил в области промышленной безопасности;

- Охране окружающей среды;

- за обеспечение в ходе выполнения работ выполнения необходимых мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, рациональному использованию территории своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями (далее Субподрядчик).

  - Подрядчик обязуется информировать Заказчика о каждом несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил. При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Соглашением.

  - При проведении работ на объектах Заказчика, Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства РФ в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, а также требования внутреннего нормативного документа Заказчика – Положение «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» ПЛ-22-32.

1.3.1. Перечень локальных нормативных актов (далее ЛНА) в области охраны окружающей среды экологической, промышленной и пожарной безопасности Заказчика является открытым, может быть дополнен, а их требования изменяться. Все вновь утвержденные ЛНА и планы мероприятий в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками.

  - В случае нарушения Подрядчиком и/или его Субподрядчиком действующего законодательства либо локального нормативного акта Заказчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления письменного Уведомления о расторжении договора. Договор считается расторгнутым в день получения Уведомления о расторжении договора Подрядчиком.

  - Руководитель Подрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемых Субподрядчиков.

  - Заказчик оставляет за собой право проводить независимые аудиты и контрольные проверки соблюдения требований п.1.1.-п.1.3. настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения подрядных работ. Результаты аудитов и проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения Правил безопасности, условий договора, локальных документов Заказчика, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно Акту аудита или контрольной проверки.

  - В случае, если действия Подрядчика создают угрозу антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутри объектового режима, должен быть проинформирован сотрудник службы безопасности (охранного предприятия). Дальнейшее взаимодействие выполняется на основании «Соглашения о соблюдении подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности». Дублирование санкций по отношению к подрядчику за нарушения в области охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, соблюдению пропускного или внутри объектового режима не допускается.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.	Подрядчик должен иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности и (при необходимости) допуски к заявленным работам (электро-газо-сварка/резка, право на управление спецтехникой, стропальные и иные работы).

В случае привлечения Субподрядчиков, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядчиком.

2.2.	Все оборудование Подрядчика и Субподрядчика, используемое на территории Заказчика, должно иметь надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации и отметки о необходимых испытаниях, в соответствии с требованиями Российского законодательства. Копии этих документов должны предоставляться Заказчику по требованию.

Подрядчик должен назначить приказом ответственное лицо за эксплуатацию машин и оборудования Заказчика, переданных им Подрядчику.

2.3. Перед началом производства работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:

- схему мест производства работ, установки техники и агрегатов, складирования материалов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения, канализации;

- схемы разрешенных проездов по территории;

- схемы подземных коммуникаций (в случае пролегания их в зоне производства работ);

- необходимость и способы прокладки временных коммуникаций;

- необходимые средства индивидуальной защиты;

- порядок действий в случае аварийных и нештатных ситуаций.

2.4. Персонал Подрядчика и Субподрядчика до начала работ должен пройти медицинский осмотр и не иметь медицинских противопоказаний.

2.5. Передача Подрядчику отдельных объектов Заказчика для выполнения работ оформляется двухсторонним актом-допуском между Заказчиком и Подрядчиком на период производства работ.

Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком проект производства работ, технологическую карту не менее, чем за 7 (семь) дней до начала выполнения работ по Договору.

В случае отступления от проекта производства работ (технологической карты), Подрядчик обязан согласовать изменения технологии выполнения работ с Заказчиком.

2.6. Подрядчик, в присутствии Заказчика, обязан лично убедиться в готовности объекта к производству работ (условия, объем и последовательность выполнения работ, мероприятия по обеспечению требований в области охраны труда, охраны окружающей среды промышленной и пожарной безопасности, по предупреждению и реагированию на ЧС), после чего принимает объект согласно акту (наряду) - допуску.

2.7. При необходимости совмещения строительно-монтажных, ремонтных, наладочных или других работ на одном и том же оборудовании или сооружении, несколькими подрядными организациями, для обеспечения безопасного их выполнения общая координация работ с разработкой совмещенного графика работ и общих мероприятий по охране труда, утверждаемых техническим руководителем осуществляется Заказчиком.

2.8. Подрядчик обязан обеспечить присутствие на территории Заказчика лица, ответственного за вопросы охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, в случае, если реализуемые проекты потенциально опасны с точки зрения возможных чрезвычайных происшествий, вне зависимости от числа или категории сотрудников Подрядчика, задействованных на территории Заказчика.

2.9. Представители Подрядчика в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, работники Подрядчика и Субподрядчика должны иметь документы/удостоверения об обучении/ аттестации по электробезопасности, охране труда, промышленной безопасности, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

Персонал Подрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по охране труда.

2.10. Подрядчик и Субподрядчики, привлеченные Подрядчиком обязаны в любое время допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

2.11. Подрядчику запрещается:

- допускать к работе работников с признаками алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

- допускать на территории Заказчика пронос (ввоз), нахождение, хранение и употребление веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение работникам Подрядчика.

- доставлять любым способом на территорию Заказчика материально-технические ценности без соответствующего разрешения;

- самовольно изменять условия, последовательность и объем работ;

- нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения, а также посещать объекты Заказчика за пределами территории производства работ;

- без необходимости находиться на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика;

- отвлекать работников Заказчика во время проведения ими производственных работ;

- пользоваться оборудованием и механизмами Заказчика без согласования с ним;

- курить вне отведенных для этого мест;

- накапливать любые виды отходов вне отведенных мест;

- совместно накапливать твердые коммунальные отходы, промышленные отходы и металлолом, в любых сочетаниях;

- вывозить с территории Заказчика отходы I-IV классов опасности, подлежащие захоронению, без договора на размещение отходов, заключенного с организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по размещению отходов I-IV классов опасности;

- транспортировать отходы I-IV классов опасности без лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности;

- привлекать к транспортировке отходов I-IV классов опасности организацию, не имеющую лицензии на осуществление деятельности по транспортировке отходов I-IV классов опасности

- сбрасывать в поверхностные воды, сточные воды, на территорию Заказчика отходы производства, мусор, химические вещества, нефтепродукты и другие вне отведенных для этого мест;

- применять в работе открытый огонь на территории ПАО «ЯТЭК», кроме работ, технология которых предусматривает применение открытого огня;

- хранить баллоны (кислород, пропан) и ЛВЖ (краски, растворители, ГСМ и т.п.) на рабочем месте после окончания работ в течение рабочего дня или полного окончания работ;

- сжигание любых видов отходов на территории ПАО «ЯТЭК»;

- допускать сброс и слив отходов в системы канализации, на грунт;

- хранить емкости с горюче-смазочными материалами, красками и растворителями на почве без поддонов;

- хранить нефтепродукты в резервуарах без маркировки, с открытыми крышками;

- допускать утечки потребляемых видов энергоресурсов;

- использовать в производстве химические вещества и соединения, не имеющие гигиенического сертификата, инструкции по безопасному ведению работ с веществом/соединением и мерам оказания медицинской помощи при негативном воздействии на здоровье персонала.

3. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. СИЗ, Транспорт.

3.1.1. Работники Подрядчика, осуществляющие производственную деятельность на объектах Заказчика, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты (далее СИЗ) в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами выдачи СИЗ.

3.1.2. Работники Подрядчика должны обязательно применять застегнутые подбородным ремнем защитные каски:

- при нахождении в помещениях с действующим оборудованием, в колодцах, камерах, каналах, туннелях, на строительной площадке и в ремонтной зоне;

- при выполнении грузоподъёмных работ и при перемещении грузов;

- при строительных работах;

- при работе в зонах, обозначенных табличками «Обязательное ношение каски»;

- при работе в зоне возможного контакта головы с электропроводкой;

- в зоне опасности контакта головы с низко расположенными элементами конструкций.

- применение касок без подбородных ремней запрещается. Работник, использующий такую каску или не застегнувший подбородный ремень, от выполнения работы должен быть отстранен как не обеспеченный средством защиты головы.

3.1.3. Работники Подрядчика должны обязательно применять защитные очки или щитки:

- при работе с ручным инструментом ударного действия;

- при работе с электрифицированным и пневматическим абразивным инструментом;

- при электро- и газосварочных работах.

3.1.4. Работники Подрядчика, не применяющие выданные им СИЗ, необходимые при проведении работ, должны отстраняться от работы руководителем работ до устранения этого нарушения.

3.1.5. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров (если это предусмотрено заводом изготовителем);

- аптечкой первой помощи;

- огнетушителем;

- системами автоматики, блокировок, сигнализации (если это предусмотрено соответствующими НПА);

- знаком аварийной остановки;

- противооткатными башмаками;

- искрогасителями (на территориях взрывопожароопасных объектов Заказчика);

3.1.6.Подрядчик должен обеспечить:

- обучение и достаточную квалификацию водителей транспортных средств;

- проведение регулярных ТО транспортных средств;

- использование и применение транспортных средств по их назначению;

- соблюдение внутри объектового скоростного режима, установленного Заказчиком;

- движение и стоянку транспортных средств согласно разметке и дорожных знаков на территории Заказчика.

3.1.7. Подрядчик обязан:

- организовать предрейсовый медицинский осмотр водителей;

- организовать осмотры транспортных средств перед выездом на линию перед началом работ.

3.2. При проведении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан:

- в случае разлива нефтепродуктов, масел обеспечить сбор разлива опилками или песком и их утилизации, при невозможности сбора и утилизации – сообщить о разливе Заказчику;

- размещать емкости с отработанными нефтепродуктами на специальных металлических поддонах или бетонированных площадках (исключая попадание нефтепродуктов в почву);

- складировать, хранить материалы, владельцем которых он является, в специально оборудованных местах, ограничивающих доступ посторонних лиц;

- складировать и хранить несколько материалов в одном помещении с учетом безопасности их совместного хранения и обеспечения пожарной безопасности. Хранить баллоны с горючими газами только в установленных местах;

- накапливать отходы раздельно по видам отходов или группам однородных отходов, в соответствии с порядком установленным Заказчиком

- полностью исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе, вышедшими из строя.

3.3. Подрядчик обязан информировать Заказчика о каждом нарушении требований документов, предусмотренных п.1.1., п.1.3. настоящего Соглашения, а также о несчастном случае, произошедшем на территории Заказчика. Принимать к своим работникам меры за несоблюдение последними вышеуказанных инструкции и правил.

4. ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ

4.1.	На момент заключения Договора, Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика, в части, относящейся к деятельности Подрядчика, предусмотренными п.1.3 настоящего Соглашения

4.2. 	В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, Подрядчик обязуется руководствоваться ЛНА, предоставленным Заказчиком.

4.3. С целью выполнения требований настоящего Соглашения, Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности проводимых Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан провести инструктаж своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, о требованиях настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области ОТ и ЭППБ, указанных в п.1.1., п.1.3 настоящего Соглашения.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

5.1. Заказчик совместно с представителем Подрядчика, ведущим работы на объектах ПАО «ЯТЭК», в сроки, установленные руководством ПАО «ЯТЭК» проводит плановые/внеплановые инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком на объекте ПАО «ЯТЭК» факта нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований безопасности и охраны труда, при выполнении им своих трудовых, а также требований документов, предусмотренных п.1.1, п.1.3. настоящего Соглашения, уполномоченное лицо Заказчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

6.1. За нарушение требований настоящего Соглашения Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Соглашением.

6.2. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф, зафиксированных Актом нарушений требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА Подрядчиком при выполнении работ, оформленным в соответствии с п. 6.5. настоящего Соглашения. Выявленные нарушения требований ОТ оформляются актом, в соответствии с приложением 7 Положения «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» ПЛ-22-32.

6.3. Заказчик вправе (но не обязан) взыскать с Подрядчика штраф за каждый случай нарушения.

6.4. Работник Заказчика, уполномоченный в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, обнаруживший факт нарушения Подрядчиком и/или Субподрядчиком охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА передает в адрес Подрядчика Уведомление об устранении такого нарушения с указанием разумного срока для устранения данного нарушения и необходимости явки уполномоченного представителя Подрядчика и/или Субподрядчика в назначенное время и место для составления Акта о нарушении требований норм охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности в случае не устранения нарушения, по истечении установленного в Уведомлении срока.

6.4.1. Уведомление направляется в адрес Подрядчика телефонограммой, либо посредством электронной почты на корпоративный адрес Подрядчика, либо иным способом, позволяющем достоверно установить факт получения Подрядчиком и /или Субподрядчиком данного Уведомления.

6.5. Акт о нарушении требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, ЛНА Подрядчиком при выполнении работ составляется комиссией, с участием представителей Заказчика и Подрядчика, уполномоченными в сфере охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности. В случае отказа представителя Подрядчика от участия в составлении Протокола, в Протоколе делается соответствующая отметка.

6.6. Размер штрафа, выплачиваемый Подрядчиком, определяется тяжестью нарушений и их последствиями, с учетом критериев (п.6.6) и устанавливается Актом о нарушении требований охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, оформленным в соответствии с п.6.5. настоящего соглашения.

6.6.1. В случае однократных нарушений, не несущих риска наложения штрафа или причинения ущерба имуществу Заказчика и окружающей среде и их устранения в срок, определенный Уведомлением, штраф не начисляется.

6.6.2. При принятии решения о наложении и определении размера штрафа обязательно учитывается общая стоимость работ по договору. Штраф не должен назначаться, если стоимость работ по договору сравнима с суммой штрафа.

6.6.3. Если произошли инциденты, связанные с ОТ, инциденты на ОПО, причинен вред окружающей среде, в результате действий Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе и расходы, понесенные Заказчиком случае взыскания государственными надзорными органами штрафных санкций), производит восстановительные работы за свой счет.

6.6.4. В случае взыскания контролирующими органами штрафных санкций с Заказчика по фактам нарушений требований законодательства РФ об охране труда, охране окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, произошедших по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает Заказчику расходы по уплате таких штрафов.

6.7.Размер штрафа определяется тяжестью нарушений и их последствиями, с учетом рекомендаций Приложения №11 Положения «О порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опасных производственных объектах» ПЛ-22-32.

6.8. Оплата Подрядчиком штрафных санкций производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента выставления Заказчиком счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖНЕИЯ

7.1. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, каждый из которых является оригиналом, по 1 (одному) для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |

Приложение № 9 к договору

№ _____ от «____» ____________________ 20__ г. (далее – договор)

## Соглашение о соблюдении ПОДРЯДЧИКОМ требований в области Антитеррористической безопасности

ТЕРМИНЫ

Акт незаконного вмешательства – противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта Заказчика, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий

Потенциально опасные участки объекта Заказчика – территориально выделенные зоны (участки), конструктивные и технологические элементы объекта Заказчика, на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся, эксплуатируются, транспортируются или уничтожаются радиоактивные, взрыво-, пожароопасные и опасные химические и биологические вещества, а также иные сооружения, аварии на которых, в том числе в результате совершения акта незаконного вмешательства, могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями;

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком субподрядными организациями (далее Субподрядчик) антитеррористического законодательства, нормативно-правовых актов (далее НПА) об антитеррористической безопасности, Федерального закона от 21.07.2011 N 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса" пропускном и внутри объектовом режиме, персональных данных».

При этом ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками по настоящему Соглашению полностью возлагается на Подрядчика, включая оплату штрафных санкций, предусмотренных настоящим Соглашением.

1.2. Подрядчик несет ответственность за соблюдение своими работниками, а также привлеченными Подрядчиком Субподрядчиками требований регламента «О пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ПАО «ЯТЭК».

Приведенный в настоящем пункте Регламент Заказчика и/или перечень локальных нормативных актов (далее ЛНА) может быть дополнен, перечень и требования ЛНА измениться. Все вновь утвержденные локальные нормативные акты и планы мероприятий в области антитеррористической безопасности (далее АТБ) Заказчика обязательны для выполнения Подрядчиком и его Субподрядчиками.

1.3. Выполнение локальных нормативных актов Заказчика по АТБ обязательно для Подрядчика и Субподрядчиков.

1.4. В случае нарушения Подрядчиком и/или его Субподрядчиком действующего законодательства (п.1.1 настоящего соглашения), либо локальных нормативных актов Заказчика (п.1.2 настоящего соглашения), а также совершения противоправного действия (бездействия), покушение на его совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта Заказчика, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, повреждение или уничтожение имущества либо создавшее угрозу наступления таких последствий, далее вместе именуемые «правила в области АТБ», Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Договор считается расторгнутым в день получения Уведомления о расторжении договора Подрядчиком.

1.5. Руководитель Подрядчика обязан ознакомить с настоящим Соглашением своих работников, а также привлекаемых Субподрядчиков.

1.6. Заказчик оставляет за собой право проводить контрольные проверки соблюдения требований п.1.1. - п.1.3. настоящего Соглашения на участках и объектах выполнения подрядных работ. Результаты проверок будут предоставлены Подрядчику, который в свою очередь обязан устранить выявленные представителями Заказчика, нарушения правил в области АТБ, с последующим уведомлением Заказчика о проделанной работе согласно контрольной проверке.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ АНТАТЕРРОРЕСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1. Подрядчик (и привлекаемый им Субподрядчик) обязан иметь все предусмотренные законодательством разрешительные документы на осуществляемые им виды деятельности.

В случае привлечения Субподрядчиков, Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика. Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ Субподрядчиком.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1.При подаче заявки на участие в процедуре закупки, предоставить следующие сведения о персонале в составе конкурсной документации:

- списки лиц, официально трудоустроенных на момент подачи заявки, силами которых предполагается выполнение работ;

- заверенные копии паспортов, трудовых договоров с Подрядчиком, разрешения на работу для иностранных граждан.

2.3. Представители Подрядчика в области АТБ, работники Подрядчика и Субподрядчика должны иметь соответствующие документы/удостоверения, а также пропуск на территорию Заказчика и обязаны предъявлять их работникам Заказчика, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением правил АТБ.

Персонал Подрядчика/Субподрядчика до начала работ должен пройти вводный и первичный инструктажи по АТБ.

2.4. Подрядчик и Субподрядчики, привлеченные Подрядчиком, обязаны в любое время допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных предприятий, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования.

3. ОТДЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Подрядчик обязан представлять Заказчику информацию о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушениях требований в области АТБ, выявленных Заказчиком при проверках выполнения работ Подрядчиком.

4. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ

4.1. На момент заключения Договора, Подрядчик ознакомлен с ЛНА Заказчика, в части, относящейся к деятельности Подрядчика, предусмотренными п.1.1 и 1.2 настоящего Соглашения.

4.2. В случае внесения Заказчиком изменений или дополнений в ЛНА, введения в действие новых ЛНА в области АТБ, Подрядчик обязуется руководствоваться актуальными ЛНА с учётом внесённых изменений.

Изменения и дополнения ЛНА доводятся до Подрядчика (Субподрядчика) в устной или иной форме по соглашению Сторон, при этом, в случае опубликования дополнений ЛНА на официальном сайте Заказчика, подрядная организация может самостоятельно ознакомиться с ЛНА Заказчика по ссылке: http://yatec.ru/index.php.

4.3. С целью выполнения требований настоящего Соглашения, Подрядчик обязан обеспечить участие своего представителя, в случае приглашения, в совещаниях по вопросам АТБ проводимых Заказчиком.

4.4. Подрядчик обязан ознакомить своих работников, а также работников субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком, с требованиями настоящего Соглашения и ЛНА Заказчика в области АТБ.

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА И ПОДРЯДЧИКА

5.1. Заказчик, совместно с представителем Подрядчика, ведущим работы на объектах ПАО «ЯТЭК», в сроки, установленные руководством ПАО «ЯТЭК» проводит инспекции (проверки) по производственным площадкам Подрядчика. Подрядчик не вправе отказаться от участия в проводимой инспекции (проверке). Указанные инспекции (проверки) проводятся с целью анализа исполнительской дисциплины Подрядчика и привлеченных им Субподрядчиков в области АТБ.

5.2. В случае обнаружения Заказчиком на объекте факта нарушения работниками Подрядчика (Субподрядчика) требований АТБ, уполномоченное лицо Заказчика вправе в одностороннем порядке незамедлительно прекратить работы, а в необходимых случаях ограничить допуск таких работников на территорию данного объекта.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА

6.1. За нарушение требований настоящего Соглашения Подрядчик несет ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим Соглашением.

6.2. Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные Заказчиком расходы на устранение последствий происшествий, произошедшие по вине Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком.

6.3. Подрядчик обязуется выплатить Заказчику штраф в размере, установленном в Акте о нарушении требований норм АТБ, в соответствии со шкалой штрафных санкций (Таблица 1 раздел 8 настоящего соглашения).

6.4. Сотрудник охраны объекта, либо работник Заказчика, уполномоченный в области АТБ, обнаруживший факт нарушения Подрядчиком и/или Субподрядчиком правил в области АТБ в месте совершения нарушения или в помещении службы охраны, в присутствии представителя Подрядчика и/или Субподрядчика (в случае допущения нарушения Субподрядчиком) составляет Акт о нарушении требований АТБ Подрядчиком при выполнении работ (Акт о нарушении).

Акт о нарушении составляется сотрудником охраны объекта Заказчика с участием представителей Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика. В случае отказа представителя Подрядчика/Субподрядчика от участия в составлении Акта, в Акте делается соответствующая отметка. При этом составление Акта о нарушении рекомендовано при участии уполномоченного представителя Заказчика в области АТБ.

6.5. Размер штрафа за нарушение правил в области АТБ, если иное не определено Шкалой штрафов (Таблица 1 раздел 8 настоящего соглашения) составляет 5000 (пять тысяч рублей).

6.6. Штрафные санкции, предъявленные государственными надзорными органами Заказчику в результате действий Подрядчика или Субподрядчика, привлеченного Подрядчиком, возмещаются Подрядчиком.

6.6.1. Наложение штрафных санкций является правом, но не обязанностью Заказчика.

Сумма штрафа не может превышать 10% от общей стоимости работ, выполняемых по договору.

6.6.2. Оплата Подрядчиком штрафных санкций производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком в адрес Претензии о нарушении Подрядчиком требований в области антитеррористической безопасности и выставления счета, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, или, по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. В случае если одна из Сторон располагает сведениями, что может произойти нарушение каких-либо требований в обрасти АТБ, такая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего соглашения.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антитеррористических требований, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны.

8. ШКАЛА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

8.1. Размер штрафных санкций за нарушения, допущенные работниками Подрядчика/Субподрядчика определяется с учетом таблицы №1.

Таблица №1. Размер штрафных санкций.

| № п/п | Перечень нарушений | Сумма штрафа (руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Попытка проникновения на территорию объекта через проходную без пропуска. | 2 000 |
| 2 | Неоднократные, два и более раз выявленные попытки проникновения на территорию объекта через проходную без пропуска. | 15 000 |
| 3 | Попытка проникновения на территорию объекта через проходную по чужому пропуску, оформленного на работника одноименной или сторонней организации. | 20 000 |
| 4 | Попытка проникновения на территорию объекта через проходную по пропуску с истекшим сроком действия. | 10 000 |
| 5 | Попытка проникновения/выхода (выезда) на территорию объекта в неустановленном месте (через периметр ограждения). | 30 000 |
| 6 | Попытка проноса (ввоза) на территорию объекта алкогольной или наркотической продукции. | 50 000 |
| 7 | Задержание на территории объекта в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (на основании медицинского освидетельствования). | 50 000 |
| 8 | Попытка доставки любым способом/выноса (вывоза) собственных товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения заказчика. | 5 000 |
| 9 | Курение в потенциально опасные элементах (участках) объекта Заказчика, которое может привести к прекращению нормального функционирования объекта Заказчика, его повреждению или к аварии на объекте. | 50 000 |
| 10 | Неоднократные, два и более раз выявленных попыток выноса/вывоза принадлежащих Подрядчику/Субподрядчику товарно-материальных ценностей без соответствующего разрешения Заказчика. | 15 000 |
| 11 | Попытка выноса/вывоза товарно-материальных ценностей Заказчика без соответствующего разрешения Заказчика. | 50 000 |
| 12 | Установленная, в том числе с помощью технических средств охраны, попытка размещения (помещения) товарно-материальных ценностей Заказчика в неустановленных местах хранения (в автотранспорте, на себе, под одеждой, в тайнике на территории объекта, перекид через периметр ограждения и т.п.). | 30 000 |
| 13 | Тайное хищение имущества заказчика, установленное вступившим в законную силу решением суда. | 50 000 |
| 14 | Неоднократное (второе и последующие) хищения товарно-материальных ценностей Заказчика, установленные вступившими в законную силу решениями суда. | 100 000 |
| 15 | Складирование и хранение баллонов с пропаном, бутаном, кислородом в непосредственной близости от опасных производственных объектов, служебных/офисных помещений, открытых распределительных устройств, закрытых распределительных устройств, кабельных каналов, трансформаторных площадок, масляных хозяйств, караульных и постовых помещений. | 50 000 |
| 16 | Неоднократное, два и более раз выявленное складирование, и хранение баллонов с пропаном, бутаном, кислородом в непосредственной близости от опасных производственных объектов, служебных/офисных помещений, кабельных каналов, трансформаторных площадок, масляных хозяйств, караульных и постовых помещений. | 100 000 |
| 17 | Нахождение без необходимости за пределами рабочего места/участка в потенциально опасных участках объекта заказчика, а также, в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, газовые магистрали в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 20 000 |
| 18 | Неоднократные, два и более раз выявленное нахождение за пределами рабочего места/участка в потенциально опасных участках объекта заказчика, а также в местах ограниченного доступа, в местах расположения основных узлов и механизмов (главный корпус, трансформаторные площадки, масляные хозяйства, газовые магистрали в пределах запретной зоны вдоль периметра ограждения). | 50 000 |
| 19 | Нахождение на территории объекта сверхустановленного времени без согласования. | 15 000 |
| 20 | Неоднократное, два и более раз выявленное на территории объекта сверхустановленного времени без согласования. | 50 000 |
| 21 | Включенное без необходимости световое освещение в арендованных подрядчиком производственных или офисных помещениях во внерабочее время. | 2 000 |
| 22 | Неоднократное, два и более раз выявленное включенное без необходимости световое освещение в арендованных подрядчиком производственных или офисных помещениях во внерабочее время. | 5 000 |
| 23 | Поступление ложной информации о минировании или угрозы проведения диверсионно-террористического акта на объектах Заказчика. | 100 000 |

8. ПОДПИСИ СТОРОН

| _______________ (_____________________) | ________________ (___________________) |
| --- | --- |