Договор №________________

на капитальный ремонт двигателей АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН)

работающих в составе электростанций ПАЭС-2500

г. Якутск  									____._____.2019 г.

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании  устава, с одной стороны, и________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице_____________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, (далее по тексту вместе именуемые Стороны), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту Оборудования в соответствии с согласованным объемом на основании подписанных Сторонами  Приложения № 1, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1.2. Результатом выполненных работ является отремонтированные работоспособные двигатели АИ-20 (работающий на газообразном топливе) согласно Приложения № 1 , к электростанции ПАЭС-2500, и редуктор 50 Гц двигателя АИ-20, прошедший заводские испытания, пригодный для круглогодичной эксплуатации в климатических условиях Республики Саха (Якутия).

1.3. Исполнитель полностью осведомлен об особенностях эксплуатации оборудования, в том числе: цель эксплуатации оборудования, вид используемого топлива, наличие составных частей оборудования, отличных от заводских, климатические условия. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми навыками, запасными частями, материалами и инструментами, необходимыми для достижения результата работ, что позволяет ему оказать услуги по ремонту оборудования качественно в соответствии с техническими требованиями и законодательством РФ.

1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить стоимость выполненных работ по ремонту Оборудования.

- СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

  - Стоимость выполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ ремонта Оборудования и порядок расчетов по настоящему Договору определяется в Спецификации № 1 (Приложение № 1). Общая стоимость работ по договору составляет 0000 00 (тысяч) рублей, в том числе НДС 20%. Стоимость работ включает в себя: стоимость всех запасных частей, всего навесного оборудования (узлов и агрегатов), материалов и работ, связанных с капитальным ремонтом газотурбинного привода АИ-20. Газотурбинный привод АИ-20 после проведения капитального ремонта и испытаний передаются Заказчику в той комплектации, в которой они были доставлены для проведения ремонта.

Стоимость работ является неизменной в течение срока действия настоящего Договора.

  - Порядок оплаты:

2.2.1.	Заказчик осуществляет 100 % оплату от стоимости работ. Заказчик оплачивает Исполнителю в течение 5 (пяти) банковских дней с момента выполнения работ в полном объеме, после комплексного опробования согласно ПТЭЭСиС (раздел 1.2) в присутствии специалистов Исполнителя и подписания Акта выполненных работ.

    - В случае выявления сторонами не ремонтопригодности оборудования

Исполнитель обязан вернуть неремонтопригодный двигатель Заказчику, либо письменно согласовать с Заказчиком дальнейшие действия.

    - Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций,  рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Исполнителем. При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

  - Исполнитель обязуется направлять в адрес Заказчика бухгалтерские и финансовые документы (товарные (транспортные) накладные, счета-фактуры, акты выполненных работ) в день оформления документа. Копии направляются по факсу либо электронной почтой, обязателен обмен на оригиналы в течение 15 дней с момента подписания. В случае несвоевременного направления (возврата) бухгалтерских и финансовых документов, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя единовременный штраф в размере 5 000 руб. за каждый не предоставленный документ (документ с недостоверными данными).

  - В случае просрочки выполнения работ Заказчик вправе перенести окончательный расчет  по Договору на срок соразмерный (пропорциональный) просрочке выполнения работ со стороны Исполнителя.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Заказчик своими силами и за свой счет производит доставку оборудования железнодорожным транспортом до пункта назначения указанного в договоре: _________________________________________________________________________________

3.2.	Исполнитель берет на себя обязанность произвести капитальный ремонт и испытание двигателя АИ-20 Спецификация № 1, на производственной базе Исполнителя: ____________________________________________________________________________________________

3.3.	Исполнитель принимает оборудование по акту приема-передачи оборудования с указанием его комплектности. В случае поступления в адрес Исполнителя некомплектного оборудования, Исполнитель в течение 3 (Трех) рабочих дней направляет письменное уведомление о некомплектности оборудования с вызовом представителя Заказчика для составления соответствующего акта, посредством почтовой связи, либо факсимильной связью.

3.4.	Исполнитель в течение 4 (четырех) рабочих дней с момента подписания акта приема-передачи оборудования проводит  дефектацию и определяет причину поломки, которую отражает в дефектной ведомости. Указанную дефектную ведомость Исполнитель направляет Заказчику для ее утверждения Заказчиком посредством почтовой связи. Заказчик при проведении дефектации имеет право на присутствие своего представителя.

3.5.	Исполнитель обязан выполнить работы, предусмотренные в Спецификации № 1  поэтапно, в течение 30 (тридцати календарных дней) одного двигателя и  20 (двадцати календарных дней) редуктора 50 Гц двигателя АИ-20, с момента поступления оборудования на базу Исполнителя. В случае необходимости приобретения запасных частей и агрегатов, не входящих в стоимость комплекта запасных частей для капитального ремонта, срок выполнения работ увеличивается на время приобретения и доставки таких запасных частей и агрегатов, но не более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней. А в случае превышения этих сроков Исполнитель обязан уведомить Заказчика в письменном виде и согласовать с ним новые сроки выполнения работ.

3.6.   По окончанию работ Исполнитель производит испытание в соответствии с ПТЭЭСиС и инструкцией завода-изготовителя, и передает результат работ Заказчику по акту выполненных работ. Риск  случайной  гибели   или   случайного повреждения  оборудования,  а  также  риск  случайной   гибели   или случайного повреждения результата выполненных работ до подписания акта приема-передачи  выполненных работ несет Исполнитель.

3.7.	Исполнитель обязан выполнять работы в соответствии с требованиями технической документации завода-изготовителя, Инструкцией по капитальному ремонту двигателей АИ-20 оборудованных для эксплуатации на газообразном топливе, ТУ 1-01-0126-93.

3.8.	Исполнитель не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания сторонами Акта  выполненных работ или получения требования Заказчика обязуется осуществить отгрузку оборудования транспортной компанией, по согласованию с заказчиком, по следующему адресу:

Грузополучатель: ПАО «ЯТЭК», адресат РС (Я), г. Якутск, ул. Маганский тракт, 2 км.

Расходы Исполнителя по доставке оборудования компенсируются Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дня с момента доставки оборудования на основании счета и подтверждающих документов.

3.9.При отгрузке оборудования Исполнитель обязан приложить формуляр (если формуляр был получен Исполнителем от Заказчика, если формуляра нет, то оформить формуляр) и упаковать оборудование в специальные деревянные ящики, обеспечивающие сохранность оборудования при его транспортировке, погрузке/разгрузке, хранению, с нанесением соответствующей маркировки.

- КАЧЕСТВО И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

  - Качество выполняемых работ должно соответствовать ГОСТ, техническим требованиям по капитальному ремонту установленным заводом-изготовителем данного типа двигателя, техническим условиям ТУ 1-01-0126-93, а также действующему законодательству.

  - Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные работы равный 12 (Двенадцати) календарным месяцам с момента подписания акта выполненных работ, но при наработке не более 2000 (Двух тысяч) моточасов.

  - Если  в  течение  гарантийного  срока выявляются дефекты, Заказчик  в течение 5 (Пяти) рабочих дней извещает об этом  Исполнителя и вызывает его представителя для составления двухстороннего акта, в котором отражаются наличие дефектов, предварительные возможные причины их появления, а также возможность устранения дефектов на месте эксплуатации оборудования.

  - Представитель Исполнителя за свой счет обязан прибыть в течение 5 (Пяти) рабочих дней после направления Заказчиком приглашения. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента его прибытия создается комиссия из представителей сторон, которая составляет акт (п.4.3) и определяет возможность устранения дефектов на месте эксплуатации оборудования.

  - В случае, если устранение дефектов на месте эксплуатации оборудования невозможно, Заказчик за счет Исполнителя обязан организовать доставку оборудования на базу Исполнителя. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента прибытия оборудования, Исполнителем производится окончательный осмотр, о чем составляется акт осмотра оборудования в заводских условиях, который подписывается сторонами. Для составления и подписания указанного акта Исполнитель приглашает представителя Заказчика, который обязан прибыть не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения приглашения, в противном случае акт составляется в одностороннем порядке.

  - Дефекты, обнаруженные в период гарантийного срока, Исполнитель устраняет за свой счет в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней от даты прибытия представителя Исполнителя (при возможности устранения дефектов на месте эксплуатации оборудования) или от даты прибытия оборудования в адрес Исполнителя.

  - В течение 5 (Пяти) рабочих дней после устранения дефектов Исполнитель за свой счет обязан доставить оборудование  в адрес Заказчика.

  - Гарантийный срок после устранения Исполнителем дефектов устанавливается как разница между 2000 (Двух тысяч) часов и отработанным ресурсом до поломки в период гарантии в течение 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня подписания акта выполненных работ, а при замене оборудования, либо комплектующих, гарантийный срок исчисляется заново со дня замены.

  - В случае отказа, либо не приезда представителя Исполнителя в срок оговоренный

Договором, выявленные дефекты признаются гарантийными и устраняются за счет Исполнителя.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Заказчик в случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, имеет право взыскать с Исполнителя пеню в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки.

  - За просрочку окончательной оплаты Заказчик несёт ответственность согласно ст. 395 ГК РФ в размере процентов, определяемых ключевой ставкой Банка России.

  - За нарушение условий договора Стороны выставляют претензию по средствам факсимильной связи и почтовым отправлением. Стороны обязаны в течение 5 – ти рабочих дней дать официальный ответ на полученную от Стороны претензию в противном случае Сторона имеет право воспользоваться соответствующими пунктами настоящего договора и/или обратиться в суд для защиты своих нарушенных прав.

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору является правом Стороны. Датой получения (признания)  дохода в виде штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде  возмещения убытков или иного ущерба по Договору, Стороны признают наиболее раннюю из дат:

- дату оплаты должником сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату вступления в законную силу решения суда о взыскании сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату оплаты Покупателем, согласно п. 2.2.1. настоящего Договора.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору согласно положениям п.3 Ст.401 Гражданского кодекса РФ.

  - Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, вследствие действий непреодолимой силы, должна в течение 10 (Десяти) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о начале, предполагаемом времени действия и прекращении указанных обстоятельств.

  - Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

  - Если невозможность полного или частичного исполнения обязательств будет существовать в течение более трех месяцев, то любая из Сторон имеет право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств возместить возможные убытки.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Любые разногласия и споры между сторонами  решаются путем переговоров.

  - При не достижении согласия, разногласия и споры разрешаются в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия).

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Все изменения иди дополнения к настоящему договору будут действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.

  - Стороны условились о том, что переданные по факсимильной связи документы, которыми при необходимости стороны будут обмениваться в процессе исполнения настоящего Договора, признаются имеющими юридическую силу вплоть до предоставления оригиналов.

  - Настоящий договор считается вступившим в силу с момента его подписания и  действует до исполнения сторонами своих обязательств

  - Настоящий договор составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу.

  - Каждая из сторон имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор путем направления письменного уведомления за 15 (Пятнадцать) календарных дней до даты расторжения, если другая сторона не выполняет какое- либо существенное условие настоящего договора.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: | Заказчик: |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: Юридический адрес: Почтовый адрес: Тел./факс: (343)368-66-95, 8912-220-76-21. Банковские реквизиты: ИНН ;КПП р /счёт к/с БИК Банк: Директор _______________________ «___»_________2019г. | ПАО “ЯТЭК” Адрес местонахождения: Юридический адрес: 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 Почтовый адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева, 76. Тел: (4112) 40-15-93, факс: (4112) 40-15-92 Банковские реквизиты: ИНН 1435032049; КПП 141001001 р/с 40702810660000001121 к/с 30101810600000000771 БИК 049805771 Банк: Якутский РФ АО “Россельхозбанк” Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ___________________________Р.Р. Геворкян «___»_________2019г. |

Приложение №1

«     »               2018г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1

к Договору на капитальный ремонт двигателей АИ-20 (ДКН, ДКЭ, ДМЭ, ДМН)

работающих в составе электростанций ПАЭС-2500

№___________ от «  ____  »   _________  2019г.

| № | Наименование | ед. измер. | кол-во | Цена руб. в т. ч. НДС | Сумма руб. в т. ч. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт двигателя АИ-20 ДКЭ зав. № Н293ДКЭ034 | Усл. | 1 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт двигателя АИ-20 ДМЭ зав. № Н2853ДКЭ153 | Усл. | 1 |  |  |
| 3 | Капитальный ремонт двигателя АИ-20 ДКЭ зав. № Н253ДКЭ001 | Усл. | 1 |  |  |
| 4 | Редуктор АИ-20 | Усл | 1 |  |  |
| Итого: |  |  |  | руб. |  |

- Условия оплаты: ЗАКАЗЧИК осуществляет платеж в размере 100% от стоимости договора по каждому двигателю, после комплексного опробования 72 часа на электростанции ПАЭС-2500 (Заказчика) и подписания Акта выполненных работ в течение 5 (пяти) банковских дней

- Срок выполнения работ: указан в п. 3.5 договора.

Директор                                                                                                   Генеральный директор

ПАО «ЯТЭК»

__________________                                                                        __________________Р. Р. Геворкям.п.                                                                                                         м.п.