Приложение № 2 к Договору № ___________

от  «___» ______2018г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Типового проекта на консервацию (расконсервацию), ликвидацию (разликвидацию) поисковых (оценочных), разведочных, эксплуатационных скважин и скважин других назначений на месторождениях ОАО «ЯТЭК», расположенных в Вилюйском, Кобяйском улусах (районах) Республики Саха (Якутия)»

| № | Наименование работ по договору (этапов) | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. с НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап | Анализ исходных данных по месторождениям. Выполнение базового проектирования. Варианты консервации (расконсервации), ликвидации (разликвидации). | С даты подписания договора | 1 кв.2018 | 100% оплата в течении 30 рабочих дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ | Информационный отчет |
| 2 этап | Технологические и технические решения | 2 кв. 2018 г. |  |  | Информационный отчет |
| 3 этап | Рассмотрение, согласования и защита работы. Получение положительного Заключения экспертизы промышленной безопасности с регистрацией в Ленском Управлении Ростехнадзора по Республике РС (Я) по Проекту | 3 кв. 2018 г. |  |  | Окончательный отчет, счет, счет-фактура акт сдачи-приемки выполненных работ, заключение экспертизы промышленной безопасности. |
|  | ВСЕГО | 1 – 3 кв. 2018 г. |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ Р.Р. Геворкян «___»___________ 2018 г. |  | «____»________________ 2018г. |  |
| М.П. |  | М.П. |  |