ДОГОВОР №

на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

| г. Иркутск | «__» _____________ 201_ года |
| --- | --- |

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ________________________ «__________», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице генерального директора ______________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем договоре, если прямо не предусмотрено иное толкование, термины и определения, приведенные в настоящей статье, будут иметь следующие значения:

  - «Заказчик» - ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», которое в пределах имеющихся в соответствии с действующим законодательством РФ полномочий заключает настоящий договор.

  - «Исполнитель» - ________________________ «__________», которое обязуется оказать указанные в настоящем договоре услуги, а также несет ответственность за своевременное и качественное оказание предусмотренных настоящим договором услуг.

  - «Буровой подрядчик» - ________________________ «__________».

  - «Скважина» - скважина № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка Республики Саха (Якутия).

  - «Договор подряда» - заключенный между Заказчиком и Буровым подрядчиком договор, в рамках которого Буровой подрядчик принял обязательство выполнить работы по бурению (строительству) и испытанию скважины и в установленные Договором подряда сроки сдать Заказчику обусловленный Договором подряда результат выполненных работ.

  - «Техническая документация» - утвержденная Заказчиком «К производству работ» документация, в том числе, проекты, рабочие проекты, рабочие чертежи, иная проектно-сметная документация, переданная Заказчиком Буровому подрядчику и необходимая для выполнения работ в рамках Договора подряда.

  - «Работы» - совокупность выполняемых Буровым подрядчиком в рамках Договора подряда работ по бурению (строительству) скважины, объем, содержание и другие предъявляемые к которым требования содержатся в технической документации, Договоре подряда, а также во всех дополнениях, изменениях и приложениях, являющихся неотъемлемыми частями Договора подряда, а также иные, неразрывно связанные с бурением (строительством) скважины строительно-монтажные, демонтажные и иные работы, определенно в технической документации не упомянутые, но необходимые для достижения обусловленного Договором подряда результата выполненных работ.

  - «Услуги» - осуществление супервайзерского контроля выполнения Буровым подрядчиком работ с целью соответствия работ, а также результатов выполненных Буровым подрядчиком работ требованиям технической документации, требованиям Заказчика, а также требованиям действующего законодательства РФ, в том числе, нормативным правовым и ведомственным актам РФ, законам и иным нормативным правовым актам субъектов РФ, а также муниципальным нормативным правовым актам, действующим на территории Республики Саха (Якутия), ТУ, ГОСТ, СанПиН, а также всем иным стандартам и обязательным требованиям, предъявляемым действующим законодательством РФ к работам, выполняемым Буровым подрядчиком.

  - «Объект» - площадка скважины.

- ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

  - В рамках настоящего договора и в соответствии с требованиями Заказчика и настоящего договора Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по контролю и надзору за строительством поисковой скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка Республики Саха (Якутия), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги.

  - В рамках настоящего договора Исполнитель:

    - осуществляет контроль за составлением проекта на строительство разведочной скважины, согласованием проекта на строительство разведочной скважины в «Якутнедра» и проведением экспертизы в Хабаровском филиале ФГУ Главгосэкспертизе РФ;

    - осуществляет контроль и надзор за соблюдением Буровым подрядчиком технической документации по строительству скважины, технике безопасности, охране труда и окружающей среды при строительстве скважины.

    - контролирует, чтобы работы, выполняемые Буровым подрядчиком, проводились качественно, в строгом соответствии с технической документацией, с соблюдением утвержденных технологических регламентов и условий Договора подряда.

    - контролирует фактическое использование оборудования и расходных материалов, ведет учет поступления и расхода материально-технических ресурсов.

    - постоянно присутствует на объекте, а при проведении всех ответственных операций лично присутствует на буровой.

    - заверяет своей подписью акты приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ, акты о количестве материалов, затраченных при строительстве скважины и другие документы, относящиеся к работам на строящемся объекте.

    - гарантирует передачу всей имеющейся информации по строительству объекта Заказчику.

    - участвует в совещаниях, проводимых Заказчиком и/или Буровым подрядчиком по вопросам, входящим в его компетенцию.

    - оказывает иные услуги, предусмотренные приложениями к настоящему договору.

  - Исполнитель может на основании письменной заявки Заказчика оказывать услуги, не предусмотренные настоящим договором и его приложениями, перечень, виды, объемы, стоимость и сроки оказания которых, будут определены и согласованы сторонами путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - Начало оказания услуг по настоящему договору: ориентировочно __________ года. Датой начала оказания услуг по настоящему договору является дата подписания Заказчиком на месте оказания услуг документов, подтверждающих прибытие представителей Исполнителя на место оказания услуг.

  - Окончание оказания услуг по настоящему договору – ориентировочно __________ года, но не ранее окончания строительства скважины испытанием.

Дата окончания услуг по настоящему договору определяется датой окончания строительства скважины, которая определяется датой подписания Заказчиком и Буровым подрядчиком в соответствии с Договором подряда акта об окончании бурения и Акта приемки законченного строительством объекта (форма КС-11).

- СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ

  - Исполнитель обязан ежемесячно в срок до 10 (Десятого) числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, представлять Заказчику Акт об оказанных услугах по форме, установленной в Приложении №5, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, с приложением промежуточного Отчета по скважине.

  - Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта об оказанных услугах за прошедший месяц, либо подписывает Акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием допущенных недостатков и сроков их устранения.

  - В случае направления Исполнителю мотивированного отказа от подписания представленного Исполнителем Акта об оказанных услугах за прошедший месяц Исполнитель в указанные Заказчиком сроки устраняет выявленные недостатки.

  - Исполнитель не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты окончания услуг по настоящему договору представляет Заказчику окончательный Отчет об оказанных услугах с анализом, выводами и предложениями, составленный по форме, указанной в Приложении №9, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

- ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Исполнитель обязан:

    - Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего Договора и приложений к нему, в том числе Технологической карты осуществления контроля при строительстве скважин, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №3).

    - Обеспечить и нести ответственность (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного любым лицам) за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди своего персонала, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил. Проводить надлежащий инструктаж своего персонала по обеспечению охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех государственных органов, относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц. В случае причинения по вине Исполнителя ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью работников (третьих лиц) возместить его в полном объеме.

В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые мероприятия по взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, правил нахождения на промышленных объектах и нахождения в вахтовых поселках, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также выполнять все распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов санитарного надзора, Ростехнадзора РФ, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов.

Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любого рода вред, причиненный работникам Исполнителя, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда работникам Исполнителя, в течение всего времени нахождения работников в месте выполнения работ (включая  время нахождения на территории вахтовых поселков и иных мест для междусменного отдыха), вследствие несоблюдения либо нарушения любого рода пожарных, экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, а также в следствии обстоятельств непреодолимой силы, любого рода действий либо событий.

Заказчик не обязан обеспечивать безопасность работников Исполнителя, равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих работникам Исполнителя.

Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред любого рода, причиненный работникам Исполнителя, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда работникам Исполнителя.

Ответственность за соблюдение субподрядчиками на месте выполнения работ правил и норм, указанных в настоящем пункте, несет Исполнитель.

    - В срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты подписания сторонами настоящего договора в установленном действующим законодательством РФ порядке создать на территории муниципального образования, на территории которого оказываются услуги по настоящему договору, рабочие места и обособленное подразделение Исполнителя и в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты создания таких рабочих мест и обособленного подразделения Исполнителя направить в предусмотренный действующим законодательством РФ налоговый орган сообщение о создании такого обособленного подразделения Исполнителя.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты направления Исполнителем в предусмотренный действующим законодательством РФ налоговый орган сообщения о постановке на учет такого обособленного подразделения, но не позднее 40 (Сорока) календарных дней с даты подписания сторонами настоящего договора, Исполнитель обязуется представить Заказчику документы, подтверждающие создание на территории муниципального образования, на территории которого оказываются услуги по настоящему договору, рабочих мест и обособленного подразделения Исполнителя и направление Исполнителем в предусмотренный действующим законодательством РФ налоговый орган сообщения о постановке на учет такого обособленного подразделения Исполнителя.

Кроме того, в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения от соответствующего налогового органа документов, подтверждающих регистрацию такого обособленного подразделения Исполнителя, Исполнитель обязуется представить Заказчику копии таких документов.

Исполнитель вправе закрыть в предусмотренном действующим законодательством РФ порядке указанное обособленное подразделение Исполнителя не ранее истечения срока действия настоящего договора (с учетом возможных пролонгаций).

    - Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала, имеющего аттестацию в области промышленной безопасности.

    - Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоящего договора, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

    - Использовать при оказании услуг по настоящему договору исключительно сертифицированные материалы оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

    - Нести ответственность за сохранность предоставленного Заказчиком оборудования, материалов или иного имущества.

    - Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу Подрядчика при обнаружении:

- несоответствия материалов и оборудования, используемых при строительстве, технической документации;

- нарушение Буровым подрядчиком стандартов производства работ, правил техники безопасности и охраны окружающей среды;

- независящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ, либо создают невозможность их выполнения.

- в других случаях, предусмотренных в Перечне основных позиций, при отклонении или нарушении которых, Исполнитель вмешивается в процессе производства работ, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №6).

    - Проводить работу по предупреждению и ликвидации аварий с составлением двухстороннего акта расследования аварии, а также по обеспечению пожарной безопасности на объектах строительства.

    - Выполнять указания уполномоченного представителя Заказчика, назначенного в соответствии с п. 4.3.2. настоящего договора, если они не противоречат действующему законодательству, правилам, действующим в нефтяной и газовой промышленности и настоящему договору.

    - В полном объеме соблюдать «Положение о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности», которое является неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №7).

    - Своими и/или привлеченными силами и в счет указанной в п. 5.1. настоящего договора стоимости услуг осуществить доставку персонала Исполнителя от места базирования Исполнителя до г. Мирный Республики Саха (Якутия) и обратно.

    - Самостоятельно и за собственный счет обеспечить на месте проведения работ круглосуточную связь для передачи сводок и отчётов, как в электронном виде, так и голосовую.

    - Ежесуточно представлять Заказчику суточные рапорты, составленные по форме, предусмотренной Приложением №4, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора,   электронным и факсимильным сообщением по адресам и телефонам, указанным Заказчиком.

    - Исполнять иные обязанности, предусмотренные условиями настоящего договора и действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель вправе:

    - При необходимости привлекать к исполнению отдельных специализированных видов услуг других лиц только с согласия Заказчика, согласовав предварительно с Заказчиком как факт привлечения других лиц  к исполнению настоящего Договора, так и кандидатуры этих лиц.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Исполнителю на основании его письменного запроса в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора указанную в Приложении №1 техническую документацию.

    - Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право подписи документов, и представить копию приказа Исполнителю в срок не менее 5 (Пять) рабочих дней до даты начала оказания услуг, определенной в п. 2.4. настоящего договора.

    - До начала оказания услуг по настоящему договору ознакомить Бурового подрядчика с Положением о взаимодействии между Заказчиком, Буровым подрядчиком, Исполнителем и другими организациями, участвующими в процессе строительства скважины, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №2).

    - Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии со статьями 3 и 5 настоящего договора.

    - Под роспись ознакомить уполномоченных представителей Исполнителя с положениями регламентов, инструкций, технических условий, направленных на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности, действующих на предприятии Заказчика.

    - Предоставить за счет Исполнителя персоналу Исполнителя для работы и проживания спальное место в вагоне-домике, горячее питание в столовой Бурового подрядчика за наличный расчет Исполнителя.

    - Доставка персонала Исполнителя от г.Мирный Республики Саха (Якутия) до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и за счёт Заказчика.

  - Заказчик вправе:

    - В любое время, через своего уполномоченного представителя, проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.

    - В одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, известив об этом Исполнителя не менее чем за 10 (Десять) календарных дней, оплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы на момент направления Заказчиком Исполнителю уведомления о расторжении настоящего договора.

- СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Стоимость услуг по настоящему договору не превышает определённую в Протоколе соглашения о договорной цене на оказание супервайзерских услуг (Приложение №10) к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью, и составляет ___________ (___________________) рублей, в том числе НДС 18%.

  - В указанную в п. 5.1. стоимость услуг по настоящему договору включены предусмотренные действующим законодательством РФ налоги и сборы, подлежащие уплате Исполнителем, все расходы, которые Исполнитель может понести в связи с оказанием услуг по настоящему договору, в том числе, накладные расходы, расходы по доставке персонала Исполнителя до Объекта и обратно, расходы по проживанию и питанию персонала Исполнителя на Объекте, а также все иные не возложенные настоящим договором на Заказчика расходы.

  - Возмещение расходов, понесенных Заказчиком в соответствии с п. 4.3.6., 4.4.2. настоящего договора, определяется по расценкам, существующим у Заказчика на момент оказания таких услуг. В случае осуществления доставки персонала Исполнителя до Объекта и/или обратно силами привлеченными Заказчиком третьих лиц, Исполнитель оплачивает Заказчику такие услуги по расценкам привлеченных Заказчиком третьих лиц, увеличенным на 5% (Пять процентов).

Оплата таких расходов осуществляется Исполнителем на основании счетов/счетов-фактур Заказчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в разделе 11 настоящего договора, в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента выставления счета/счета-фактуры или иным согласованным сторонами способом в сумме, указанной в счетах/счетах-фактурах Заказчика.

  - Оплата оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг производится Заказчиком по итогам окончания каждого из этапов, в соответствии с договорной ценой, определенной Приложением №10, на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу с приложением документов, на основании Календарного плана (Приложение №11) и оригинала счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания сторонами.

Стороны соглашаются и признают, что предусмотренная настоящим пунктом договора рассрочка платежа не будет рассматриваться сторонами как товарный и/или коммерческий кредит в смысле параграфа 3 главы 42 ГК РФ, соответственно, Исполнитель не начисляет, а Заказчик не оплачивает каких-либо процентов за пользование денежными средствами на период действия указанной рассрочки платежа, в том числе, предусмотренных статьей 395 ГК РФ.

  - В течение 1 (одного) календарного месяца со дня подписания настоящего договора Заказчик, на основании выставленного Исполнителем счёта, для организационных мероприятий и транспортных расходов выплачивает Исполнителю аванс денежными средствами в размере ___ % от общей стоимости работ по настоящему договору. Исполнитель выставляет Заказчику счёт-фактуру на аванс в течение 3-х рабочих дней после получения авансового платежа.

  - Обязательства Заказчика осуществить платеж в адрес Исполнителя, будут считаться исполненными, с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - В случае изменения местонахождения, наименования, платёжных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) стороны настоящего договора обязаны письменно в течение 3-х дней с момента такового события уведомить друг друга.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему договору, в том числе, на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, подлежащих уплате Исполнителем в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором, на сумму любых расходов, понесенных Заказчиком в связи с исполнением настоящего договора, в том числе, расходы по предоставлению техники, материалов, стоимость переданных ГСМ, сумму убытков, понесенных Заказчиком в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением Исполнителем условий настоящего договора и требований действующего законодательства РФ.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

  - Расследование несчастных случаев, происшедших с персоналом Исполнителя, оказывающим услуги на Объекте, осуществляет комиссия, назначенная Исполнителем с участием представителей Заказчика.

  - Факт причинения вреда работникам Исполнителя, а также факт несчастного случая или аварии при оказании услуг удостоверяются двусторонним актом, составленным и подписанным уполномоченными представителями сторон. В случае отказа одной из сторон от подписания акта другая сторона вправе привлечь представителя третьей незаинтересованной стороны.

  - Стороны должны информировать друг друга обо всех существенных событиях, имеющих отношение к настоящему договору. Обо всех случаях возникновения пожара или аварии любого характера, при нарушении подземных или наземных коммуникаций, Исполнитель немедленно в срок не более 1-го часа извещает Заказчика телефонограммой по телефонам: в. г. Якутске 401-597 (доп. 1079, 1037), факс 401-592 с обязательным направлением копии извещения по факсимильной связи.

  - Предмет настоящего договора, его стоимость и сведения, полученные сторонами при исполнении условий настоящего договора, являются конфиденциальной информацией, которую стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам без письменного согласия на то другой стороны. Срок конфиденциальности составляет 5 (пять) лет с даты подписания сторонами настоящего договора.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, стороны несут ответственность в порядке определенным действующим законодательством РФ и настоящим договором.

  - За нарушение установленного п. 5.4. настоящего договора срока оплаты оказанных Исполнителем и принятых Заказчиком услуг Заказчик на основании соответствующего письменного требования Исполнителя выплачивает Исполнителю неустойку в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ от несвоевременно оплаченных денежных средств за каждый день просрочки.

  - В случае обнаружения при оказании услуг по настоящему договору нарушений (недостатков), допущенных Исполнителем и указанных в Шкале оценки качества оказываемых Исполнителем услуг, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №8), Заказчик вправе в одностороннем порядке применить к стоимости услуг понижающий коэффициент, указанный в Приложении №8.

Указанный понижающий коэффициент применяется Заказчиком либо к стоимости услуг оказанных Исполнителем в месяце, в течение которого было выявлено указанное нарушение (недостатки), либо в случае невозможности по любым причинам применения понижающего коэффициента в месяце, в течение которого было выявлено указанное нарушение (недостатки), в любом месяце, следующем за месяцем, в течение которого было выявлено нарушение (недостатки).

Кроме того, Исполнитель обязан устранить обнаруженные нарушения (недостатки) за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в двухстороннем акте. В случае непринятия Исполнителем мер по устранению нарушений (недостатков) Заказчик имеет право потребовать возврата уплаченных Заказчиком сумм за оказанные Исполнителем услуги. При этом, возврат Исполнителем уплаченных Заказчиком сумм за оказанные Исполнителем услуги осуществляется Исполнителем в течение 10 (Десяти) дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования.

Указанные в Шкале оценки качества оказываемых Исполнителем услуг (Приложение №8) нарушения (недостатки) не являются исчерпывающими и не ограничивают каким-либо образом право Заказчика на применение к Исполнителю иных предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение иных, не указанных в Шкале оценки качества оказываемых Исполнителем услуг (Приложение №8), обязательств Исполнителя.

  - За нарушение требований настоящего договора и/или приложений к нему, ответственность за нарушение которых не установлена п. 7.3. настоящего договора Исполнитель на основании соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения требований настоящего договора и/или приложений к нему, если иной размер штрафа не предусмотрен соответствующим пунктом настоящего договора и/или приложения к нему.

При каждом последующем  нарушении требований настоящего договора и/или приложений к нему Исполнитель уплачивает двойной размер штрафа.

  - В случае нарушения требований, указанных в Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7), Исполнитель на основании соответствующего письменного требования Заказчика уплачивает штраф, размер которого указан в Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7) в качестве штрафа за нарушение такого требования.

В случае если Положением о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7) не предусмотрено стоимостное (денежное) выражение штрафа за нарушение  требований, указанных в Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7), Исполнитель оплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай нарушения требований Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7).

При каждом последующем  нарушении требований Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (Приложение №7) Исполнитель уплачивает двойной размер штрафа.

  - В случае передачи Исполнителем счетов-фактур, накладных или каких-либо иных документов в рамках настоящего договора, оформление которых не соответствует требованиям действующего законодательства (не указаны все необходимые реквизиты документа, реквизиты указаны неверно, документ подписан неуполномоченным лицом, на документе поставлена несоответствующая печать и т.д.), либо в случае непредоставления указанных выше документов, Исполнитель обязан возместить Заказчику все причиненные этим убытки, пени, а также компенсировать штрафы, недоимки и другие платежи, взысканные с Заказчика налоговыми, либо иными уполномоченными государственными органами.

  - Уплата предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ неустоек, штрафов и иных штрафных санкций не освобождает виновную сторону от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору, а также от обязанности по возмещению другой стороне убытков, вызванных таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением, сверх предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ неустоек, штрафов и иных штрафных санкций.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный характер, возникнуть после заключения настоящего договора и не зависеть от воли сторон.

  - В этом случае срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

  - В случае если действие обстоятельства непреодолимой силы продолжается более 30 (Тридцати) дней, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, и ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно, в течение 24-х часов, в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении таких обстоятельств, их характере, возможных последствиях и приблизительной продолжительности действия.

  - Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты возникновения указанных обстоятельств, предоставить другой Стороне документ, подтверждающий факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, выданный соответствующей Торгово-промышленной палатой либо другим уполномоченным государственным органом. Указанный документ будет являться достаточным доказательством возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

  - Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также непредставление или несвоевременное предоставление документа, подтверждающего факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы, лишает Сторону, подвергшуюся действию обстоятельств непреодолимой силы, права ссылаться на наступление таких обстоятельств.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Все споры и разногласия, возникающие при исполнении, изменении настоящего договора или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

  - В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения истца.

  - Ко всем отношениям сторон, возникающим в процессе подписания и исполнения настоящего договора, а также к любым спорам и разногласиям, любого рода искам, претензиям или требованиям, возникающим из настоящего договора или в связи с ним, либо иным образом, связанным с настоящим договором, в том числе касающимся заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности настоящего договора, применяется законодательство (право) Российской Федерации.

- ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным настоящим договором и действующим законодательством РФ.

  - Заказчик вправе в любое время в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий договор, в том числе и в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий договора, уведомив Исполнителя о расторжении договора письменно за 10 (Десять) календарных дней до даты досрочного расторжения. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в порядке, указанном в настоящем пункте, для сторон наступают последствия расторжения договора, предусмотренные действующим законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Настоящий договор заменяет собой все предыдущие соглашения и договоренности Сторон, как устные, так и письменные.

  - Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями обеих сторон и скреплены печатями. При изменении адреса, банковских реквизитов и других существенных данных, сторона, в отношении которой они произошли, обязана немедленно уведомить об этом другую сторону. Стороны не освобождаются от обязательств по настоящему договору в случае изменения организационно-правовой формы.

  - Настоящий договор составлен в 2-х оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

  - По всем вопросам, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

| Приложение №1 - | Техническая документация, подлежащая передаче Исполнителю |
| --- | --- |
| Приложение №2 - | # Положение о взаимодействии между Заказчиком, Буровым подрядчиком, Исполнителем и другими организациями, участвующими в процессе строительства скважины |
| Приложение №3 - | Технологическая карта осуществления контроля при строительстве скважин |
| Приложение №4 - | Суточный рапорт (форма) |
| Приложение №5 - | Акта об оказанных услугах (форма) |
| Приложение №6 - | Перечень основных позиций, при отклонении или нарушении которых, Исполнитель вмешивается в процессе производства работ |
| Приложение №7 - | Положение о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности |
| Приложение №8 - | Шкала оценки качества оказываемых Исполнителем услуг |
| Приложение №9 - | Окончательный отчет (форма) |
| Приложение №10 - | Протокол соглашения о договорной цене на оказание супервайзерских услуг |
| Приложение №11 - | Календарный план |

- АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Адрес местонахождения: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, г. Якутск, ул. П. Алексеева, дом 76, Тел.: +7 (4112) 401-597, Факс: +7 (4112) 401-592 E-mail: JSC-YATEC@yatec.ru ИНН/КПП 1435032049/144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810600060000482 в филиале Якутском ОАО «Собинбанк» г. Якутск к/с 30101810500000000729 БИК 049805729; ОКПО 00153815 |  |
| Генеральный директор ___________________ / З.К. Юсупов М.П. | Генеральный директор ___________________ / ____________ М.П. |

Приложение №1

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

подлежащая передаче Исполнителю

- Групповой  рабочий проект на строительство скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Технический директор ___________________ / А.П. Кочкин М.П. | ___________________ / ____________ М.П. |

Приложение №2

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ | ЗАКАЗЧИК |
|  | Технический директор ОАО «Якутская топливно- энергетическая компания» __________ / А.П. Кочкин |
| БУРОВОЙ ПОДРЯДЧИК |  |

# Положение о взаимодействии

между Заказчиком, Буровым подрядчиком, Исполнителем и другими организациями, участвующими в процессе строительства скважины

г. Якутск

2013 год

Настоящее Положение о взаимоотношениях (далее - Положение) разработано на основе п.1.2.16. Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-03), утвержденными Постановлением Госгортехнадзора № 56 от 05.06.2003 г., (далее – ПБ НГП): «При работе на одном объекте нескольких предприятий порядок организации и производства работ должен определяться Положением о взаимодействии между организациями, утверждаемым совместно работодателями (руководителями этих организаций), а при работе нескольких подразделений одной организации – Регламентом, устанавливаемым работодателем (руководителем организации)» и накопленного опыта совместной работы с организациями, участвующими в процессе строительства скважин.

# Терминология:

* Заказчик (ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания») - организация, которая в пределах имеющихся в соответствии с действующим законодательством РФ полномочий на договорной основе привлекает Подрядную организацию по контролю за строительством скважин для оказания услуг по супервайзерскому сопровождению строительства скважины. Имеет в своем составе отдел (службу) контроля строительства скважин.

* Буровой подрядчик (______________) - генеральная подрядная буровая организация, осуществляющая процесс строительства скважин в соответствии с Рабочим проектом, ПБ Н и ГП, другими действующими в РФ и отрасли нормативными документами, посредством предоставления исправного бурового оборудования и инструмента, комплектной обученной буровой бригады и квалифицированных ИТР, выполняющая свою работу в соответствии с договором подряда на строительство скважин, заключенным с Заказчиком.

* Подрядная организация по контролю за строительством скважин (______________) – организация, участвующая в строительстве  скважин в соответствии с договором, заключенным  с Заказчиком, требованиями Рабочего проекта, ПБ Н ГП, др. действующими в РФ и отрасли нормативными документами, посредством предоставления квалифицированного персонала, оснащенного оргтехникой и специализированным прикладным программным обеспечением.

* другие организации – организации, участвующие в строительстве скважин (в т.ч. исследованиях, креплении, контроле параметров бурения и др.) на основании договоров заключенных с Буровым подрядчиком, или  с Заказчиком, действующие в соответствии с требованиями Рабочего проекта, ПБ НГП, др. действующими нормативными документами.

* Стороны – совместное наименование вышеперечисленных организаций.

* Скважина – объект строительства (бурения, крепления, исследования и др.), расположенный на буровой площадке;

* Буровая площадка – территория, отведенная в установленном законодательством порядке для строительства скважины.

- Общие положения.

1.1. Положение регулирует взаимоотношение Сторон в процессе строительства скважины и обязательно к исполнению Сторонами;

1.2. Соблюдение  ПБ НГП, отраслевых инструкций и правил, рабочего проекта обязательно к исполнению Сторонами;

1.3. Стороны выполняют работы на буровой площадке в  соответствии с положениями заключенных договоров на выполнение работ. Содержание договоров не должно противоречить Положению;

1.4. Основная задача Сторон -  выполнение требований рабочего проекта и строительство скважин в  установленные сроки.

1.5. Полномочные представители Сторон на объекте:

от Заказчика: технический директор, главный геолог, начальник геологического службы, технические специалисты, супервайзер;

от Бурового подрядчика: буровой мастер, инженеры по технико-технологическому направлению, технические специалисты;

от других организаций: начальник (заместитель начальника) каротажной партии, оператор станции контроля параметров бурения, инженер по креплению и инженер по буровым  растворам  (при выполнении сервисных услуг); технические специалисты, а также иные аналогичные непоименованные выше должности в составе каждой из Сторон.

1.6. Ни одна из Сторон не имеет право непосредственно руководить персоналом других Сторон;

1.7. Вводом Положения, Стороны не освобождаются от выполнения обязательств (строительство скважины, ее исследование, контроль и др.) по действующим договорам, должностным инструкциям, положениям и др.

1.9. Пролонгация действия Положения, внесение в текст изменений и дополнений производится в установленном порядке.

- Права и обязанности Сторон:

# 2.1. Права и обязанности Заказчика

# 2.1.1. представитель Заказчика имеет право:

- требовать от других Сторон оперативного представления достоверной информации по выполненным работам и состоянию скважины в полном объеме;

- оперативно вносить изменения в рабочий проект в установленном порядке с оформлением соответствующих документов;

- давать  указания персоналу Сторон по текущим и дальнейшим работам в скважине;

- контролировать выполнение Сторонами любых работ на буровой площадке;

- требовать замены или отстранения от выполнения своих обязанностей любого работника персонала Сторон, мотивируя свои требования документально;

- требовать от Бурового подрядчика своевременной разработки и предоставления необходимых планов работ на любые их виды в скважине и на ее устье;

- предлагать изменить вид отчетной документации Сторон в форме, отличной от  формы, предусмотренной  договором;

# 2.1.2. представитель Заказчика обязан:

- своевременно, в установленные сроки предоставить Сторонам проектно-сметную документацию по строительству скважины в полном объеме;

- официально известить  руководство Бурового подрядчика об организации контроля за строительством скважины путем привлечения персонала Супервайзинга, с указанием его прав и обязанностей в соответствии с заключенным договором и Положением;

- лично (при нахождении на объекте) останавливать, или оперативно согласовывать по полученной информации остановку работ в скважине или на ее устье в случае грубых нарушений любой из Сторон противофонтанной безопасности, правил безаварийного ведения работ, требований рабочего проекта, действующих правил и инструкций, в случае прямой угрозы жизни персонала Сторон, загрязнения окружающей среды или осложнения ствола скважины;

- своевременно реагировать на предложения любой из Сторон, направленные на улучшение качества и сокращению сроков строительства скважины, повышение степени безопасности скважины как опасного производственного объекта;

- своевременно принимать решения по дальнейшим работам в случае нестандартного состояния (поведения) скважины; своевременно рассматривать, корректировать и согласовывать представленные на рассмотрение планы работ в скважине и на ее устье.

# 2.2. Права и обязанности Бурового подрядчика

# 2.2.1. представитель Бурового подрядчика имеет право:

- требовать от Заказчика документального (запись в вахтовом журнале, телефонограмма, факс, сообщение по E-mail) подтверждения полученных распоряжений, касающихся работ в скважине или на ее устье;

- давать предложения любой из Сторон по улучшению качества работ и сокращению сроков строительства скважины;

- привлекать персонал Сторон для планирования предстоящих работ по строительству скважины.

# 2.2.2. представитель Бурового подрядчика обязан:

- организовать работу на буровой площадке таким образом, чтобы свести к минимуму потери производительного времени, возможность возникновения аварий и осложнений ствола скважины;

- немедленно (независимо от времени суток) извещать Супервайзинг и  представителей Сторон, находящихся на буровой площадке, об  отклонениях от нормального процесса строительства скважины (подклинки, затяжки, посадки инструмента,  появление  признаков ГНВП, падение давления в манифольде буровых насосов и др.), а также о несчастных случаях независимо от степени их тяжести;

- оперативно предпринимать  необходимые действия для  устранения выявленных нарушений в процессе строительства скважины;

- иметь в наличии необходимую технико-технологическую документацию в соответствии с утвержденным перечнем и предоставлять ее Сторонам по первому требованию;

- в полном объеме и своевременно предоставлять Заказчику техническую, технологическую, и геологическую информацию, полученную в процессе строительства скважины и оформленную в соответствии с принятыми в предприятии нормами и правилами (буровой журнал, журнал расхода реагентов, параметров бурового раствора, суточную сводку станции контроля параметров бурения, дриллограмму, каротажный материал и др.);

- предоставлять представителям Сторон все имеющиеся на буровой площадке виды связи для оперативного решения производственных вопросов;

- обеспечить персонал Сторон, выполняющий работы на буровой площадке, нормальными условиями для работы и отдыха, питанием, а при необходимости – медицинской помощью и транспортом.

# 2.3. Права и обязанности Подрядной организации по контролю за строительством скважин (ПОКСС):

# 2.3.1.  представитель Супервайзинга имеет право:

- требовать от Бурового подрядчика выполнения его обязательств по п. 2.2.2;

- требовать от Заказчика документального  подтверждения полученных распоряжений, касающихся работ в скважине или на ее устье (запись в вахтовом журнале, телефонограмма, факс, сообщение по E-mail);

- совместно с персоналом Сторон участвовать в планировании предстоящих работ по строительству скважины;

- контролировать проведение любых работ по строительству скважины; участвовать в проведении проверок по соблюдению противофонтанной безопасности и учебных тревог;

- участвовать в составлении планов на выполнение сложных работ при строительстве скважины; давать замечания по планируемым работам  до направления рабочих планов на согласование и утверждение, либо, при необходимости, после поступления согласованного и утвержденного плана работ непосредственно на объект.

- в случае прямой угрозы  возникновения открытого фонтана, уничтожения имущества Сторон на буровой площадке, либо при прямой угрозе жизни или здоровью персонала Сторон на буровой площадке, представитель Супервайзинга имеет право лично предпринять действия по ликвидации (минимизации) угрозы без согласования с Заказчиком, но с немедленным уведомлением последнего при первой возможности;

- выходить с предложением о замене или отстранении от выполнения своих обязанностей любого работника персонала Сторон, выполняющих работы на буровой площадке, мотивируя свои требования  документально.

# 2.3.2. представитель  Супервайзинга обязан:

- своевременно и в полном объеме предоставлять Заказчику фактическую информацию по строительству скважины (суточный рапорт, сводка, отчет по скважине и др.);

- давать предложения любой из Сторон по улучшению качества работ и сокращению сроков строительства скважины;

- по согласованию с Заказчиком останавливать процесс строительства скважины, если отмечены грубые нарушения рабочего проекта, действующих норм и правил; при нарушениях противофонтанной безопасности, угрозе возникновения аварий, осложнений, загрязнения окружающей среды.

# 2.4. Права и обязанности других организаций:

# 2.4.1. представитель другой организации имеет право:

- требовать от Сторон документального  подтверждения полученных распоряжений, касающихся работ в скважине (письменное распоряжение, телефонограмма, факс, сообщение по E-mail);

- давать предложения любой из Сторон по улучшению качества работ и сокращению сроков строительства скважины;

- привлекать персонал Сторон для планирования предстоящих работ.

2.4.2.  представитель другой организации обязан:

- выполнять работы в полном соответствии с утвержденными и согласованными планами работ, программами и др.;

- в ходе выполнения работ, при нестандартном поведении скважины, отклонениях от нормального хода процесса немедленно ставить в известность об этом представителей Бурового подрядчика и Супервайзинг;

- по окончании работ (отчетного периода) оформлять в установленном порядке отчетные документы (необходимый каротажный материал, карточку тампонажа скважины, рапорт станции контроля бурения и др.) и предоставлять их представителю Бурового подрядчика в установленные сроки.

3. Организация совместной работы на объекте.

# 3.1. Общие положения:

3.1.1. совместная работа персонала Сторон на буровой площадке должна основываться на принципах взаимоуважения, профессионализма,  деловитости и подчиненности Супервайзингу;

3.1.2. ответственными исполнителями работ на буровой площадке является представитель Бурового подрядчика и представители других организаций в соответствии с должностными инструкциями, положениями, регламентами и др.

# 3.2. Ежедневная деятельность Сторон:

3.2.1. по окончании отчетного периода (сутки) Сторонами подготавливается отчетная информация: рапорта, сводки и т.п. Периодичность отчетности Сторон должна быть одинакова (по состоянию на единый момент времени);

3.2.2. основными документальными источниками информации  по затратам времени при проведении работ являются: расшифрованная дриллограмма и диаграммы станции контроля параметров бурения, с необходимыми пояснениями; по параметрам и наличию бурового раствора, расходу химреагентов и бурового раствора, утяжелителя и работе механизмов системы очистки - соответствующие журналы. За своевременность, правильность и полноту предоставления этой информации отвечает  представитель Супервайзинга, Буровой подрядчик и оператор станции контроля параметров бурения (диаграммы);

3.2.3. суточная сводка, составленная персоналом Супервайзингом, до отправки Заказчику предоставляется для ознакомления и визирования представителю Бурового подрядчика. Суточная сводка, в своей структуре, имеет раздел, в котором отражаются замечания по технологии работ, состоянию очистки буровых растворов и т.д., которые не выполняются или не могут быть выполнены силами буровой бригады по ряду причин, а также предложения по их устранению. Буровому подрядчику следует обратить на это особое внимание. Замечания,  устраненные в рабочем порядке, в сводке не отражаются;

3.2.4. при выполнении работ в течение суток, персонал Сторон самостоятельно определяет необходимость своего нахождения в пределах рабочей площадки. Это определяется должностными инструкциями, правилами, регламентами и профессиональным опытом персонала;

3.2.5. персонал Сторон совместно определяет время проведения короткого совещания по планированию работ на предстоящие сутки или на более длительный период. Необходимость проведения таких совещаний обусловлена задачами предупреждения организационных простоев и координация работ и их планирование является непременным условием слаженной работы персонала Сторон на объекте;

3.2.6. при нарушении нормального хода процесса строительства скважины, действие Сторон должно быть направлено на немедленное предупреждение возможной аварии или осложнения (ГНВП) в соответствии с действующими инструкциями и регламентами;

3.2.7. в случае возникновения аварии или осложнения (ГНВП), действия Сторон должны быть направлены на их ликвидацию в возможно короткий срок в соответствии с  ПЛА, боевыми расчетами.

Оснащенность Супервайзинга:

3.2.8. С учетом специфики и сложности работ, персонал обеспечивается персональными  компьютерами, сканнером, фотоаппаратом, принтером,  Заказчик через Подрядчика обеспечивает доступ  телефонную и электронную связь для отправки факсов и электронных сообщений.

3.2.9. Весь персонал Супервайзинга, должен быть обеспечен спецодеждой и средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

3.2.10. Заказчик через Подрядчика обеспечивает супервайзеров   отдельными вагончиками на буровой или в районе проведения работ, горячим питанием за наличный расчет.

4. Взаимоотношения Супервайзинга с Подрядчиками:

4.1. Деятельность Супервайзинга по контролю за производством работ закрепляется в договоре (контракте) между Заказчиком и Подрядчиком, где указываются виды работ, подлежащие контролю со стороны Супервайзинга.

4.2. Подрядчик не должен создавать препятствия  для осуществления представителями Супервайзинга  своей деятельности в пределах данных ему полномочий.

4.3. Подрядчик обязан предоставлять доступ представителей Супервайзинга к информации, касающейся контролируемой деятельности (нормативные документы, отчетность, программное обеспечение и т.д.).

4.4. Подрядчик обязан исполнять все распоряжения Супервайзера, касающиеся контролируемой деятельности, направленные на обеспечение выполнения утвержденной программы на бурение (освоение), а также выполнение стандартов безопасности.

4.5. При необходимости применения Супервайзером такой меры воздействия к Подрядчику как запрещение на продолжение работ, составляется акт. Подрядчик в этом случае обязан принять все меры к недопущению аварийной ситуации на скважине и в кратчайшие сроки устранить замечания. Работы могут быть возобновлены только после письменного разрешения, выданного Супервайзером.

4.6. Ежесуточно подрядчик обязан предоставить для визирования, а Супервайзер своей подписью подтвердить фактически выполненные объемы работ и расход материалов (суточные отчеты, акты  о выполненных работах; рапорт; справки и карточки о расходах труб, материалов и реагентов и т.д.).

4.7. Супервайзер направляет руководству Подрядчика информацию о допущенных нарушениях. Подрядчик обязан предоставить ответ в письменном виде о мерах реагирования по указанным нарушениям.

4.8. Взаимоотношения Супервайзинга  с подрядными организациями и заказчиками при составлении программы на бурение (освоение) скважин.

Программа на бурение (освоение) составляется Подрядчиком и согласовывается Заказчиком.

Данная программа является основным документом для работы полевого Супервайзера и должна отражать все технологические процессы по бурению скважин, типам раствора, креплению скважин обсадными колоннами, цементированию, проведению геофизических работ и освоению скважин, а также содержать предварительную стоимость работ суммарно и по каждому из Подрядчиков отдельно.

Данная программа не должна противоречить существующему ГТП и другим действующим технологическим регламентам и стандартам. В случае если существующие технологические стандарты и регламенты устарели, или их невозможно применить в силу каких-либо обстоятельств, соответствующее пояснение должно быть сделано на первом, после титульного, листе программы.

Программа не заменяет утвержденный ГТН и призвана работать как сводный рабочий документ для полевого Супервайзера и Подрядчиков.

Выполнение данной программы обязательно для всех Подрядчиков без каких-либо отклонений от нее.

Программа на бурение (освоение) должна содержать следующие разделы:

Бурение скважины, где подробно описывается весь технологический процесс по бурению скважины (подробно для каждого интервала, с приведением всех расчетов в табличной форме и указанием рекомендуемых типов долот, размеров насадок, компоновок низа бурильной колонны, производительности насосов, параметров бурения и т.д.).

Типы и параметры применяемых растворов с указанием их рецептуры, потребного количества реагентов, способа их приготовления, а также рекомендуемая система очистки для управления параметрами раствора с указанием размера сеток на вибросита, насадок на илоотделители и пескоотделители и т.д.

Крепление скважины, где подробно описывается весь технологический процесс по спуску направлений, кондукторов, технических и эксплуатационных колонн с указанием марки колонны, толщины стенок, прочностных характеристик и т.д.

Цементирование скважины, где подробно описывается весь технологический процесс цементирования, указывается рецептура цементного раствора, количество цемента и необходимых добавок к нему, количество воды для затворения, режимы затворения и закачки, параметры цементного раствора, количество необходимой техники и т.д.

Геофизические исследования скважины (объем, интервалы, технология подго

товки.

График бурения скважины в координатах «Забой – Дни».

Предварительная стоимость работ (суммарная и по каждому из Подрядчиков).

Программа на освоение (испытание) скважины (может составляться отдельно подобно программе по бурению и должна включать в себя подробный технологический процесс освоения скважины с составлением стоимости работ).

Данная программа должна быть подготовлена и согласована Заказчиком не позднее 15 дней до окончания монтажа буровой установки, чтобы успеть, при необходимости, внести соответствующие изменения в схему монтажа.

Заказчик обязан рассмотреть подготовленную программу, подкорректировать ее, если это необходимо, и согласовать.

Приложение №3

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

Технологическая карта осуществления контроля при строительстве скважин

| № п/п | Вид работ | Предъявляемые требования Правила , регламенты, инструкции | Перечень необходимых документов | Ответствен- ность за оформление документов | Возможные негативные ситуации | Уровень контроля и действия супервайзера |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Все виды работ ведутся в соответствии с правилами безопасности в Н Г П |  |  |  |  |  |
| 1 | Подготовительные работы к бурению. | - Подготовка, наладка, опробование бурового оборудования и предохранительных устройств. - Оборудование жилого городка и обвязка его коммуникациями согласно утвержденных схем, норм, правил безопасности. - Инструктаж по ГТН и РТК персонала. - Обеспеченность необходимыми материалами. | 1.ГТН 2.РТК 3.Инструкции и регламенты по наладке и работе оборудования. 4.Схема оборудования жилого городка. | БП БП БП БП | 1.Нарушение правил пожарной и электробезопасности (заземления выполнены с отступлениями от Т.У, не выдержаны расстояния в расстановке вагонов жилого городка и т.д). 2.Не укомплектованность защитными, предохранительными средствами. 3.Не обеспеченность необходимыми материалами. 4. Отсутсутствуют обозначения пунктов сбора и инструкции по действиям в чрезвычайный ситуациях. | 1. Выдать предписания и предложения по устранению выявленных нарушений. |
| 2 | Бурение и крепление направления | - Наличие утвержденного и согласованного геолого-технического наряда (ГТН). - Режимно-технологическая карта (РТК) бурения. - Соответствие параметра обсадных труб, глубины спуска, подъема цемента за колонной техническому проекту. - Наличие акта готовности Б.У - Расчет цементирования производит инженер по бурению. | - Регламент по бурению направления - Инструкция по спуску и креплению направления. - Стандарты компании | БП БП Департамент Супервайзи- нга компании | 1.Не допуск обсадных труб на проектную глубину. 2.Не доподъем цемента за обсадными трубами до устья. 3.Не вертикальность установки обсадных труб. 4.Размыв основания под буровой и загрязнение территории. 5.Возникновение аварийных ситуаций. 6.Затраты связанные с ликвидацией негативных последствий. | 1.Контролировать процесс бурения и крепления направления. 2.Требовать от исполнителя недопущения отклонения от проекта и регламентов. 3.Приостанавливать работы до устранения нарушений, докладывает об остановках в региональный отдел Департамента и Заказчику. 4.Проверять и обеспечить центровку и вертикальность направления до начала цементирования. 5.Обеспечить подъем цемента до устья. В случае необходимости проводить встречное цементирование. 6.Контролировать расход материалов и баланс времени. |
| 3 | Бурение 1.Бур. долота | 1.Применение долот в соответствии с ГТН и РТК 2.Соответствие долот стандарту изготовителя 3.Наличие приспособления для наворота/отворота (доски) соответствующего конфигурации долота 4.Разгрузка и хранение согласно инструкции 5.Спуск и приработка согласно инструкции 6.Подготовка забоя к работе долота согласно инструкции 7.Применение максимальной нагрузки и скорости вращения для получения максимальных показателей работы долот. | 1.Инструкция по отработке и хранению 2.Паспорт на долото изготовителя 3.Шаблоны для проверки диаметра 4.Программа отработки долот | БП МТО -заказчика БП Супервайзер и БП | 1.Отсутствие документов на долота 2.Выявление брака при осмотре 3.Не соответствие приспособления для наворота 4.Не соответствие насадок гидравлической программе 5.Нарушение инструкции по отработке долот. 6. Отсутствие шаблонов для проверки диаметра долота. | 1.Контроль за соответствием долот РТК 2.Разрешает замену долота на основании анализа отработки 3.Проводит осмотр и отбраковывает долота не сответствующие стандарту изготовителя и инструкции по отработке 4.Запрещает использование не сооветствующего приспособления для наворота 5.Проверяет диаметр насадок 6.Контролирует допуск долота к забою и его приработку 7.Ведет карту отработки долот и проводит анализ работы долот, выдает рекомендации по подбору долот 8.Ведет учет поступающих и отработанных долот |
|  | 2.Бур. трубы (БТ) | 1.Соответствие колонны бурильных труб проекту и РТК по прочности, типу- размеру и группе стали 2.Периодическое прохождение дефектоскопии и опрессовок 3.Соответствие по диаметру тела и замков допустимым пределам 4.Соответствие резьб инструкции и ТУ по эксплуатации и допустимым нормам 5.Перевозка,разгрузка,хранение и эксплуатация согласно инструкции по эксплуатации бурильных труб | 1.Паспорт на комплект Б.Т 2.Инструкция по эксплуатации комплекта Б.Т | БП БП | 1.Применеии погнутых и деформированных труб. 2.Применение труб со сработанной выше допустимых норм резьбой. 3. Применение труб без дефектоскопии и поверок. 4.Перевозка,разгрузка и хранение труб без защитных колпачков на резьбах. 5.Отсутствие поспортов на комплект БТ, поспотров на переводники. 6.Отсутсвует мера бурильных труб, не ведется регистрация порядка подьема и спуска свечей в скважину. | 1.Контроль за бурильными трубами и отбраковка негодных труб 2.Замеряет параметры БТ 3.Запрещает использование труб не прошедших в положенный срок опрессовку и дефектоскопию 4.Проверяет журнал меры БТ 5.Проверяет правильность журнала наработки комплекта бурильных труб. 6. Проверять величину момента свинчивания бурильных труб. 7. Проверяет наличие и соответствие смазки для свинчивания резьбовых соединений БТ. |
|  | 3.Компо-новка низа буриль- ной колонны (КНБК) | 1.КНБК должна обеспечивать безаварийную работу и требования РТК (проектный профиль или вертикальность) 2.Жесткость должна быть не менее, чем жесткость колонны под которую ведется бурение 3.Должны соблюдаться критические размеры для ловильных работ 4.Запас прочности элементов КНБК должен быть не менее предусмотренного проектом 5.Секция УБТ должна по весу превышать максимальную нагрузку на долото на 25% 6.Диаметры и линейные размеры элементов КНБК должны строго соответствовать проектным и РТК 7.Крепление резьб элементов КНБК должно проводиться с моментами согласно инструкций и Т.У 8.Перевозка, выгрузка и хранение элементов КНБК должны проводится согласно инструкций по эксплуатации | 1.Инструкции и регламенты по эксплуатации УБТ, переводников, калибраторов и забойных двигателей 2.Эскиз КНБК с указанием размеров её элементов |  | 1.Возникновение аварийных ситуаций при несоблюдении требований РТК инструкций 2.Не соответствие резьб ТУ или сверх нормативный износ 3.Нет эскиза КНБК с указанием всех элементов и размеров 4.Перевозка,разгрузка и хранение элементов КНБК без защитных колпачков на резьбах. 5. Отсутствие шаблонов и инструмента для контроля параметров элементов КНБК. 6. Наличие переводников без паспортов. 7.Затраты связанные с ликвидацией негативных последствий. | 1.Контролирует и замеряет все элементы КНБК 2.Запрещает спускать в скважину не соответствующую РТК компоновку 3.Требует от исполнителей заблаговременного завоза элементов КНБК 4.Проверяет правильность составления эскиза КНБК 5.Проверяет ведение наработки элементов КНБК 6.Проверяет правильность хранение элементов КНБК 7. Проверять величину момента свинчивания резьб . 8. Проверять соответствие смазки применяемой для резьб. |

|  | 4.Спуско- подъём-ные операции (СПО) | 1.СПО (скорости спуска и подъёма, проработки, промежуточные промывки и другие операции) должны проводиться в соответствии с техническим проектом на строительство скважины и РТК, строгим соблюдением правил безопасности в НГП, инструкций и регламентов при СПО, и указаниями бурового мастера по согласованию с супервайзером 2.СПО следует проводить при отцентрированной вышке, эксплуатация талевого каната должна соответствовать инструкции по его эксплуатации, предохранительные устройства и средства КИП должны быть исправны и соответствовать Т.У и правилам безопасности в НГП 3.Размер клиньев ПКР должен соответствовать размеру бурильных труб 4.Проверка защитных устройств и приспособлений, средств КИПиА должна проводится в соответствии с правилами безопасности и инструкциями 5.В процессе СПО должен контролироваться объём доливаемого и вытесняемого бурового раствора 6.Запрещается проводить СПО при наличии сифона, поршневания, посадок | 1.Инструкция по СПО 2.Инструкция по эксплуатации и наработке талевого каната 3.Т У и инструкции по грузоподъём- ным механизмам | БП БП БП | - Нарушение правил безопасности и инструкций при СПО 2.Не контролируется объём доливаемой и вытесняемой жидкости при подьеме и спуске труб в скважину, из –за отсутствия доливной емкости. 3.Возникновение аварий, гидроразрыва пласта, флюидопроявления при СПО. 4.Затраты средств и времени на ликвидацию негативных последствий | 1.Контролирует производство СПО 2.Инструктирует буровую бригаду при СПО в осложнённых условиях 3.Совместно с инженером по бурению определяет интервалы проработок при СПО 4.Запрещает работы по СПО при грубых нарушениях инструкций и правил ТБ. 5.Контролирует выполнение норм на СПО, при невыполнении норм делает анализ и выдает рекомендации 6. Контролирует правильность ведения учета объёмов доливаемой и вытесняемой жидкости при подъеме и спуске труб в скважину. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.Буровой раствор и очистная система | 1.Тип и показатели свойств бурового раствора должны обеспечивать безаварийные условия проводки скважин, качественное вскрытие продуктивных пластов 2.Тип и показатели свойств бурового раствора должны соответствовать техническому проекту и ГТН 3.Замена бурового раствора допускается только по специальной программе утвержденной в установленном порядке 4.Очистная система должна максимально полно очищать буровой раствор от твердой фазы выбуренной породы и соответствовать техническому проекту и РТК 5.При приготовлении бурового раствора, переводе скважины на раствор и бурении должны соблюдаться правила по ТБ и требования соответствующих инструкций. | 1.Инструкция по приготовлению буровых растворов 2.Инструкция по переводу скважины на раствор 3.Инструкция по работе с хим.реагнтами 4.ТУ на средства очистки | БП БП БП БП | 1.Несоответствие параметров бурового раствора ГТН 2.Не в полной мере работает очистная система 3.Нарушение правил ТБ и инструкций при приготовлении и обработке бурового раствора 4.Дополнительные затраты времени и средств приведении показателей свойств бурового раствора к норме, возникновение негативных последствий и аварийных ситуаций и затраты на их ликвидацию. 5. Отсутструют средства индивидуальной защиты при работе с химреагентами. 6. Отсутсрвуют стенды или писпособления для немедленной промывки глаз водой при попадании бурового раствора или химреагентов. 7. Отсутствуют сертификаты по экологической безопасности химреагентов для обработки раствора. | 1.Контролирует параметры бурового раствора не реже 1 раза в смену, в осложненных условиях согласно инструкции 2.Проверяет работу очистной системы 3.Приостанавливает работы при грубых отклонениях показателей свойств бурового раствора от допустимых норм, сообщает об этом в региональное отделение Департамента супервайзинга 4.Ведет полный учет расхода материалов и хим.реагентов на приготовление бурового раствора и его обработку, готовит отчет. |
|  | 6.Монтаж и эксплуатация противо-выбросо-вого оборудо-вания (ПВО) | 1.Оборудование устья скважин превенторами производится по схеме разработанной Б.П, согласованной с военизированной службой по предупреждению возникновения и ликвидации открытых нефтяных и газовых фонтанов и территориальными органами госгортехнадзора 2.На каждой буровой типовая схема конкритизируется с учетом местных условий 3.Количество и тип превенторов, давление опрессовки определяется техническим проектом 4.Все члены буровой бригады где возможно возникновение НГВП должны быть обучены правилам ведения работ и проинструктированы по НГВП, обязанности членов вахты по гермитизации устья скважины должны быть распределены 5.При монтаже ПВО все элементы крепления должны соответствовать Т.У 6.Должны соблюдаться утвержденные инструкции и регламенты по монтажу и обслуживанию ПВО. | 1.Типовая схема монтажа ПВО 2.ТУ и регламент по монтажу ПВО 3.Инструкция по монтажу и опрессовке ПВО 4.Инструкция по действию при НГВП | БП БП БП БП | 1.Нарушение правил безопасности по предупреждению и ликвидации НГВП, схем монтажа ПВО может привести к возникновению НГВП и открытых фонтанов. 2. Отсутствие удельных объемов бурильных труб , злементов КНБК, обсаженой и открытой части ствола скважины для расчета листка глушения . 3. Отсутсрвует листок глушения или выбраны разные способы глушения Подрядчиком и Супервайзером. 4.Отсутсвует возможность непрерывного контроля давления в БТ и кольцевом пространстве при герметизации устья при НГВП. 5.Персонал буровой не обучен действиям и методам глушения скважин при НГВП. 5.Значительные затраты на ликвидацию НГВП и их последствий. | 1.Проверяет соответствие схемы монтажа ПВО утвержденной 2.Требует от исполнителей устранения отклонений до начала работ по углублению скважины 3. Запрещает производство работ в случае неисправности или несоответствие ПВО утвержденной схеме. 4.Присутствует при опрессовке ПВО 5.Контролирует график проведения учебных тревог, дает предложения по устранению недостатков, добивается четких и слаженых действий всех вахт при герметизации устья. |
|  | 7.Гидрав-лика | 1.Выбор долотных насадок должен соответствовать РТК 2.Скорость восходящего потока в затрубном пространстве должна обеспечивать подъём и очистку скважины от выбуренной породы 3.Гидродинамическое давление (пиковое и поршневое) не должно вызывать осложнений в открытом стволе 4.Диаметр втулок бурового насоса и режим его работы должны соответствовать РТК 5.Пуск насоса в работу должен проводиться согласно инструкции | 1. Инструкция по пуску насосов. 2. Программа по бурению. | БП | 1.Не соблюдение скорости при СПО 2.Диаметр насадок не соответствует ГТН 3.Несоблюдаются правила пуска насосов 4.Втулки и режим работы буровых насосов не соответствует РТК | 1.Контролирует режим работы буровых насосов, процесс пуска буровых насосов и при необходимости проводит инструктаж персоналу 2. Контролирует подбор диаметра насадок долота. |
|  | 8.Отбор керна | 1.Интервал отбора керна определяет геологическая служба БП по заданию заказчика и письменно подтверждает его у заказчика 2.Обеспечить необходимую чистоту забоя перед отбором керна 3.Обеспечить максимальный вынос керна 4.Оборудование, режим бурения должны соответствовать техническому проекту, ГТН, РТК 5.Все работы по отбору керна (СПО, маркировка и др.) проводятся согласно инструкции по отбору керна | 1.Инструкция и регламент по отбору керна | БП | 1.Не подготовленность оборудования и ствола скважины к отбору керна 2.Нарушается инструкция по отбору керна 3.Низкий процент выноса керна, в следствии чего не получение необходимой геологической информации | 1.Проверяет оборудование по отбору керна на его соответствие требованиям 2.По результатам последнего долбления определяет работы по очистке и подготовки ствола скважины 3.Совместно с инженером по бурению инструктирует персонал 4.Контролирует и ведет учет расхода материалов и затраченного времени 5.Принимает меры по устранению недостатков, ставит в известность об этом региональное отделение Департамента супервайзинга и Заказчика. |
|  | 9.Испыта- ние в открытом стволе (ИП) | 1.Продуктивные пласты намеченные к испытанию в открытом стволе определяются проектом или геологической службой заказчика 2.Получение в процессе опробывания характеристик пласта 3.Каждая операция по испытанию проводится по плану составленному Б.П и согласованному со службой супервайзинга 4.Опробывание проводится согласно инструкции и регламента по производству ИП | 1.Инструкция по производству ИП 2.План работ по опробыванию пласта | БП БП, служба супервайзин-га | 1.Не подготовленность скважины к проведению ИП 2.Не соблюдение утвержденной компоновки ИП 3.Не соблюдение схемы обвязки ИП. 4.Нарушение правил безопасности может привести к аварийной ситуации затратам на ликвидацию последствий | 1.Контролирует производство работ по ИП 2.Оценивает готовность ствола скважины и оборудования к производству ИП. Приостанавливает проведение работ в случае неготовности ствола скважины или оборудования к проведению ИП. 3.Инструктирует персонал совместно с инженером по бурению 4.Требует от исполнителей соблюдения плана работ 5.Контролирует расход материалов и затраты времени на ИП, отражает в отчете |
|  | 10.Конт-роль за направлением скважины | 1.Профиль ствола скважины должен соответствовать проекту и РТК 2.Контроль за профилем ствола должен проводится согласно проекта и РТК, дополнительные работы определяет инженер по бурению по согласованию с супервайзером 3.Обязательное соблюдение диаметров и размещение калибраторов и стабилизаторов КНБК в соответствии с РТК | 1.Инструкция по наклонно- направленному бурению | БП | 1.Не соблюдается вертикальность прямой скважины 2.Отклонение профиля скважины от проектного 3.Наработка желобов, чрезмерный износ Б К, создание аварийных ситуаций. 4. Не соблюдение темпа набора и падения угла и азимута. 5.Затраты времени и средств на поправку траектории ствола 6.Затруднение спуска обсадных колонн, напряженная работа подземного оборудования в дальнейшей эксплуатации скважины | 1.Контролирует построение профиля скважины и совместно с инженером по н/н бурению вносит коррективы по устранению недостатков, докладывает об этом в региональное отделение Департамента супервайзинга 2.Контролирует расход материалов и затраты времени. Дает предложения заказчику об исключении затрат на устранение брака из оплаты выполненных работ |
|  | 11.Геофи-зические исследо-вания (ГИС) | 1.ГИС проводятся предприятием имеющим договор подряда на производство ГИС с заказчиком или БП 2.Скважина готовится к производству ГИС согласно инструкции, скважина должна быть надлежащим образом подготовлена, чтобы обеспечить проведение работ, и беспрепятственное прохождение геофизичесх приборов по всему стволу скважины в течении времени, необходимого для проведения требуемых ГИС, в том числе и для работы с радиоактивными изотопами и взрывчатыми веществами. 3.ГИС проводятся после оформления акта готовности скважины к ГИС согласно инструкции 4.Аварийные работы с каротажными приборами должны проводиться по плану, согласованному с буровым подрядчиком, геофизической организацией, супервайзерской службой, в процессе ликвидации аварии на буровой должен присутствовать представитель геофизической организации 5.Устье скважины перед проведением перфорации должно оборудоваться ПВО, согласно инструкции | 1.Договор подряда на производство ГИС 2.Согласован- ная инструкция по производству ГИС 3.Акт готовности скважины к производству ГИС | Заказчик и БП БП и геофи- зическая организация БП и геофи- зическая организация | 1.Нарушение правил безопасности и инструкций 2.Не подготовленность ствола скважины к производству ГИС 3.Отсутствие акта готовности 4.Значительные затраты времени и средств на ликвидацию аварий | 1.Контролирует подготовку ствола к производству ГИС 2.Проверяет составленный акт готовности скважины 3.Требует от начальника партии эскиз всех спускаемых в скважину приборов с указанием точных размеров 4.Ведет учет времени производства ГИС и расхода материалов 5.Приостанавливает работы до устранения недостатков, влекущих возникновение аварийных ситуаций. Докладывает об этом в региональное отделение Департамента супервайзинга и Заказчика. |
|  | 12.Преду-прежде- ние и ликвида- ция аварий | 1.На буровой должен быть план ликвидации возможных аварий с четким распределением обязанностей (действий) работников на случай аварии 2.Должны быть разработаны мероприятия по предупреждению и ликвидации возможных аварий, учитывающие геологотехнические особенности района работ 3.Все произошедшие аварии подлежат расследованию с участием представителей службы супервайзинга 4.Аварии ликвидируются по специальному плану работ согласованному со службой супервайзинга 5.При составлении планов ликвидации аварий должно быть предусмотрено использование таких методов и средств, которые позволили бы, помимо ликвидации аварий в кратчайшие сроки, обеспечить условия охраны недр и окружающей среды 6.Каждая буровая бригада обеспечивается ловильным инструментом согласно номенклатуры, утверждённой БП и согласованной со службой супервайзинга, готовым к работе 7.При ликвидации аварий должны соблюдаться нормы ТБ, противопожарной безопасности, противофонтанной безопасности и инструкции по ликвидации аварий | 1.Мероприятия по предупрежде-нию аварий и первоочеред-ным действиям по их ликвидации 2.Согласован-ный план ликвидации аварий 3.Инструкции по ликвидации всевозможных видов аварий | БП и служба супервайзин-га БП и служба супервайзин-га БП | 1.Нарушаются мероприятия по предупреждению аварий, правила ТБ, ГТН, РТК 2.Не соблюдается утверждённый план ливидации аварий 3.Значительные потери времени и средств на ликвидацию аварий | 1.Контролирует выполнение мероприятий по недопущению аварий, требует от исполнителей неукоснительного выполнения мероприятий 2.Совместно с инженером по бурению контролирует первоначальные действия по ликвидации аварий, сообщает обо всех инцидентах в региональное отделение Департамента супервайзинга и Заказчику. 3.Контролирует действия исполнителей по выполнению плана работ 4.Учавствует в расследовании причин аварий, делает анализ, выдает рекомендации по повторному недопущению подобных аварий 5.Ведет учёт времени и средств затраченных на ликвидацию аварий |
|  |  | 8.При спуске в скважину ловильного инструмента должна составляться схема (эскиз) общей компоновки и его ловильной части с указанием основных размеров, а также диаметров проходных отверстий переводников и ловильного инструмента 9.При бурении глубоких скважин наиболее тяжелым видом аварий являются прихваты бурильной колонны. Для предупреждения прихватов необходимо промывать скважину в процессе бурения и после отработке долот должна обеспечивать полное удаление из скважины выбуренной породы, параметры, промывочной жидкости должны соответствовать ГТН 10.Необходимо своевременно добавлять смазывающие добавки, в объёме предусмотренном ГТН. 11.Соблюдать КНБК предусмотренные ГТН и РТК 12.Соблюдать инструкцию по предупреждению прихватов, всех его видов 13.При возникновении прихватов действовать по инструкции по предупреждению прихватов 14.Не нарушать мероприятия по недопущению аварий, действовать по инструкции составленной для каждого вида аварий |  |  |  |  |
| 6 | Кререпле-ние 1.Подго-товка к спуску и спуск колонны | 1.До начала работ по подготовке скважины к спуску обсадной колонны необходимо проверить состояние фундаментов и оснований вышки, вышка должна быть отцентрирована относительно устья. Проверяются все агрегаты и узлы буровой установки (БУ), предохранительные устройства, средства КИПиА, наличие, соответствие и исправность спускового инструмента. 2.Готовность БУ к спуску колонны оформляется актом 3.На скважину завозится опрессованная обсадная колонна, которая укладывается согласно правил и плана завоза 4.После проведения заключительного комплекса ГИС, составляется детальный план по подготовке ствола скважины и спуску обсадной колонны (с определением ответственных за проведение операций).План согласовывается с региональным отделением Департамента супервайзинга 5.Трубы к спуску готовятся согласно инструкции по подготовке и спуску обсадных колонн. Скважина готовится согласно согласованного плана работ, где указывается КНБК, параметры раствора, интервалы проработки, режим промывки, количество и вид смазывающих добавок, технологическая оснастка и др. | 1.Акт готовности оборудования 2.Инструкция по подготовке и спуску колонн 3.План работ по спуску колонны | БП и супервайзер БП БП и отделение супервай- зинга | 1.Не подготовлено должным образом буровое оборудование 2.Не подготовлен ствол скважины 3.Не соблюдена технологическая оснастка обсадной колонны 4.Не соблюдается утвержденный план работ, нарушаются требования правил безопасности, инструкций 5.Значительные затраты времени и средств на ликвидацию негативных последствий | 1.Контролирует готовность оборудования к спуску колонн. Подписывает акт готовности 2.При необходимости инструктирует персонал 3.Учавствует в подготовке труб к спуску, проводит визуальный контроль 4.Контролирует правильность замера труб, самостоятельно ведёт ведомость спуска труб в скважину. 5.Руководит установкой технологической оснастки на обсадную колонну 6.Приостанавливает работы до устранения недостатков влекущих возникновение аварийных ситуаций. Докладывает об этом в региональное отделение Департамента супервайзинга. 7.Ведет учет времени и материалов. |
|  |  | 6.Готовность ствола скважины при необходимости подтверждается спуском проверочного колена, длина которого указывается в плане работ 7.Плашки одного из превенторов должны соответствовать диаметру спускаемых труб или готовится переход на бурильную трубу оборудованную согласно инструкции 8.Технологическая оснастка колонны должна соответствовать проекту и плану работ 9.Скорость спуска, режим долива, промежуточные промывки указываются в плане работ 10.Мера спускаемой колонны ведется Б.П и супервайзером 11.Спуск обсадной колонны в скважину, как правило, должен производится в один прием (одной сплошной секцией).Допускается спуск колонны двумя секциями с применением стыковочных устройств 12.Работы должны вестись без нарушения правил безопасности в НГВП. |  |  |  |  |
|  | 2.Цементирование | 1.Цементирование скважины проводится согласно регламента на производство работ, тех.проекта на скважину, по специальному плану работ, согласованному со службой супервайзинга. В плане указывается количество и марка цемента, объем воды для затворения и количество продавочной жидости, тип и количество буферной жидкости. 2.Составляется гидравлическая программа с расчетом количества и режима работы агрегатов 3.Время на операцию по цементированию обсадных колонн всех назначений не должно превышать 75% от времени начала загустевания цементного раствора 4.Анализ тампонажного цемента проводится до начала цементирования, на скважину должен поступать цемент с проведённым анализом 5.Подъём цемента за колонной обеспечивается согласно проекта 6.При цементировании продуктивных пластов вид тампонирующего материала, его плотность и гидравлическая программа цементирования должны максимально возможно сохранять коллекторские свойства пласта. | 1.План работ по цементирова-нию 2.Инструкция и регламент по цементирова-нию | БП и супервайзер БП | 1.Не соблюдается гидравлическая программа 2.Допускаются отклонения от плана работ 3.Нарушаются правила безопасности 4.Дополнительные затраты времени и средств на ликвидацию возможного брака 5.Не качественное цементирование | 1.До начала работ проверяет наличие материалов, оборудования и его соответствия плану работ 2.Совместно с инженером по креплению инструктирует персонал и распределяет обязанности 3.Требует от исполнителей неукоснительного выполнения плана работ 4.Ведет учет материалов и времени на производство работ. 5.Контролирует отбор проб и материалов цементного раствора. - Контролирует параметры цементного раствора. - Не допускает производство работ при отсутствии данных анализа цемента и цементного раствора. - Следит за недопущением загрязнения окружающей среды при проведении процесса цементирования. - Проводит проверочный расчет цементирования. |
|  |  | 7.Обвязка цементировочной техники должна обеспечивать неприрывность процесса цементирования. Для недопущения колебания плотности при заливке технических и эксплуатационных колонн должна применяться осреднительная емкость 8.Качество двух ступенчатого цементирования обсадных колонн обеспечивается выполнением общих требований цементирования скважин 9.При выполнении работ должны соблюдаться правила безопасности, требования инструкции по цементированию скважин 10.Время ОЗЦ определяется проектом 11.После ОЗЦ проводится оценка качества цементирования комплексом ГИС, предусмотренных проектом |  |  |  |  |
|  | 3.Обору- дование устья скважины | 1.После проверки качества цементирования производится обвязка устья скважины. Эти работы заключаются в том, что спущенная колонна обвязывается с помощью колонной головки с предыдущей, монтируется фонтанная арматура 2.Обвязка выполняется согласно проекта, ТУ, регламентов и инструкции по обвязке | 1.Инструкция и ТУ по обвязке | БП | 1.Не соблюдаются нормы предписанные Т.У 2.Нарушаются правила безопасности | 1.Контролирует соблюдение норм по обвязке устья 2.Требует от исполнителей устранения всех выявленных отклонений. Составляет фактическую схему обвязки устья скважины. |
|  | 4.Опрес-совка обсадных колонн | 1.После цементирования, должна проводиться опрессовка обсадных колонн вместе с ПВО, на давление определённое проектом, согласно инструкции по опрессовке и соблюдением требованием правил безопасности 2.Опрессовка эксплуатационных колонн производится с предварительной замены в них бурового раствора водой, а скважины с большим газовым фактором с подачей в верхнюю часть воздуха. Снижением уровня прессуются скважины предусмотренные проектом 3.Скважина считается законченной бурением после разборки бурильного инструмента, опрессовки колонны вместе с устьевым оборудованием на расчетное давление и достижения герметичности 4.Опрессовка колонны оформляется актом | 1.Инструкция по опрессовке ПВО 2.Инструкция по опрессовке эксплуатационных колонн 3.Акт на опрессовку колонны | БП БП БП и супервайзер | 1.Не герметичность колонн 2.Нарушение правил безопасности и инструкций | 1.Контролирует процесс опрессовки 2.Требует от исполнителей выполнения требований проекта и инструкций 3.Подписывает акт опрессовки |
| 5 | Испыта- ние скважин | 1.Испытание скважины на продуктивность включает: перфорацию, вызов притока из пласта, интенсификацию притока, очистку призабойной зоны, термогидродинамические исследования, определение количественной и качественной характеристике пласта, глушение скважины 2.На испытание скважины составляется план работ, который согласовывается с заказчиком, службой супервайзинга и противофонтанной службой 3.Освоение проводится в строгом соответствии с этим планом, регламентом на освоении и требованиями инструкции по освоению 4.Не подлежат испытанию скважины с негерметичной колонной и аварийные скважины 5.При освоение не допускать розлива нефти, сброс нефти в шламовый амбар запрещается. | 1.Инструкция и регламент на освоение 2.План работ | БП БП, заказчик, отделение супервайзин-га | 1.Не выполняется план работ 2. Нарушается схема обвязки устья, не опрессована обвязка согласо плана работ. 3.Загрязняется территория и шламовый амбар нефтепродуктами, нарушаются правила безопасности. 4.Затраты времени и средств на ликвидацию негативных последствий | 1.Контролирует процесс освоения 2.Требует от исполнителей соблюдение требований инструкции по освоению и плана работ 3.Приостанавливает работы при освоении до устранения нарушений, влекущих возникновение аварийных ситуаций. Докладывает об этом в региональное отделение Департамента супервайзинга 4.Ведет учет материалов и времени при освоении скважин. Готовит отчет. |
| 6 | Демонтаж буровой установки | 1.Подготовку буровой установки к демонтажу производит буровая бригада, бурильные трубы и инструмент должны быть убраны на расстояния обеспечивающие свободные подъезды для спецтехники 2.Все оборудование и привышечные сооружения должны быть очищены от нефтепродуктов, грязи, шлама, льда и т.д, энергия отключается 3.При сдаче буровой составляются акт на возврат материалов, акт готовности сдачи буровой в демонтаж, комплектовочная ведомость на буровую 4.Демонтаж БУ проводится согласно инструкции по демонтажу, наряду, правил безопасности 5.Демонтаж считается законченным, когда устье скважины освобождено от бурового оборудования, извлечены и убраны все фундаменты, территория зачищена от ненужного оборудования, металлома и спланирована бульдозером, буровое оборудование и вышка перемещены на 100 метров от устья | 1.Наряд на демонтаж 2.Инструкция по демонтажу БУ 3.Акт о передаче буровой в демонтаж | БП БП БП | 1.Не подготовлена к демонтажу БУ 2.Нет акта на возврат материалов 3.Нарушаются правила безопасности 4.Не зачищена территория | 1.Контролирует производство демонтажа 2.Требует от исполнителей выполнения в полном объёме требований инструкции по демонтажу 3.Ведет учет количества спец.техники и режим её работы |
| 7 | Рекульти-вация | 1.После демонтажа БУ проводится рекультивация территории скважинно-точки (куста) согласно требований природоохранных органов и проекта 2.Вывозится отработанная жидкость, снимается и вывозится замазученный грунт, шлам в специально отведенное место и захоранивается. Амбары, траншеи, отстойники засыпаются, разравнивается плодородный слой. При необходимости завозятся органические удобрения 2.После рекультивации производится возврат земли землепользователю по акту установленного образца | 1.План-схема рекультивации точки 2.Акт возврата земли | БП Заказчик, БП | 1.Нарушается природоохранное законодательство 2.Не качественно проводится рекультивация 3.Дополнительные затраты на ликвидацию брака при рекультивации | 1.Контролирует качество рекультивации 2.Требует от исполнителей выполнения всех требований к рекультивации |

Настоящие регламенты не покрывают всех вопросов входящих в компетенцию супервайзера. Кроме регламентов необходимо руководствоваться, требованиями Правил безопасности в НГП, Стандартами безопасности Заказчика и  Подрядчика по бурению.

ОТЧЕТНОСТЬ:

- ежедневно – отчет по бурению за сутки, суточный рапорт бурового мастера (Заказчику);

- по окончанию месяца - отчет о проделанной работе СУПЕРВАЙЗЕРА за календарный месяц (не зависимо сколько проработано конкретным работником лично), отчет о расходе химреагентов за месяц с нарастающим  итогом по скважине, отчет о работе долот на скважине, баланс времени и РТК (Заказчику);

- по окончании вахты (28 календарных дней) – отчет о проделанной работе за вахту (т.е. письменная  передача вахты сменщику) (передается сменщику и Заказчику);

- по окончании скважины – окончательный отчет (Заказчику).

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Технический директор ___________________ / А.П. Кочкин | ___________________ / ____________ |

Приложение №4

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

ОТЧЁТ ПО БУРЕНИЮ

(форма)

| Куст / Скважина |  | Буровая установка |  | Дата отчёта / Номер |  | 29.01.09 / 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Супервайзер |  | Телефон |  | Дата нач. бурения |  | 13.01.09 08:00 |
| Мастер |  | Пордядчик |  | Дней с нач. бурения |  | 16.7 |
| Забой ствол/верт., м |  | Заказчик |  | Диам. ствола, мм |  | 660.3 |
| Проходка, м |  | Подр. по долотам |  | Послед. колонна, мм |  | 508 |
| Проект.гл.ствол/верт., м |  | Подр. по заб.двигат. |  | След. колонна, мм |  | 339.7 |
| Ср. мех. скор., м/ч |  | Подр. по телеметрии |  | Сут. стоим. раств. |  |  |
| Буровой раствор |  | Подр. по растворам |  | Общ. стоим. раств. |  |  |
| Остаток д/топлива, л |  | Подр. по ГТИ |  | Стоимость за сутки |  |  |
| Проектн. назначение |  | Подр. по цементир. |  | Коммерч. скор. м/ст. месяц | Проект | 851 |
| Месторождение |  | ПВО испытано |  |  | Факт | 1091 |

| Вид работ | 6:00 Забой (ствол): 0 м; Мех. скорость: 0 м/ч; Операция: |
| --- | --- |
| Краткий обзор | Спуск обс.тр., Циркуляция, Крепление, ОЗЦ |
| Планируемые операции | ОЗЦ,монтаж ПВО. |

Текущие операции с учётом времени

| Начало | Окончан. | Длит., ч | Глуб.(от) | Глуб.(до) | Рейс | Описание операции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 00:00 | 08:00 | 8.0 | 60 | 596 |  | Спуск обс.тр. |
| 08:00 | 10:00 | 2.0 |  |  |  | Циркуляция |
| 10:00 | 11:30 | 1.5 |  |  |  | Крепление |
| 11:30 | 23:59 | 12.5 |  |  |  | ОЗЦ |

Баланс времени (первая строка: за сутки / вторая строка: с начала бурения)

| Бурение | Наращ. | СПО | Сборка | Разборка | Циркуляция | ИК | ПЗР | Спуск обс.тр. | Крепление | ОЗЦ | Проработка | ПВО | ПГИ | ВМР | Простой | Ремонт | Ликвидация брака | Авария | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2 |  |  | 8 | 1.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| 237.5 | 11 | 13 | 8 | 9 | 39 | 2 | 2 | 10 | 7 | 36.5 |  |  | 10 |  | 15 |  |  |  | 400 |

Оплата по ставкам, ч / Работа телесистемы, ч

| Суточная ставка | 11.5 | Резервная ставка | 12.5 | Ставка ожидания |  | Простой по вине подр. |  | Работа телесист. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Параметры бурового раствора (первая строка: по ГТН / вторая строка: фактические параметры)

| Плотность г/см3 | Вязкость, 500/700 T | Пласт. вязкость, мПа-с | Водоотдача см3/30мин | Твёрдая фаза, % | Содерж. песка, % | СНС, 1 мин дПа | СНС, 10 мин дПа | Глинистая корка, мм | pH | Сод. коллоид. фазы, кг/м3 | Предел напряж. сдвига, дПа | Содерж. Cl, мг/л | Содерж. K, мг/л | Общ. минерал. мг/л | Темп. замера град С | Темп. при замере риалог. | Объём раствора на поверхн., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 40-45 | 12-22 | 6-8 | 14 | 15 | 1-5 | 10-20 | 1 | 8.5-9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.12 | 45 | 12 | 7 | 7 |  | 2 | 4 | 1 | 8 |  | 14 |  |  |  |  |  | 130 |

Описание КНБК / Причина подъёма КНБК / Состояние долота

| КНБК 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Параметры долот

| Рейс / Дол. | Диам., мм | Тип долота / Серийный номер | Насадки | Интервал, м |  | Прох. м | Тбур. ч | Тпрор. ч | Скор. м/ч | G тн | P атм | Q л/с | n об/мин | Суммарные показатели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | От | До |  |  |  |  |  |  |  |  | Прох. | Тбур. | Тпрор. | Тпром. |

Тип ГЗД / сер. номер 		           Наработка ГЗД, ч     Наработка УБТ, ч / № компл.    Наработка тал. каната, тн/км / Перетяж.

|  |  |  | 237.5 / 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Продуктивный пласт (проектные данные)

| Пласт | Глуб.ств. | Глуб.верт. | Альтит. | Смещ., м | Азимут, град | Радиус круга доп., м |  | Аварии и травмы за сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Келловей-Оксфордский ярус | 2404.78 | 2309 | 1013 | 553.79 | 211.86 | 25 |  |  |

| Нарушения ТБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарушения технолог. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инклинометрия |  |  |  |  |  | Расход материалов |  |  | Представители подрядчиков |  |
| Глуб.ств. | Глуб.верт. | Зенит |  | Азимут | Отход, м | Наименование | Ед.изм. | Расход |  | ФИО работника |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подрядчик |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Долота |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заб.двигат. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Телеметрия |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Растворы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГТИ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Цементиров. |  |

Конструкция скважины

| Обсадная колонна | Дата спуска | Диаметр колоны, мм | Диаметр долота, мм | Кол-во долот Факт | Глубина спуска, м |  | Подъём цемента, м |  | Мех. скорость, м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Проект | Факт | Проект | Факт | Проект | Факт |
| Шахтное направление |  | 762 | 762 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |
| Направление | 13.01.09 | 508 | 660.3 | 1 | 33.64 | 33.63 | 0 | 0 |  | 8.25 |
| Кондуктор | 29.01.09 | 339.7 | 444.5 | 1 | 600 | 596.47 | 0 | 0 | 4.75 | 2.42 |
| Тех. колонна |  | 245 | 311.2 |  | 2187 |  | 0 |  |  |  |
| Экспл. колонна |  | 177.8 | 215.9 |  | 2405 |  | 0 |  | 4.36 |  |

Этапы строительства скважины

| Этап строительства | Глубина, м | Дата начала этапа | Длительность, ч |  | Производительное время, ч |  |  |  |  | Непроизводительное и сверхнормативное время, ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт | Сумм. время | Работы по проходке | Вспомогат. работы | Крепление | ПВО | Сумм. время | Ремонт | Работы по проходке | Вспомогат. работы | Крепление | ПВО |
| Бурение направления и крепление направления (бурение, шаблонировка, спуск обсадных труб, цементирование, опрессовка , разбуривание цем. стакана и оснастки обсадной колонны) | 30 | 13.01.09 08:00 | 48 | 52.5 | 37.5 | 4 | 4 | 29.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение и крепление под кондуктор, (бурение и шаблонировка, комплекс ГИС в открытом стволе, шаблонировка, спуск ОК,цементирование, скрепирование, опрессовка, ГИС в обсаженном стволе,разбуривание цем. стакана, опрессовка межколонного пространства, ПВО. | 599 | 15.01.09 12:30 | 216 | 347.5 | 335 | 257.5 | 66 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бурение и крепление под техническую колонну ( бурение,шаблонировка, ГИС, спуск обсадных труб, крепление, ) | 2202 |  | 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бурение и крепление эксплуатационной колонны (проведение комлекса ГИС в открытом стволе, шаблонировка, спуск ОК, ГИС в обсаженном стволе, опрес. ПВО.) | 2380 |  | 864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Общий баланс времени

| Общее время: 400 ч (16.7 сут), ПВ: 385 ч (16.0 сут), НПВ и сверхнормативное время: 15 ч (0.6 сут) |  |
| --- | --- |

График бурения скважины Оранжевым цветом показано непроизводительное и сверхнормативное время

Неустранённые нарушения

| Дата нарушения | Длительн. сут | Описание нарушения | Принятые меры. ФИО ознакомленных лиц. Рекомендации. |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.01.09 | 16 | Бурильный инструмент уложить на стеллажи, смазать резьбовые соединения | буровой подрядчик |
| 13.01.09 | 16 | Установить на территории буровой площадки, жил. городка противопожарный щит, укомплектовать согласно перечню. | буровой подрядчик |
| 13.01.09 | 16 | Заземлить буровое оборудование, жилые и производственные помещения. | буровой подрядчик |
| 13.01.09 | 16 | Провести дефектоскопию спускоподъемного инструмента | буровой подрядчик |
| 13.01.09 | 16 | Отсутствует обваловка шламового амбара по периметру(0,5м). | буровой подрядчик |
| 13.01.09 | 16 | Отсутствует обваловка склада ГСМ по периметру (0,5м). | буровой подрядчик |
| 14.01.09 | 15 | Бурильные трубы разбросаны по земле. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствуют бирки с данными проверок на поясах вехового рабочего. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Используются стропв в самодельном исполнении. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Остуттствует инструкция действий вахты в случае ГНВП. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Не ведется наработка на ВБТ,СБТ,УБТ,переводники,ВЗД. | Указано инженеру по бурению. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует протокол обученности членов вахты. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует журнал проверки огнетушителей. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует журнал учета ГСМ,тех. воды. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует РТК. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует план-программа отработки долот. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует список лиц допущенных к управлению ГПМ. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствуют должностные инструкции по видам работ. | Указано буровому мастеру. |
| 20.01.09 | 9 | Отсутствует обмедненный шансовый инструмент. | Указано буровому мастеру. |
| 23.01.09 | 6 | Оттяжки вышки выполнены с нарушениями ПБНГП. | Указано буровому мастеру. |
| 23.01.09 | 6 | Крепление ключей УМК выполнено с нарушениями ПБНГП. | Указано буровому мастеру. |

Сводная таблица нарушений

| Вид нарушения | Количество нарушений, шт | Суммарная длительность, сут |
| --- | --- | --- |
| Техническое состояние оборудования и инструмента, исправность, правильность эксплуатации, наличие графиков ППР, учета работы | 1 |  |
| Состояние хранения материальных ценностей | 2 | 31 |
| Наличие и исправность средств пожаротушения, условия содержания | 1 | 16 |
| Электробезопасность объектов | 1 | 16 |
| Состояние производственной и технологической дисциплины | 1 |  |
| Организация управления ОТ и ПБ, инструкции, плакаты, аншлаги, журналы регистрации | 2 | 16 |
| Экологическое состояние объекта | 2 | 32 |
| Организация производства работ повышенной опасности | 2 | 10 |
| Нарушение ТБ. | 5 | 39 |
| Наличие и ведение документации по т/б, ОСС, технологии бурения, общей документации | 7 | 63 |
| Обученность, наличие удостоверений, протоколов | 1 | 9 |

Приложение №6

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

Перечень основных позиций, при отклонении или нарушении которых

Исполнитель вмешивается в процесс производства работ

1. Наличие разрешительных документов на право производства работ:

- Лицензии на разрешенные виды деятельности;

- Проект на строительство скважины, геолого-технический наряд, план работ на выполнение работ, технологический регламент, наряд-допуск на производство работ повышенной опасности, совмещенный план-график, акт-допуск и др;

- Документация по вводу объекта в эксплуатацию.

2. Требования к обслуживающему персоналу:

- Наличие удостоверений по проверке знаний с результатами проверок знаний, сведений о квалификационном обучении (квалификационное удостоверение), дающее право допуска к данному виду работ;

- Укомплектованность бригады (вахты) – численный состав, соответствие разряда выполняемой работе.

3. Правильная и безопасная эксплуатация применяемого оборудования и инструмента,

КИП и А:

- Техническое состояние и  исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструментов, соответствие их требованиям правил безопасности и    условиям выполняемой работы;

- Наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств,   устройств автоматического контроля и сигнализации, управления и других средств защиты.

- Наличие и исправность заземляющих устройств;

- Наличие паспортов (копии) на оборудование, инструмент, КИПиА с данными о проведении их технического освидетельствования, испытания, УЗК (дефектоскопии).

4.  Производственные процессы:

- Правильная и безопасная организация работ, правильное ведение технологических       процессов;

- Соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, производственной и трудовой дисциплины;

- Порядок организации и производства работ при работе на объекте нескольких подразделений, предприятий (установленный порядок, положение о взаимодействии).

5. Территория объекта, производственные помещения, рабочие места:

- Состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов, проходов и проездов, площадок, лестниц, ограждений), правильность складирования и хранение, оборудования, инструментов, материалов;

- Состояние освещенности рабочих мест;

- Наличие и состояние предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и   маркировок пусковых устройств, символов управления;

- Размещение оборудования (соответствие утвержденным схемам, наличие схем фактического расположения подземных коммуникаций);

- Наличие круглосуточной телефонной (радиотелефонной) связи.

6. Средства индивидуальной защиты:

- Обеспеченность рабочих спецодеждой, спец.обувью и другими средствами индивидуальной защиты (касками, противогазами, респираторами, защитными очками, масками и щитками, предохранительными поясами и др.), их состояние, правильность пользования.

7. Санитарное и бытовое обеспечение:

- Санитарное состояние рабочих мест, обеспеченность объектов санитарно-бытовыми помещениями, содержание санитарно-бытовых помещений, обеспеченность рабочих мест умывальниками, смывающими и обезвреживающими веществами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность медицинских аптечек.

8. Документация по охране труда:

- Наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности труда (журналов проверок состояния условий труда, учета работы по охране труда, регистрации инструктажей, инструкций по охране труда, программ инструктажей, графики проверок знаний и др.);

- Наличие утвержденных инструкций по безопасности труда по профессиям и видам работ, инструктивно-технологических карт передовых и безопасных приемов труда;

- Наличие Правил безопасности по выполняемому виду деятельности.

9.  Пожарная безопасность:

- Укомплектованность объекта первичными средствами и средствами пожаротушения, согласно норм;

- Исправность первичных средств и средств пожаротушения, наличие подъездных путей к источникам водоснабжения.

Перечень технологических и технических нарушений, требующих оперативной

остановки процесса строительства скважин

(порядок остановки и возобновления работ на скважинах).

В целях недопущения брака при производстве работ по строительству скважин буровыми бригадами и по освоению скважин бригадами освоения Исполнитель имеет право приостановить работы при выявлении следующих нарушений:

- Отсутствие проектной документации на бурение, крепление скважины и утвержденный план работ;

- Пусковая документация не соответствует требованиям ПБНГП;

- Нарушение технологических регламентов, РД, мероприятий, ПБНГП, охраны недр и окружающей среды;

- Неисправен индикатор веса;

- Несоответствие параметров бурового раствора требованиям план–программы на проводку скважины;

- Неисправность системы очистки;

- Отсутствует ПВО, неисправность ПВО и нет в полном объеме документации на ПВО;

- Подъем инструмента производится без контроля за доливом скважины (не фиксируется объём долива – вытеснения бурового раствора), долив скважины производится раствором, не соответствующим параметрам согласно план – программы;

- Отклонения от проектной траектории ствола скважины по интенсивности, углу вскрытия проектного горизонта, кругу допуска на величины превышающие допуски, предусмотренные шкалой качества;

- Отсутствие эксплуатационной колонны и химреагентов на скважине;

- Не выполненные пункты предписаний в установленные сроки предыдущих проверок.

- Выход из строя элементов станции ГТИ, не позволяющих вести контроль параметров бурения

Запись об остановке работ по строительству скважины производится в Журнале проверки условий труда с указанием причин и составлением Акта (2 экз.) с уведомлением руководства Подрядчика и Заказчика.

Запись об остановке работ  подписывает ведущий специалист ОТК  Исполнителя.

Возобновление работ Подрядчиком производится после устранения замечаний и выдачи письменного разрешения ведущего специалиста ОТК Исполнителя.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Технический директор ___________________ / А.П. Кочкин М.П. | ___________________ / ____________ М.П. |

Приложение №7

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

ПОЛОЖЕНИЕ

о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

(стандарт предприятия)

1. Термины, используемые в настоящем Положении

Заказчик – ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

Подрядчик (исполнитель) – физическое или юридическое лицо, любой организационно-правовой формы, выполняющее работы, согласно условиям заключенного договора подряда (оказания услуг) на производственной территории Заказчика.

Производственная территория Заказчика – территория, на которой выполняются работы (оказываются услуги), согласно условиям заключенного договора подряда (оказания услуг).

Локальные нормативные акты – приказы, указания, инструкции, положения, регламенты и другие документы Заказчика, действующие на момент выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком (исполнителем).

Договор подряда (оказания услуг) - договор, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком (Исполнителем), в рамках которого Подрядчик (Исполнитель) обязуется выполнить работы (оказать услуги) на производственной территории Заказчика с использованием своих материалов или материалов Заказчика.

Куратор – представитель Заказчика, которому поручено контролировать  выполнение работ (оказание услуг), указанных в  договоре подряда (оказания услуг). Куратор определяет зоны ответственности каждого Подрядчика за санитарное состояние территории, закрепленной за Подрядчиком, а также контролирует соблюдение Подрядчиками требований, предъявляемых нормативными актами, стандартами Заказчика к Подрядчику, его персоналу, его субподрядчикам, санитарному состоянию территорий.

2. Общие положения

2.1. Данное Положение распространяется на:

- строительные и монтажные работы;

- КРС и бурение скважин;

- сейсморазведочные работы;

- лесосводку и расчистку площадок, трасс трубопроводов, расчистку дорог;

- иные работы, выполняемые на производственных объектах Заказчика

2.2. При выполнении работ Подрядчик руководствуется Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области промышленной безопасности и охране труда, а также локальными нормативными актами Заказчика.

2.3. Подрядчик может приступить к выполнению работ на территории Заказчика только при наличии следующих документов:

2.3.1. Договора на выполнение работ;

2.3.2. Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, лицензии, либо иного предусмотренного действующим законодательством РФ разрешения на право осуществления работ, выполняемых в рамках договора (далее по тесту – разрешительные документы).

2.3.3. Договора страхования собственного рабочего персонала, договора страхования рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства, материала, оборудования и другого имущества, используемых при строительстве, договора страхования рисков за причинение вреда другим лицам при осуществлении строительства.

2.3.4. Подписанного Подрядчиком Положения о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности;

2.3.5 Плана (схемы) расположения производственной базы Подрядчика, утвержденного Заказчиком с указанием объектов размещения жилых поселков подрядных организаций, столовой, бани, водозаборной скважины (с выдерживанием зоны строгой санитарной охраны), мест размещения отходов, стоянок автотранспорта подрядных и субподрядных организаций.

2.4. Требования настоящего Положения  распространяются на персонал субподрядных организаций, привлекаемых Подрядчиком для выполнения работ на производственной территории Заказчика.

  - Подрядчик не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания договора обязан направить следующие сведения о своей организации в Ленское управление Федеральной службы по экологическому,  и технологическому и атомному надзору (Ленское управление Ростехнадзора):

- наименование организации;

- виды выполняемой деятельности по настоящему договору;

- срок действия настоящего договора;

- почтовый адрес;

- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством РФ.

Подрядчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты представления сведений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в Ленское управление Ростехнадзора обязуется предоставить Заказчику копии документов, подтверждающих направление вышеуказанных сведений.

3. Права и обязанности Подрядчика

3.1.При выполнении  работ (оказании услуг) на производственной  территории Заказчика Подрядчик обязан:

3.1.1.Выполнять все работы, оговоренные условиями договора и поддерживать состояние производственного оборудования в строгом соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правилами и инструкциями по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (далее – ПБ, ОТ и ООС) Российской Федерации, включая соответствие законам и нормам, направленным на промышленную безопасность и охрану труда, как персонала Подрядчика, так и персонала субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком  для выполнения работ по заключенному договору.

3.1.2.Выполнять работы в соответствии с локальными нормативными актами (далее – стандарты) Заказчика в области ПБ, ОТ и ООС. Любое грубое или умышленное нарушение требований указанных стандартов будет рассматриваться как невыполнение условий договора Подрядчиком.

3.1.3. В ходе выполнения работ соблюдать в месте выполнения работ все необходимые мероприятия по взрывобезопасности, охране труда, противопожарной и промышленной безопасности, правил нахождения на промышленных объектах и нахождения в вахтовых поселках, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, а также выполнять все распоряжения Заказчика, касающиеся соблюдения указанных мероприятий, в том числе по предписаниям органов санитарного надзора, Ростехнадзора РФ, пожарной охраны, инспекции по охране труда, охране окружающей среды и иных контролирующих органов.

3.1.4. Обеспечить наличие у привлекаемого персонала квалификационных удостоверений, подтверждающих обучение и допуск к работе по данной специальности, а также удостоверения о проверке знаний по ОТ, ПБ, пожарной и экологической безопасности.

3.1.5. Подрядчик своими силами и средствами обязан обеспечивать получение, а также поддержание в силе всех необходимых профессиональных допусков, лицензий, разрешений на применение отдельных материалов, веществ, оборудования и техники, требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ, строительными и иными нормами и правилами, иной нормативной, ведомственной документацией, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы.

3.1.6. Допускать к месту проведения работ представителей Заказчика, обеспечивающих производственный контроль на своем предприятии.

3.1.7. Подрядчик обязан подтвердить соответствие состояния своего производственного оборудования, подготовленности своего персонала вышеназванным законодательным и правовым актам, правилам и инструкциям Подрядчик  обязан иметь на месте производства работ:

3.1.7.1. копии разрешительных документов на виды работ, выполняемых по заключенному договору (если требуется Законодательством);

3.1.7.2. приказ о направлении на участок ведения работ инженерно-технических работников и рабочих, выполняющих указанные работы по договору;

3.1.7.3. приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;

3.1.7.4 приказ о назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в области охраны окружающей среды и природных ресурсов;

3.1.7.5. распоряжения о допуске работников к самостоятельному выполнению работ;

3.1.7.6. сведения о прохождении персоналом медицинского освидетельствования на данный вид работы;

3.1.7.7. сведения о прохождении обучения персонала ОТ, ПБ, а именно: копии удостоверений по профессии, удостоверений о проверке знаний или протоколы аттестации, подтверждающие вышеуказанные удостоверения;

3.1.7.8. сведения о лицах, допущенных к обращению с опасными отходами с приложением свидетельств на право работы с опасными отходами;

3.1.7.9. сведения о проведении инструктажей, обучении безопасным методам работы, протоколы проверки знаний по данному виду работ, о получении персоналом специальных допусков на работы повышенной опасности (работа на высоте, огневые работы, газоопасные работы, работы, связанные с эксплуатацией грузоподъемных машин и механизмов, ремонтные работы, выполняемые в электроустановках и электрооборудованием и т.п.);

3.1.7.10. поименный список персонала, ознакомленного под роспись с правилами,  инструкциями и другими документами (проекты производства работ, технологический процесс или технические условия проведения работ и т.п.) безопасного проведения работ;

3.1.7.11. разрешение на привлечение и использование иностранной рабочей силы и разрешение на работу иностранных граждан и лиц без гражданства;

3.1.7.12. документы, подтверждающие соответствие состояния инструмента, приспособлений и оборудования к требованиям безопасности проведения работ;

3.1.7.13. перечень спецодежды, специальной обуви, средств индивидуальной и коллективной защиты, выданный персоналу для осуществления работ;

3.1.7.14. перечень средств пожаротушения, используемых в процессе работ;

3.1.7.15. сертификаты и разрешения на применение оборудования, материалов.

3.1.8. Подрядчик, в случае привлечения для выполнения работ (оказания услуг) третьих лиц – субподрядных организаций, обязан предоставить Заказчику информацию о состоянии ОТ, ПБ, ООС привлеченных субподрядных организаций и довести до сведения последних информацию о требованиях Заказчика в области ОТ, ПБ, ООС на производственной территории Заказчика,. Подрядчик обязан контролировать соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков, а также иных работников, нанятых Подрядчиком для выполнения работ (оказания услуг) по заключенным  договорам в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации в области промышленной безопасности и охране труда, а также локальными нормативными актами, стандартами  Заказчика.

3.1.9. Подрядчик обязан осуществлять размещение своей производственной базы (включая жилой поселок, склад материалов, места складирования отходов  и т.п.) на месте выполнения работ в соответствии с утвержденной Заказчиком схемой.

3.1.10. Перед тем, как приступить к работам по договору, направить работников к руководителю объекта Заказчика для прохождения инструктажа с целью ознакомления работников с конкретной производственной обстановкой, характером производства и сопряженными с ними рисками, безопасными методами и приемами работы, действующими на участке, в цехе, службе, ознакомление с инструкциями. С работниками Подрядных организаций допускаемых на производственную территорию Заказчика для проведения работ, независимо от уровня их квалификации и стажа работы, Подрядчиком должен быть проведен инструктаж на рабочем месте (на участке, в цехе, производственном объекте). Выполнение работ и нахождение работников Подрядчика (Исполнителя) на объектах Заказчика без прохождения инструктажа ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

3.1.11. Проводить надлежащий инструктаж своего персонала и персонала субподрядчиков по обеспечению охраны труда и техники безопасности, соблюдению законов, нормативных документов и правил всех государственных органов, относящихся к выполняемым работам, в целях предотвращения: травматизма и причинения ущерба имуществу Заказчика и вреда жизни и здоровью его работников, а также третьих лиц.

Довести до сведения рабочего персонала информацию о том, что они обязаны соблюдать требования ОТ, ПБ, пожарной безопасности и ООС на производственной территории Заказчика, а также при выполнении работ (оказании услуг) руководствоваться локальными нормативными актами Заказчика.

3.1.12. Обеспечить свой персонал средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с требованиями действующего законодательства для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по договору. Не допускать к работе своих работников без необходимых СИЗ. Работники Подрядчика обязаны использовать необходимые СИЗ на рабочем месте, проверять СИЗ перед использованием, не использовать СИЗ, состояние которых не удовлетворяет предъявляемые к ним требования.

3.1.13. Обеспечить своих работников исправным оборудованием, инструментом и приспособлениями, отвечающими требованиям безопасности для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по настоящему договору.

3.1.14. Обеспечить своих работников средствами оказания первой медицинской помощи, первичными средствами пожаротушения и необходимыми приборами и системами контроля, для конкретных производственных площадок и работ, выполняемых по договору.

3.1.15. Обеспечить свой персонал необходимой спецодеждой и спецобувью. Не допускать к работе своих работников в  загрязненной и неисправной спецодежде и спецобуви.

3.1.16. Обеспечить оформление нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение газоопасных, огневых работ и работ повышенной опасности, в соответствии требовании действующих стандартов.

3.1.17. Не допускать пронос и нахождение на производственной территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение.

3.1.18. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести осмотр работников  на предмет отсутствия  алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

3.1.19. Не допускать к работе (отстранить от работы) своих работников  (а в случае привлечения  субподрядных организаций и работников субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического  или токсического опьянения без права дальнейшего их привлечения на производственную территорию Заказчика.

В случае обнаружения Заказчиком нарушения персоналом Подрядчика или привлеченных субподрядных организаций указанного требования Подрядчик обязуется незамедлительно удалить данных работников с производственной территории.

3.1.20.Приостанавливать производство работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии с обязательным уведомлением об этом Заказчика по телефону

3.1.21.Докладывать об аварийных ситуациях, несчастных случаях на производстве, в случае совершения дорожно-транспортного происшествия на производственной территории Заказчика или при выполнении работ для Заказчика немедленно по телефону:  8-(3952)-211-352  доб. 2110, 2111

3.1.22.Докладывать о порче имущества Заказчика или третьей стороны, нанесении ущерба окружающей среде или предпосылках к ним, происшедших (возникших) на территории производства работ по телефону:8-(3952)-211-352  доб. 2105, 2110, 2111 в течение одного часа.

Любой факт несообщения о происшествии или попытка скрыть происшествие, будут рассматриваться как серьезное нарушение или невыполнение условий договора.

3.1.23. При перемещении по территории производственных объектов, по внутрипромысловым  дорогам и технологическим проездам использовать технически исправный автотранспорт, обеспечивать свой транспорт путевыми листами, искрогасителями, средствами  пожаротушения.

3.1.24. Предотвращать любое негативное воздействие на окружающую среду.

3.1.25. Обеспечивать за свой счет сбор, утилизацию, вывоз и сдачу в установленном порядке отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ в соответствии с договором подряда. Вести журнал первичного учета отходов.

3.1.26. Обеспечить сбор, безопасное временное хранение и передачу специализированному предприятию на утилизацию (обезвреживание) неиспользованных химреагентов, ртутьсодержащих и других токсичных отходов.

3.1.27. Исключить факты несанкционированного обращения с источниками ионизирующего излучения, в том числе вышедшего из строя. Обеспечить все необходимые меры безопасности при выполнении работ на скважинах, в которых ранее в результате аварии оставлены источники ионизирующего излучения.

3.1.28.  При транспортировке опасных отходов водители Подрядчика обязаны иметь при себе:

-путевой лист с указанием маршрута, перевозимого груза (отходы);

- копию паспортов на перевозимые опасные отходы.

3.1.29. Получать в установленном порядке разрешительную документацию, в том числе, разрешения на выбросы вредных веществ в атмосферу, на обращение и размещение отходов, необходимую для подготовки, организации и выполнения работ в соответствии с настоящим договором. Вывозить все виды отходов в места утилизации по мере необходимости в порядке, установленном действующим законодательством РФ. Представлять Заказчику документы, подтверждающие вывоз и сдачу отходов для дальнейшей утилизации. Оплачивать все предусмотренные действующим законодательством РФ платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

3.1.30. Иметь разрешительную документацию в области охраны окружающей среды по объектам производства работ.

3.1.31. Производить самостоятельно оплату за негативное воздействие на окружающую среду в отношении объектов, на которых проводятся работы.

3.1.32. Компенсировать за свой счет вред, нанесенный окружающей среде, убытки, причиненные Заказчику или третьим лицам. Производить за свой счет полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине Подрядчика или привлеченных им третьих лиц.

3.1.31. Обеспечить контроль технического состояния производственного оборудования, применяемого при выполнении работ на производственных объектах Заказчика.

3.1.32. Обеспечить исправность, работоспособность, предоставляемого Подрядчиком оборудования, техники и материалов, их пригодность для безопасного и эффективного выполнения работ, соответствие государственным стандартам качества (ГОСТам), техническим указаниям и техническим условиям, национальным стандартам (НС) и техническим регламентам (ТР), а также обеспечить наличие соответствующих сертификатов, разрешений на применение, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество.

3.1.33. Использовать в производстве химреагенты, на которые имеются нормативные документы на химпродукт (ГОСТ, ОСТ, ТУ), гигиенический сертификат, разрешение уполномоченного сертификационного центра на безопасное применение химпродуктов в технологических процессах добычи, транспорта и переработки нефти.

3.1.34. В течение 10 дней с момента завершения работ либо не реже одного раза в месяц, если общий срок выполнения работ составляет более трех месяцев,  производить за свой счет уборку территории, закрепленной за Заказчиком, строительной площадки и прилегающей к ней территории от строительного мусора. В противном случае Заказчик оставляет за собой право уборки и поддержания в чистоте и порядке строительной площадки и прилегающей к ней территории своими и/или привлеченными силами с удержанием с Подрядчика фактически понесенных затрат.

3.1.35. В течение 10 дней после выполнения работ обеспечить за свой счет разбор и вывоз за пределы строительной площадки временные сооружения и временные коммуникации, осуществить вывоз строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Подрядчику.

3.1.36. В случае привлечения субподрядных организаций Подрядчик обязан включить в договоры субподряда условия, предусмотренные в настоящем Положении.

3.2. Подрядчику ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

3.2.1. Сбрасывать в шламовый амбар, на кустовую площадку и на прилегающие участки, иные производственные площадки Заказчика нефть, нефтепродукты, химреагенты, отходы производства и потребления.

3.2.2. Производить мойку автомобилей и механизмов в водных объектах и в границах водоохранных зон.

3.2.3. Размещать места складирования отходов и производить ремонт автомобилей и механизмов в водоохранных зонах.

3.2.4. Производить проезды через водные объекты вне мостовых переходов и других установленных мест.

3.2.5. Проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;

3.2.6. Приносить и хранить огнестрельное и другое оружие на производственные объекты Заказчика;

3.2.7. Заниматься браконьерством.

3.2.8. Курить в местах, где  установлен запрет на  курение;

3.2.9. Выносить с производственных объектов Заказчика принадлежащее последнему имущество, предметы, материалы и иные материальные ценности;

3.2.10. Приносить с собой или употреблять алкогольные, наркотические или токсические вещества, проходить на производственную территорию или находиться на ней в нетрезвом состоянии.

3.2.11. Покидать без разрешения руководителя объекта участок работ.

3.3. При выполнении работ (оказании услуг) на производственной территории Заказчика Подрядчик (Исполнитель) вправе:

3.3.1. Требовать от Заказчика предоставления локальных нормативных актов, которыми необходимо руководствоваться при выполнении работ (оказании услуг) на производственной территории Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. При выполнении работ (оказании услуг) Подрядчиком на производственной территории Заказчика, Заказчик  обязан:

4.1.1. Предоставить локальные нормативные акты, стандарты которыми необходимо руководствоваться Подрядчику при выполнении работ (оказании услуг) на производственной территории Заказчика.

4.1.2. Произвести инструктаж работникам Подрядчика, где должны быть разъяснены:

4.1.2.1. их основные обязанности, правила поведения на рабочем месте, на территории Заказчика;

4.1.2.2. общие сведения о производственном процессе и применяемом оборудовании, машинах, механизмах;

4.1.2.3. порядок подготовки, организации и содержания рабочих мест;

4.1.2.4. проявления возможных опасностей и меры их устранения;

4.1.2.5. требования Заказчика к расследованию и учету происшествий, проведению проверок на рабочих местах, проведению производственного контроля на опасных производственных объектах;

4.1.2.6. требования пожарной безопасности на участке, в цехе и на рабочих местах;

4.2. При выполнении  работ (оказании услуг) Подрядчиком на производственной территории Заказчика, Заказчик  вправе:

4.2.1. осуществлять производственный контроль, позволяющий:

4.2.1.1. проверять состояние ОТ, ПБ и ООС на участках, объектах выполнения подрядных работ и предъявлять производственному персоналу и ответственным ИТР Подрядчика обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений правил и норм ПБ, ОТ и ООС, положений и стандартов;

4.2.1.2. беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, занимаемые Подрядчиком, знакомиться с документами Подрядчика по вопросам ПБ, ОТ и ООС;

4.2.1.3. запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм по ПБ, ОТ и ООС;

4.2.1.4. запрашивать и получать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика материалы по вопросам ПБ, ОТ и ООС, требовать письменных объяснений их работников, допустивших данные нарушения.

4.2.1.5. требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика отстранения от работы их работников, не выполняющих свои обязанности или грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по. ПБ, ОТ и ООС

4.2.1.6. производить проверки и досмотр всех машин, вещей, материалов, доставляемых Подрядчиком  на производственную территорию Заказчика. Если в результате досмотра будут обнаружены алкогольные, наркотические или токсические вещества, автомашина не допускается на производственную территорию Заказчика, а работник(и) Подрядчика, нарушившие данное требование не допускаются на рабочее место.

4.2.2. при выявлении нарушений по пп. 3.1.7. и 4.2.1.6., сообщать в Службу внутреннего административного контроля (далее - СВАК) для осуществления совместного разбирательства на месте происшествия, а также требовать от уполномоченных лиц (руководителей) Подрядчика наказания данных работников с предоставлением копии соответствующего приказа о наказании.

4.2.3. В случае непредоставления либо несвоевременного предоставления Подрядчиком Заказчику разрешительных документов, а также, если окажется, что Подрядчик и/или субподрядчик не обладают необходимыми для выполнения работ разрешительными документами к видам работ, Заказчик вправе фактически во внесудебном одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, от принятия исполнения всех обязанностей Подрядчика, предусмотренных договором, от принятия всех работ, выполненных Подрядчиком, вследствие утраты интереса к договору и к его исполнению, расторгнуть договор, потребовать возврата всего уплаченного Заказчиком по договору, а также потребовать возмещения всех причиненных убытков.

В любом случае, Заказчик вправе не оплачивать выполненные работы до получения разрешительных документов.

4.2.4. расторгнуть договор подряда (оказания услуг) в случае неоднократных нарушений требований ПБ, ОТ и ООС работниками Подрядчика и непринятии мер по устранению и предупреждению ранее выявленных нарушений, а так же в случае сокрытия происшедших несчастных случаев, инцидентов, аварий или предпосылок к  ним.

4.3. В течение всего периода производства работ Подрядчиком на объектах Заказчика Куратор осуществляет контроль за исполнением условий договора, а также соблюдением требований ПБ и локальных нормативных актов.

5. Ответственность сторон

5.1. Подрядчик при выполнении работ (оказании услуг) на производственной территории Заказчика несет полную ответственность за:

5.1.1. ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, причиненный в ходе выполнения работ (оказания услуг) по заключенным  договорам;

5.1.2. соблюдение требований ПБ, ОТ и ООС со стороны субподрядчиков, а также иных работников нанятых Подрядчиком (Исполнителем) для выполнения работ (оказания услуг) по заключенным  договорам. Любое серьезное нарушение как государственных требований по ПБ, ОТ и ООС, так и стандартов Заказчика Субподрядчиком будет рассматриваться Заказчиком, как существенное нарушение или невыполнение условий заключенного договора  Подрядчиком;

5.1.3. наличие сертификатов и/или лицензий на все оборудование, используемое на производственной территории Заказчика, а также протоколов аттестации на весь персонал Подрядчика (Исполнителя) и привлеченных субподрядных организаций, отвечающих установленным стандартам и нормам Российской Федерации. Копии таких протоколов аттестации, сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию;

5.1.4. наличие у Подрядчика и привлеченных субподрядных организаций, свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капительного строительства, лицензии, либо иное предусмотренное действующим законодательством РФ разрешение на право осуществления работ, выполняемых в рамках договора.

5.1.5. за обучение в области ПБ, ОТ и ООС собственных сотрудников и субподрядчиков

5.1.6. за действия собственных сотрудников, а также субподрядчиков во время производства работ на территории и объектах Заказчика;

5.1.7. за допущенные им нарушения природоохранного, земельного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления при производстве работ, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Подрядчика, окружающей природной среде или ее компонентам.

Затраты Подрядчика  по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

5.1.8. за неполное предоставление документов и (или) предоставление ложной информации.

5.1.9. за поддержание строгой дисциплины и надлежащего порядка среди персонала Подрядчика, безопасные условия труда, соблюдение действующих пожарных, экологических и санитарных норм и правил. Ответственность в полном объеме за любого рода ущерб имуществу и/или вред жизни или здоровью, причиненный Заказчику, его работникам или третьим лицам, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной такого ущерба/вреда явились действия Заказчика или его представителей. В случае причинения Заказчику, его работникам или третьим лицам ущерба имуществу и/или вреда жизни или здоровью, Подрядчик обязан возместить указанный ущерб/вред в полном объеме (включая любые расходы, затраты и штрафы, возмещение любого вреда, причиненного любым лицам).

5.1.10. за любого рода вред, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, в полном объеме  в течение всего времени нахождения персонала Подрядчика в месте выполнения работ (включая  время нахождения на территории вахтовых поселков и иных мест для междусменного отдыха), вследствие нарушения любого рода пожарных, экологических и санитарных норм и правил, иных обязательных норм и правил, несет Подрядчик, за исключением тех случаев, когда причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей

Заказчик не обязан обеспечивать безопасность персоналу Подрядчика, равно как обеспечивать соблюдение каких-либо имущественных, личных неимущественных прав и иных прав и благ, принадлежащих персоналу Подрядчика.

Заказчик не несет какой-либо ответственности за вред любого рода, причиненный персоналу Подрядчика, либо за вред третьим лицам, связанный любым образом с причинением вреда персоналу Подрядчика, за исключением тех случаев, когда причиной такого вреда явились действия Заказчика, его представителей.

5.2. Порядок взыскания штрафных санкций, предусмотренных в настоящем Положении, определен следующий:

5.2.1. По факту нарушения составляется двусторонний акт, который подписывают: от Заказчика – лицо, уполномоченное проводить проверку, от Подрядчика – лицо ответственное за проведение работ. В случае отказа от подписи в данном акте представителя  Подрядчика, акт подписывается в одностороннем порядке с оформлением дополнительного акта об отказе от подписи.

5.2.2. Данный акт направляется директору Департамента охраны труда и промышленной безопасности (далее – ДОТ и ПБ) или в Департамент экологии и землепользования (далее - ДЭЗ) по принадлежности нарушения.

5.2.3.После рассмотрения ДОТ и ПБ или ДЭЗ направляет Куратору указанный акт и служебную записку, в которых указывается сумма штрафа и пункт нарушения.

5.2.4. Куратор совместно с Юридическим отделом готовит претензию на имя руководителя подрядной организации о применении штрафных санкций к Подрядчику за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору с указанием нарушений требований пункта Положения.

5.2.5. Оплата штрафных санкций может быть произведена Подрядчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика или по согласованию сторон, путем зачета взаимных требований,

5.3.  В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком  требований, указанных в настоящем Положении Заказчик имеет право в одностороннем порядке снизить стоимость работ (услуг и т.д.) и уменьшить сумму оплаты выполненных работ по заключенному договору на сумму, равную размеру убытка, фактической стоимости невыполненных мероприятий, или величине соответствующего ущерба, нанесенного окружающей природной среде, рассчитанного по действующим методикам (тарифам) или по локальным нормативным актам Заказчика.

5.4. В случае нарушения требований пунктов: 3.1.4., 3.1.6., 3.1.10, 3.1.12., 3.1.15., настоящего положения, работы Подрядчика, где были допущены нарушения, должны быть приостановлены. Простой Подрядчика (Исполнителя) не оплачивается. Подрядчик (Исполнитель) возмещает Заказчику понесенные убытки в результате простоя и простоя других Подрядчиков.

5.5. При нарушении требований пунктов 3.1., 3.2. настоящего положения Подрядчик  выплачивает штраф в размере 15 000 рублей за каждый случай нарушения, если иной размер штрафа не установлен в настоящем положении. При повторных нарушении требований пунктов 3.1., 3.2. настоящего положения Подрядчик  выплачивает штраф в размере 30 000 рублей за каждый случай нарушения.

При нарушениях требований Положения, которые касаются употребления алкогольных, наркотических и психотропных веществ. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждого работника, находящегося в алкогольном опьянении или под воздействием наркотических или психотропных веществ.

Факт появления персонала Подрядчика и/или, привлеченных субподрядных организаций, на производственных объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на производственной территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, устанавливается любым из ниже перечисленных способов:

-медицинским осмотром или освидетельствованием;

-актами, составленными персоналом Заказчика и/или Подрядчика (Исполнителя), субподрядчика;

-письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Исполнителя), субподрядчика;

-другими способами.

5.6. В случаях обрыва или повреждений линий электропередач и кабельных эстакад, других действий Подрядчика, повлекших остановку объектов Заказчика (промысловых трубопроводов, скважин, ПНС, ДНС и др.) Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 150 000 рублей за каждый случай, а также возмещает все понесенные Заказчиком убытки, сверх суммы штрафа.

5.7. В случае, если Подрядчик не устранит недостатки, выявленные в результате аудитов по ПБ, ОТ и ООС, это рассматривается как существенное нарушение или невыполнение условий договора.

5.8. Заказчик при выполнении работ (оказании услуг) Подрядчиком на производственной территории Заказчика несет ответственность за:

5.8.1. необоснованное отстранение персонала Подрядчика от выполнения работ (оказание услуг);

5.8.2. непредставление  локальных нормативных актов Подрядчику.

5.8.3. неподготовку производственной территории для выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком (Исполнителем), неутверждение схемы размещения производственной базы.

6. Расследование несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов

6.1. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, производится в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» утвержденным постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации № 73 от 24.10.2002 г.

Согласно ст. 229 ТК РФ, несчастный случай, происшедший с работником подрядной организации, производящей работы на выделенном участке предприятия - заказчика, расследуется и учитывается организацией, производящей эти работы. В этом случае комиссия, проводившая расследование, информирует руководство предприятия - заказчика о результатах расследования и своих выводах.

6.2. Расследование аварий на опасных производственных объектах, произошедших во время выполнения работ подрядными организациями, производится в соответствии с «Положением о порядке технического расследования причин аварий на опасных производственных объектах» (РД 03-28-2008), утвержденным приказом Ростехнадзора от 23.04.2008 №261.

6.3.Расследование аварий на производственных объектах, не подконтрольных Ростехнадзору, производится в соответствии с принятым у Заказчика порядком.

- Подписи сторон

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Технический директор ___________________ / А.П. Кочкин М.П. | ___________________ / ____________ М.П. |

Приложение №8

к Договору на оказание супервайзерских услуг (технико-технологический контроль) на строительство разведочной скважины № 20412 в пределах предварительных границ горного отвода Маччобинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

№___________ от __.__.201__ года

Шкала оценки качества оказываемых Исполнителем услуг

| № п.п | Описание нарушений | Понижающий коэффициент |
| --- | --- | --- |
| 1. | Невыполнение операций и требований, предусмотренных проектом, нормативно-технологической документацией, планами работ, мероприятиями. | 0,98 |
| 2. | Нарушение технологии бурения скважин; нарушение скорости подъема-спуска подъемных операций; невыполнение мероприятий по предупреждению аварийности; не квалифицированы действия персонала и др. | 0,98 |
| 3. | Нарушение технологии подготовки ствола и спуска обсадных колонн (для каждой обсадной колонны) | 0,99 за каждую колонну |
| 4. | Повторяющиеся нарушения правил ТБ, ПБ и требований экологии, повлекшее за собой нарушение технологического процесса | 0,98 |
| 5. | Неудовлетворительное хранение и складирование ТМЦ на буровой | 0,99 |
| 6. | Неисполнение письменных распоряжений супервайзера | 0,99 |
| 7. | Несвоевременное предоставление суточного отчета | 8 000 рублей за каждый случай |
| 8. | Неработоспособность одного из элементов системы очистки в течении более чем 10 часов | 0,80 от суточной ставки до момента устранения |
| 9. | Работа неполным составом вахты | 0,95 от суточной ставки |
| 10. | Предоставление недостоверной информации Заказчику либо привлеченному подрядчику | 0,98 |
| 11. | Неисправность ПВО | 0,98 |
| 12. | Остановка работы Подрядчика при невыполнении или нарушении правил ПБ, ОТ и ООС (органами Гостехнадзора) | 50 000 рублей за каждый случай |
| 13. | Отклонение от схемы монтажа бурильной установки, согласованной с заказчиком | 0,95 |
| 14. | Скрытый брак, выявленный в процессе бурения, повлекший остановку буровой бригады | 8 500 рублей за каждый час остановки работы буровой бригады |
| 15. | Передвижка буровой установки на расстоянии более запланированного, без согласования с Заказчиком | 10% от стоимости работ по передвижке |
| 16. | Негерметичность межсальникового уплотнения фонтанной арматуры | 0,98 |

Понижающий коэффициент распространяется на весь выполненный объем работ по скважине.

Расчет суммы штрафа:

Ш= С х (1-К)          где: Ш- сумма  штрафа,

С – объем выполненных работ,

К- коэффициент  качества.

Окончательный коэффициент качества (К) рассчитывается путем перемножения каждого понижающего коэффициента:			К = К1 х К2 х К3 х ….

Окончательный коэффициент качества не может быть ниже 0,9 от стоимости выполненных объемов работ

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Технический директор ___________________ / А.П. Кочкин М.П. | ___________________ / ____________ М.П. |