ДОГОВОР №

на оказание услуг

г. Якутск                                                                                                 «__»__________2015 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ______________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

- Предмет договора

  - «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ в соответствии с техническим заданием (Приложение 4), с выдачей заключений экспертизы промышленной безопасности о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации (продления срока службы).

  - Материальные и транспортные расходы включены в стоимость настоящего договора.

  - Место проведения работ: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п. Кысыл-Сыр, СВГКМ. Кобяйский улус, п.Мастах, МГКМ.

- Права и обязанности сторон

  - «Заказчик» вправе:

    - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность;

    - Провести проверку качества выполненных работ, с указанием недостатков в акте, либо в ином документе, и требовать их устранения;

    - В одностороннем порядке удержать с «Исполнителя» сумму неустойки по претензии в случае нарушений условий договора.

  - «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Исполнителю» оборудование для проведения контроля, диагностирования, паспортизации, экспертизы промышленной безопасности.

  - «Исполнитель» вправе:

    - Требовать подписания акта приемки выполненных работ, услуг.

    - Требовать оплату за выполненные работы;

  - «Исполнитель» обязан:

    - Выполнять работы качественно в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и сдать результат оказания услуг «Заказчику» в объеме и срок, определенный Договором»;

    - Обеспечить доступ представителей «Заказчика» и предоставление всей необходимой документации при оказании услуг на объекте «Заказчика», предоставление информации технологического характера для осуществления контроля соблюдения «Исполнителем» технологического проекта, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности c правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих;

    - Выполнить работу своими силами или с привлечением субподрядных организаций, при этом субподрядные организации должны быть согласованы с заказчиком до начала работ;

    - В случае происшествия у «Исполнителя», связанного с травматизмом, аварией, в том числе с экологическим ущербом, по требованию «Заказчика», «Исполнитель» обязан оказывать всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.

    - Предоставить «Заказчику» в течение 5 дней со дня завершения работ, но не позднее последнего числа текущего месяца, оригиналы первичных документов, подтверждающих выполнение работ:

- Акт выполненных работ.

- Счет-фактуру с обязательным предоставлением копий приказа (иного распорядительного документа согласованного в договоре) «Исполнителя», подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах.

  - «Исполнитель» самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине «Исполнителя» окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты «Исполнителя» по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению «Заказчиком».

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Протоколом соглашения договорной цены (Приложение №1) и составляет _________________________. Транспортные услуги включены в стоимость работ.

  - Объем и стоимость работ (услуг) за единицу оборудования определяется исходя из ставок, утвержденных Сторонами в Прейскуранте на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ (Приложение №2).

  - Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 60 дней после подписания акта выполненных работ.

  - «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Исполнителем. При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

- Порядок сдачи и приемки работы

  - Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится на основании предоставленных «Исполнителем» «Заказчику» оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур в срок, установленный Календарным планом работ (Приложение №3).

  - При сдаче-приемке выполненных работ «Исполнитель» обязан предоставить копию лицензии на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, выданную Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору после 27.01.2015.

  - «Исполнитель» обязуется направлять в адрес «Заказчика» бухгалтерские и финансовые документы в день оформления документа. Копии направляются по факсу либо электронной почтой, обязателен обмен на оригиналы в течение 15 дней с момента подписания.

  - В случае направления акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на штемпеле почтового уведомления. В случае передачи акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата, проставленная представителем «Заказчика» на сопроводительном письме.

  - «Заказчик» в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных «Исполнителем», и направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

  - При мотивированном отказе «Заказчик» с участием «Исполнителя» составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

  - Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Исполнитель» приостанавливает ее, ставит об этом в известность «Заказчика» в десятидневный срок после приостановления работы в письменной форме. В этом случае стороны в десятидневный срок с момента получения извещения о приостановлении работ рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.

  - При наличии замечаний к «Исполнителю» по выполненным работам, стороны составляют акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Сроки завершения работ, могут изменяться по согласованию Сторон.

  - После устранения «Исполнителем» всех нарушений Стороны в двухдневный срок подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) с приложением счета-фактуры на эти работы (услуги).

  - Право собственности на техническую продукцию возникает у «Заказчика» с момента подписания акта сдачи-приемки работ, см. п. 4.1.

- Ответственность сторон

  - «Исполнитель» несет ответственность перед уполномоченными государственными органами контроля за невыполнение природоохранных мероприятий при оказании услуг. При загрязнении окружающей природной среды «Исполнитель» возмещает ущерб, нанесенный природной среде, «Заказчику» и третьим лицам. Ущерб, причиненный «Заказчику» подлежит возмещению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления «Заказчиком» требования о возмещении ущерба.

  - «Исполнитель» несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам «Заказчика», работникам «Исполнителя», и третьим лицам, вследствие несоблюдения «Исполнителем» при выполнении Работ требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине «Исполнителя» в результате невыполнения этих требований.

  - «Исполнитель» несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный собственности «Заказчика», а так же окружающей природной среде, причиненный по вине «Исполнителя» в ходе выполнения работ по настоящему договору.

  - «Исполнитель» несет ответственность за обучение в области промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) собственных сотрудников.

  - «Исполнитель» несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, а также весь персонал «Исполнителя» имели надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям «Заказчика» по требованию.

  - «Исполнитель» несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов вне отведенных мест, используемых при выполнении условий договора. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов «Исполнителем», «Исполнитель» компенсирует «Заказчику» все уплаченные «Заказчиком» штрафные санкции на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении выше перечисленных фактов, «Исполнитель» выплачивает штраф «Заказчику» в размере 100 (ста) тысяч рублей.

  - Любое нарушение как государственных требований по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), так и стандартов «Заказчика» «Исполнителем» будет рассматриваться «Заказчиком» как существенное нарушение или невыполнение условий Договора «Исполнителем».

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору является правом Стороны. Датой получения (признания) дохода в виде штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде возмещения убытков или иного ущерба по Договору, Стороны признают наиболее раннюю из дат:

- дату оплаты должником сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату вступления в законную силу решения суда о взыскании сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату оплаты Заказчиком, согласно п.3.4 настоящего Договора.

  - В случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками «Исполнителя», «Заказчик» вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, без возмещения «Исполнителю» убытков, причиненных прекращением Договора.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ.

  - «Заказчик», в случае нарушения «Исполнителем» сроков представления первичных документов, установленных п. 4.1. настоящего договора, вправе взыскать с «Исполнителя» штраф в размере 0,05%, но не более 10%  за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ, указанного в первичных документах.

  - В случае просрочки исполнения «Заказчика» обязательства, предусмотренного настоящим договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,1% от не оплаченной суммы по договору. Заказчики освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств, включая обязательства по устранению последствий соответствующих нарушений.

  - Ни одна из сторон не может разглашать сведения, содержащиеся в документах, отражающих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора.

- Порядок разрешения споров

  - По возможности все споры должны быть урегулированы путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Республики Саха (Якутия). Срок рассмотрения претензий – 20 дней с момента ее получения.

- Срок действия договора

  - Действие настоящего договора устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Все дополнения и изменения по настоящему договору или в связи с ним действительны, если они оформлены письменно, подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.

- Приложения

К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Протокол соглашения о договорной цене в Приложении №1.

- Прейскурант на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ в Приложении №2

- Календарный план работ в Приложении №3.

- Техническое задание в Приложении №4.

- Реквизиты Сторон

| Заказчик ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» | Исполнитель |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592 Телефон: (4112) 401-597 Электронный адрес: JSC-YGP@ygp.ru ИНН 1435032049 КПП 144950001 Банковские реквизиты: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603 ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ" р/с 40702810976000002979 к/с 30101810400000000609 БИК 049805609 | Адрес местонахождения: Почтовый адрес: Фактический адрес: т/факс: Электронный адрес: ИНН КПП Р/сч. К/сч БИК ОКПО |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» _____________________ З.К. Юсупов |  |

# Приложение № 1

К договору № ___________

«___»___________2015 г.

# ПРОТОКОЛ

# соглашения о договорной цене

# Мы, нижеподписавшиеся,

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ на сумму _______________________ рублей, с учётом всех затрат.

# Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем».

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ З.К. Юсупов

# Приложение № 2

К договору № ___________

«___»___________2015 г.

## ПРЕЙСКУРАНТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ.

| № п.п. | Наименование, тип, марка | Ед. изм. | Количество | Цена за единицу, руб. | Всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ З.К. Юсупов

# Приложение № 3

К договору № ___________

«___»___________2015 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ

| № этапов | Наименование работ по договору | Срок выполнения: начало-окончание (месяц, год) | Объем выполнения работ с НДС-18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | ### Диагностирование, паспортизация, экспертиза промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ согласно Технического задания (Приложение № 3) |  |  |

Примечания:

Календарный план проведения работ подлежит корректировке при изменении погодных условий и сроков предоставления объекта технического диагностирования и экспертизы «Заказчиком».

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ З.К. Юсупов

# Приложение № 4

К договору № ___________

«___»___________2015 г.

Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ ОАО «ЯТЭК»

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п. Кысыл-Сыр. Республика Саха (Якутия), Кобяйский район, п. Мастах |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования с полным объемом работ |
| - Объем работ. | - Диагностика (дефектоскопия) шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ - Экспертиза промышленной безопасности шлейфов и метанолопроводов скважин (промысловых трубопроводов) МГКМ, СВГКМ и оборудования УКПГ СВГКМ |
| - Примечания | Шлейфы и метанолопроводы скважин расположены подземно (закопаны). Шурфы для проведения ЭПБ и восстановление изоляции выполняются подрядчиком. Количество необходимых шурфов должны быть указаны в программе проведения работ. |

Перечень трубопроводов подлежащих проведению контроля, диагностики и экспертизы промышленной безопасности

| № п/п | Наименование трубопровода | Длина, м | Диаметр и толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подводящий газопровод и газовое оборудование ДЭС МГКМ | 403 | 108х6, 159х6, 57х6 |
| 2 | Газопровод-шлейф Скв №11 врезка в шлейф скв. №24 МГКМ | 1600 | 159х6 |
| 3 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№11" МГКМ | 1600 | 57х6 |
| 4 | Газопровод-шлейф Скв №24-УКПГ МГКМ | 6300 | 159х6 |
| 5 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№24" МГКМ | 6300 | 57х6 |
| 6 | Газопровод-шлейф "Скв. №30-УКПГ" МГКМ | 3500 | 159х12 |
| 7 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№30" МГКМ | 3500 | 57х6 |
| 8 | Газопровод-шлейф "Скв. №55-УКПГ" МГКМ | 50 | 159х12 |
| 9 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №55" МГКМ | 2490 | 57х6 |
| 10 | Газопровод-шлейф "Скв. №65 врезка в шлейф скв.№30 МГКМ | 1000 | 159х12 |
| 11 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №65" МГКМ | 1000 | 57х6 |
| 12 | Газопровод-шлейф "Скв. №103-УКПГ" МГКМ | 2630 | 159х12 |
| 13 | Газопровод-шлейф Скв. №105 врезка в шлейф скв. №100 МГКМ | 700 | 159х12 |
| 14 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №105" МГКМ | 700 | 57х6 |
| 15 | Газопровод-шлейф "Скв №109 врезка в шлейф скв№24 МГКМ | 221 | 159х12 |
| 16 | Газопровод-шлейф "Скв. №110-УКПГ" МГКМ | 3624 | 57х6 |
| 17 | Метанолопровод "Метанольная насосная - скв.№110 МГКМ | 3624 | 57х6 |
| 18 | Подводящий газопровод и газовое оборудование ПАЭС-2500 СВГКМ | 2500 | 159х6 |
| 19 | Подводящий газопровод и газовое оборудование котельной УКПГ-1 СВГКМ | 760 | 108х6 |
| 20 | Газопровод-шлейф "Скв №5 врезка в шлейф скв.№87" СВГКМ | 340 | 159х12 |
| 21 | Метанолопровод "Метанольная насосная -скв.№5" СВГКМ | 8570 | 57х6 |
| 22 | Газопровод-шлейф "Скв. №15-УКПГ-2" СВГКМ | 6200 | 168х10 |
| 23 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №15" СВГКМ | 6200 | 57х6 |
| 24 | Газопровод-шлейф "Скв. №21 врезка в шлейф скв.№47 СВГКМ | 100 | 159х12 |
| 25 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№21" СВГКМ | 4288 | 57х6 |
| 26 | Газопровод-шлейф "Скв. №31-УКПГ-2" СВГКМ | 7460 | 168х10 |
| 27 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№31" СВГКМ | 7460 | 57х6 |
| 28 | Газопровод-шлейф "Скв.№32-УКПГ-1" СВГКМ | 3400 | 168х10 |
| 29 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №32" СВГКМ | 3296 | 57х6 |
| 30 | Газопровод-шлейф "Скв. №33-УКПГ-1" СВГКМ | 2990 | 159х12 |
| 31 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №33" СВГКМ | 2990 | 57х6 |
| 32 | Газопровод-шлейф "Скв №39-УКПГ-1" СВГКМ | 6750 | 168х10 |
| 33 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №39" СВГКМ | 7610 | 57х6 |
| 34 | Газопровод-шлейф "Скв №40 - УКПГ-1 СВГКМ | 3280 | 168х10 |
| 35 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№40 СВГКМ | 3280 | 57х6 |
| 36 | Газопровод-шлейф "Скв. №41- УКПГ-1" СВГКМ | 3000 | 159х12 |
| 37 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №41" СВГКМ | 3000 | 57х6 |
| 38 | Газопровод-шлейф "Скв №46 - УКПГ-2" СВГКМ | 5510 | 159х12 |
| 39 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№46" СВГКМ | 5510 | 57х6 |
| 40 | Газовпровод-шлейф "Скв. №47 - УКПГ-1" СВГКМ | 3300 | 168х10 |
| 41 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№47" СВГКМ | 3500 | 57х6 |
| 42 | Газопровод-шлейф "Скв. №53 врезка в шлейф скв.№58" СВГКМ | 589 | 159х12 |
| 43 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №53" СВГКМ | 7569 | 57х6 |
| 44 | Газопровод-шлейф "Скв. №54 врезка в шлейф скв. №47" СВГКМ | 270 | 159х12 |
| 45 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №54" СВГКМ | 2017 | 57х6 |
| 46 | Газопровод-шлейф "Скв №55 - УКПГ-2" СВГКМ | 7740 | 168х10 |
| 47 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№55" СВГКМ | 7740 | 57х6 |
| 48 | Газопровод-шлейф "Скв №58 - УКПГ-1" СВГКМ | 10200 | 159х12 |
| 49 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №58" СВГКМ | 9800 | 57х6 |
| 50 | Газопровод-шлейф "Скважина № 48 - УКПГ-1" СВГКМ | 2300 | 159х12 |
| 51 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №48" СВГКМ | 2300 | 57х6 |
| 52 | Газопровод-шлейф "Скважина № 51 - УКПГ-1" СВГКМ | 7900 | 168х10 |
| 53 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №51" СВГКМ | 7800 | 57х6 |

Перечень оборудования подлежащих проведению контроля, диагностики и экспертизы промышленной безопасности

| № | Наименование оборудования | Объём, м3 | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-1000 №Е-1 УКПГ-1 СВГКМ | 1000 | 0,1 |
| 2 | Непрямой подогреватель П-1 (япония) СВГКМ | 4 | 9,8 |
| 3 | Непрямой подогреватель П-2 (япония) СВГКМ | 4 | 9,8 |
| 4 | АВО (УКПГ-1) СВГКМ | - | 1,6 |
| 5 | Сепаратор газовый на ПАЭС (паспортизация сосуда и ЭПБ) | 2 | 1,6 |

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ З.К. Юсупов