### Приложение №1

### к договору №_______________

### УТВЕРЖДАЮ

Технический директор

ОАО «ЯТЭК»

_________________А.П. Кочкин

«____»___________________ 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по договору

«Проведение обследования и разработка заключения о пригодности

к эксплуатации подземного резервуара № 2 (ПР-2) на УКПГ-2 Мастахского ГКМ»

| № п/п | Наименование разделов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта | Комплекс подземных хранилищ на УКПГ-2 Мастахского ГКМ, ПР-2. |
| 2. | Основание для проведения обследования | Лицензия на пользование недрами ЯКУ 15112 ПГ, от 01.03. 2011 г. – Строительство и эксплуатация Мастахского подземного хранилища газового конденсата. Горноотводный акт. Разработка заключения о пригодности к эксплуатации подземного резервуара № 2. |
| 3. | Вид обследования | Проведение комплекса работ по обследованию ПР-2. |
| 4. | Район проведения работ | Республика Саха (Я), Кобяйский улус, УКПГ-2 Мастахского ГКМ. |
| 5. | Сроки выполнения работ | Комплекс работ по обследованию выполнить с 15-30 апреля 2014 г. Срок действия договора – 20 сентября 2014 г. |
| 6. | Стадийность обследования | 1. Проведение обследования и разработка заключения о пригодности к эксплуатации подземного резервуара № 2 (ПР-2). 2. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства ПР-2. |
| 7. | Программа работ по обследованию | 1. Проведение комплекса работ по обследованию ПР-2: - визуальный осмотр и простейшие измерения скважины и подземного резервуара. - звуколокационная съёмка подземного резервуара (интервал локации 1 метр), заполненного стабильным конденсатом. Определение объёма ПР-2. - обследование заколонного пространства. - определение герметичности ПР-2. 2. Составление отчёта о выполненных работах по обследованию. Содержание отчёта: - материалы обследования - паспорт ПР-2 - оценка устойчивости ПР-2 - рекомендации по эксплуатации ПР-2 - заключение о пригодности к эксплуатации ПР-2 - приложения (лицензии, сертификаты, свидетельства, акты, схемы, графики). 3. Экспертиза промышленной безопасности технического устройства ПР-2. 4. Техническое сопровождение во время прохождения утверждения экспертизы промышленной безопасности в Ленском Управлении Ростехнадзора. |
| 8. | Граница обследования | Координаты границ горного отвода Комплекса подземных хранилищ на УКПГ-2 Мастахского ГКМ. |
| 9. | Утверждение экспертизы промышленной безопасности в Ленском Управлении Ростехнадзора | 1. Все замечания устраняются исполнителем в сроки, установленные экспертной организацией. 2. Исполнитель осуществляет сопровождение отчёта по обследованию во время прохождения утверждения экспертизы промышленной безопасности в Ленском Управлении Ростехнадзоре. |
| 10. | Особые условия обследования | Условия крайнего севера, вечномерзлые грунты, удаленность района строительства. |
| 11. | Характеристика подземного резервуара | Сдача в эксплуатацию в 1984г. Скважина: Двойная колонна с фланцем max диаметр трубы - 530*10 мм Оборудование: НКТ -114 мм, длина 38,0 м; погружной насос ЭЦВ 10-65- 110 с бронированным кабелем. Отметка кровли резервуара – 22,4 м. Отметка дна резервуара – 39,0 м. Геометрический объём - 4750 м3 Максимальный диаметр – 30,0 м. Температура вмещающих пород -4, -5 Со Последнее обследование: май 2009 г. |
| 12. | Требование к проведению обследования и отчётным документам | Выполнить работы по обследованию в соответствии с Законами РФ, руководящими документами, инструкциями, правилами безопасности и СНиП. |
| 13. | Технологическое оборудование предоставляемое заказчиком. | 1. Автокран 2. Геофизический каротажный подъёмник с блок балансом, подвесным роликом и 3-х жильным геофизическим кабелем с кабельным наконечником 60 мм; 3. Электроснабжение (220В) и освещение. |
| 14. | Исходные данные для обследования | Заказчиком предоставляются следующие исходные данные: 1. Лицензии. 2. Техническая документация на строительство и эксплуатацию. 3. Отчеты о результатах обследования прошлых лет. 4. Горноотводные, земельные и другие требующиеся документы. |
| 15. | Источник финансирования разработки ПСД | Собственные средства ОАО «ЯТЭК» |
| 16. | Сроки выполнения работ | 20 сентября 2014 г. |
| 17. | Заказчик | ОАО «ЯТЭК» |
| 18. | Подрядчик | По открытому запросу предложений с переторжкой |
| 19. | Порядок сдачи работ | Количество экземпляров на бумажном носителе – 4 экз., а так же 2 экз. – полная электронная версия на электронном носителе. Диски должны быть защищены от записи, иметь этикетку с указанием разработчика, даты изготовления, названия комплекта. В корневом каталоге диска должен находиться файл содержания. Документация на электронном носителе представляется в следующих форматах: для использования в разработке технической документации: - чертежи – CorelDRAW (*.cdr) версии X3 и выше; - текстовая документация – форматы версии MS Office версии 2000 и выше (*.doc, *.xls, *.mdb, *ppt); Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ |  | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный маркшейдер ОАО «ЯТЭК» |
| ___________________ |  | ___________________ М.В. Потапов |