Приложение 3

к договору №____от________2014г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору на выполнение работ:

«Проведение обследования и разработка заключения о пригодности

к эксплуатации подземного резервуара № 2 (ПР-2) на УКПГ-2 Мастахского ГКМ»

| № этапа |  | Наименование работ по договору (этапов) |  |  | Сроки выполнения, Начало - окончание (день, месяц, год) |  | Договорная стоимость работ (этапа) с НДС, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | ## Проведение комплекса работ по обследованию ПР-3: |  |  | с даты подписания договора до 30.04. 2014 г. |  | 20% |  |
| 2. |  | Составление отчёта «Проведение обследования и разработка заключения о пригодности к эксплуатации ПР-3 на УКПГ-2 Мастахского ГКМ». Экспертиза промышленной безопасности технического устройства ПР-3 . Техническое сопровождение во время прохождения утверждения экспертизы промышленной безопасности в Ленском управлении Ростехнадзора. |  |  | с 30.04.2014 г. по 20.09. 2014 г. |  | 80% |  |
| Итого: |  |  |  |  | с даты подписания договора по 20.09.2014г |  |  |  |

Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

___________________ З. К. Юсупов			               _________________

МП	МП