ДОГОВОР №

на оказание услуг

г. Якутск                                                                                                 «__» __________ 2018 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:

- Предмет договора

  - «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений в соответствии с техническим заданием (Приложение 4), с выдачей заключений экспертизы промышленной безопасности о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации (продления срока службы).

  - Материальные и транспортные расходы включены в стоимость настоящего договора.

  - Места проведения работ:

Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п.Кысыл-Сыр

Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п.Мастах

- Права и обязанности сторон

  - «Заказчик» вправе:

    - В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой «Исполнителем», не вмешиваясь в его деятельность;

    - Провести проверку качества выполненных работ, с указанием недостатков в акте, либо в ином документе, и требовать их устранения;

    - В одностороннем порядке удержать с «Исполнителя» сумму неустойки по претензии в случае нарушений условий договора.

  - «Заказчик» обязан:

    - Предоставить «Исполнителю» оборудование для проведения первичного технического освидетельствования.

  - «Исполнитель» вправе:

    - Требовать подписания акта приемки выполненных работ, услуг.

    - Требовать оплату за выполненные работы;

  - «Исполнитель» обязан:

    - Выполнять работы качественно в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором и сдать результат оказания услуг «Заказчику» в объеме и срок, определенный Договором»;

    - Обеспечить доступ представителей «Заказчика» и предоставление всей необходимой документации при оказании услуг на объекте «Заказчика», предоставление информации технологического характера для осуществления контроля соблюдения «Исполнителем» технологического проекта, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности c правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих;

    - Выполнить работу своими силами или с привлечением субподрядных организаций, при этом субподрядные организации должны быть согласованы с заказчиком до начала работ;

    - В случае происшествия у «Исполнителя», связанного с травматизмом, аварией, в том числе с экологическим ущербом, по требованию «Заказчика», «Исполнитель» обязан оказывать всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.

    - Предоставить «Заказчику» в течение 5 дней со дня завершения работ, но не позднее последнего числа текущего месяца, оригиналы первичных документов, подтверждающих выполнение работ:

- Акт выполненных работ.

- Счет-фактуру с обязательным предоставлением копий приказа (иного распорядительного документа согласованного в договоре) «Исполнителя», подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах.

  - «Исполнитель» самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине «Исполнителя» окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты «Исполнителя» по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению «Заказчиком».

  - Настоящим Стороны согласовали, что ___________ (наименование контрагента) в соответствии с пунктом 2 статьи 60 Гражданского Кодекса РФ безотзывно отказывается от осуществления права требовать в судебном порядке от ОАО «ЯТЭК» досрочного исполнения обязательств, а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения связанных с этим убытков, в случае принятия ОАО «ЯТЭК» решения о реорганизации (за исключением принятия решения о реорганизации в форме выделения или разделения) (далее – «отказ от осуществления права»). Стороны согласовали, что отказ от осуществления права  распространяется на все действующие отношения Сторон, возникшие до подписания настоящего пункта, а также на отношения Сторон, которые возникнут и/или изменятся в будущем. Настоящий отказ от осуществления права включает весь объем прав __________ (наименование контрагента) как кредитора  ОАО «ЯТЭК», которые он будет иметь по отношению к ОАО «ЯТЭК» на дату опубликования первого уведомления о реорганизации ОАО «ЯТЭК».

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой, которая на момент подписания Договора определена Протоколом соглашения договорной цены (Приложение №1) и составляет _________________________________. Транспортные услуги включены в стоимость работ.

  - Объем и стоимость работ (услуг) за единицу оборудования определяется исходя из ставок, утвержденных Сторонами в Прейскуранте на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений (Приложение №2).

  - Оплата услуг производится Заказчиком по каждому этапу отдельно, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ.

  - «Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Исполнителем. При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

- Порядок сдачи и приемки работы

  - Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится на основании предоставленных «Исполнителем» «Заказчику» оригиналов актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур в срок, установленный Календарным планом работ (Приложение №3) по каждому этапу отдельно.

  - «Исполнитель» обязуется направлять в адрес «Заказчика» бухгалтерские и финансовые документы в день оформления документа. Копии направляются по факсу либо электронной почтой, обязателен обмен на оригиналы в течение 15 дней с момента подписания.

  - В случае направления акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на штемпеле почтового уведомления. В случае передачи акта сдачи-приемки работ и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата, проставленная представителем «Заказчика» на сопроводительном письме.

  - «Заказчик» в течение 10 (десяти) дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных «Исполнителем», и направить «Исполнителю» подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки работ.

  - При мотивированном отказе «Заказчик» с участием «Исполнителя» составляет протокол с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

  - Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работы, «Исполнитель» приостанавливает ее, ставит об этом в известность «Заказчика» в десятидневный срок после приостановления работы в письменной форме. В этом случае стороны в десятидневный срок с момента получения извещения о приостановлении работ рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.

  - При наличии замечаний к «Исполнителю» по выполненным работам, стороны составляют акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Сроки завершения работ, могут изменяться по согласованию Сторон.

  - После устранения «Исполнителем» всех нарушений Стороны в двухдневный срок подписывают Акт сдачи-приёмки выполненных работ (услуг) с приложением счета-фактуры на эти работы (услуги).

  - Право собственности на техническую продукцию возникает у «Заказчика» с момента подписания акта сдачи-приемки работ, см. п. 4.1.

- Ответственность сторон

  - «Исполнитель» несет ответственность перед уполномоченными государственными органами контроля за невыполнение природоохранных мероприятий при оказании услуг. При загрязнении окружающей природной среды «Исполнитель» возмещает ущерб, нанесенный природной среде, «Заказчику» и третьим лицам. Ущерб, причиненный «Заказчику» подлежит возмещению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления «Заказчиком» требования о возмещении ущерба.

  - «Исполнитель» несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам «Заказчика», работникам «Исполнителя», и третьим лицам, вследствие несоблюдения «Исполнителем» при выполнении Работ требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине «Исполнителя» в результате невыполнения этих требований.

  - «Исполнитель» несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный собственности «Заказчика», а так же окружающей природной среде, причиненный по вине «Исполнителя» в ходе выполнения работ по настоящему договору.

  - «Исполнитель» несет ответственность за обучение в области промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) собственных сотрудников.

  - «Исполнитель» несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках, а также весь персонал «Исполнителя» имели надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям «Заказчика» по требованию.

  - «Исполнитель» несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов вне отведенных мест, используемых при выполнении условий договора. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов «Исполнителем», «Исполнитель» компенсирует «Заказчику» все уплаченные «Заказчиком» штрафные санкции на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении выше перечисленных фактов, «Исполнитель» выплачивает штраф «Заказчику» в размере 100 (ста) тысяч рублей.

  - Любое нарушение как государственных требований по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), так и стандартов «Заказчика» «Исполнителем» будет рассматриваться «Заказчиком» как существенное нарушение или невыполнение условий Договора «Исполнителем».

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору является правом Стороны. Датой получения (признания) дохода в виде штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде возмещения убытков или иного ущерба по Договору, Стороны признают наиболее раннюю из дат:

- дату оплаты должником сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату вступления в законную силу решения суда о взыскании сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату оплаты Заказчиком, согласно п. 3.2 настоящего Договора.

  - В случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками «Исполнителя», «Заказчик» вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, без возмещения «Исполнителю» убытков, причиненных прекращением Договора.

  - В случае нарушения сроков выполнения работ «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ.

  - «Заказчик», в случае нарушения «Исполнителем» сроков представления первичных документов, установленных п. 4.1. настоящего договора, вправе взыскать с «Исполнителя» штраф в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующего объема работ, указанного в первичных документах.

  - В случае просрочки исполнения «Заказчика» обязательства, предусмотренного настоящим договором, «Исполнитель» вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от не оплаченной суммы по договору. Заказчики освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств, включая обязательства по устранению последствий соответствующих нарушений.

  - Ни одна из сторон не может разглашать сведения, содержащиеся в документах, отражающих совместную деятельность сторон в рамках настоящего договора.

- Порядок разрешения споров

  - По возможности все споры должны быть урегулированы путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению Арбитражным судом Республики Саха (Якутия). Срок рассмотрения претензий – 20 дней с момента ее получения.

- Срок действия договора

  - Действие настоящего договора устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Все дополнения и изменения по настоящему договору или в связи с ним действительны, если они оформлены письменно, подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.

- Приложения

К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Протокол соглашения о договорной цене в Приложении №1.

- Прейскурант на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений в Приложении №2

- Календарный план работ в Приложении №3.

- Техническое задание в Приложении №4.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» | Исполнитель |
| --- | --- |
| Адрес местонахождения: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592 Телефон: (4112) 401-597 Электронный адрес: JSC-YGP@ygp.ru ИНН 1435032049 КПП 144950001 Банковские реквизиты: Р/с 40702810914020001278 К/с 30101810400000000727 БИК 040813727 Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске, г. Хабаровск |  |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» _____________________ Р.Р. Геворкян |  |

# Приложение № 1

К договору № __________

«__» _______ 2018 г.

# ПРОТОКОЛ

# соглашения о договорной цене

# Мы, нижеподписавшиеся,

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, ___________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________, с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений на сумму _________________________________рублей, с учётом всех затрат.

# Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов и платежей между «Заказчиком» и «Исполнителем».

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ Р.Р. Геворкян	_  _______________

# Приложение № 2

К договору № __________

«__» _______ 2018 г.

## ПРЕЙСКУРАНТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений

№ п./п.; Наименование; Ед. изм.; Количество; Цена за единицу, руб.; Всего, руб.. ИТОГО:.

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ Р.Р. Геворкян	______________

# Приложение № 3

К договору № ___________

«__» ___________ 2018 г.

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на выполнение работ по проведению контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений

| № этапов | Наименование работ по договору | Срок выполнения: начало-окончание (месяц, год) | Объем выполнения работ с НДС-18% (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 2 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 3 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |
| 4 этап | ### контроль, диагностирование, экспертиза промышленной безопасности оборудования |  |  |

Примечания:

Календарный план проведения работ подлежит корректировке при изменении погодных условий (сильный ветер, сильный снегопад, сильный дождь, температура воздуха ниже -50С°) и сроков предоставления объекта технического диагностирования и экспертизы «Заказчиком».

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ Р.Р. Геворкян

Приложение № 4

К договору № ___________

«__» _________ 2018 г.

Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений ОАО «ЯТЭК»

на 2018 г.

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения экспертизы промышленной безопасности и проведению технического диагностирования по каждому виду оборудования. - Наличие экспертов аттестованных в области промышленной безопасности в Ростехнадзоре с областью аттестации, в рамках которых эксперты могут проводить ЭПБ ТУ и сооружений перечисленных в данном техническом задании. |
| - Объем работ. | - Диагностика (дефектоскопия), экспертиза промышленной безопасности технических устройств и сооружений |

Перечень технических устройств и сооружений подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию

1 этап

| № п/п | Наименование оборудования | Местонахождение | Срок сдачи работ | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГС-60, №Е-1, метанольный склад | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 2 | РГС-60, №Е-2, метанольный склад | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 3 | РГС-60, №Е-3, метанольный склад | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 4 | РГС-60, №Е-4, метанольный склад | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 5 | РГС-60, №Е-5, метанольный склад | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 6 | Скважина № 24, АФ3-65х320УХЛ, ГГК-320УХЛ, К0000608 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 7 | Скважина № 30, АФК6-65х350 УХЛ, ОКК3 -200, 350УХЛ, К0000609 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 8 | Скважина № 55, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000612 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 9 | Скважина № 65, АФК4-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0000614 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 10 | Скважина № 98, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0002690 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 11 | Скважина № 103, АФ6-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000624 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 12 | Скважина № 104, АФК3-65х320УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000625 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 13 | Скважина № 105, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000599 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 14 | Скважина № 106, АФК-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000628 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 15 | Скважина № 109, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000629 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 16 | Скважина № 110, АФК4-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000632 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 17 | Скважина № 111, АФК3-65х350УХЛ, ОКК-2 -350УХЛ, К0000633 | МГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 18 | Скважина №, 26, АФ.6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 65 -350ХЛ, К0001049 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 19 | Скважина № 28, АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001088 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 20 | Скважина № 35, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0001057 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 21 | Скважина № 36, АФК-65х350 УХЛ, г ОКК2 -35 УХЛ, К0001058 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 22 | Скважина № 38, АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0002680 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 23 | Скважина № 45, АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0002682 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 24 | Скважина № 46, АФ.6-65х35 К1 ХЛ, ОКК2 350 УХЛ, К0001065 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 25 | Скважина № 49, АФ.6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001070 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 26 | Скважина № 50, АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001071 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 27 | Скважина № 58, АФ.6-65х21К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001080 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 28 | Скважина № 60, АФ.2-65х350 УХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0002683 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 29 | Скважина № 81, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002687 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 30 | Скважина № 82, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 31 | Скважина № 85, АФ6-65х21К1 ХЛ, ОКК2 65-350УХЛ | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 32 | Скважина № 86, АФ6-65х350К1 ХЛ, ОКК2 65-350УХЛ | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 33 | Скважина № 90 , АФК-65х350 УХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0001042 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 34 | Скважина № 95, АФ6-65х21 К1 ХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0002530 | СВГКМ | 30.04.2018 г. | ЭПБ |
| 2 этап |  |  |  |  |
| 35 | РВС-400 Е-1 СП | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 36 | РВС-400 Е-2 СП | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 37 | РВС-400 Е-3 СП | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 38 | Сепаратор 1 ступени, С-102, зав.№37453, рег.№1, газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 39 | Сепаратор 2 ступени, С-103, зав.№35573, рег.№2, газ, газовый конденсат, ВМР, ГПУ УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 40 | Газосепаратор NS-НТ-48.10-101 С-101 (1), Зав. № TS604, рег.№ 4 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 41 | Газосепаратор NS-НТ-48.10-101 С-101 (2), Зав. № TS605, рег.№ 5 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 42 | Технологический трубопровод от здания технологической установки до технологических емкостей Е-1, 2, 3, 4., б/н, бензиновая фракция. УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 43 | Технологический трубопровод от технологических емкостей Е-1, 2, 3, 4, до насосной НТ2, б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 44 | Технологический трубопровод от резервуаров 5-17 до насосной НТ-2 УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 45 | Технологический трубопровод от РВС-2, 3, 4 до здания насосной СВ-1, б/н газовый конденсат. | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 46 | Технологический трубопровод - Блок входных ниток УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 47 | Технологический трубопровод от блока входных ниток до сепаратора первой ступени С-102 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 48 | Технологический трубопровод от сепаратора первой ступени С-102 до регулирующего штуцера ШР-5 УКПГ-2 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 49 | Технологический трубопровод метанола от РВС-1, Е-1,Е-2 до склада хранения УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 50 | Технологический трубопровод обвязки резервуаров 16,17 УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 51 | Технологический трубопровод обвязки резервуаров 12,13,14,15 УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 52 | Технологический трубопровод дренажных линий РВС-5-11 УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 53 | Технологический трубопровод дренажных линий РВС-1, РВС-2, РВС-3, РВС-4 УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 54 | Технологический трубопровод продувочной линии РВС-1, РВС-2, РВС-3, РВС-4 УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 55 | Технологический трубопровод заправочной линии РВС-1, РВС-2, РВС-3, РВС-4 УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 56 | Технологический трубопровод от регулирующего штуцера ШР-5 до сепаратора второй ступени С-103 УКПГ-2 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 57 | Технологический трубопровод от сепаратора второй ступени С-103 до "0" км магистр. трубопровода УКПГ- 2 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 58 | Технологический трубопровод продуктопровод от временного причала до УКПГ | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 59 | РГС-60, б\н Метанол расходная емкость УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 60 | Дренажная емкость Е-104, зав № 7175, подтоварная вода рег. № 11, на УКПГ-1 | СВГКМ | 30.06.2018 г. | ЭПБ |
| 3 этап |  |  |  |  |
| 61 | РВС- 1000 Рег.№ 11, б/н, дизельное топливо. | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 62 | РВС – 5000 Рег.№ 13, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 63 | РВС – 5000 Рег.№ 17, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 64 | Резервуар РГС-60 № Е-60, д/топливо, СП,V-60 м3, -питание резервных ДЭС-200-«ВОЛЯ-Н12» , зав.№ б\н | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 65 | Резервуар РГС-50, б/н, метанол, СП, V-50 м3, расходная под метанол-для работы метанольных насосных, зав.№ б/н | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 66 | Резервуар РВС-400 №ПВ-1(противопожарный) | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 67 | Резервуар РВС-400 №ПВ-2 (противопожарный) | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 68 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№116 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 69 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1044 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 70 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1040 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 71 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№118 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 72 | Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ 6535 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 73 | Штроп элеваторный ШЭ-80, зав. №351225 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 74 | Штроп элеваторный ШЭ-80, зав. №б/н | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 75 | Элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№1045 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 76 | Элеватор корпусный высотный КМ-60-125 зав.№1044 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 77 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.02 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 78 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№4 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 79 | Элеватор КМ 89 – 125 № 002 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 80 | Агрегат освоения скважин А-50У зав.№548 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 81 | Вертлюг ВБ-60, №270 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 82 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.01 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 83 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№4 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 84 | элеватор корпусный высотный КМ-60-125 зав.№1044 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 85 | Спайдер СПГ80.00.00 зав №3138 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 86 | Спайдер СПГ 80.00.00 зав.№ 3137 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 87 | Элеватор трубный ЭТА-60БН, №397.05.14 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 88 | Элеватор трубный ЭТА-60БН, №396.05.14 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 89 | Захват клиновой вращающийся управляемый ЗКВУ2-130х250, №1 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 90 | Герметизатор устьевой ГУ1-160х35 зав.№12 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 91 | Герметизатор устьевой ГУ1М-160х70 зав.№02 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 92 | Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 зав.№053 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 93 | Талевый блок и крюкоблок №042 на агрегат Идель-80 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 94 | Резервуар РГС-60, Епб-2 (УРМ) | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 95 | Емкость технологическая, техн. №Е-1, зав.№60015 СВ-1 | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 96 | Емкость технологическая, техн. №Е-2, зав.№40017 СВ-1 | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 97 | Емкость технологическая, техн. № Е-3, зав.№57055 СВ-1 | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 98 | Емкость технологическая, техн.№Е-4, зав.№57067, СВ-1 | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 99 | Дренажная емкость, 42, подтоварная вода. на УКПГ-2 (по схеме - Е-1) Рег.№ 19 | СВГКМ | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 100 | Захват клиновой вращающейся ЗКВУ 1 – 95 х 300 №12 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 101 | Превентор ПП2 – 2Ф(Т) – 160 х 35 № 124 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 102 | Элеватор ЭХЛ – 73 х 25 № 23 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 103 | Элеватор ЭХЛ – 73 х 25 № 92 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 104 | Элеватор ЭХЛ – 89 х 35 № 32 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 105 | Элеватор ЭХЛ – 89 х 35 № 33 | УКРС | 30.09.2018 г. | ЭПБ |
| 4 этап |  |  |  |  |
| 106 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№11" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 107 | Газопровод-шлейф Скв №24-УКПГ | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 108 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№24" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 109 | Газопровод-шлейф "Скв. №30-УКПГ" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 110 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№30" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 111 | Газопровод-шлейф "Скв. №55-УКПГ" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 112 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №55" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 113 | Газопровод-шлейф "Скв. №65 врезка в шлейф скв.№30 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 114 | Метанолопровод скв. №65 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 115 | Газопровод-шлейф "Скв. №103-УКПГ" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 116 | Газопровод-шлейф Скв. №105 врезка в шлей скв №100 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 117 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №105" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 118 | Газопровод-шлейф "Скв №109 врезка в шлейф скв№24 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 119 | Газопровод-шлейф "Скв. №110-УКПГ" | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 120 | Метанолопровод "Метанольная насосная - скв.№110 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 121 | Газопровод-шлейф Скв №11 врезка в шлейф скв. №24 | МГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 122 | Газопровод-шлейф "Скв №5 врезка в шлейф скв.№87" д-340 м 159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 123 | Метанолопровод "Метанольная насосная -скв.№5" М-8570/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 124 | Газопровод-шлейф "Скв. №15-УКПГ-2"Ш-6200/168/10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 125 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №15" М-6200/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 126 | Газопровод-шлейф "Скв. №21 врезка в шлейф скв.№47 Ш- 3500/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 127 | Газопровод-шлейф "Скв. №31-УКПГ-2" Ш-7460/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 128 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№31" М-7460/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 129 | Газопровод-шлейф "Скв.№32-УКПГ-1" Ш-3400/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 130 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №32" М- 3296/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 131 | Газопровод-шлейф "Скв. №33-УКПГ-1" Ш- 2990/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 132 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №33" М- 2990/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 133 | Газопровод-шлейф "Скв №39-УКПГ-1" Ш-6750/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 134 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №39" М-7610/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 135 | Газопровод-шлейф "Скв №40 - УКПГ-1, Ш-3280/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 136 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№40 М-3280/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 137 | Газопровод-шлейф "Скв. №41- УКПГ-1" Ш-3000/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 138 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №41" М-3000/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 139 | Газопровод-шлейф "Скв №46 - УКПГ-2" Ш-5510/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 140 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№46" М-5510/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 141 | Газовпровод-шлейф "Скв. №47 - УКПГ-1" Ш-3300/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 142 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№47" М-3500/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 143 | Газопровод-шлейф "Скв. №53 врезка в шлейф скв.№58" Ш-589/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 144 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №53" М-7569/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 145 | Газопровод-шлейф "Скв. №54 врезка в шлейф скв. №47" Ш-270159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 146 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №54" М-2017/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 147 | Газопровод-шлейф "Скв №55 - УКПГ-2" Ш-7740/168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 148 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв.№55" М-7740/57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 149 | Газопровод-шлейф "Скв №58 - УКПГ-1" Ш-10200/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 150 | Газопровод-шлейф "Скв №48 - УКПГ-1" д-2300/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 151 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв. №48" д-2300 м 57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 152 | Газопровод-шлейф "Скв №51 - УКПГ-1" д-7800 метров 168х10 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 153 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №51" д-7800 57х6 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 154 | Газопровод -шлейф Скважина № 61, Ш-1207/159х12, | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 155 | Метанолопровод Скважина №61 М-2295/57х6, метанол. | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 156 | Газопровод- шлейф, Скважина № 63, Ш-2055/159х12, газ, конденсат; | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 157 | Метанолопровод Скважина №63 М-2055/57х6, метанол. | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 158 | Газопровод-шлейф, Скважина № 90 , Ш-1446/159х12 | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 159 | Метанолопровод, Скважина № 90 ,М-1432/57х6, метанол. | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |
| 160 | Газовый коллектор № 1 (от скв. №№ 61, 65, 66, 81, 82, 83, 84, 96, 97) 5825/273х12) | СВГКМ | 15.12.2018 г. | ЭПБ |

«ЗАКАЗЧИК»	«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Генеральный директор

_____________________ Р.Р. Геворкян