ДОГОВОР № ______

на оказание супервайзерских услуг при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и выполнения камеральных работ в пределах Маччобинского месторождения, расположенного на Мирнинском лицензионном участке Республики Саха (Якутия)

| г. Якутск | «__»________2014г. |
| --- | --- |

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________________________, действующего на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор):

- Предмет Договора

  - Подрядчик обязуется выполнить методико-технологический контроль полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д в объёме 100 пог. км и камеральных работ в зимнем полевом сезоне 2014-2015 гг. (далее - Работы). Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его.

  - Место проведения работ: Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, Мирнинский лицензионный участок, Маччобинское месторождение.

- Выполнение Работ

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы, определённые Техническим заданием (Приложение 4 к настоящему Договору) и Положением о полевом контроле выполнения сейсморазведочных работ (Приложение 6 к настоящему Договору).

  - Методические, технологические и иные требования к полевым сейсморазведочным работам МОГТ-2Д и камеральных работ определены Геологическим заданием (Приложение 3 к настоящему Договору), Требованиями к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D (Приложение 5 к настоящему Договору), Положением о полевом контроле выполнения сейсморазведочных работ (Приложение 6 к настоящему Договору).

  - Подрядчик обязуется выполнить Работы качественно на современном техническом и методическом уровне по этапам и в сроки, предусмотренные Календарным планом (Приложение 2 к настоящему Договору).

- Сбор исходной технической документации и информации

  - Сбор исходной технической документации и геолого-геофизической информации выполняет Подрядчик. При этом Заказчик передаёт Подрядчику на возвратной основе имеющуюся у него исходную техническую документацию и геолого-геофизическую информацию, необходимую Подрядчику для выполнения Работ:

- копию лицензии на пользование недрами Мирнинского ЛУ;

- проект на выполнение сейсморазведочных работ МОГТ 2Д с экспертизой и утвержденной схемой профилей;

  - При передаче исходной технической документации и информации оформляется Акт приёмки-передачи материалов, подписанный обеими Сторонами.

  - Переданную Заказчиком и собранную (или оцифрованную) Подрядчиком информацию Подрядчик оценивает с точки зрения полноты, точности, достаточности для решения определённых Договором (и приложениями к нему) задач. Результаты таких оценок данных сейсморазведки, ГИС, ПГИ предоставляются Заказчику в письменном виде.

  - Подрядчик формирует на основе полученной, собранной и оцифрованной информации исходную проектную базу. После согласования содержания исходной базы с Заказчиком, все дальнейшие изменения/дополнения исходной проектной базы должны специально оговариваться.

  - После окончания выполнения Работ в рамках настоящего Договора Подрядчик возвращает полученную исходную документацию и геолого-геофизическую информацию. При этом оформляется Акт приёмки-передачи за подписями полномочных представителей обеих Сторон.

  - Если после использования стандартных технологий материалы, предоставляемые Заказчиком, не читаются или не форматируются, Подрядчик имеет право незамедлительно предупредить Заказчика и совместно с Заказчиком найти решение данной ситуации.

  - Если после использования стандартных технологий материалы, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, не читаются, не соответствуют требуемым форматам, не соответствуют требованиям Заказчика, отмеченные недостатки предоставляются Подрядчику, который их устраняет самостоятельно и за свой счёт.

- Обязательства сторон

  - Заказчик обязуется:

    - Предоставить Подрядчику весь необходимый для выполнения работы геолого-геофизический материал в цифровой форме или на бумажных носителях в порядке, предусмотренном статьей 3 настоящего Договора.

    - Принимать выполненные результаты работ на основании Актов приёмки;

    - Оплачивать выполняемые работы в порядке, установленном настоящим Договором.

    - Подрядчик обязуется:

    - Выполнить работы в соответствии с требованиями Геологического задания и Календарного плана в установленные настоящим Договором сроки;

    - В ходе выполнения работ обеспечивать соблюдение обязательных стандартов и нормативов, действующей нормативно-технической документации, правил безопасного ведения работ, экологические, санитарные и противопожарные правила;

    - Привлекать для выполнения работ по настоящему Договору только квалифицированный персонал, имеющий все необходимые, в соответствии с действующим законодательством, допуски, аттестации и разрешения;

    - При обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы и иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят результатам выполняемой работы, либо создают невозможность завершить её в срок, а также в случае невозможности выполнения работ в пятидневный срок письменно предупреждать об этом Заказчика;

    - Согласовывать с представителями Заказчика всё отклонения от технического проекта, которые могут возникнуть в процессе выполнения полевых работ. Согласованные решения принимаются к исполнению обеими сторонами;

    - По требованию Заказчика устранять выявленные недостатки результатов работ своими силами, средствами и за свой счёт;

    - Возместить штрафные санкции за неправильное ведение работ, предъявленные соответствующими органами и Заказчиком к Подрядчику;

    - Передавать Заказчику выполненные результаты работ на основании Актов приёмки в объёме, предусмотренном Требованиями к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D (Приложение 5 к настоящему Договору).

    - В случае привлечения субподрядных организаций обеспечить выполнение всех требований настоящего Договора, в том числе:

      - заблаговременно в письменном виде согласовать с Заказчиком привлечение субподрядчика;

      - не предъявлять Заказчику дополнительных расходов, связанных с привлечением субподрядчика;

      - нести ответственность за качество работ, выполненных субподрядчиком, и оплачивать все убытки Заказчику, которые могут возникнуть по вине субподрядчика.

  - Заказчик вправе на всех этапах работ контролировать порядок выполнения и качество работ без вмешательства в текущую хозяйственную деятельность Подрядчика. В случае обнаружения в ходе контроля нарушения Подрядчиком условий настоящего Договора или приложений к нему, Заказчик должен без промедления поставить об этом в известность Подрядчика, который предпринимает необходимые меры для устранения выявленных нарушений.

- Порядок приемки выполненных работ

  - Сдача и приёмка работ осуществляется на основании двусторонних ежемесячных актов сдачи и приёмки выполненных работ в соответствии с календарным планом-графиком. Подрядчик представляет Заказчику Акт приёма-передачи каждого конкретного выполненного этапа работ и счёт-фактуру.

  - Приёмка материалов выполненных полевых работ в целом осуществляется в присутствии представителя Заказчика, и оформляется «Актом окончательной приёмки полевых сейсмических материалов» и «Актом окончательной приёмки выполненных топографо-геодезических работ». Оценка качества первичного полевого материала производится в соответствии с «Требованиями к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D» (Приложение 5 к настоящему Договору).

  - Заказчик в течение 15 календарных дней со дня получения акта сдачи и приёмки выполненных работ направляет Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приёмки работ заказным письмом или нарочным в адрес Подрядчика.

  - В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок за счёт Исполнителя и сроками их исполнения.

  - Заказчик в случае несоответствия результатов Работ геологическому заданию, а также требованиям по оформлению, вправе вернуть его Подрядчику для доработки. Сроки доработки устанавливаются Заказчиком и являются обязательными для Подрядчика.

  - Окончательная приёмка материалов осуществляется на НТС Заказчика. Протокол защиты результатов Работ на НТС Заказчика является документом, подтверждающим завершение Работ по настоящему Договору.

  - Оформление отчётной документации по текущему выполнению объёмов Работ производится Подрядчиком в соответствии с Календарным планом (Приложение 2 к настоящему Договору). Финальный отчёт предоставляется Заказчику на завершающем этапе Работ. Содержание отчёта, перечень приложений к нему, а также перечень представляемых Подрядчиком материалов определяются Геологическим заданием (Приложение 3), Техническим заданием (Приложение 4), Требованиями к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D (Приложение 5), Положением о полевом контроле выполнения сейсморазведочных работ (Приложение 6 к настоящему Договору).

- Права сторон на информацию и полученные материалы

  - Правом собственности на геолого-геофизическую информацию, полученную в результате работ по настоящему Договору, обладает Заказчик.

  - Подрядчик вправе использовать полученные данные для увязки с соседними исследуемыми площадями, а также для научной и преподавательской деятельности с письменного согласия Заказчика.

  - Подрядчик не вправе передавать информацию, полученную в результате проведенных работ, третьим лицам без согласия Заказчика.

- Порядок расчётов

  - Стоимость работ не превышает определённую в Приложении 1 к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.

  - Расчёты за выполненные работы производятся по итогам окончания каждого из этапов, в соответствии с договорной ценой, определённой Приложением №1 к Договору, на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ по соответствующему этапу с приложением документов, на основании Приложения 3 «Календарный план» и оригинала счёта-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами путём их перечисления Заказчиком на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 10 календарных дней после предъявления счёта-фактуры.

  - Стоимость работ, предусмотренная настоящим Договором и приведенная в Приложении 1, включает в себя все применимые налоги либо иные сборы. Подрядчик защищает Заказчика от всех таких налогов и сборов, от всех и любых претензий, издержек, затрат или убытков, связанных с налогами Подрядчика, включая начисляемые на них проценты и наложенные штрафы, путём возмещения таковых. Подрядчик самостоятельно отвечает за уплату налогов РФ, которыми облагаются оказываемые Подрядчиком услуги по условиям настоящего Договора.

  - В стоимость работ входят все расходы на получение всей разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по Договору, в том числе транспортные расходы до места проведения работ, расходы на проживание и питание.

7.5. В течение 1 (одного) календарного месяца со дня подписания настоящего договора Заказчик, на основании выставленного Подрядчиком счёта, для организационных мероприятий и транспортных расходов выплачивает Подрядчику аванс денежными средствами в размере 10% от общей стоимости работ по настоящему договору. Подрядчик выставляет Заказчику счёт-фактуру на аванс в течение 3-х рабочих дней после получения авансового платежа.

7.6. В случае изменения местонахождения, наименования, платёжных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) стороны настоящего договора обязаны письменно в течение 3-х дней с момента такового события уведомить друг друга.

7.7. При перечислении денежных средств по реквизитам, указанным Подрядчиком, обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

- Ответственность

  - Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с Действующим Законодательством и настоящим Договором.

  - Подрядчик несёт перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее исполнение третьими лицами (Субподрядчики) условий настоящего Договора, а также ответственность за возможные убытки (расходы, штрафы, пени, возмещения и выплаты), причинённые им (Субподрядчиком) Заказчику или третьим лицам в исполнении настоящего Договора.

  - Подрядчик за свой счёт осуществляет все виды страхования, требуемого в отношении работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору, и освобождает Заказчика от всех затрат, убытков и судебных разбирательств, связанных с денежной компенсацией (включая пенсионные выплаты, пособия, налоги, сборы и прочие социальные льготы, выплаты) или нанесением увечья работнику или со смертью какого-либо работника, занятого при выполнении работ по настоящему Договору Подрядчиком. При этом Подрядчик берёт на себя все риски и ответственность в случае несоблюдения настоящего пункта.

  - Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством РФ. Споры, возникающие при заключении, изменении, расторжении и исполнении настоящего Договора, разрешаются путём переговоров, а при невозможности достижения согласия, Арбитражным судом РС (Я).

  - Подрядчик несет ответственность за недостатки результатов работ, вызванные недостоверностью исходной технической документации (информации), в т.ч. в случае недобросовестно выполненной оценки информации полевых и камеральных работ .

  - При не перечислении платежей за выполненные работы в сроки, указанные в п. 7.2. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере 0,1% от суммы неоплаченного платежа за каждый просроченный день, но не более 5% от стоимости неоплаченных работ. Дальнейшие работы Подрядчик вправе приостановить до погашения задолженности.

  - В случае, если в согласованные настоящим Договором сроки Подрядчик не предоставит работу (этап) Заказчику, Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от стоимости данного этапа Работ за каждый просроченный день, но не более 5% от стоимости данного этапа Работ.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Подрядчиков.

  - Моментом права перехода прав собственности к Заказчику на результаты работ служит дата поступления денег на расчётный счёт Исполнителя.

- Форс-мажор

  - Под термином «форс-мажор» понимаются обстоятельства непреодолимой силы, возникшие в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, в том числе стихийные бедствия, войны, революции, восстания, волнения, пожары, наводнения, акты гражданского неповиновения, забастовки (но не из-за работников Подрядчика) и подобные причины, которые не поддаются контролю сторон Договора и делают невозможным исполнение выполнение Работ.

  - При появлении «форс-мажора» и после его окончания сторона, вовлеченная в него, должна не позднее, чем в течение 3-х суток уведомить вторую сторону о возникновении и прекращении «форс-мажора», предоставив исчерпывающие и удовлетворительные доказательства этого явления.

  - Любая сторона освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием «форс-мажора».

  - Если какая-либо из сторон решает не прекращать действие Договора даже при «форс-мажорных» обстоятельствах, никаких дополнительных компенсаций не выплачивается, если нет других договорённостей. Время для выполнения обязательств по Договору, временно прекращённому из-за «форс-мажорных» обстоятельств, должно быть продлено на величину периода действия «форс-мажора».

- Арбитраж

  - В случае возникновения разногласий по настоящему Договору, Стороны, прежде всего, приложат усилия устранить разногласия путём переговоров с обязательным соблюдением претензионного порядка разрешения споров. Срок рассмотрения претензии – 14 календарных дней с момента получения.

  - В случае, если Сторонами не будет достигнуто соглашение по возникшим разногласиям, каждый из Сторон вправе передать рассмотрение спора в Арбитражный суд в соответствии с правилами арбитражного производства в РФ. Решения Арбитражного суда являются окончательными и обязательными для обеих сторон. Не регулируемые настоящим Договором вопросы разрешаются сторонами в соответствии с действующим законодательством РФ.

- Конфиденциальность

  - Для выполнения Работ по настоящему Договору Стороны предусматривают возможность обмена некоторой информацией, составляющей коммерческую тайну. Под «Раскрывающей Стороной» понимается сторона, которая предоставит, а под «Получающей Стороной» сторона, которая получит определённую конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну в документарной, факсимильной или электронной форме, включающей в себя, в том числе информацию о форме сотрудничества, существующие или будущие исследования, анализ возможностей, финансовый анализ, бизнес- и финансовый планы, информацию о развитии и стратегиях, продукте, услугах, технические знания, которые Раскрывающая Сторона укажет как информацию, составляющую коммерческую тайну.

  - Получающая Сторона соглашается защищать конфиденциальность коммерческой тайны Раскрывающей Стороны таким же образом, как защищает конфиденциальность своей собственной имущественной и конфиденциальной информации подобного рода. Допуск к коммерческой тайне будет разрешён только специально уполномоченному на это персоналу Получающей Стороны.

  - Получающая Сторона обязуется обеспечить надлежащее хранение коммерческой тайны, переданной Раскрывающей Стороной в форме документов, бумаг, компьютерных дискет, электронной форме или иной форме, исключающее доступ третьих лиц, возможность копирования, пересылки по различным каналам связи.

  - Все материальные и электронные носители информации, составляющие коммерческую тайну, предоставленные в силу настоящего Договора, включая их копии, должны быть возвращены Раскрывающей Стороне по завершении Работ, а документы (материальные и электронные), содержащие сведения, составляющие коммерческую тайну, уничтожены.

  - Получающей Стороне разрешается передавать коммерческую тайну своим центральным офисам, аффилированными организациям и подразделениям, а также субподрядчикам, если передача такой информации является разумно необходимой для выполнения Работ и не имеет коммерческих целей. При этом Получающая Сторона обязуется обеспечить сохранность коммерческой тайны и возврат всех копий Раскрывающей Стороне.

  - В случае получения Получающей Стороной официальной повестки суда или иного имеющего законную силу требования, выданного судебным или административным органом, запрашивающим информацию, составляющую коммерческую тайну Раскрывающей Стороны, Получающая Сторона обязуется незамедлительно известить Раскрывающую Сторону о получении такой повестки.

  - Стороны несут безусловную ответственность за действия всех сотрудников, приведшие к разглашению коммерческой тайны третьим лицам даже в случае их увольнения. В случае разглашения коммерческой тайны третьим лицам Получающей Стороной без получения письменного разрешения на такое разглашение, Раскрывающая Сторона имеет право обращаться с требованием к Получающей Стороне о возмещении за понесённый в результате такого разглашения убыток в соответствии с гражданским законодательством РФ.

  - Любая информация, полученная Подрядчиком в ходе выполнения работы, а также результаты работы являются коммерческой тайной Заказчика и её передача или демонстрация третьей стороне или лицам возможна только с письменного согласия Заказчика или по решению уполномоченных на то государственных организаций.

  - Предмет и условия настоящего Договора являются коммерческой тайной и не подлежат разглашению третьим сторонам.

- Прочие условия

  - Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Заказчик или полномочные представители Заказчика осуществляют контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графиком), качеством предоставленных Исполнителем материалов.

  - Любые изменения или дополнения к настоящему Договору должны быть представлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

  - В случае отказа Заказчика от исполнения Договора по причинам, не связанным с исполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по Договору, последний выплачивает Подрядчику часть установленной цены, пропорционально части Работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

  - Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:

Приложение 1 – Протокол соглашения о договорной цене на выполнение работ.

Приложение 2 – Календарный план.

Приложение 3 – Геологическое задание.

Приложение 4 – Техническое задание.

Приложение 5 – Требования к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D.

Приложение 6 – Положение о полевом контроле выполнения сейсморазведочных работ.

- Срок действия и адреса сторон

Срок действия договора: начало - с даты подписания договора,

окончание – 1 квартал 2015 г., а в части расчетов до момента их полного завершения.

| ЗАКАЗЧИК | ПОДРЯДЧИК |
| --- | --- |
| ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; |  |
| Генеральный директор ____________________________З.К. Юсупов |  |

Приложение 1

к договору №____

от « _» ________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене на выполнение работ

по договору на оказание супервайзерских услуг при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и выполнения камеральных работ в пределах Маччобинского месторождения, расположенного на Мирнинском лицензионном участке Республики Саха (Якутия)

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Юсупов З. К., действующий на основании Устава, с одной стороны, и от «Подрядчика» ___________________________________________, действующий на основании Устава с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору на оказание  супервайзерских услуг при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и камеральных работ в пределах Маччобинского месторождения, расположенного на Мирнинском лицензионном участке Республики Саха (Якутия)

, в сумме ________________ (__________________________________) рублей, в том числе НДС 18% - _____________ (___________________________________-) рублей.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов между Заказчиком и Подрядчиком.

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ________________ З. К. Юсупов « ____»__________ 2014 г. |  | ПОДРЯДЧИК: ________________ « ___» ______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |

Приложение 2

к договору № __________

от «____ »__________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

по договору на оказание супервайзерских услуг при проведении полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и выполнения камеральных работ в пределах Маччобинского месторождения, расположенного на Мирнинском лицензионном участке Республики Саха (Якутия)

| Наименование основных работ по договору | Срок выполнения начало-окончание | Стоимость в.т.ч. НДС, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1.Организационные мероприятия. Сбор информации. | 4 кв. 2014 г. | 10% |
| 2. Услуги по методико-технологическому контролю, руб/месяц | 4 кв. 2014 г. - 1 кв. 2015 г. | 80% |
| 3. Участие в окончательной приёмке материалов, в составлении и защите отчёта | 1 кв. 2015 г. | 10% |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ________________ З. К. Юсупов « ____ » _______________ 2014 г. |  | ПОДРЯДЧИК: ________________ « ____ » ______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |