ДОГОВОР №

на выполнение подрядных работ

г. Якутск		      «___ »________  2016 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (сокращенно ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Генерального директора Геворкяна Рубена Романовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- По настоящему договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по реализации программ комплексного экологического мониторинга Толонского лицензионного участка в соответствии с условиями настоящего договора и своевременно сдать Заказчику отчетную документацию, содержащую информацию по проведению мониторинга сопровождения геологоразведочных работ и изучения влияния геологоразведочных работ на состояние водных, биологических ресурсов и среды их обитания.

Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

- Состав работ определяется техническим заданием на проведение работ, являющемся неотъемлемой частью договора «Выполнение программы комплексного экологического мониторинга территории работ в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)» (Приложение № 1).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. За выполненную работу по реализации программ комплексного экологического мониторинга Толонского лицензионного участка на период проведения геологоразведочных работ согласно настоящему договору ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ  _________________руб. 00 коп.

2.2. Оплата производится поэтапно, согласно календарному плану (приложение №2).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, должны быть выполнены Исполнителем в следующие сроки:

начало: с момента вступления договора в силу;

окончание: 31 декабря 2016г.

Содержание этапов, промежуточные сроки выполнения работ (этапов работ) определяются календарным планом, который является неотъемлемой частью настоящего договора. (Приложение № 2).

- При завершении работ или этапов ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему соответствующих разделов.

- Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки и отчетных документов, обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ.

- В случае мотивированного отказа ЗАКАЗЧИКА сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- Если в процессе выполнения работы выясняется нецелесообразность ее дальнейшего проведения ЗАКАЗЧИК обязан поставить об этом в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ, который в 10-дневный срок должен составить акт на приостановление (прекращение) работ.

- Если в процессе выполнения работ выясняется необходимость дополнительных проработок (работ) или изменения (уточнения) объемов работ, то реализация этих дополнительных проработок и изменений осуществляется на основании дополнительного соглашения с изменением общей стоимости договора (договорной цены), сроков окончания работ (этапов) и заменой календарного плана и дополнением в техническое задание.

- В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия работ, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

- После выполнения Подрядчиком необходимых доработок заказчик производит приемку работ в порядке, предусмотренном п.3.3. Договора.

- Если в течение 20 дней после окончания срока сдачи-приемки работ, обозначенного в п.3.3 Договора, подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ не будет отправлен от Заказчика Подрядчику, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Подрядчиком одностороннему акту сдачи-приемки работ.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

- выполнить работы в сроки и на условиях настоящего договора; соблюдать требования, содержащиеся в Техническом задании и других исходных данных, и вправе отступить от них только с письменного согласия Заказчика;

- предупредить Заказчика, если его указания могут нести нежелательные последствия;

- своевременно приступить к выполнению работ;

- обеспечить надлежащее качество выполняемых работ согласно требованиям действующего законодательства;

- передать Заказчику результаты работ в объеме, определенном Техническим заданием (приложение №1)  и в сроки, предусмотренные Календарным планом (приложение №2);

- выдать Заказчику отчетную документацию в 3 экземплярах на бумажном носителе и I экземпляр в электронном виде по каждому участку.

ЗАКАЗЧИК берет на себя обязательства:

- обеспечить своевременную оплату работ на условиях настоящего договора;

- обеспечить необходимой документацией (Программа комплексного экологического мониторинга Толонского лицензионного участка) в электронном варианте, а также иными исходными данными, необходимыми для выполнения работ.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Дополнительные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств:

- при прекращении работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА согласно п.3.5. фактические затраты ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании акта прекращения работ покрываются за счет средств ЗАКАЗЧИКА в месячный срок со дня прекращения работ.

- При завершении работ ЗАКАЗЧИК обязан в течение 10 дней со дня получения комплекта отчетной продукции произвести оплату согласно предъявленному ИСПОЛНИТЕЛЕМ акту сдачи-приемки выполненных работ с учетом ранее выплаченных сумм и счета-фактуры.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Настоящий договор составлен в 2-х подлинных экземплярах: по одному для каждой из сторон.

- Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

- Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному письменному

согласию сторон.

- Стороны не вправе передавать полученную конфиденциальную информацию и отчетную документацию третьим лицам без предварительного согласия другой стороны.

- К настоящему договору прилагаются и составляют его неотъемлемую часть:

- Техническое задание (Приложение № 1);

- Календарный план (Приложение № 2);

-   Смета расходов (Приложение № 3);

-    Протокол соглашения цены (Приложение №4);

-    Схема расположения Толонского ЛУ (Приложение №5)

7. ПОДПИСИ, АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

| От ЗАКАЗЧИКА | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ Р.Р. Геворкян «___»___________ 2016 г. | _______________________ «____»________________ 2016г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 1

к договору № _______от______ 2016 г.

| «СОГЛАСОВАНО» Генеральный директор ___________________ «_____» _______________ 2016 г. М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» Главный геолог ОАО «ЯТЭК» ___________________Д.Ю. Неутолимов «_____» ________________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение подрядных работ

- Наименование работы: «Выполнение программы комплексного экологического мониторинга Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

- Основания для выполнения работ: выполнение условий лицензии, ст. 32 Закона РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ.

- Организация заказчик: ОАО «ЯТЭК»

- Сроки выполнения: 		начало: с момента заключения договора

окончание: декабрь 2016 г.

- Цель работы: Проведение мониторинга сопровождения ГРР в районе Толонского лицензионного участка работ.

- Ожидаемые результаты работ: Получение основных параметров природной среды в районе проведения ГРР в пределах Толонского лицензионного участка.

- Содержание работ:

| № | Основные этапы работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение натурных исследований территории по следующим направлениям: Натурное исследование территории по следующим направлениям: Геохимическая характеристика территории: - характеристика содержания загрязняющих веществ в поверхностных водных объектах, донных отложениях, почвенном покрове в местах проведения ГРР; - характеристика изменения геохимических параметров среды в районе ГРР; - опробование в пределах скважины №20: - 6 проб воды, в том числе – 6 проб - из озер (Харыялах, Алас-Кубалында, Ольген); - 6 проб донных отложений. Наземные экосистемы: Почвенный покров: - Характеристика нарушения почвенного покрова в районе ГРР Растительный покров: - Характеристика основных типов антропогенного нарушения растительности в районе ГРР . - Описание типов нарушения растительного покрова. Водные экосистемы: - Характеристика основного водотока (р. Вилюй) – 500 выше и 500 ниже по течению реки района расположения Толонского лицензионного участка (2 пробы). | 3 кв. 2016г. |
| 2 | Обработка материалов, химико-аналитические работы. Отчет по проведению мониторинга сопровождения ГРР с предоставлением фотоматериалов. | 4 кв. 2016г. |
|  | Предоставление оформленных материалов заказчику. Защита отчета на НТС ОАО «ЯТЭК». Оформление технической документации: Отчет в 3 экземплярах в бумажном варианте и 1 экземпляр в электронном виде Протоколы химико-аналитических работ, выполненных аккредитованными лабораториями. Аттестаты аккредитации лабораторий. | Декабрь 2016г. |

От заказчика:										От исполнителя:

Начальник геологической службы

______________________ Г.Р. Галиев

Начальник  отдела экологического надзора

______________________ А. И. Спиридонов

Приложение № 2

к договору № _______от______ 2016 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _______________ «_____» ________________ 2016 г. М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________Р.Р. Геворкян «_____» ________________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Выполнение программы комплексного экологического

мониторинга Толонского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

| №п/п | Наименование этапа | Сроки выполнения | Сметная стоимость этапа, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ материалов и программы комплексного экологического мониторинга Толонского ЛУ; Проведение натурных исследований территорий; Опробование в пределах площадок мониторинга, в том числе: - по Толонскому ЛУ – включая р. Вилюй, озера; площадку скв. №20; | 3 кв. 2016 г. | (10%) в т.ч. Толонский ЛУ- Оплата по этапу: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента оказания услуг |
| 2 | Обработка материалов. Химико-аналитические работы. Отчет по проведению мониторинга Толонского ЛУ. Предоставление оформленных материалов заказчику. Защита отчета на НТС ОАО «ЯТЭК». | 4 кв. 2016 г. | 90% в том числе: Толонский ЛУ- Мирнинский ЛУ- Оплата по этапу: 100% оплата в течение 60 календарных дней с момента оказания услуг |
|  | ИТОГО: |  |  |

От заказчика:									От исполнителя:

Начальник геологической службы

______________________ Г.Р. Галиев

Начальник  отдела экологического надзора

______________________ А. И. Спиридонов

Приложение № 3

к договору № _______от______ 2016 г.

| «СОГЛАСОВАНО» _______________________ «_____» ________________ 2016 г. М.П. | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________ Р.Р. Геворкян «_____» ________________ 2016 г. М.П. |
| --- | --- |

СМЕТА РАСХОДОВ

«Выполнение программы комплексного экологического

мониторинга Толонского лицензионного участка, 
расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

| №п/п | Наименование статьи затрат | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | по Толонскому ЛУ |
| 1 | Оплата труда | заполнить |
| 2 | Начисление на оплату труда | заполнить |
| 3 | Расходные материалы | заполнить |
| 4 | Полевые расходы | заполнить |
| 5 | Химико-аналитические работы | заполнить |
| 6 | Накладные | заполнить |
| 7 | Всего: | заполнить |

Смету составил:

Приложение № 4

к договору № _______от______ 2016 г.

# Протокол соглашения о договорной цене

на «Выполнение программы комплексного экологического

мониторинга Толонского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)»

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» – генеральный директор ОАО «ЯТЭК»   Геворкян Рубен Романович, действующий на основании Устава с одной стороны, и  от «Подрядчика» .________________________________________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту: « Выполнение программы комплексного экологического мониторинга Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия) в сумме: _____________ (_____________________ рублей ___ коп).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

| От ЗАКАЗЧИКА | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ Р.Р. Геворкян «___»___________ 2016 г. | _______________________ «____»________________ 2016г. |
| М.П. | М.П. |