| (ПРОЕКТ) ДОГОВОРА № _________ | (DRAFT) CONTRACT № _________ |
| --- | --- |
| на выполнение работ по «Технико-экономическому обоснованию строительства завода по производству метанола на правом берегу р. Лена в районе пос. Нижний Бестях, Республики Саха (Якутия)» г. Якутск «__»__________ 2014г. | to work out "Technical and Economic Feasibility Study of the Methanol Plant Construction on the Lena river right bank near the village Nizhnii Bestyakh, the Sakha Republic (Yakutia), Russia Yakutsk «__»__________ 2014г. |
| Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, далее именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: | Yakutsk Fuel and Energy Company JSC (JSC YATEC ), hereinafter referred to «Customer», represented by General Director Zairbek Yusupov, acting under the Charter, on the one hand, and ________________, hereinafter referred to «Еxecutor», represented by ________________________, acting under the Charter, on the other hand, together referred to as the Parties, concluded the following Contract: |
| 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА | 1. SUBJECT OF THE CONTRACT |
| 1.1. В рамках настоящего договора Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по технико-экономическому обоснованию строительства завода по производству метанола на правом берегу р. Лена в районе пос. Нижний Бестях, Республики Саха (Якутия), в соответствии с п.1.3. настоящего договора (далее по тексту – работа) | 1.1. Within the framework of this Contract the Customer requests, and the Еxecutor undertakes to work out the technical and economic feasibility study of the methanol plant construction on the Lena river right bank near the village Nizhnii Bestyakh, the Sakha Republic (Yakutia), Russia, in accordance with 1.3. Paragraph of the Contract (hereinafter - the Work). |
| 1.2. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение №1) и является конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию третьим лицам. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит увеличению в течение срока действия договора. | 1.2. The cost of the work performed under this Contract is determined by "The Protocol Agreement on the Contract Price" (Appendix №1) and is confidential information not to be disclosed to the third parties. The cost of work is fixed and not subject to be increased during the term of the Contract. |
| 1.3. Работы производятся согласно утвержденному Техническому заданию (Приложение №2). | 1.3. The work is performed in accordance with the approved Technical Assignment (Appendix №2). |
| 1.4. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями. | 1.4. All appendices to the Contract are an integral part of it. |
| 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ | 2. COST OF THE WORKS |
| 2.1. Общая стоимость работ в соответствии с соглашением о договорной цене (Приложение №1 к Договору) составляет: _____________________, в том числе НДС 18% - ______________________________ | 2.1. The total cost of the works in accordance with the Agreement on the Contract Price (Appendix №1) is: _____________________, VAT 18% including ______________________________ |
| 3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ | 3. WORK PROCEDURE |
| 3.1. Каждая Сторона в течение 10 (десяти) календарных дней после даты вступления в силу данного Договора, назначает руководителя проекта, который будет поддерживать связь с руководителем проекта другой Стороны по вопросам, относящимся к выполнению условий данного Договора. | 3.1. Within ten (10) calendar days after the date of this Contract coming into force each Party shall appoint a Project Manager who will inform the other Party Project Manager about all the matters relating to the implementation of the Contract provisions. |
| 3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента подписания договора, предоставляет необходимую Исполнителю информацию для выполнения работы. Перечень необходимой от Заказчика информации для выполнения работы указан в опросном листе, являющимся приложением к Техническому заданию (Приложение №2). | 3.2. The Customer within ten (10) calendar days from the date of signing the Contract provides the Executor with the necessary information to do the Work. The list of the necessary information is to be specified in the questionnaire, which is an appendix to the Technical Assignment (Appendix №2). |
| 3.3. Сроки выполнения работ по Договору определены Календарным планом (Приложение №3). | 3.3. The terms of the Work performance under the Contract are defined by the Schedule of the Works (Appendix №3). |
| 3.4. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику промежуточные (один раз в неделю) сводки о ходе выполнения работ. В случае выявления несоответствия выполняемых работ требованиям настоящего договора, в рамках которого выполняются работы, Техническому заданию, а также в случае понижения качества выполняемых работ, Исполнитель должен за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить исправление допущенных недостатков. Срок устранения недостатков Исполнителем не увеличивает срок выполнения работ по Договору, если иное не предусмотрено соглашением сторон. | 3.4. The Еxecutor is required to provide intermediate (weekly) reports on the Work progress. In case of inconsistency with the work requirements of this Contract, under which the Work is done, as well as Technical Assignment, and in case of lowering the quality of the Work performed, the Executor at his own expense within the agreed with the Customer terms shall ensure correction of the shortcomings. Timeline for deficiencies to be eliminated by the Executor does not increase the performance of the Contract, unless otherwise is provided by the agreement between the Parties. |
| 3.5. Полнота, точность и достоверность данных указываемых в результатах работы Исполнителем, определяется на основании опросного листа, являющегося приложением к Техническому заданию и самого Технического задания (Приложение №2). | 3.5. Completeness, accuracy and reliability of the data listed in the Work results by the Executor shall be determined on the basis of a questionnaire, which is an appendix to the Technical Assignment, and the terms of Technical Assignment itself (Appendix №2). |
| 3.6. Изменение сроков выполнения работ производится только с согласия обеих сторон и оформляется дополнительными соглашениями к данному договору. | 3.6. The change of the terms for the Work performed under the Contract shall be with the consent of both Parties and an additional agreement to the Contract |
| 4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА | 4. DURATION OF CONTRACT |
| 4.1. Данный Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. | 4.1. This Contract shall enter into the force from the date it is signed and be valid until the full execution by the Parties of their obligations under the Contract. |
| 5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ | 5. THE ORDER OF THE DELIVERY AND ACCEPTANCE OF THE WORK |
| 5.1. Заказчик принимает, рассматривает и согласовывает предоставленные Исполнителем результаты работы в соответствии с Календарным планом (Приложение №3) в течение 10 (десяти) дней. В этот же срок предъявляется мотивированный отказ от приемки материалов с указанием выявленных недостатков, на основании которых Стороны согласовывают сроки их устранения. Исполнитель устраняет выявленные Заказчиком недостатки в согласованные сторонами сроки за свой счет и без увеличения указанной в Приложении №1 общей стоимости работ по настоящему Договору. | 5.1. The Customer receives, reviews and approves the Work provided by the Executor in accordance with the Schedule (Appendix №3) within ten (10) days. In the same period the Customer presents a reasoned refusal to accept the materials listing deficiencies on the base of which the Parties shall agree on the terms of their elimination. The Executor eliminates the identified shortcomings in terms agreed by the Parties at their own expense and without an increase specified by the Appendix №1 the total cost of the Work under this Contract. |
| 5.2. Заказчик вправе отказаться (полностью либо частично) от принятия и оплаты работ, не предусмотренных Договором, не соответствующих качеству. | 5.2. The Customer has the right to refuse (fully or partially) to accept and pay out the Work of the inappropriate quality under or/and not relevant to this Contract. |
| 5.3. Работы считаются выполненными только после полной сдачи работ. Этапы работ не могут быть приняты отдельно и не являются основанием для оплаты. | 5.3. The Work is not complete until the full delivery. The stages of works cannot be accepted separately and are not a basis for payment. |
| 6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ | 6. THE ORDER OF PAYMENTS |
| 6.1. Расчеты за выполненные работы производятся по графику: | 6.1. Calculations for the Work performed are made under the following schedule: |
| 6.1.1. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания настоящего договора Заказчик, на основании выставленного Исполнителем счета, выплачивает Исполнителю аванс денежными средствами в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему договору, в соответствии с договорной ценой, определенной Приложением №1 к Договору. | 6.1.1. Within ten (10) calendar days from the date of the Contract signing on the basis of the bill issued by the Executor the Customer shall pay the amount of 20 per cent of the total cost of the Work under this Contract in advance according to the Contract Price specified within Appendix №1. |
| 6.1.2. В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки работы в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием (Приложение №2), на основании выставленного Исполнителем счета и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего российского законодательства, Заказчик выплачивает Исполнителю денежные средства в размере 80% от общей стоимости работ по настоящему договору, в соответствии с договорной ценой, определенной Приложением №1 к Договору. | 6.1.2. Within ten (10) calendar days from the date when the act of delivery and acceptance of the work full extent stipulated by the Technical Assignment (Appendix №2), on the basis of the bill issued by the Executor and the original invoice issued in accordance with the requirements of the Russian Legislation, the Customer shall pay the Executor the amount of 80 per cent of the total cost of the Work under this Contract in accordance with the Contract Price specified in Appendix №1. |
| 6.2. В случае изменения местонахождения, наименования, платежных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) стороны настоящего договора обязаны письменно в течение 3-х дней с момента такового события уведомить друг друга. | 6.2. In case the Parties change the location, name, billing information (incl.: changing the servicing bank, its inability to pay), the Parties in writing are required within 3 days from the date of such event to notify each other. |
| 6.3. При перечислении денежных средств по реквизитам, указанным Исполнителем, обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. | 6.3. When transferring funds to the bank account specified by Executor the Customer’s obligations are considered fulfilled after funds withdrawal from Customer’s current account. |
| 7. ФОРС-МАЖОР | 7. FORCE MAJEURE |
| 7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, т.е. обстоятельств «форс-мажор» (война, эпидемия, блокада, стихийные бедствия). | 7.1. The Parties shall not be liable for the total or partial failure to fulfill obligations under this Contract, if it was caused by force majeure as a result of unforeseen extraordinary events such as circumstances of "force majeure" (war, epidemic, blockade, natural disasters). |
| 7.2. О наступлении обстоятельств «форс-мажор» Стороны должны известить друг друга письменно в течение 3-х дней с момента их наступления, с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов. При нарушении этого условия виновная сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства. | 7.2. The occurrence of "force majeure" circumstances the Parties shall notify each other in writing within three days from the date of their occurrence providing all supporting documents issued by the competent authorities. In case this condition is violated the guilty Party may not rely on the force majeure. |
| 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН | 8. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES |
| 8.1. В случае ненадлежащего качества выполнения Исполнителем работ, последний устраняет недостатки за свой счет в оговоренные актами сроки. В случае если Исполнитель не устранит недостатки в оговоренные актами сроки, Заказчик вправе предъявить требование о выплате единовременного штрафа в размере 1 % от стоимости Договора за каждый обнаруженный не устраненный недостаток. | 8.1. In case the Executor performs The Work of improper quality, the Executor eliminates the deficiencies at his own expense within a specified by the Acts timeframes. If the Executor will not eliminate the deficiencies within a specified by the Acts timeframes, the Customer shall be entitled to make a claim for payment one-time penalty in the amount of one per cent of the Contract Price for each detected not eliminated deficiency. |
| 8.2. В случае если при последующем, более детальном изучении работы, либо при реализации проекта будет установлено, что результаты работ имеют отклонение больше, чем заявлено Исполнителем, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 10% от суммы выявленного отклонения, при этом, учитывается отклонение как в большую, так и в меньшую сторону. При расчете отклонения в меньшую сторону, сумма отклонения, принимается как положительное значение, от которого исчисляется штраф в размере 10%. Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в течение 5 (пяти) лет с момента принятия Заказчиком работ по Договору. | 8.2. In case the subsequent, more detailed study of the Work reveals or if during the project realization it is determined that the results of the Work have a deviation larger than reported by the Executor, the Customer shall be entitled to recover from the Executor a penalty of 10 per cent of the identified deviations, thus the deviation of either higher or lower side should be taken into account. When calculating the deviation in the lower side, the amount of deviation is taken as a positive value which a penalty of 10 per cent to be calculated from. The Customer is entitled to submit the Executer a penalty within five (5) years from the date of acceptance the Work under the Contract. |
| 8.3. При длительной, более 20 (двадцати) календарных дней, просрочке Заказчиком оплаты аванса, Исполнитель вправе приостановить выполнение работ по договору вплоть до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате, уведомив должным образом Заказчика. | 8.3. During prolonged more than 20 calendar day advance payment delay caused by the Customer, the Executor shall be entitled to suspend the performance of the Contract until the full Customer's implementation of the obligation for payment noticing the Customer in proper order. |
| 8.4. В случае просрочки Заказчиком оплаты аванса более чем на 30 (тридцать) календарных дней, Исполнитель вправе расторгнуть в одностороннем порядке исполнение своих обязательств по договору, уведомив должным образом Заказчика. | 8.4. During prolonged more than 30 calendar day advance payment delay caused by the Customer, the Еxecutor has the right to unilaterally terminate the performance of its obligations under the Contract noticing the Customer in proper order. |
| 8.5. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ или устранения недостатков в выполненной работе, Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени в размере 0,2% от стоимости договора за каждый день просрочки. | 8.5. In the case of violation by Executor to follow the performance time or eliminate deficiencies in the Work performed, the Customer is entitled to submit the Executor a request for payment a penalty equal to 0.2 per cent of the Contract Price for each day of such delay. |
| 8.6. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ независимо от того, кем из субподрядных организаций выполнялись работы. | 8.6. The Еxecutor is responsible for the quality and timeliness of the whole Work regardless of the fact what subcontracting organizations carried out the Work. |
| 8.7. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Исполнителем. | 8.7. The Customer shall be entitled to reduce the size of payment unilaterally out of court under this Contract for the amount of penalties, fines and other penal sanctions, calculated by Customer and payable by Executor. |
| 9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ | 9. SPECIAL CONDITIONS |
| 9.1. Заказчик сохраняет за собой авторские и другие права в отношении передаваемой Исполнителю информации, указанной в опросном листе, являющимся приложением к Техническому заданию (Приложение №2). При этом Исполнитель обязуется использовать полученную от Заказчика информацию только с целью выполнения своих обязательств по настоящему Договору. | 9.1. The Customer retains the copyright or other rights in respect of any information transmitted to the Executor specified within the questionnaire, which is an Appendix to the Technical Assignment (Appendix №2). In this case the Executor shall use information received from the Customer only for the purpose of fulfilling its obligations under this Contract. |
| 9.2. Заказчик может использовать результаты работы для предоставления потенциальным инвесторам. | 9.2. The Customer may use the work for potential investors. |
| 9.3. Заказчик имеет права на использование результатов работы для проектирования и строительства завода по производству метанола. | 9.3. The Customer has the right to use the Work results for the methanol plant design and construction. |
| 9.4. Изменение данного Договора, либо расторжение производится по взаимному соглашению с предупреждением заинтересованных сторон за 10 (десять) календарных дней или в судебном порядке, за исключением случаев, описанных в п.7.1. | 9.4. Changes to or cancellation of this Contract is to be made by mutual agreement of the Parties concerned with the prevention of the ten (10) calendar days or in the courts except the cases described in the paragraph 7.1. |
| 9.5. В случае введения Российской Федерацией или другим государством запретов и/или ограничений на ввоз в Российскую Федерацию информации, или введения запретов и/или ограничений на передачу этой информации российским компаниям, исключающих возможность надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору (далее по тексту «Санкции»), Стороны договорились о том, что в случае если, работа, выполненная Исполнителем на момент введения Санкций не завершена, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от дальнейшего исполнения Договора, уведомив другую Сторону в письменном виде. При этом Исполнитель обязуется произвести Заказчику ранее оплаченны аванс в полном размере, а Заказчик возвращает Исполнителю результаты работ. | 9.5. In the case the Russian Federation or/and other countries introduce prohibitions and/or restrictions on imports into the Russian Federation information, or prohibitions and/or restrictions on the transfer of this information to Russian companies, excluding the possibility of the proper performance by the Executor of its obligations under the Contract (hereinafter referred to as "Sanctions" ), the Parties have agreed that in case if the Work performed by the Executor at the time of the sanctions imposition is not completed, the Customer has the right to unilaterally withdraw from the further performance of the Contract by notifying the other Party in writing. At the same time the Executor agrees to return the Customer previously paid an advance amount of full size, and the Customer returns the Work results to the Executor. |
| 9.6. Текст данного договора является конфиденциальным и разглашению не подлежит. | 9.6. The text of this Contract is confidential and not subject to disclosure. |
| 10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ | 10. DISPUTE RESOLUTION |
| 10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, будут разрешаться полномочными представителями Сторон. В случае невозможности прийти к согласованному решению, споры рассматриваются Арбитражным судом РС (Я), с предварительным предъявлением претензии. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента получения. | 10.1. All disputes that may arise in connection with this Contract shall be resolved by the authorized representatives of the Parties. If the Parties are unable to come to an agreed solution, the disputes are considered by the Court of Arbitration of the Sakha Republic (Yakutia) with a preliminary presentation of the claim. The time to claim respond is 10 days from the date of its receipt. |
| 10.2. Любое уведомление (претензия) по настоящему Договору дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением либо вручается нарочно уполномоченным на то лицам. Уведомление считается данным в день получения сообщения. | 10.2. Any notice (a claim) under this Contract is given in writing in the form of a registered letter with return receipt or handed in the authorized persons. The notice deemed to be given on the day of the message receipt. |
| 10.3. Для целей бухгалтерского учёта и обмена оперативной технической информацией Стороны определяют, что в связи с длительной пересылкой оригиналов документов, документы (за исключением указанных в п.5.1. и 3.1.) в связи с исполнением настоящего Договора допускается пересылать средствами факсимильной, электронной, телетайпной и иной связи. Указанные документы считаются подписанными сторонами при обмене документами по факсимильной связи, в порядке, предусмотренной ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при условии того, что документация достоверно исходит от стороны по договору. При этом Стороны обязаны обмениваться подлинными экземплярами документов посредством направления их почтой другой стороне в виде письма с описью вложения и уведомлением в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания этих документов. | 10.3. For accounting purposes and the exchange of operational and technical information the Parties shall determine that due to the long shipment terms of the original documents, the documents (except those mentioned in paragraphs 5.1. and 3.1.) in connection with the execution of this Contract may be forwarded by fax, email, telex and other means of communication. These documents shall be deemed signed by the Parties when exchanging the documents by fax in the manner provided by Art. 434 of the Civil Code of the Russian Federation provided that the documents are reliably proceeded from the Party under the Contract. The Parties shall exchange originals of the authentic documents by mail them to another Party in the form of a letter with a list of contents and notice no later than ten (10) calendar days from the date of their signing. |
| 10.4. Отношения Сторон, не оговоренные в данном Договоре, регулируются действующим гражданским законодательством Российской Федерации. | 10.4. The relationship of the Parties that are not specified in this Contract shall be governed by the existing civil legislation of the Russian Federation. |
| 10.5. Неотъемлемой частью данного Договора являются: - Приложение № 1: Протокол соглашения о договорной цене. - Приложение № 2: Техническое задание. - Приложение № 3: Календарный план выполнения работ. | 10.5. The integral parts of this Contract are: - Appendix № 1: The Protocol Agreement on the Contract Price. - Appendix № 2: Technical Assignment. - Appendix № 3: The Schedule of the Works. |
| 10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон. | 10.6. This Contract is made in two original copies with equal legal force, one copy for each of the Party. |
| 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: | 11. ADDRESSES AND DETAILS OF THE PARTIES: |
| ЗАКАЗЧИК: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; Генеральный директор ____________________________З.К. Юсупов МП | CUSTOMER: Yakutsk Fuel and Energy Company JSC Registered address: 4 Lenin Street, the Kysyl-Syr Settlement, the Vilyuisky Ulus, the Republic of Sakha (Yakutia), 678214 Postal address: 76 Peter Alekseev Street, the town of Yakutsk, the Republic of Sakha (Yakutia), 677015 Telephone: +7 (4112) 401-401 Fax: +7 (4112) 401-592 e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru Bank details: PSRN 1021401062187 TIN 1435032049 KPP 144950001 Settlement account 40702810976000002979 Branch 8603 Yakutsk Branch of Sberbank of the Russian Federation in the town of Yakutsk Correspondent account 30101810400000000609 BIC 049805609 General director ____________________________Zairbek Yusupov Stamp Place |
| ИСПОЛНИТЕЛЬ: _______________________ МП | ЕXECUTOR: _______________________ Stamp Place |