Приложение №5 к договору на строительство поисковой скважины №367-1 в пределах Тымтайдахского ЛУ №____ от «___»______ 20__

Распределение обязанностей между Сторонами по обеспечению производства работ материалами, оборудования и услугами (распределение ответственности)

| № | Наименование обязанности | Предоставляется |  | Оплачивается |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заказчиком | Подрядчиком* | Заказчиком | Подрядчиком* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. | БУРОВАЯ ПЛОЩАДКА И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ. |  |  |  |  |
| 1 | Лицензии на право недропользования | х |  |  |  |
| 1.1 | Разработка рабочего проекта строительства скважины (ИРП), прохождение необходимых экспертиз (промбезопасности, экологической – по необходимости, их регистрация в госорганах). |  | х |  | х |
| 1.2 | Разработка проекта инженерных изысканий буровой площадки (дороги к скважине), включая инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания. Проведение инженерных изысканий, составление отчета. |  | х |  | х |
| 1.3 | Получение всех необходимых разрешений (по доверенности Заказчика) государственных контролирующих органов, включая отвод и аренду земельных участков под буровую площадку и автодорогу до площадки скважины (с привлечением субподрядчика для проектирования и т.д.). Регистрация строительных работ (Стройнадзор). Получение разрешения на строительство в Якутнедра или у районного архитектора Вилюйского улуса. |  | х |  | х |
| 2 | Свидетельство о допуске на право выполнения работ по подряду, а также соответствующие допуски субподрядных организаций, работающих с подрядчиком по договорам. |  | х |  | х |
| 3 | Положительное заключение экспертизы Промбезопасности и Экологической безопасности - при необходимости) проекта на строительство скважины. |  | х |  | х |
| 4 | Договор аренды участка лесного фонда и лесорубочный билет. |  | х |  | х |
| 5 | Буровая установка |  | х |  | х |
| 6 | Проект нормативов предельно допустимых выбросов для источников выбросов. Наличие лицензии на обезвреживание, транспортирование, утилизации отходов 1-4 класса опасности. |  | х |  | х |
| 7 | Разрешение на предельно допустимые выбросы. |  | х |  | х |
| 8 | Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. |  | х |  | х |
| 9 | Разрешение на временно согласованное размещение отходов и лимиты размещения отходов. Наличие документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение. |  | х |  | х |
| 10 | Платежи за загрязнение окружающей среды в рамках проектных лимитов. |  | х |  | х |
| 11 | Платежи за загрязнение окружающей среды сверх проектных лимитов. |  | х |  | х |
| 12 | Регистрация Буровой установки и бурового оборудования в реестре опасного объекта в органах надзора, в том числе: | за Подрядчиком |  |  |  |
| 12.1 | Регистрация опасного производственного объекта (ОПО) |  | х |  | х |
| 12.2 | Страхование опасного производственного объекта (ОПО) |  | х |  | х |
| 12.3 | Ввод в эксплуатацию буровой установки |  | х |  | х |
| 12.4 | Обеспечение пожарным инвентарём и плакатами по ПБ и ОТ |  | х |  | х |
| 13. | Строительство подъездной дороги. |  | # х |  | х |
| 14. | Содержание подъездной дороги для круглогодичного проезда спецтехники, в том числе: | За Подрядчиком |  |  |  |
| 14.1 | Содержание подъездной дороги для проезда спецтехники |  | х |  | х |
| 14.2 | В случае необходимости, обеспечение грунтом для отсыпки подъездных путей | х |  | х |  |
| 15. | Строительство площадки, в том числе под вахтовый посёлок |  | х |  | х |
| 16. | Содержание площадки, в том числе: |  |  |  |  |
| 16.1. | - содержание площадки Подрядчика на площадке – в отсутствие необходимости довоза дополнительного грунта. |  | х |  | х |
| 16.2. | - ремонт повреждений площадки, произошедших по вине подрядчика. |  | х |  | х |
| 16.3. | - восстановление обваловки в случае нарушения её подрядчиком. |  | х |  | х |
| 17. | Сооружение шламового амбара. |  | х |  | х |
| 18. | Поддержание уровня жидкости в шламовом амбаре на буровой площадке. |  | х |  | х |
| 19. | Вывоз шлама (утилизация), металлолома и ТБО. |  | х |  | х |
| 20. | Временное размещение металлолома на площадке, а также ТБО в контейнерах. |  | х |  | х |
| 21. | Обеспечение водой в период бурения скважины, в том числе: | за Подрядчиком |  |  |  |
| 21.1 | Спецтехника для подвоза питьевой и технической воды |  | х |  | х |
| 21.2 | Предоставление источника технической воды (водозабор УКПГ п. Кысыл-Сыр). | х |  | х |  |
| 21.3 | Разрешение на забор технической воды (по необходимости, если иной источник). |  | х |  | х |
| 22. | Содержание септика для жилого посёлка. |  | х |  | х |
| Б. | ТРАНСПОРТИРОВКА И ПОГРУЗОЧНО – РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ. |  |  |  |  |
| 1. | Закуп и доставка на объект оборудования, материалов и принадлежностей Подрядчика, необходимых для выполнения работ по договору. |  | х |  | х |
| 2. | Мобилизация оборудования подрядчика на буровую площадку. |  | х |  | х |
| 3. | Обеспечение спецтехникой и персоналом для монтажа/демонтажа буровой установки, оборудования и принадлежностей на буровой площадке во время ВМР |  | х |  | Х |
| 4. | Разгрузка–погрузка оборудования и материалов подрядчика, спецтехники на буровой площадке во время бурения скважины. |  | х |  | х |
| 5. | Вахтовые и оперативные перевозки (авто/авиа) персонала Подрядчика. |  | х |  | х |
| 6. | Вахтовые и оперативные перевозки (авто/авиа) персонала Заказчика | х |  | х |  |
| 7. | Техника для производства буровых работ. |  | х |  | х |
| В. | ПЕРСОНАЛ. |  |  |  |  |
| 1. | Буровая бригада. |  | х |  | х |
| 2. | ИТР подрядчика. |  | х |  | х |
| Г. | БУРОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. |  | х |  | х |
| Д. | УСЛУГИ. |  |  |  |  |
| 1. | Услуги по строительству площадки. |  | х |  | х |
| 2. | Обустройство вахтового посёлка (строительство туалетов, бани, монтаж опор освещения, столовой, вагончиков для проживания, сушилки и проч.). |  | х |  | х |
| 3. | Обслуживание и эксплуатация жилого фонда для персонала Подрядчика на буровой площадке, в том числе столовая, сушилка, баня, вагончики для проживания и проч. |  | х |  | х |
| 4. | Монтажные работы по оборудованию. |  | х |  | х |
| 5. | Сварка обсадных труб (при необходимости) при креплении скважин обваривание первых пяти труб башмак ЦКОД. |  | х |  | х |
| 6. | Услуги для обеспечения работ по креплению скважин и установки цементных мостов, ликвидации осложнений и т.д. |  | х |  | х |
| 7. | Анализ цементного раствора для крепления скважин. |  | х |  | х |
| 8. | Техника и оборудование для цементажа, в том числе: |  |  |  |  |
| 8.1 | Техника для обеспечения работ по креплению скважины |  | х |  | х |
| 8.2 | Прочее необходимое оборудование для цементажа, включая цементировочные головки. |  | х |  | х |
| 9. | Долотный сервис с инженерным сопровождением и предоставлением долот по соответствующей долотной программе |  | х |  | х |
| 10. | Забойные двигатели, согласно программе бурения. |  | х |  | х |
| 11. | Инженерное сопровождение по буровым растворам |  | х |  | х |
| 12. | Сервис по отбору керна. |  | х |  | х |
| 13. | Медицинское оборудование для оказания первой помощи на буровой площадке, согласно утверждённому перечню. |  | х |  | х |
| 14. | Услуги станции ГТИ. |  | х |  | х |
| 15. | Услуги и оборудование по проведению ГФР. |  | х |  | х |
| 16. | Инженерно-техническое сопровождение процессов бурения. |  | х |  | х |
| 17. | Доставка продуктов, организация питания и содержание столовой на буровой площадке в процессе бурения скважин. |  | х |  | х |
| 18. | Услуги военизированной службы по предупреждению НГВП в период бурения |  | х |  | х |
| E. | ПОСТАВКА ТРУБ И ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВАСКВАЖИНЫ. |  |  |  |  |
| 1. | Обсадные трубы – типоразмеры согласно проекта |  | х |  | х |
| 2. | Колонная головка – типоразмер согласно проекта |  | х |  | х |
| 3. | Фонтанная арматура – типоразмер согласно проекта |  | х |  | х |
| 4. | НКТ – типоразмер согласно проекта (для разбуривания технологической оснастки в экс/колонне и для испытания). |  | х |  | х |
| 5. | Элементы технической оснастки обсадных колонн – типоразмер согласно проекта |  | х |  | х |
| Ж. | ГСМ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОЭНЕРГИИ И РАСХОДЫЕ МАТЕРИАЛЫ. |  |  |  |  |
| 1. | Дизельное топливо для всех видов работ, а так же для спецтехники, включая его доставку на буровую площадку. |  | х |  | х |
| 2. | Обеспечение оборудованием для выработки электроэнергии в период ВМР и цикла бурения скважины, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1. | Монтаж электрооборудования буровой установки и буровой площадки |  | х |  | х |
| 2.2. | Монтажная документация на электроустановку (комплект монтажной документации на электроустановку согласно ПУЭ и ПТЭЭП, паспорта и сертификаты на электрооборудование) |  | х |  | х |
| 2.3. | Проект электроснабжения |  | х |  | х |
| 2.4. | Электротехнические испытания и измерения (после приемки электроустановки из монтажа) |  | х |  | х |
| 2.5. | Ввод в эксплуатацию электроустановки |  | х |  | х |
| 3. | Хим. реагенты для тампонажных смесей и ликвидации осложнений, приготовления технологических жидкостей для испытания, кислоты не более 10 м3. |  | х |  | х |
| 4. | Цемент и специальные добавки к нему для проведения тампонажных работ. |  | х |  | х |
| 6. | Система отопления. |  | х |  | х |
| 7. | Трубная герметизирующая смазка для бурильных и обсадных труб – согласно проекта. |  | х |  | х |
| З | СВЯЗЬ. |  | х |  | х |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _________________ А.В. Коробов | ПОДРЯДЧИК Генеральный директор _________________ |
| --- | --- |