Приложение 3

к договору №________

от 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору на оказание услуг:

Составление отчета с подсчетом запасов и разработкой проекта добычи месторождений песка «Средневилюйское №1» и «Средневилюйское №2» открытым способом

в   п. Кысыл-Сыр, расположенных на территории РС (Я).

| № этапа |  | Наименование работ по договору (этапов) |  |  | Сроки выполнения, Начало - окончание (день, месяц, год) |  | Договорная стоимость услуг (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Составление отчета ГРР русловых проявлениях песка «Средневилюйское №1» (279 км судового хода р. Вилюй) и «Средневилюйское №2» (271 км судового хода р. Вилюй) в п. Кысыл-Сыр. |  |  | с даты подписания договора -25.12. 2014 г. |  | 30% |
| 2. |  | Государственная экспертиза запасов ОПИ. Утверждение на ЭКЗ по запасам ОПИ Госкомгеологии РС(Я). |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Составление проекта отработки русловых проявлений песка «Средневилюйское №1» (279 км судового хода р. Вилюй) и «Средневилюйское №2» (271 км судового хода р. Вилюй) в п. Кысыл-Сыр. |  |  | с 25.12.2014 г. - 15.03. 2015 г. |  | 70% |
| 4. |  | Согласование в Комиссии Госкомгеологии РС(Я) проектной документации по участкам недр местного значения. |  |  |  |  |  |

Заказчик:						                        Исполнитель:

Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов			_________________

«_____»_________________ 2014г.	        «_____»______________ 2014г

МП	МП