ДОГОВОР №

на выполнение работ

г.  Якутск-                                  			                 		               «__»_____2014г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________, именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице  __________________________________________, действующего  на  основании  Устава,  с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор»)  о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель обязуется выполнить научно-исследовательские работы по теме:

«Технологический проект разработки Мастахского газоконденсатного месторождения

Республики Саха (Якутия)»

ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Содержание работы, технико-экономические параметры, сроки выполнения работы и отдельных этапов определяются Техническим заданием и Календарным планом (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору, являющиеся его неотъемлемой частью).

1.3.Начало работ по настоящему договору – дата подписания договора. Окончание работ по настоящему договору (получение положительного заключения ГГЭ на Проект) – 31 июля  2015 года.

1.4. Сроки выполнения работ, соблюдаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ при выполнении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты, указанных в разделе 2 настоящего Договора и соблюдении условий п.4.4. настоящего договора. В случае нарушения ЗКАЗЧИКОМ срока уплаты аванса и или расчета за выполненный этап работ и или неисполнения своих обязанностей по Договору, срок окончания работ переносится на количество дней, пропорциональное просрочке исполнения обязательства.

1.5. Сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение № 4,5) являющимся неотъемлемой часть настоящего Договора.

1.6. Приемка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Техническими заданиями и Календарным планом работ.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, согласована Сторонами Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 3 к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью) и составляет – _______________ (______________________) рублей,  с НДС.

2.2. Оплата работ по договору осуществляется с авансовым платежом в размере _____________ (__________________) рублей, с НДС.

2.3. Оплата отдельных этапов договора осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления счета-фактуры на основании подписанных актов сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) в соответствии с календарным планом (Приложение №2 к настоящему Договору).

Если дата платежа приходится на нерабочий день, то она переносится на последующий этой дате рабочий день.

Датой исполнения обязательств по оплате выполненных работ является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

2.4. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем Договоре. Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении настоящего Договора оформляются дополнительным соглашением.

2.5. В стоимость работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, входят все расходы Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь этим, командировочные расходы.

3. Порядок сдачи и приемки работ

3.1. Приемка выполненных работ осуществляется по каждому из этапов настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору).

3.2. Передача оформленных в установленном порядке отчетных материалов по работе в целом осуществляется по сопроводительным документам с оформлением актов сдачи – приемки выполненных работ.

3.3. Исполнитель в срок не позднее дня, указанного днем окончания выполнения работы по Календарному  плану, представляет Заказчику подписанный со своей стороны акт  сдачи – приемки выполненных работ в двух экземплярах, с приложением к нему необходимого количества материалов, предусмотренных Техническим заданием и Календарным планом работ (Приложения № 1 и № 2 к настоящему Договору) и отчета по Договору, оформленного  в соответствии с ГОСТ 7.32-2001.

3.4. Заказчик в течение 10 рабочих дней  со дня получения  акта сдачи – приемки выполненных работ  и отчетных материалов обязан  направить  Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи – приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работы с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Счет-фактура выставляется Исполнителем не позднее 5 (пяти) дней с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

3.5. Доработки  производятся Исполнителем  в срок не позднее 10 дней со дня получения перечня недоработок согласно п.3.4 настоящего Договора за свой счет при условии,  что они не выходят за пределы Технического задания и содержания работы в целом.

3.6. Если в ходе выполнения работ обнаруживается невозможность достижения ожидаемых результатов или нецелесообразность ее дальнейшего проведения вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, последний обязан приостановить  работу,  сообщив об этом письменно в  5-дневный срок Заказчику. В этом случае Стороны обязаны в 10-дневный  срок рассмотреть вопрос о целесообразности и возможных направлениях продолжения работы. Решение о прекращении работ и досрочном расторжении Договора принимается Сторонами и оформляется дополнительным соглашением.

3.7. Заказчик, при своевременном уведомлении Исполнителем о невозможности или нецелесообразности проведения работ, обязан оплатить часть работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части стоимости работ, указанной в Договоре.

3.8. В случае прекращения (остановки) работ по инициативе Заказчика, последний в письменной форме уведомляет Исполнителя о сроке прекращения (приостановлении) действия Договора. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан остановить работы с даты получения уведомления о  прекращении (приостановлении) работ по Договору. При этом Исполнитель передает Заказчику материалы по незавершенным этапам работы, которые Заказчик оплачивает пропорционально степени их готовности.

3.9. Досрочное выполнение и сдача работ  ИСПОЛНИТЕЛЕМ производится только с письменного согласия ЗАКАЗЧИКА.

3.10. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения работы, предусмотренной Договором, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4. Права сторон на результаты работ.

4.1. Право собственности на результаты работы по Договору принадлежит Заказчику. Передача результатов третьим лицам может быть осуществлена исполнителем только с письменного разрешения Заказчика. Право собственности переходит Заказчику с даты подписания Сторонами акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. Конфиденциальность

5.1. Стороны согласились с тем, что конфиденциальной является информация, не содержащая сведений, составляющих государственную тайну, и доступ к которой ограничен Федеральными законами. Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну Сторон, должен быть документально оформлен в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне». В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и защите информации» Стороны принимают на себя обязательства по обеспечению конфиденциальности такой информации.

5.2. Предусмотренные пунктом 5.1. настоящего Договора обязательства Сторон относительно конфиденциальности и не разглашения информации не будут распространяться на общедоступную информацию.

5.3 Стороны обязуются сохранять конфиденциальность сведений обоснованным и адекватным образом или в соответствии с профессиональными нормами; использовать конфиденциальные сведения только в целях выполнения обязательств по настоящему договору; воспроизводить конфиденциальные сведения только в случае необходимости для выполнения своих обязательств по настоящему договору.

5.4. Стороны соглашаются, что конфиденциальная информация не подлежит продаже, обмену, публикации или иному способу разглашения любой третьей стороне, какой бы характер он не носил, включая фотокопии или воспроизведение.

5.5. Стороны несут ответственность за обеспечение того, чтобы каждое лицо, которому конфиденциальная информация была раскрыта в соответствии с настоящим Договором, не раскрывало ее или не передавало ее какому бы то ни было неуполномоченному на ее получение лицу.

5.6. Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) конфиденциальной информации, с нарушением изложенных в данном разделе требований, она возместит другой Стороне причиненные таким образом убытки в полном объеме.

5.7. Конфиденциальная информация, полученная одной из Сторон, может быть передана органам государственной власти Российской Федерации, по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации, с незамедлительным уведомлением об этом другой Стороны.

5.8. Настоящая статья сохраняет свою силу в течение 3 (трех) лет после прекращения действия настоящего договора.

6. Ответственность сторон и форс-мажор

6.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств  по Договору Исполнитель и Заказчик  несут ответственность в соответствии с  действующим  законодательством Российской Федерации.

6.2. За  нарушение  Исполнителем  сроков окончания работы по Договору Заказчик  вправе взыскать с него  неустойку  в  размере 0,1 % от стоимости невыполненных в срок работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этих работ.

6.3. За  не устранение  Исполнителем  в срок недостатков и недоработок  Заказчик вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от стоимости этих работ за каждый день просрочки, но не более 5 % от цены работы.

6.4. Если после проведения доработок, предусмотренных пунктом 3.5 Договора, результат работы (этапа) не соответствует требованиям Технического задания и не принят  Заказчиком, последний вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Исполнителя возмещения причиненных убытков.

6.5.  Исполнитель обязуется возместить Заказчику  убытки, причиненные нарушением обязательств, в пределах общей стоимости работ по Договору (цены Договора).

6.6. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных пунктами 2.1 и 2.2 Договора, Исполнитель вправе взыскать с него неустойку в размере 0,1 % от суммы платежа за каждый день просрочки, но не более 5 % от стоимости этих работ, либо приостановить выполнение последующих этапов работы до момента перечисления денежных средств за фактически выполненную работу.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (стихийных природных бедствий, военных действий, гражданских беспорядков, техногенных катастроф, террористических актов, забастовок, пожаров, запретительных мер органов государственной власти, не зависящих ни от одной из Сторон причин, отсутствовавших при заключении Договора). Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств форс – мажора, обязана уведомить об этом  другую сторону в течение 5 календарных дней со дня их наступления, с приложением подтверждающих документов, выданных компетентными органами.

6.8. При более чем 30-дневной продолжительности указанных обстоятельств, пострадавшая от их действия Сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой Стороне пересмотр настоящего Договора. В случае, если в течение 20 дней после получения письменного уведомления Стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 30 дней с даты подачи письменного уведомления, действие Договора прекращается.

6.9. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Подрядчиков.

7. Прочие условия

7.1. Договор вступает в силу со дня подписания договора  и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

7.2. Изменения и дополнения вносятся в Договор путем оформления дополнительных соглашений.

7.3. Заказчик предоставляет необходимые для выполнения работ по Договору исходные данные, в том числе последний подсчет запасов УВ в электронной форме.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Приложения

8.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Техническое задание (Приложение № 1);

2. Календарный план работ (Приложение № 2);

3. Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 3);

9. Реквизиты и подписи  Сторон

| Заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |

От  ЗАКАЗЧИКА						  От  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов	  	                     _________________

«___»_____________ 2014г.                           	            «___»____________ 2014г

МП	МП

Приложение № 1

к Договору № __________

от  «___» _________2014г.

| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» __________________ З.К.Юсупов «____»___________ 2014 г. | СОГЛАСОВАНО ____________________ «____»________________ 2014 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Технологический проект разработки

Мастахского газоконденсатного месторождения

Республики Саха (Якутия)»

# 1 Объект проектирования и цель и новизна  работы:

-   Мастахское газоконденсатное месторождение (залежи юрских, триасовых и пермских отложений);

-   выполнить технологический проект разработки.

Составление технологического проекта на промышленную разработку Мастахского газоконденсатного месторождения   является комплексной научно - исследовательской работой.  При  ее выполнении  рекомендуется учитывать:  передовой отечественный и зарубежный опыт  современных достижений науки и практики разработки (нефтепромысловой геологии, физико - химии пласта и подземной гидродинамики), компьютерных методов, технологии и техники строительства и эксплуатации скважин, обустройства промыслов, экономико - географических факторов, требований охраны недр и окружающей среды.

# 2 Основание для проектирования:

- условия лицензионного соглашения;

- решение ЦКР Роснедра, протокол  № ПС-03-31/3195 от 07.04.2010 г ;

# 3  Перечень проектных документов на разработку Мастахского ГКМ:

- «Проект опытно-промышленной эксплуатации», ВНИПИГаздобыча, 1971 год (протокол ЦКР № 21/71 от 29.06.1971);

- «Коррективы технологической схемы опытно-промышленной эксплуатации Мастахского месторождения Якутской АССР», ВНИИГАЗ, 1976 год (протокол ЦКР № 5/76 от 24.03.1976);

- «Проект разработки нижнеюрской залежи Мастахского месторождения», ВНИИГАЗ, 1977 год (протокол ЦКР № 3/77 от 02.03.1977);

- «Проект опытно-промышленной эксплуатации пермо-триасового комплекса», ВНИПИГаздобыча, 1980 год;

- «Коррективы к проекту разработки нижнеюрской залежи и к проекту опытно-промышленной эксплуатации пермо-триасового комплекса Мастахского месторождения ЯАССР», ВНИИГАЗ, 1982 год (протокол ЦКР от 27.10.1982);

- «Проект комплексной разработки Мастахского месторождения Якутской АССР», ВНИИГАЗ, 1983 год (протокол ЦКР № 16/83 от 19.08.1983);

- «Коррективы к проекту комплексной разработки Мастахского месторождения Якутской АССР», ВНИИГАЗ, 1984 год (протокол ЦКР № 41/84 от 28.12.1984);

- «Проект довыработки Мастахского ГКМ», ВНИИГАЗ, 1992 год (протокол      № 21 НТС ГП «Якутгазпром» от 07.07.1993);

- «Показатели разработки Мастахского газоконденсатного месторождения      на период 2003 – 2005 гг.» (протокол ЦКР № 14-Г/2004 от 23.03.2004 г.);

- «Уточненный проект доразработки Мастахского газоконденсатного месторождения Республики Саха (Якутия)» (протокол ЦКР Роснедра № 60-Г/2006 от 27.09.2006 г.);

- «Авторское сопровождение разработки  Мастахского газоконденсатного месторождения РС (Я)» (протокол ЦКР Роснедра № ПС-03-31/3195 от 07.04.2010г.)

# 4 Организация-заказчик:

- ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания».

# 5 Организация-недропользователь:

- ОАО «ЯТЭК», лицензия на право пользования недрами, серия ЯКУ 
№ 15094 НЭ на Мастахское газоконденсатное месторождение.

# 6 Исполнитель-генпроектировщик:

- ______________________.

# 7 Организация-соисполнитель:

- нет.

# 8 Законодательная и регламентирующая база документа:

# - законодательные акты РФ;

# - Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 июля 2010 г. N 254 «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья»;

# - Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2010 г. N 118 «Об утверждении положения о подготовке, согласовании и утверждении технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам пользования недрами»;

# - Регламент составления проектных документов по разработке газовых и газо-конденсатных месторождений (ВНИИгаз, М., 1999);

# - система ГОСТов РФ.

# - Регламент  составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтянях месторождений  (РД 153-39-007-96, 1999 г.).

- «Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55414-2013  требование к техническому проекту разработки».

# 9 Требования к представлению исходной информации

Исходные данные для проектирования находятся в структурных подразделениях ОАО «ЯТЭК» и предоставляются исполнителям в необходимом объеме.

- копии лицензионного соглашения, протоколов по утверждению запасов газа, числящихся на Госбалансе РФ;

- материалы по подсчету запасов углеводородов;

- геолого-геофизическая и промысловая информация по месторождению (в полном объеме);

- результаты технического обследования устьев и стволов скважин не задействованных в разработке на возможность их дальнейшего использования для добычи;

- результаты промысловых, промыслово-геофизических, газодинамических и газоконденсатных исследований скважин;

- технологические показатели разработки месторождения и эксплуатации скважин: добыча газа по пластам, скважинам; добыча конденсата, воды; фонд скважин, депрессии на добывающих скважинах, давления на скважинах и на УКПГ и др.;

- виды капитального ремонта и результаты его проведения;

- результаты проведенных работ по воздействию на пласт;

- схема сбора, подготовки и транспорта газа с указанием всех существующих в районе промысловых объектов;

- затраты на добычу газа с расшифровкой прочих затрат на дату составления проектного документа;

- структура основных фондов с указанием остаточной стоимости по состоянию на 01.01.2015 г.;

- структура капитальных вложений на период действия лицензии;

- численность промышленно-производственного персонала;

- фактическая среднемесячная заработная плата одного работника;

- отпускная цена на газ на дату составления проектного документа;

- налоги и иные обязательные платежи;

- количество и стоимость планируемых капитальных ремонтов на период действия лицензии;

- сумма затрат на природоохранные мероприятия;

- результаты экологического контроля природных сред.

# 10 Основные исходные условия и характеристики для проектирования:

- запасы углеводородов, утвержденные ГКЗ РФ.

# 11 Дополнительные сведения:

- при проектировании учитывать сведения недропользователя по использованию газа.

# 12 Требования к оформлению проектного документа по разработке:

Выполнение отчета в соответствии с действующими инструкциями с учетом требований «Регламента составления проектных документов по разработке газовых и газоконденсатных месторождений» и приказа № 254 от 08 июля 2010 г. Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации «Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений углеводородного сырья».

«Технологический проект разработки Мастахского газоконденсатного месторождения» должен содержать следующие разделы:

- введение;

- общие сведения о месторождении;

- геолого-физическая характеристика месторождения;

- цифровые модели месторождения;

- состояние разработки месторождения;

- проектирование разработки месторождения;

- формирование сетки разработки эксплуатационных объектов;

- разработка программы бурения (опционально рассмотрение бурения ГС), с целью формирования сетки разработки;

- разработка программы капитального ремонта скважин (с учетом забурки боковых стволов), применением методов интенсификации (ГРП, обработки ПЗП ), с учетом вновь вводимой системы разработки;

- разработка  программы ликвидации эксплуатационных скважин (по техническим и геологическим  причинам), с учетом бурения скважин дублеров, на основании вновь вводимой системы разработки;

- расчеты технологических потерь при довыработке запасов углеводородов.

- технико-экономический анализ вариантов разработки;

- конструкция и технология бурения скважин, методы вскрытия и освоения пластов;

- техника и технология добычи углеводородов;

- контроль и регулирование разработки месторождения;

- программа доразведки и исследовательских работ;

- мероприятия по рациональному использованию и охране недр;

- мероприятия по обеспечению требований в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности при пользовании недрами;

- заключение.

Отчет печатается в 6 экземплярах и представляется:

- в ОАО «ЯТЭК» в пяти экземплярах в бумажном виде и в трех экземплярах – в электронном виде на CD или DVD дисках. Постоянно действующие геолого-технологические модели представляются Заказчику в электронном виде на CD или DVD дисках в трех экземплярах;

- один экземпляр остается в ____________________

# 13 Необходимые согласования проектного документа:

Исполнитель представляет выполненный проектный технологический документ на рассмотрение НТС ОАО «ЯТЭК». По необходимости Исполнитель проводит доработку выполненной работы до полного устранения возникших замечаний.

Проектные решения утверждаются ЦКР Роснедра (для рассмотрения на ЦКР Роснедра Исполнителем составляется  реферат по установленной форме).

Исполнитель осуществляет сопровождение согласования (в .т.ч. устранение замечаний) выполненного проектного технологического документа после представления его Заказчиком на Центральную комиссию по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР Роснедра по УВС).

Целевым результатом сопровождения согласования является получение положительного результата согласования проектного документа Центральной комиссией по согласованию технических проектов разработки месторождений углеводородного сырья (ЦКР Роснедр по УВС).

Отдельным этапом выполняются работы по лабораторным исследованиям состояния добываемой из скважин газоконденсатной смеси специалистами _________________________ включающие термодинамические исследования пластовой смеси, определение состава пластового газа и физико-химических свойств конденсата Мастахского месторождения на пробах, отобранных при промысловых газоконденсатных исследованиях;

# 12 Текущий контроль за ходом выполняемых работ:

Осуществляется геологической службой Заказчика.

# 13 Необходимые условия к выполнению работ по лабораторным исследованиям состояния добываемой из скважин газоконденсатной смеси:

- исполнитель совместно с заказчиком проводит газоконденсатные исследования в соответствии с «Инструкцией по комплексному исследованию газовых и газоконденсатных пластов и скважин» в трех газоконденсатных скважинах, отбирает  пробы газа сепарации, сырого и стабильного конденсата, водометанольной смеси.    Заказчик обязуется доставить указанные пробы Исполнителю;

- пробы отбираются из действующих скважин;

- лабораторные исследования состояния газоконденсатной смеси проводятся в лаборатории _________________

- объем проб для лабораторных исследований газоконденсатных систем (состав пластового газа, физико-химических свойств и состава конденсата) по одной скважине:

1) два пробоотборника с газом сепарации каждый объемом 400 см3;

2) три пробоотборника с насыщенным конденсатом каждый объемом  150 см3;

3) один пробоотборник с насыщенным конденсатом объемом 400 см3.

4) водометанольный раствор 1,5 литра.

# 14 Особые условия

В случае возникновения у Заказчика необходимости получения рекомендаций по восстановлению и реконструкции скважин и сопровождению этих работ Заказчик и Исполнитель  составляют  соглашение к настоящему договору с определением дополнительных затрат на их проведение.

# 15 Сроки выполнения и представления работы:

-  дата завершения работы  -  31 июля 2015 года;

-  дата представления в ОАО «ЯТЭК»   -  2 кв. 2015 г.

-  дата представления в ЦКР «Роснедра»  -  3 кв. 2015 г.

# 16 Право собственности на материалы:

-  ОАО «ЯТЭК»;

- Цифровая база данных передается ЗАКАЗЧИКУ в форматах, согласованных с ЗАКАЗЧИКОМ.

ЗАКАЗЧИК:                                                                                   ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

___________/О.Л.Филиппов/                                             ___________/ /

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

« Подготовка проектных технологических документов на разработку месторождений УВС Мирнинского лицензионного участка»

| № | Наименование работ по договору (этапов) | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. без НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1этап | 1.Общие сведения о месторождении. Состояние геолого-геофизической изученности. Геологическая характеристика месторождения. Анализ результатов опробования и исследований скважин и пластов. | С даты подписания договора | 2 кв.2015 |  | Информационный отчет |
| 2 этап | 2. Построение геологической модели. Обоснование выбора типа модели фильтрации и принятой методики прогноза технологических показателей разработки. Построение фильтрационной модели. | 2 квартал 2015г. |  |  | Информационный отчет, геологическая и гидродинамическая модели |
|  | 3. Обоснование расчетных вариантов разработки и их исходных характеристик. Расчет технологических показателей разработки по вариантам |  |  |  |  |
|  | 4. Технико-экономический анализ вариантов разработки, обоснование выбора рекомендуемого к утверждению варианта разработки |  |  |  |  |
| 3 этап | 5. Обоснование выбора рационального способа подъема жидкости в скважинах, устьевого и внутрискважинного оборудования | 2 квартал 2015 г. |  |  |  |
|  | 6. Мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин |  |  |  |  |
|  | 7. Требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин |  |  |  |  |
|  | 8. Требования к конструкциям скважин и производству буровых работ, методам вскрытия пластов и освоения скважин |  |  |  |  |
| 4 этап | 9. Программа исследовательских работ. Программа доразведки. |  |  |  | Проектный документ |
|  | 10. Подготовка отчета. Представление работы на НТС заказчика. Сопровождение экспертизы проекта |  |  |  |  |
| 5 этап | 11. Защита отчета на заседании СЗ ТО ЦКР Роснедра. Подписание протокола СЗ ТО ЦКР Роснедра | До 31.07.2015г. |  | 10% | Протокол ЦКР |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ З.К. Юсупов «___»___________ 2014 г. | _______________________ «____»________________ 2014г. |
| М.П. | М.П. |

Приложение № 3

к Договору № ___________

от  «___» ______2014г.

Протокол соглашения о договорной цене

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Технологический проект разработки

Мастахского газоконденсатного месторождения

Республики Саха (Якутия)»

г. Якутск								             «___» ______2014г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________, именуемое  в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в лице  __________________________________, действующего  на  основании  Устава, с другой стороны,  удостоверяют, что Сторонами достигнуто соглашение  о том, что  стоимость работ по настоящему  Договору,  составляет – ________________ (______________________) рублей,  с НДС.

| ЗАКАЗЧИК | ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ___________________________ З.К.Юсупов «___»___________ 2014 г. | _______________________ «____»________________ 2014 г. |
| М.П. | М.П. |