ДОГОВОР № _________

на разработку проектной документации на строительство разведочной №20 и поисковой №19 скважин в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

г. Якутск	                                                                                                      «____»__________2014 г.

ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «___________________», (ООО «______________»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора __________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика выполнить инженерные изыскания и разработать проектную документацию:

«Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка»;

«Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка»;

Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2.  Научные, технические, экономические и другие требования к работе, являющейся предметом договора, изложены в Технических заданиях (Приложения № 1,2), являющимся неотъемлемой частью договора.

1.3.   Начало работ по настоящему договору – дата подписания договора. Окончание работ по настоящему договору (получение положительных заключений ГГЭ на Проекты) – 30 июня  2014 года.

1.4. Сроки выполнения работ, соблюдаются Исполнителем при выполнении Заказчиком условий оплаты, указанных в разделе 2 настоящего Договора и соблюдении условий п.4.4. настоящего договора. В случае нарушения Заказчиком срока уплаты аванса и или расчета за выполненный этап работ и или неисполнения своих обязанностей по Договору, срок окончания работ переносится на количество дней, пропорциональное просрочке исполнения обязательства.

1.5. Сроки выполнения основных этапов работ определяются Календарным планом (Приложение № 4,5) являющимся неотъемлемой часть настоящего Договора.

1.6. Приемка работ осуществляется по акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Техническими заданиями и Календарным планом работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА

2.1. Стоимость работ по настоящему договору в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 6) составляет __________ (___________________________) рублей, в том числе НДС 18%.

2.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего договора обязан уплатить Исполнителю аванс в размере 25% от общей стоимости работ по договору, что составляет ________ (__________________________) рублей, в том числе НДС 18%.  Исполнитель в течение 3-х рабочих дней после получения аванса обязан выставить Заказчику счет- фактуру на аванс.

2.3. Оплата выполненных Исполнителем работ производится Заказчиком на основании подписанного сторонами акта сдачи–приемки выполненных работ, счета, счета-фактуры, по банковским реквизитам Исполнителя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 календарных дней с момента сдачи-приемки выполненных работ на следующих условиях:

-  25% стоимости выполненных работ, засчитывается в счет полученного Исполнителем аванса;

- 75% стоимости выполненных работ перечисляется на р/счет Исполнителя в порядке текущего расчета за полностью выполненные работы.

Порядок оплаты выполненных работ согласно Календарного плана (Приложение № 4,5).

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

3.1. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику, определён в Технических заданиях (Приложение №1,2,3).

3.2. При завершении выполнения работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ с приложением к нему комплекта научно-технической документации, предусмотренной Техническими заданиями (Приложение №1,2,3) счет и счета-фактуры.

3.3.  Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) обязан рассмотреть результаты работ и направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) или мотивированный отказ от приемки работ. В случае не совершения Заказчиком указанных действий в установленный срок, Исполнитель вправе оформить приемку выполненных работ (этапа работ) в одностороннем порядке путем совершения в акте удостоверяющей подписи о факте отказа Заказчика от приемки работ (этапа работ). В этом случае работы являются принятыми Заказчиком и подлежат оплате.

3.4.  В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Акт сдачи-приемки выполненных работ (этапа работ) в этом случае составляется после устранения замечаний.

3.5.  Если в процессе выполнения работ Исполнителем выяснятся невозможность получения ожидаемого результата или нецелесообразность продолжения работы, он обязан приостановить их и в течение 3-х дней уведомить Заказчика. В этом случае Стороны обязаны в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения уведомления рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.  Исполнитель обязан:

- выполнить работы с надлежащим качеством, в полном объеме и в срок, указанный в п. 1.4. настоящего Договора;

- за свой счет устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы;

- принять участие, при необходимости и по приглашению Заказчика, в Научно-техническом совете (НТС) Заказчика;

- создать условия для обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну согласно требованиям Закона РФ «О гостайне»;

-  письменно проинформировать Заказчика обо всех, привлечённых к выполнению работ по настоящему договору субподрядчиках. Назначение субподрядчика должно быть одобрено Заказчиком. Исполнитель обязан представить Заказчику квалификационные документы субподрядчика, по согласованным Сторонами содержанию и форме.

4.2. Исполнитель сохраняет право использовать полученные им в процессе выполнения работ результаты при проведении других исследований и разработок, использовать их в своих публикациях, демонстрировать в качестве экспонатов на выставках т.п., не нарушая прав Заказчика.

4.3. Исполнитель может уступить право требования  по настоящему Договору лишь после получения письменного согласия Заказчика.

4.4.  Заказчик обязан:

- принять и оплатить выполненные Исполнителем работы (этап работ) в соответствии с условиями настоящего Договора;

- своевременно передавать Исполнителю во временное пользование (на время действия Договора) топографические и картографические материалы и другие исходные данные и необходимые материалы на бумажных и магнитных носителях установленным порядком для данных материалов в пределах участка, обусловленного Договором, для выполнения работ, предусмотренных настоящим Договором;

- предоставить Исполнителю все необходимые фактические технико-экономические данные за определённый Исполнителем период для расчёта показателей экономической эффективности.

В случае не предоставления Заказчиком информации и исходных данных в установленные сроки, сроки выполнения работ продлеваются на количество дней задержки.

4.5. Заказчик (а также лица наделенные полномочиями Заказчика) имеет право:

- во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

- требовать от Исполнителя создания условий для обеспечения сохранности секретных материалов и оформления надлежащего доступа к ним.

- отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.

В случае направления уведомления об отказе от исполнения договора, Договор будет считаться расторгнутым с даты получения уведомления Исполнителем.

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего договора, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим договором и действующим законодательством.

5.2. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, предусмотренных Законодательством РФ и или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, вытекающих из настоящего договора, другой Стороне были причинены убытки, то она имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объеме.

5.3. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (этапа работ) или устранения недостатков в выполненных работах (этапе работ) Заказчик вправе предъявить Исполнителю требование об уплате пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ (этапа работ) за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по Договору.

5.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты аванса или работ (этапа работ), предусмотренных разделом 2 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику требование об уплате пени в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от стоимости работ по договору.

6.  ФОРС-МАЖОР

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар, наводнение, землетрясение, эпидемия, военные действия, а так же запрет экспорта и импорта, эмбарго Правительства и других компетентных органов на деятельность сторон. Срок действия договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия этих обстоятельств.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в течение 14 (четырнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств письменно известить другую сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны согласно п.6.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

6.4. Если эти обстоятельства длятся свыше трех месяцев, стороны начинают переговоры с целью достижения приемлемого для обеих сторон решения (начало переговоров фиксируется протоколом). Если в течение одного месяца со дня переговоров приемлемого решения не будет достигнуто, каждая из сторон имеет право отступиться от дальнейшего выполнения договорных обстоятельств, в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения убытков.

7.  КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

7.1. Стороны подтверждают понимание важности вопроса о конфиденциальности информации, составляющей коммерческую тайну (далее – Конфиденциальная информация).

7.2. К Конфиденциальной информации относится любая информация, полученная Исполнителем от Заказчика или от Заказчика в соответствии с предметом настоящего Договора в устной и письменной форме, на любых материальных, электронных или иных носителях информации, а также показанная визуально с использованием какого-либо оборудования.

7.3. В течение 5 (пяти) лет с даты заключения настоящего Договора Исполнитель не будет разглашать полученную от Заказчика или от Заказчика Конфиденциальную информацию согласно оформленному списку какому-либо другому лицу, предприятию, организации и не будет использовать эту информацию для своей собственной выгоды, за исключением цели, определенной предметом настоящего Договора.

7.4. Исполнитель будет соблюдать столь же высокую степень секретности во избежание разглашения или использования этой информации, какую Исполнитель соблюдал бы в разумной степени в отношении своей собственной Конфиденциальной информации.

7.5. Для обеспечения сохранности Конфиденциальной информации Стороны обязаны принять меры для хранения Конфиденциальной информации в местах, недоступных для третьих лиц.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в арбитражный суд.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами взятых на себя обязательств. Стороны не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия другой Стороны.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

9.3. При изменении банковских реквизитов Подрядчик обязан в 5-ти дневный срок письменно уведомить об этом Заказчика. В случае не уведомления или несвоевременного уведомления Заказчика, Заказчик не несет ответственность за возникшие в связи с этим неблагоприятные последствия.

9.4. Пролонгация Договора допускается с письменного согласия сторон.

9.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание на разработку ПД (разведочная скважина №20) (Приложение № 1).

- Техническое задание на разработку ПД (поисковая скважина №19) (Приложение № 2).

- Техническое задание на выполнение инженерных изысканий  (Приложение № 3).

- Календарный план (разведочная скважина №20) (Приложение № 4).

- Календарный план (поисковая скважина №19) (Приложение № 5).

- Протокол соглашения о договорной цене (Приложение № 6).

9.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.7. Сторонами принимаются к исполнению факсимильные экземпляры договора и документов, связанных с исполнением настоящего договора, они имеют юридическую силу до последующего обмена оригиналами документов.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597; e-mail: JSC-YATEC@yatec.ru, ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810976000002979 Якутское отделение №8603 г. Якутск к/с 30101810400000000609 БИК 049805609; | Исполнитель: ООО “__________________________” Юридический адрес: Тел.: Моб.тел.: e-mail: Почтовый адрес: ИНН КПП ОГРН Банковские реквизиты: |
| --- | --- |

От  ЗАКАЗЧИКА						  От  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор					Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов	  	                           _________________

«___»_____________ 2014г.                           	            «___»____________ 2014г

МП	МП

Приложение №1

### к договору №__ «__» _______2014г.

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: Заказчик: Генеральный директор Технический директор ОАО «ЯТЭК» __________________ _________________А.П. Кочкин «___»___________ 2014 г. «___»___________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на разработку проектной документации:

«Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20

в пределах Толонского лицензионного участка»

- Объект проектирования: Объектом  проектирования является  разведочная  скважина № 20 в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

- Цель работ – уточнения границ распространения залежей основных продуктивных горизонтов пермско-триасового комплекса.

- Основание для проектирования:

Лицензия ЯКУ № 15096 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи    углеводородного сырья в пределах Толонского лицензионного участка, зарегистрированная МПР России № 07/02 2011г.

- Пространственные границы объекта:

Республика Саха (Якутия). Территория  Вилюйского района. Лист P-51.

Количество скважин -1, скважина №20 предлагается к заложению в пределах центрального свода Толонского  ГКМ в 2-х км юго-западнее от скважины №10.

- Организация – заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Организация – недропользователь: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Исполнитель – проектировщик: ООО «______________________________».

8.    Законодательная и регламентирующая базы проектного документа:

8.1. Инструкцией по составлению проектов и смет на строительство скважин на нефть   и газ ВСН-39-86;

8.2. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности РД ПБ 08-624-03, утвержденными Постановлением № 56 от 05.06.2003 Госгортехнадзора России;

8.3.Федеральным Законом о промышленной безопасности № 116-ФЗ от 21.07.1997;

8.4. Правилами по охране недр № 71 от 06.03.2003;

8.5. Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ РД 39-0148052;

9. Требования к представлению исходной документации: Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю пакет исходной геолого-геофизической информации и существующую документацию.

11. Основные исходные данные для проектирования:

11.1. Техническое задание на проектирование;

11.2. Схема транспортировки грузов;

11.3. Акты выбора земельных участков;

11.4. Сведения о районе работ.

12. Основные задачи проектируемого документа: Разработать проектную документацию на строительство разведочной скважины № 20 на Толонском ГКМ включающую:

– подготовительные работы;

– строительно-монтажные работы;

– технологические условия проводки скважин;

– опробование в процессе испытания;

– работы по консервации (ликвидации) скважин.

13. Требования по экологической безопасности и охране недр:

13.1. В состав проекта включить разделы «Охрана недр и окружающей среды», «Консервация (ликвидация) скважин», «Промышленная безопасность и охрана недр», «Анализ опасности и риска проектируемого объекта», «Инженерно-технические мероприятия. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при строительстве разведочной скважины на Толонском лицензионном участке».

13.2. Предусмотреть рекультивацию земель по окончании строительства разведочной  скважины.

14. Требования к оформлению проектного документа: Исполнитель передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе в твердом переплете и две электронные версии на CD.

15.   Необходимые согласования проектного документа:

Разработанная проектная документация подлежит экспертизе в ФГУ Главгосэкспертиза России, Хабаровский филиал и согласованию в «Якутнедра», проведение общественных слушаний в Вилюйском районе (улусе) РС (Я).

16. Текущий контроль хода выполнения работ: Контроль хода выполнения работ осуществляет Заказчик.

Примечание. При возникновении в процессе работы потребности в дополнительной информации,  последняя представляется в виде очередного приложения, согласованного обеими  Сторонами.

- ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

| 1.1. Месторождение (лицензионный участок) | Толонский ГКМ, Толонский лицензионный участок |
| --- | --- |
| 1.2. Местоположение лицензионного участка | Республика Саха (Якутия). Территория Вилюйского района. Лист P-51. |
| 1.3. Основание для проектирования | «Программа разведочных работ на Толонском лицензионном участке» ОАО «ЯТЭК», Якутск 2011г. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ-3Д, 2013г. |
| 1.4. Цель бурения | уточнение границ распространения залежей основных продуктивных горизонтов пермско-триасового комплекса |
| 1.5. Задачи бурения разведочной скважины с последующим возможным переводом в эксплуатационные. | Опробование перспективных горизонтов T1-I, T1-Ia, T1-IIa, T1-IIб, T1-III, T1-IVв, P2-II. Испытания, исследования и пробная опытно-промышленная эксплуатация перспективных горизонтов. |
| 1.6. Назначение скважины | разведочная |
| 1.7. Проектный горизонт, шифр пласта | 3300* |
| 1.8. Вид бурения (вертикальный, наклонно-направленный, пологий, горизонтальный и т.п.) | вертикальный |
| 1.9. Глубина скважины по вертикали | 3300*м (фактическую глубину определить вскрытием горизонта P2-II не менее 10 метров). |
| 1.10. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес | 400-800 (уточняется расчетом порегионно, при составлении проекта). |
| - ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2.1. Способ бурения | Роторный, турбинный, забойный двигатель |
| 2.2. Типы и глубины применяемых забойных двигателей и долот | Разработка проектировщика |
| 2.3. Тип буровой установки | УБК 320 МКС-Ч и аналогичный |
| 2.4. Тип вышки | ВА-43,5х320 или аналог (уточняется расчетом) |
| 2.5. Вид привода | Электрический |
| 2.6. Вид строительства буровой установки | Первичный |
| 2.7. Тип основания буровой установки (насыпное, свайное) | Уточняется в проекте по материалам инженерных изысканий. |
| 2.8. Наличие ММП | 0-300м |
| 2.9. Станция ГТИ и глубина начала контроля | «Разрез-2» или аналог. По всему стволу с газовым каротажем. |
| 2.10. Источник водоснабжения (скважина-колодец и т.п) | На питьевые нужды буровой бригады – привозная. На техническое водоснабжение: Вариант 1 - за счет ближайших поверхностных водоемов по результатам инженерно-гидрологических изысканий; Вариант 2 - бурение водозаборной скважины-колодца. |
| 2.11. Источник тепла при бурении (ПКН-2М или другой ), при испытании (освоении) | ПКН-2М |
| 2.12. Источник электроснабжения | Основной источник: Комплект ДЭС на 3,3 мВт. Аварийный источник: ДЭС-200 – 1 шт. |
| 2.13. Конструкция скважины (диаметры и глубины спуска колонн по вертикали) | Направление Ø 426 мм: 0-50м; Кондуктор Ø 324 мм: 0-600м; Промежуточная колонна Ø 244,5 мм: 0-2600м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1 мм: 0-3300м. |
| 2.14. Уровень подъема цемента за обсадной колонной | Направление 426 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Кондуктор 324 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Промежуточная колонна Ø 245 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Эксплуатационная колонна Ø 146 мм - до устья, ПЦТ-II-50 норм. плотности. |
| 2.15. Тип резьбового соединения и толщина стенки* обсадных колонн. Примечание: 1 * - толщина стенки имеет рекомендательный характер и может быть применена при условиях, удовлетворяющих по коэффициенту запаса прочности стали | Направление Ø 426х10 мм - НОРМКБ; Кондуктор Ø 323,9х11мм - ОТТМА; Промежуточная колонна Ø 244,5х12мм - ОТТМА; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х8,5 мм – ОТТМА-2700м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х10,7 мм – ОТТМА-1000м; |
| 2.16. Конструкция забоя | Перфорация цементированной колонны в зонах продуктивных пластов, плотностью 10-20 отв/м. |
| 2.17. Технология цементирования (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная, станция контроля) | Расчет проектировщика с учетом гидроразрыва пластов. |
| 2.18. Способы контроля качества цементирования | Анализ цементных растворов в лаборатории, АКЦ, ГГЦ. |
| 2.19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка или другой) и реагенты химобработки: а) направление и кондуктор б) до продуктивного пласта в) при первичном вскрытии пласта | Разработка проектировщика с учетом литолого-стратиграфических особенностей вскрываемого разреза, с резервом хим. реагентов для ликвидации поглощений. |
| 2.20. Средства очистки бурового раствора (марка): вибросита пескоотделитель, илоотделитель | СВ-1Л ГКЦ-360 (400), ПГ-50 |
| - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ интервалы отбора керна; Проходка с отбором керна, м; Стратиграфия. T1-I – 2555-2559;* T1-Iа – 2580-2583;* T1-IIa – 2610-2613;* T1-IIб – 2625-2633;* T1-III – 2680-2695;* T1-IVв– 3160-3165;* P2-II-3228-3244*; 4 3 3 8 15 5 16; мономская свита; мономская свита; мономская свита; мономская свита; таганджинская свита; неджелинская свита; тарагайская свита. Контроль качества цементирования; ЗАС-03, СГДТ-НВ, ЭМДС. Интервал глубин, м; Возможные осложнения при проходке скважин. 0 – 2670* м; Разбухание глин, обвалы, образование сальников, прихват бурового инструмента.. 2555-2559;*2580-2583;* 2610-2613;*2625-2633;* 2680-2695;*3160-3165;* 3228-3244*; Поглощение промывочной жидкости при вскрытии продуктивных горизонтов.. - ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| - Станция геолого-технологического контроля (ГТИ) | «Разрез-2» или аналогичные станции. Круглосуточный контроль за режимом и параметрами бурения, газовый каротаж, отбор шлама через 5 м, флуоресцентный анализ, цифровая регистрация. |
| 4.2. Комплекс геофизических исследований скважины: | Выполнение основного и дополнительного комплексов ГИС, ГИРС, ГТИ в соответствии с "Технической инструкцией" (РД 153-39.0-072-01) |
| Радиоактивный каротаж - ГК, НГК | Аппаратура НГК-60, ПРКЛ-73 |
| Гамма-гамма плотностной каротаж ГГК-П | Модуль ГГК-2 |
| Кавернометрия-профилеметрия ДС-ПФ | аппаратура ПФ-73-М |
| Акустические методы: АК, АКЦ, АКШ, ВАЦ | Аппаратура МАК-3, МАК-7, ЗАС-ТШ |
| Резистивиметрия | Прибор комплексный К1А-723 |
| Высокоточная термометрия, манометрия, локатор муфт, терморасходометрия, термоиндикация притока | Аппаратура КСА-Т12 с расходомерами с целью определения притока пластового флюида (в процессе бурения и при испытании в колонне после вторичного вскрытия интервалов) |
| Прямые методы ГИС с целью определения эффективной мощности отдающей части пласта: ГДК, ОИПК (манометрия в комплексе) | Аппаратура АГИП-К |
| ЯМК (ядерно-магнитный каротаж) | ЯМК |
| Инклинометрия по всему стволу | ИММН-60 |
| 4.3. Технические методы исследования скважины: |  |
| Электромагнитная дефектоскопия | ЭМДС |
| ГГЦ (для определения плотности и уровня тампонажной смеси) | СГДТ-НВ |
| ВАЦ (определение контакта цементного камня с колонной) | МАК-3, ЗАС-ТШ |
| Гироскопическая инклинометрия (замеры угла и азимута в колонне) | Модульный гироскопический инклинометр МИГ-42 |
| При проведении прострелочно-взрывных работ предусмотреть: использование лаборатории перфораторной станции ЛПС-6 для перевозки, хранения ВМ, а также заряжания ПВА; применение приборов взрывания и контроля целостности ВМ согласно инструкций по применению. |  |
| Обработка данных ГИС | Комплект программ для интерпретации результатов измерений по каждому виду исследований, а также пакет программ для составления сводной таблицы результатов интерпретации. |
| 4.4. Рекомендуемые интервалы для проведения ГИС в скважине в открытом стволе (необходимо внести в ГТН): |  |
| 0-600* м | ПК ГИС |
| 600-1450* м | ПК ГИС |
| 1400-2000* м | ПК ГИС |
| 1950-2500* м | ПК ГИС |
| 2450-3000* м | ПК ГИС |
| 2950-3300* м | ПК ГИС |
| 2555-2559;*2580-2583;*2610-2613;*2625-2633;*2680-2695;*3160-3165;*3228-3244* | ГДК, по результатам ГДК – ОПК. |
| Заключительный каротаж 0-3300 м | АКЦ, фоновый замер НГК, термометрии. |
| После спуска каждой колонны | РК, АКЦ |
| 0-3300 м | ВСП, межскважинное просвечивание |
| По результатам интерпретации ГИС интервалы перфорации 2555-2559;*2580-2583;*2610-2613;*2625-2633;*2680-695;*3160-3165;*3228-3244* | Прострелочно-взрывные работы перфосистемой ПКТ-102, зарядами ЗПКТ105Н-ТВ-СП1. |
| 4.5. Описание кернового материала, шлама и лабораторные исследования. |  |
| Описание керна и шлама (геологическая служба подрядчика при бурении скважин). | Отбор керна согласно выделенным интервалам по проекту с уточнением по данным ГИС. |
| В лабораторных условиях произвести изучение фильтрационно-емкостных свойств, вскрытых продуктивных и водонасыщенных горизонтов, петрографический и гранулометрический состав пород керна. | Отбор шлама через 5 м с проведением флуоресцентного полевого анализа, с описанием состава пород. |
| 4.6. Объекты испытаний в колонне. Выбор объектов для испытания в колонне, уточнять по данным ГИС и прямых методов ГДК, ОПК. | I объект-3228-3244;* P2-II; II объект- 3160-3165;* T1-IVв; II объект– 2625-2633;* T1-IIб; III объект –2680-2695;* T1-III; IV объект – 2610-2613;* T1-IIa; V объект – 2580-2583;* T1-Iа; VI объект -2555-2559;* T1-I; |
| 4.7. Тип и диаметр НКТ, ТТ | НКТ -73 мм х 5,5; по расчету проектировщика |
| 4.8. Способы вызова притока и испытания | Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 или свабирование. |
| 4.9. Виды гидродинамических исследований пласта на стадии испытания (освоения) (КВД, КВУ) | КВУ, КВД |
| 4.10. Тип установки для освоения | А-50 (А-60/80) , ИДЕЛЬ-80 |
| 4.11. Ожидаемые пластовые давления в объектах освоения, Рпл (МПа.), температура Тпл (0С) |  |
| 4.12. Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации | 1500 м, уточнить расчетом. |
| 4.13. Колонная головка, устьевое оборудование (фонтанная арматура и т.п.) | Колонная головка: ОКК-2-70-146х245х324 УХЛ Фонтанная арматура: АФ6-80/65х70 ХЛК2 |
| 4.14. Необходимость ликвидации | Разработать справочно. |
| 4.15. Статус отводимых земель под индивидуальные и кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодия и т.п.) | Обычный статус |
| 4.16. Технология строительства скважин (амбарное, безамбарное бурение и т.п.) | Амбарное |
| 4.17. Способ утилизации и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) | В проектную документацию включить раздел «Шламовые амбары». В данном разделе разработать: - месторасположение скважин с приложением ситуационной карты-схемы в масштабе, чтобы площадки скважин находилась вне водоохранных зон водных объектов; - проектные решения по строительству шламовых амбаров (период СМР, обустройство, размеры, схемы расположения); - технологическая схема сбора, обезвреживания и захоронения буровых отходов в шламовом амбаре. Указываются применяемые химреагенты при бурении скважин. Производится расчет объемов образующихся буровых отходов согласно РД 51-1-96 и РД 39-113-94 (шлам, буровые сточные воды, а также промливневые с территории буровой площадки), подлежащих захоронению в шламовых амбарах. Описывается метод очистки буровых отходов. Расчет класса опасности буровых отходов, код по ФККО. - ликвидация шламового амбара и рекультивация земель после окончания строительства скважин. - мониторинг окружающей среды (подземных, поверхностных вод, грунта) в период строительства скважин. |
| 4.18. Способ утилизации и размещения технических и хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ) | Документация предоставляется Заказчиком дополнительно. |
| 4.19. Необходимость консервации (ликвидации) скважины | Предусмотреть проектом, уточняется по фактическим результатам испытания, согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Генеральный директор | Руководитель проекта по бурению скважин |
| ___________________ | ______________ Е. Э. Павлов Зам. начальника геологической службы ______________ Г. В. Бондаренко |

Приложение №2

### к договору №__ «__» _______2014г.

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Заказчик: Технический директор ОАО «ЯТЭК» __________________ _____________А.П. Кочкин «___»___________ 2014 г. «___»___________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание на разработку проектной документации:

«Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка»

- Объект проектирования: Объектом  проектирования является  поисковая скважина № 19 в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

- Цель работ – выявление и оценки промышленной значимости залежей T1-IIа, T1-IIб, T1-III, T1-IVв и Т1-х, P2-II пермско-триасового комплекса.

- Основание для проектирования:

Лицензия ЯКУ № 15096 НР с целью геологического изучения, разведки и добычи    углеводородного сырья в пределах Толонского лицензионного участка, зарегистрированная МПР России № 07/02 2011г.

- Пространственные границы объекта:

Республика Саха (Якутия). Территория  Вилюйского района. Лист P-51.

Количество скважин -1, скважина №19 предлагается к заложению в районе креста профилей 120601 и 120607 Толонского  ЛУ.

- Организация – заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Организация – недропользователь: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»).

- Исполнитель – проектировщик: ООО «______________________________».

8.    Законодательная и регламентирующая базы проектного документа:

8.1. Инструкцией по составлению проектов и смет на строительство скважин на нефть   и газ ВСН-39-86;

8.2. Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности РД ПБ 08-624-03, утвержденными Постановлением № 56 от 05.06.2003 Госгортехнадзора России;

8.3.Федеральным Законом о промышленной безопасности № 116-ФЗ от 21.07.1997;

8.4. Правилами по охране недр № 71 от 06.03.2003;

8.5. Макетом рабочего проекта на строительство скважин на нефть и газ РД 39-0148052;

9. Требования к представлению исходной документации: Для выполнения работы Заказчик предоставляет Исполнителю пакет исходной геолого-геофизической информации и существующую документацию.

11. Основные исходные данные для проектирования:

11.1. Техническое задание на проектирование;

11.2. Схема транспортировки грузов;

11.3. Акты выбора земельных участков;

11.4. Сведения о районе работ.

12. Основные задачи проектируемого документа: Разработать проектную документацию на строительство поисковой скважины № 19 на Толонском ЛУ включающую:

– подготовительные работы;

– строительно-монтажные работы;

– технологические условия проводки скважин;

– опробование в процессе испытания;

– работы по консервации (ликвидации) скважин.

13. Требования по экологической безопасности и охране недр:

13.1. В состав проекта включить разделы «Охрана недр и окружающей среды», «Консервация (ликвидация) скважин», «Промышленная безопасность и охрана недр», «Анализ опасности и риска проектируемого объекта», «Инженерно-технические мероприятия. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций при строительстве разведочной скважины на Толонском лицензионном участке».

13.2. Предусмотреть рекультивацию земель по окончании строительства разведочной  скважины.

14. Требования к оформлению проектного документа: Исполнитель передает Заказчику 4 (четыре) экземпляра проекта на бумажном носителе в твердом переплете и две электронные версии на CD.

15.   Необходимые согласования проектного документа:

Разработанная проектная документация подлежит экспертизе в ФГУ Главгосэкспертиза России, Хабаровский филиал и согласованию в «Якутнедра», проведение общественных слушаний в Вилюйском районе (улусе) РС (Я).

16. Текущий контроль хода выполнения работ: Контроль хода выполнения работ осуществляет Заказчик.

Примечание. При возникновении в процессе работы потребности в дополнительной информации,  последняя представляется в виде очередного приложения, согласованного обеими  Сторонами.

- ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ

| 1.1. Месторождение (лицензионный участок) | Толонский ГКМ, Толонский лицензионный участок |
| --- | --- |
| 1.2. Местоположение лицензионного участка | Республика Саха (Якутия). Территория Вилюйского района. Лист P-51. |
| 1.3. Основание для проектирования | «Программа поисково-оценочных работ на Толонском лицензионном участке» ОАО «ЯТЭК», Якутск 2011г. Отчет о результатах сейсморазведочных работ МОГТ-2Д. |
| 1.4. Цель бурения | выявление и оценки промышленной значимости залежей T1-IIа, T1-IIб, T1-III, T1-IVв и Т1-х, P2-II пермско-триасового комплекса |
| 1.5. Задачи бурения разведочной скважины с последующим возможным переводом в эксплуатационные. | Опробование горизонтов T1-I, T1-Iа, T1-II a, T1-II б, T1-III, T1-IVв, T1-х, P2-II. Испытания, исследования и пробная опытно-промышленная эксплуатация перспективных горизонтов. |
| 1.6. Назначение скважины | поисковая |
| 1.7. Проектный горизонт, шифр пласта | 3700*, P2-II |
| 1.8. Вид бурения (вертикальный, наклонно-направленный, пологий, горизонтальный и т.п.) | вертикальный |
| 1.9. Глубина скважины по вертикали | 3700*м (фактическую глубину определить вскрытием горизонта P2-II не менее 10 метров). |
| 1.10. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст-мес | 400-800 (уточняется расчетом порегионно, при составлении проекта). |
| - ТЕХНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 2.1. Способ бурения | Роторный, турбинный, забойный двигатель |
| 2.2. Типы и глубины применяемых забойных двигателей и долот | Разработка проектировщика |
| 2.3. Тип буровой установки | УБК 320 МКС-Ч и аналогичный |
| 2.4. Тип вышки | ВА-43,5х320 или аналог (уточняется расчетом) |
| 2.5. Вид привода | Электрический |
| 2.6. Вид строительства буровой установки | Первичный |
| 2.7. Тип основания буровой установки (насыпное, свайное) | Уточняется в проекте по материалам инженерных изысканий. |
| 2.8. Наличие ММП | 0-300м |
| 2.9. Станция ГТИ и глубина начала контроля | «Разрез-2» или аналог. По всему стволу с газовым каротажем. |
| 2.10. Источник водоснабжения (скважина-колодец и т.п) | На питьевые нужды буровой бригады – привозная. На техническое водоснабжение: Вариант 1 - за счет ближайших поверхностных водоемов по результатам инженерно-гидрологических изысканий; Вариант 2 - бурение водозаборной скважины-колодца. |
| 2.11. Источник тепла при бурении, при испытании (освоении) | Комплект ДЭС для обеспечения бурения. Аварийная ДЭС-200 – 1 компл. |
| 2.12. Источник электроснабжения | Комплект ДЭС для обеспечения бурения. Аварийная ДЭС-200 – 1 компл. |
| 2.13. Конструкция скважины (диаметры и глубины спуска колонн по вертикали) | Направление Ø 426 мм: 0-50м; Кондуктор Ø 324 мм: 0-600м; Промежуточная колонна Ø 244,5 мм: 0-2600м; Эксплуатационная колонна Ø 146 мм: 0-3700м. |
| 2.14. Уровень подъема цемента за обсадной колонной | Направление 426 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Кондуктор 324 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Промежуточная колонна Ø 244,5 мм – до устья, ПЦТ-II-50. Эксплуатационная колонна Ø 146,1 мм - до устья, ПЦТ-II-50 норм. плотности. |
| 2.15. Тип резьбового соединения и толщина стенки* обсадных колонн. Примечание: 1 * - толщина стенки имеет рекомендательный характер и может быть применена при условиях, удовлетворяющих по коэффициенту запаса прочности стали | Направление Ø 426х10 мм - НОРМКБ; Кондуктор Ø 323,9х11мм - ОТТМА; Промежуточная колонна Ø 244,5х12мм - ОТТМА; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х8,5 мм – ОТТМА-2700м; Эксплуатационная колонна Ø 146,1х10,7 мм – ОТТМА-1000м; |
| 2.16. Конструкция забоя | Перфорация цементированной колонны в зонах продуктивных пластов, плотностью 10-20 отв/м. |
| 2.17. Технология цементирования (одно- или двухступенчатая, российская, зарубежная, станция контроля) | Расчет проектировщика с учетом гидроразрыва пластов. |
| 2.18. Способы контроля качества цементирования | Анализ цементных растворов в лаборатории, АКЦ, ГГЦ. |
| 2.19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка или другой) и реагенты химобработки: а) направление и кондуктор б) до продуктивного пласта в) при первичном вскрытии пласта | Направление – полимер-глинистый инкапсулирующий ПОЛИПЛЮС; Кондуктор – полимер-глинистый инкапсулирующий ПОЛИПЛЮС; Промежуточная колонна – полимер глинистый; Эксплуатационная колонна – по данным проектантов |
| 2.20. Средства очистки бурового раствора (марка): вибросита пескоотделитель, илоотделитель | 4-х ступенчатая 1. Три (3) высокоскоростных вибросита с регулируемым линейным или сбалансированным эллиптическим движением (SWACO Mongoose или ему подобный). 2. Гидроциклоны (SWACO 2-12 + 8T4 или ему подобный). 3. Одна (1) высокоскоростная центрифуга (SWACO 518 или ей подобная). |
| - ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ интервалы отбора керна; Проходка с отбором керна, м; Стратиграфия. T1-IIa – 2715-2719;* T1-IIб – 2736-2744;* T1-III – 2800-2816;* Т1-х - 2990-3004;* T1-IVв – 3302-3305;* Р2-II- 3365-3384.*; 4 8 16 14 3 19; мономская свита; мономская свита; таганджинская свита; неджелинская свита; неджелинская свита; тарагайская свита. Контроль качества цементирования; ЗАС-03, СГДТ-НВ, ЭМДС. Интервал глубин, м; Возможные осложнения при проходке скважин. 0 – 2800* м; Разбухание глин, обвалы, образование сальников, прихват бурового инструмента.. 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;* 3302-3305;*3365-3384.*; Поглощение промывочной жидкости при вскрытии продуктивных горизонтов.. - ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
| - Станция геолого-технологического контроля (ГТИ) | «Разрез-2» или аналогичные станции. Круглосуточный контроль за режимом и параметрами бурения, газовый каротаж, отбор шлама через 5 м, флуоресцентный анализ, цифровая регистрация. |
| 4.2. Комплекс геофизических исследований скважины: | Выполнение основного и дополнительного комплексов ГИС, ГИРС, ГТИ в соответствии с "Технической инструкцией" (РД 153-39.0-072-01) |
| Радиоактивный каротаж - ГК, НГК | Аппаратура НГК-60, ПРКЛ-73 |
| Гамма-гамма плотностной каротаж ГГК-П | Модуль ГГК-2 |
| Кавернометрия-профилеметрия ДС-ПФ | аппаратура ПФ-73-М |
| Акустические методы: АК, АКЦ, АКШ, ВАЦ | Аппаратура МАК-3, МАК-7, ЗАС-ТШ |
| Резистивиметрия | Прибор комплексный К1А-723 |
| Высокоточная термометрия, манометрия, локатор муфт, терморасходометрия, термоиндикация притока | Аппаратура КСА-Т12 с расходомерами с целью определения притока пластового флюида (в процессе бурения и при испытании в колонне после вторичного вскрытия интервалов) |
| Прямые методы ГИС с целью определения эффективной мощности отдающей части пласта: ГДК, ОИПК (манометрия в комплексе) | Аппаратура АГИП-К |
| Инклинометрия по всему стволу | ИММН-60 |
| 4.3. Технические методы исследования скважины: |  |
| Электромагнитная дефектоскопия | ЭМДС |
| ГГЦ (для определения плотности и уровня тампонажной смеси) | СГДТ-НВ |
| ВАЦ (определение контакта цементного камня с колонной) | МАК-3, ЗАС-ТШ |
| Гироскопическая инклинометрия (замеры угла и азимута в колонне) | Модульный гироскопический инклинометр МИГ-42 |
| При проведении прострелочно-взрывных работ предусмотреть: использование лаборатории перфораторной станции ЛПС-6 для перевозки, хранения ВМ, а также заряжания ПВА; применение приборов взрывания и контроля целостности ВМ согласно инструкций по применению. |  |
| Обработка данных ГИС | Комплект программ для интерпретации результатов измерений по каждому виду исследований, а также пакет программ для составления сводной таблицы результатов интерпретации. |
| 4.4. Рекомендуемые интервалы для проведения ГИС в скважине в открытом стволе (необходимо внести в ГТН): |  |
| 0-600* м | ПК ГИС |
| 600-1450* м | ПК ГИС |
| 1400-2000* м | ПК ГИС |
| 1950-2500* м | ПК ГИС |
| 2450-3000* м | ПК ГИС |
| 2950-3300* м | ПК ГИС |
| 3300-3700*м | ПК ГИС |
| 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;* 3302-3305;*3365-3384.* | ГДК, по результатам ГДК – ОПК. |
| Заключительный каротаж 0-3700 м | АКЦ, фоновый замер НГК, термометрии. |
| После спуска каждой колонны | РК, АКЦ |
| 0-3700 м | ВСП, межскважинное просвечивание |
| По результатам интерпретации ГИС интервалы перфорации 2715-2719;*2736-2744;* 2800-2816;*2990-3004;*3302-3305;*3365-3384.* | Прострелочно-взрывные работы перфосистемой ПКТ-102, зарядами ЗПКТ105Н-ТВ-СП1. |
| 4.5. Описание кернового материала, шлама и лабораторные исследования. |  |
| Описание керна и шлама (геологическая служба подрядчика при бурении скважин). | Отбор керна согласно выделенным интервалам по проекту с уточнением по данным ГИС. |
| В лабораторных условиях произвести изучение фильтрационно-емкостных свойств, вскрытых продуктивных и водонасыщенных горизонтов, петрографический и гранулометрический состав пород керна. | Отбор шлама через 5 м с проведением флуоресцентного полевого анализа, с описанием состава пород. |
| 4.6. Объекты испытаний в колонне. Выбор объектов для испытания в колонне, уточнять по данным ГИС и прямых методов ГДК, ОПК. | I объект; 3365-3384*; P2-II; II объект; 3302-3305;** T1-IVв; III объект; 2990-3004;* T1-х; IV объект; 2800-2816;* T1-III V объект;* 2736-2744;* T1-IIб; VI объект; 2715-2719;* T1-IIa; |
| 4.7. Тип и диаметр НКТ, ТТ | НКТ -73 мм х 5,5; по расчету проектировщика |
| 4.8. Способы вызова притока и испытания | Компрессирование инертным газом, перевод скважины на облегченные растворы, плотностью < 1,0 г/см3 или свабирование. |
| 4.9. Виды гидродинамических исследований пласта на стадии испытания (освоения) (КВД, КВУ) | КВУ, КВД |
| 4.10. Тип установки для освоения | А-50 (А-60/80) , ИДЕЛЬ-80 |
| 4.11. Ожидаемые пластовые давления в объектах освоения, Рпл (МПа.), температура Тпл (0С) |  |
| 4.12. Максимально возможное снижение уровня жидкости в скважине в процессе испытания (освоения) или эксплуатации | 1500 м, уточнить расчетом. |
| 4.13. Колонная головка, устьевое оборудование (фонтанная арматура и т.п.) | Колонная головка: ОКК-2-70-146х245х324 УХЛ Фонтанная арматура: АФ6-80/65х70 ХЛК2 |
| 4.14. Необходимость ликвидации | Разработать справочно. |
| 4.15. Статус отводимых земель под индивидуальные и кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодия и т.п.) | Обычный статус |
| 4.16. Технология строительства скважин (амбарное, безамбарное бурение и т.п.) | Амбарное |
| 4.17. Способ утилизации и размещения твердых бытовых отходов (ТБО) | В проектную документацию включить раздел «Шламовые амбары». В данном разделе разработать: - месторасположение скважин с приложением ситуационной карты-схемы в масштабе, чтобы площадки скважин находилась вне водоохранных зон водных объектов; - проектные решения по строительству шламовых амбаров (период СМР, обустройство, размеры, схемы расположения); - технологическая схема сбора, обезвреживания и захоронения буровых отходов в шламовом амбаре. Указываются применяемые химреагенты при бурении скважин. Производится расчет объемов образующихся буровых отходов согласно РД 51-1-96 и РД 39-113-94 (шлам, буровые сточные воды, а также промливневые с территории буровой площадки), подлежащих захоронению в шламовых амбарах. Описывается метод очистки буровых отходов. Расчет класса опасности буровых отходов, код по ФККО. - ликвидация шламового амбара и рекультивация земель после окончания строительства скважин. - мониторинг окружающей среды (подземных, поверхностных вод, грунта) в период строительства скважин. |
| 4.18. Способ утилизации и размещения технических и хозяйственно-бытовых сточных вод (ХБСВ) | Документация предоставляется Заказчиком дополнительно. |
| 4.19. Необходимость консервации (ликвидации) скважины | Предусмотреть проектом, уточняется по фактическим результатам испытания, согласно «Инструкции о порядке ликвидации, консервации скважин и оборудования их устьев и стволов», утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2002 № 22. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
| Генеральный директор «___________________» | Руководитель проекта по бурению скважин |
| ___________________ | ______________ Е. Э. Павлов Зам. начальника геологической службы _______________ Г. В. Бондаренко |

Приложение №3

### к договору №__ «__» _______2014г.

| СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ Исполнитель: Исполнитель: Заказчик: Генеральный директор Технический директор ООО «______________________» ОАО «ЯТЭК» __________________ _________________А.П. Кочкин «___»___________ 2014 г. «___»___________ 2014 г. |  |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение инженерных изысканий

площадок под строительство разведочной № 20 и поисковой № 19 скважин,

подъездных дорог в пределах Толонского  лицензионного участка недр

Республики Саха (Якутия)

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Наименование объекта:

«Инженерные изыскания  площадки  под строительство разведочной скважины № 20 и подъездной дороги в пределах Толонского  лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия)».

«Инженерные изыскания  площадки  под строительство поисковой скважины № 19 и подъездной дороги в пределах Толонского  лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия)».

- Местоположение и границы района (участков) строительства: Вилюйский район

- Сведения о наличие материалов ранее выполненных работ: Нет.

1.4.  Проектные задачи, для решения которых необходимы инженерные изыскания:

«Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка»

«Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка»

1.5. Состав работ: Выполнить комплексные инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-экологические и инженерно-гидрометеорологическим изыскания.

Местоположение объектов представлено на схеме расположения разведочной № 20 и поисковой № 19 скважин и подъездных дорог на Толонском ЛУ.

1.6. Требования к точности изысканий, надежности и обеспеченности расчётных характеристик: Согласно требований СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;   СП 11-104-97.  Инженерно-геодезические изыскания для строительства; СП 11-105-97 Инженерно-геологические изыскания для строительства СП 11-102-97; Инженерно-экологические изыскания для строительства ГОСТ -9.602-89 «Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные».

2. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

- В программе инженерно-геодезических изысканий быть представлены следующие сведения:

- Обоснование видов и схемы построения опорной геодезической сети, в том числе геодезической сети специального назначения для строительства, плотности геодезических пунктов и точности определения их планово-высотного положения;

- Сведения о способе закрепления пунктов (точек) на местности;

- Данные о методе выполнения топографической съемки;

- Данные по инженерно-геодезическому обеспечению выполнения других видов инженерных изысканий (исследований).

- Для проектирования выполнить следующие виды работ:

Произвести топографическую съемку:

- Площадка  разведочной скважины  – не более 6 га;

- Площадка  поисковой скважины  – не более 6 га;

- Подъездной дороги к площадке разведочной скважины - не более 0,18га;

- Подъездной дороги к площадке поисковой скважины - не более 3,96га;

- По результатам инженерно-геодезических изысканий представить следующие документы:

- Технический отчет.

- Топографическую съемку площадных объектов. Углы площадок разведочной и поисковой скважин  закрепить знаками долговременного закрепления с видимостью между ними. На топографических планах указать розу ветров.

- Топографическую съемку подъездных дорог.

- Топографическую съемку площадок водозабора.

- Результаты изысканий должны быть оформлены в электронном виде в качестве трехмерной поверхности  содержащей все особенности рельефа и существующие сооружения (цифровая модель местности).

- Каталоги координат и высот пунктов съемочного обоснования.

- Каталог координат и высот геологических выработок на площадках.

- Ведомости: реперов на площадках, увязки планово-высотного обоснования, характеристики теодолитных и высотных ходов.

- Фотографии всех закрепленных точек и реперов.

- Система координат и высот, в которых должны быть выполнены работы:

- Система координат –  Условная (образованная от СК-42), система высот – Балтийская.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

- Требования к проведению инженерно-геологических изысканий:

- Изыскания провести в соответствии с СНиП 11-02-96, СП 11-105-97.

- Физико-механические характеристики грунтов определить при доверительной вероятности 0.85, 0.95.  работы провести по 3 классу ответственности.

- Цели инженерно-геологических изысканий:

- Изучение геоморфологического и геолого-литологического строения, гидрогеологических условий участка строительства, определение физико-механических характеристик грунтов, их степени морозоопасности, коррозионной агрессивности среды к основным строительным конструкциям, составление прогноза возможных инженерно-геологических условий для получения необходимых и достаточных материалов обоснования проектной подготовки строительства.

- ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ.

  - Цель работы:

Проведение инженерно-экологических изысканий объектов на основании имеющихся 
архивных материалов, документов, представленных Заказчиком и результатов натурных 
исследований.

  - Обоснование работы:

Согласно своду правил по инженерно-экологическим изысканиям для строительства (СП 11-102-97. Инженерно-экологические изыскания для строительства / Госстрой России.— М.: ПНИИИС Госстроя России, 1997. 41 с.) инженерно-экологические изыскания для строительства выполняются для оценки современного состояния и прогноза возможных изменений окружающей природной среды под влиянием антропогенной нагрузки с целью предотвращения, минимизации или ликвидации вредных и нежелательных экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий и сохранения оптимальных условий жизни населения. Инженерно-экологические изыскания являются самостоятельным видом комплексных инженерных изысканий для строительства и должны обеспечивать разработку разделов «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснований инвестиций и «Охрана окружающей среды» (ОО С) в проекте строительства.

В состав разделов «Исследование состояния территории и геологической среды», «Изучение растительности и животного мира» входит выполнение следующих работ:

Маршрутное геоэкологическое обследование включает:

- обход территории (при необходимости, совместно со специалистами природоохранных служб) и составление схемы расположения промпредприятий, свалок, полигонов твердых бытовых отходов (ТБО), шлако- и хвостохранилищ, отстойников, нефтехранилищ и других потенциальных источников загрязнения с указанием его предполагаемых причин и характера;

- опрос местных жителей о специфике использования территории (с ретроспективой до 40-50 лет и более) с целью выявления участков размещения ныне ликвидированных промышленных предприятий, утечек из коммуникаций, прорывов коллекторов сточных вод, аварийных выбросов, использования химических удобрений и т. п.;

- выявление и нанесение на схемы и карты фактического материала визуальных признаков загрязнения (пятен мазута, химикатов, нефтепродуктов, мест хранения удобрений, несанкционированных свалок пищевых и бытовых отходов, источников резкого химического запаха, метанопроявлений и т. п.);

- выявление и нанесение на схемы и карты мест проявления опасных экзогенных процессов (оползней, карста, обвалов, суффозии и т.п.).

Почвенные исследования включают почвенно-геоморфологическое профилирование, сопровождающееся опробованием почв по типам ландшафтов с учетом их функциональной значимости, оценкой их существующего и потенциального использования, мощности почвенного слоя, потенциальной опасности эрозии и других негативных почвенных процессов, параметров загрязненности, согласно Своду правил «Инженерно-экологические изыскания для строительства»; (СП 11-102-97).

Лабораторные исследования включают определение стартовых агрохимических характеристик (рН, гидролитическая кислотность, сумма поглощенных оснований, степень насыщенности основаниями, содержание гумуса, подвижного фосфора, обменного калия), фоновые концентрации тяжелых металлов (Pb, Zn, Cr, V, Ni, Cu, Cd). Лабораторные химико-аналитические исследования должны выполняться в соответствии с унифицированными методиками и государственными стандартами.

- Изучение растительного покрова включает:

- сбор, обобщение и анализ опубликованных и фондовых материалов и данных Рослесхоза, Минсельхозпрода России, научно-исследовательских и лесоустроительных организаций;

- полевые геоботанические исследования, при необходимости включая организацию стационарных наблюдений;

- характеристику типов зональной и интразональной растительности в соответствии с ландшафтной структурой территории, их распространение, функциональное значение основных растительных сообществ;

- состав, кадастровую характеристику, использование лесного фонда;

- типы, использование и состояние естественной травянистой и болотной растительности;

- редкие и исчезающие виды, их местонахождение и система охраны.

Изучение животного мира включает:

- изучение опубликованных данных и фондовых материалов охотничьих хозяйств Минсельхозпрода России, ветеринарного надзора, Роскомрыболовства, научно-исследовательских организаций РАН и других ведомств. При необходимости выполняются полевые исследования, включая экологический мониторинг;

- перечень видов животных по типам ландшафтов в зоне воздействия объекта, в том числе подлежащих особой охране, характеристику биологических условий (мест размножения, пастбищ и др.);

- особо ценные виды животных, места обитания (для рыб места нереста, нагула и др.), оценку состояния популяций функционально значимых видов, типичных для данных мест, запасы промысловых животных и рыб в районе размещения объекта; характеристику и оценку состояния миграционных видов животных, пути их миграции.

- ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

- Разработать, представить в органы государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для строительства, и сопровождать в процессе рассмотрения технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Примерный состав технического отчета по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:

1. Введение.

2. Гидрометеорологическая изученность.

3. Природные условия района.

3.1.Сведения о местоположении исследуемого района работ, рельефе геоморфологии и гидрографии.

3.2. Характеристика климатических условий (температура и влажность воздуха, скорость и направление ветра, осадки, испарение и атмосферные явления, глубина промерзания грунта и высота снежного покрова).

3.3. Характеристика гидрологического режима водного объекта.

3.4. Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений.

4. Состав, объем и методы производства изыскательских работ.

5. Результаты инженерно-гидрометеорологических изысканий.

5. 1. Климатическая характеристика

5.1.1. Общая климатическая характеристика

5.1.2. Опасные природные гидрометеорологические явления

5.1.3. Микроклиматические особенности

5.1.4. Параметры строительной климатологии

5.1.5.Климатические и метеорологические факторы загрязнения атмосферного 
воздуха

5.2. Гидрологическая характеристика, рекомендации по охране окружающей природной среды;

5.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнить инженерно-гидрометеорологические изыскания:

-  СНиП 11-02-96.  Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. М.,1996.

- СП 11-103-97. Свод правил: «Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства». М.: Госстрой России, 1997.

- ОБЪЕМ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- Перечень отчетных материалов:

Технический отчет по инженерным изысканиям площадок для строительства разведочной  скважины № 20 и подъездной  дороги в пределах Толонского  лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия).

Технический отчет по инженерным изысканиям площадок для строительства поисковой  скважины № 19 и подъездной  дороги в пределах Толонского  лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия).

В отчет входят материалы, программы работ отдельно по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим, инженерно-гидрометеорологическим и инженерно-экологическим изысканиям. Исполнитель предоставляет Заказчику цифровую модель местности,  Отчеты в 4 (Четырех) экземплярах на бумажном носителе и 1 (Один) экземпляр на электронном носителе в формате AutoCAD.

- СРОКИ ПЕРЕДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ИЗЫСКАНИЙ

- В соответствии с календарным планом выполнения работ, согласованным с Заказчиком.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ | От ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
|  | Руководитель проекта по бурению скважин |
| ___________________ | ____________ Е. Э. Павлов Зам. начальника геологической службы ______________ Г. В. Бондаренко |

Приложение №4 к договору №_________ от _________ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору на выполнение работы:

«Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20

в пределах Толонского лицензионного участка»

| №№ этапа | Наименование работ выполняемых Исполнителем по договору (этапов) |  | Сроки выполнения |  | Расчетная цена этапа, в т.ч. НДС, руб. |  |  | Перечень документации, подлежащей передаче Исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование, утверждение с Заказчиком задания на проектирование. Подготовка ПСД. Согласование и получение разрешений в госорганах на проведение работ. Организация полевых отрядов и подбаз, мобилизации в район работ. |  | С даты подписания договора по ______ |  | Аванс 25% |  |  | - Акт приемки-сдачи; - Краткий отчет о выполненных работах. |
| 2. | Полевые работы по инженерным изысканиям: инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Выполнение технической рекультивации лесных участков и передача по акту приема-передачи в Вилюйское лесничество. Камеральные работы: Обработка полученных полевых материалов. Составление технического отчета по инженерным изысканиям площадок для строительства разведочной скважины № 20 и подъездной дороги в пределах Толонского лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия). Рассмотрение отчета на НТС ОАО «ЯТЭК». |  | _____ 2014 года |  | - |  |  | Технический отчет по инженерным изысканиям площадок для строительства разведочной скважины № 20 и подъездной дороги в пределах Толонского лицензионного участка. |
| 3. | Разработка проекта на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка. Утверждение проектного документа на НТС ОАО «ЯТЭК». |  |  |  | - |  |  | Проект на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка. |
| 4. | Сопровождение Государственной экспертизы проектной документации: «Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка» Проведение общественных слушаний в Вилюйском (улусе) РС (Я). |  |  |  |  |  |  | Государственная экспертиза проектной документации в Хабаровском филиале Главгосэкспертизы. Акт приемки-сдачи выполненных работ. |
| Итого весь состав работ: 700 000,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

От  ЗАКАЗЧИКА						  От  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор					Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов	  	               _________________

«___»_____________ 2014г.                           	            «___»____________ 2014г

МП	МП

Приложение № 5 к договору №___ от ______ 2014 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по договору на выполнение работы:

«Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19

в пределах Толонского лицензионного участка»

| №№ этапа | Наименование работ выполняемых Исполнителем по договору (этапов) |  | Сроки выполнения |  | Расчетная цена этапа, в т.ч. НДС, руб. |  |  | Перечень документации, подлежащей передаче Исполнителем |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и согласование, утверждение с Заказчиком задания на проектирование. Подготовка ПСД. Согласование и получение разрешений в госорганах на проведение работ. Организация полевых отрядов и подбаз, мобилизации в район работ. |  | С даты подписания договора по _________ |  | Аванс 25% |  |  | - Акт приемки-сдачи; - Краткий отчет о выполненных работах. |
| 2. | Полевые работы по инженерным изысканиям: инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям, инженерно-гидрометеорологическим изысканиям. Выполнение технической рекультивации лесных участков и передача по акту приема-передачи в Вилюйское лесничество. Камеральные работы: Обработка полученных полевых материалов. Составление технического отчета по инженерным изысканиям площадок для строительства поисковой скважины № 19 и подъездной дороги в пределах Толонского лицензионного участка недр Республики Саха (Якутия). Рассмотрение отчета на НТС ОАО «ЯТЭК». |  | ____ 2014г. |  | - |  |  | Технический отчет по инженерным изысканиям площадок для строительства поисковой скважины № 19 и подъездной дороги в пределах Толонского лицензионного участка. |
| 3. | Разработка проекта на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка. Утверждение проектного документа на НТС ОАО «ЯТЭК». |  |  |  | - |  |  | Проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка. |
| 4. | Сопровождение Государственной экспертизы проектной документации: «Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка» Проведение общественных слушаний в Вилюйском районе (улусе) РС (Я). |  |  |  |  |  |  | Государственная экспертиза проектной документации в Хабаровском филиале Главгосэкспертизы. Акт приемки-сдачи выполненных работ. |
| Итого весь состав работ: 700 000,00 руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |

От  ЗАКАЗЧИКА						  От  ИСПОЛНИТЕЛЯ

Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

__________________ З. К. Юсупов	  	                            _________________

«___»_____________ 2014г.                           	            «___»____________ 2014г

МП	МП

Приложение 6

к договору №____от «__» ________ 2014 г.

ПРОТОКОЛ

соглашения о договорной цене

на разработку проектной документации на строительство разведочной №20 и поисковой №19 скважин в пределах Толонского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» Юсупов З. К., действующий на основании Устава, с одной стороны, и от «Подрядчика» Генеральный директор ООО «______________________» ________________., действующий на основании Устава с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение проектной документации: «Рабочий проект на строительство разведочной скважины № 20 в пределах Толонского лицензионного участка», «Рабочий проект на строительство поисковой скважины № 19 в пределах Толонского лицензионного участка», в сумме составляет ________________ (_______________________) рублей, в том числе НДС 18%.

Настоящий Протокол является основанием для проведения взаимных расчётов между Заказчиком и Исполнителем.

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ________________ З. К. Юсупов «____»__________ 2014 г. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ «______________________» « ___» ______________ 2014 г. |
| --- | --- | --- |