Приложение № 2

к договору № __________________

«____»  _______________ 2015  г.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| _____________ |  | Главный геолог ___________ |

КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН  РАБОТ

Отбор устьевых и глубинных проб пластовых флюидов, лабораторные исследования

пластовых флюидов скважины №20 Толонского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

| № Эта па | Наименование работ по договору | Срок выполнения | Стоимость работ, т.ч. НДС руб. | Форма и вид отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отбор проб и доставка проб с месторождения | С даты подписания договора- 2 кв. 2015 г. | 10% от общей стоимости работ. Оплата в течение 30 календарных дней после приемки работ, с удержанием 20% от стоимости этапа. | Отбор проб и доставка проб с месторождения до г. _________________ осуществляется Исполнителем; Счет, счет-фактура. Информационный отчет. |
| 2 | Стандартные лабораторные исследования: - физико-химическая характеристика стабильного конденсата; - физико-химический анализ газа; - Определение изотопного состава углерода, метана, тяжелых УВ (свободн. газ); -физико-химический анализ воды; | 3 кв. – 4 кв. 2015 г. | 20% от общей стоимости работ. Оплата в течение 30 календарных дней после приемки работ, с удержанием 20% от стоимости этапа | Результаты лабораторных исследований. Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ Счет, счет-фактура. Информационный отчет. |
| 3 | Утилизация отработанных проб. Обобщение результатов исследований. Составление и оформление заключительного отчета | До 31.12 15 г. | 70% от общей стоимости работ. Оплата 3 этапа осуществляется в течение 30 календарных дней после приемки работ, в полном объеме, с одновременным перечислением удержанных по первому и второму этапам сумм. | Утилизация за счет Исполнителя. Акт сдачи-приемки выполненных работ, акт о приемке выполненных работ. Счет-фактура. Заключительный отчет. |
| Всего |  | 2кв-4 кв. 2015 г. | 100% |  |

| ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» ________________ З. К. Юсупов «__»__________ 2015 г. |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ Генеральный директор __________________ « ___» ______________ 2015 г. |
| --- | --- | --- |