«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель  конкурсной комиссии

Генеральный директор

ОАО  “ЯТЭК”

____________З.К. Юсупов

«____»______________2012 г.

Документация о

проведение открытого запроса предложений

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и

выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

г. Якутск, 2012г.

## Общие положения о процедуре открытого  запроса предложений

  - ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76 (далее – Заказчик/Организатор), Извещением о проведении открытого запроса предложений, опубликованным на официальном сайте ОАО «ЯТЭК» ,www.yatec.ru, на сайте www.zakupki.gov.ru приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — исполнители) к участию в процедуре открытого запроса предложений на право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

  - Для справок обращаться:

-к Организатору (заказчику) запроса предложений:

ОАО «ЯТЭК», 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб. 216

Координатор проведения: Булгакова Любовь Ермаковна, тел (4112) 401-401 (доб. 1039), e-mail: BulgakovaLE@yatec.ru;

Секретарь конкурсной комиссии: Алексеев Иннокентий Вячеславович, тел (4112) 401- 401 (доб. 1072), e-mail: tender@yatec.ru;

-после принятия решения о Победителе, по вопросам заключения Договора с ним:

ОАО «ЯТЭК», 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб. 212,

Координатор проведения: Бондаренко Галина Владимировна, тел (4112) 401-401 (доб. 1037), e-mail: BondarenkoGV@yatec.ru;

- Термины и определения.

В настоящей документации применяются следующие термины с соответствующими определениями:

договор: Соглашение между сторонами об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей;

документация о закупке: комплект документов, содержащий всю необходимую и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и рассматриваемый, как неотъемлемое приложение к документу, объявляющему о начале процедур. В  зависимости от способа закупки конкретизируется через термины «Конкурсная документация», «Аукционная документация», «Документация предварительного квалификационного отбора», «Документация   двухэтапного открытого запроса предложений», «Извещение о проведении запроса котировок», « Извещение о проведении запроса предложений», «Приглашение принять участие в размещении заказа». В отдельных случаях документация о закупке и документ, объявляющий о начале процедур, представляют собой единое целое;

заказчик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания»;

закупка (размещение заказа): приобретение Заказчиком товаров, работ и услуг на основе договора;

заявка на участие в закупке: комплект документов, содержащий предложение участника, направленное в адрес Заказчика, с намерением принять участие в процедурах и впоследствии заключить договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на условиях, определенных документацией о размещении заказа;

извещение о размещении заказа: опубликованные  на  официальном  сайте и направленные источникам объекта закупки, сведения о размещении заказа, являющиеся официальным объявлением о начале закупочных процедур;

запрос предложений: конкурентный способ размещения заказа, при котором победителем в проведении запроса предложений признается участник размещения заказа,  предложивший лучшие условия исполнения договора;

конкурсная комиссия: коллегиальный орган, заранее созданный организатором закупки, уполномоченный принимать решения о ходе размещения заказа и осуществлять выбор  поставщиков, подрядчиков, исполнителей;

организатор закупки: Заказчик либо лицо, уполномоченное Заказчиком  на проведение закупочных процедур;

победитель закупки: участник закупки, который по заключению конкурсной комиссии предложил лучшие условия исполнения договора (для открытого запроса предложений), или наиболее низкую цену договора (для аукциона или запроса котировок), в соответствии с требованиями документации о закупке, и которому предоставляется право заключения договора по результатам закупки;

претендент: заинтересованное в участии в размещении заказа лицо, объединение юридических лиц, официально получившее документацию о размещении заказа в порядке, установленном в извещении о размещении заказа, в том числе до представления заявки на участие в размещении заказа, и представившее обеспечение заявки на участие в размещении заказа.

официальный сайт о размещении заказов (официальный сайт): сайт, на котором Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ предусмотрено размещение информации о закупках. До 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, информация о закупках размещается на сайте заказчика. После 1 июля 2012 года, если иной срок не предусмотрен решением Правительства Российской Федерации, информация о закупках размещается на сайте www.yatec.ru

способ закупки: процедура, в результате проведения которой организатор проведения закупки производит выбор поставщика, в соответствии с порядком, определенным в настоящем положении и в документации о закупке;

участник закупки: любое юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, либо любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо несколько юридических лиц или физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке и указанным в документации о закупке;

электронный документ: информация в электронной форме, подписанная электронной подписью.

- Правовое положение документов

  - Данная процедура не связана с размещением заказа для государственных и муниципальных нужд, поэтому она не регулируется положениями Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

  - Опубликованное Извещение вместе с настоящей Документацией по конкурсу, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

  - Заключенный по результатам открытого запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

  - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении открытого запроса предложений и настоящей Документацией по конкурсу стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», утвержденного решением Совета директоров ОАО «ЯТЭК» протокол от 10.04.2012г. № б/н.

  - Если в отношении сторон Договора, заключаемого по результатам открытого запроса предложений, действуют также все иные специальные нормативные правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Конкурсная документация (и проект Договора как ее часть) и Конкурсная заявка Победителя будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов

## Урегулирование разногласий

  - До заключения договора разногласия направляются в Конкурсную комиссию (далее – КК). О получении заявления о рассмотрении разногласий ответственный секретарь КК незамедлительно уведомляет председателя комиссии, проводящей закупку. На время рассмотрения разногласий в КК процедура проведения закупки приостанавливается до вынесения решения, если к тому нет явных препятствий юридического или экономического характера.

  - Если разногласия не разрешены по взаимному согласию представившего их Участника и лиц, производивших закупку, КК заказчика в течение 10 дней со дня получения таких разногласий выносит письменное решение, которое должно содержать:

- обоснование мотивов принятия решения;

- меры, направленные на удовлетворение изложенных требований, в случае полного или частичного разрешения

разногласий.

  - КК вправе принять одно или несколько из следующих решений:

- при разногласиях по открытого запроса предложений  — обязать членов конкурсной комиссии, совершивших неправомерные действия, применивших незаконные процедуры либо принявших незаконное решение, совершить действия, применить процедуры либо принять решение, соответствующие настоящей Документации

- при разногласиях по завершившимся закупкам — предложить руководству принять решение о возмещении убытков, понесенных Участником в результате незаконного действия, решения либо использования незаконной процедуры. Если оговорка об одностороннем расторжении договора, в случае обнаружения нарушений процедуры его заключения, включена в договор, КК вправе предложить руководству принять решение об одностороннем расторжении договора после его заключения;

- признать заявление Участника необоснованным.

  - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса предложений, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками открытого запроса предложений своих обязательств, не урегулированные путем претензионного порядка, обращения в КК заказчика, разрешаются в Арбитражном суде РС(Я) в соответствии с документами, определяющими его правовой статус и порядок разрешения споров, действующими на дату подачи искового заявления.

  - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством РФ.

## Прочие положения

  - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявок, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного открытого запроса предложений.

  - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Заявках. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией.

  - Организатор закупки вправе отклонить Заявку Участника, если он установит, что Участник открытого запроса предложений прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора закупки, вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Закупочной комиссией решения по определению Победителя открытого запроса предложений.

  - Организатор вправе отклонить Заявки Участников, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя открытого запроса предложений.

  - В соответствии с Извещением о проведении открытого запроса предложений, Организатор имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений в любое время до подведения его итогов, не неся никакой ответственности перед Участниками открытого запроса предложений или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор незамедлительно уведомляет всех Участников об отказе от проведения открытого запроса предложений в письменной форме в течение 3 рабочих дней с момента принятия такого решения.

  - В любое время до истечения срока предоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении открытого запроса предложений. В течение трех  дней со дня принятия данного решения такие изменения размещаются на официальном сайте и направляются по электронной почте претендентам, которым Заказчик предоставил конкурсную документацию на бумажном носителе. При этом срок подачи заявок на участие в открытом запросе предложений должен быть продлен так, чтобы со дня размещения изменений на официальном сайте до даты окончания подачи заявок на участие в закупке, он составлял не менее чем пятнадцать дней.

  - В случае если на открытый запрос предложений не поступило ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений, поступила только одна заявка на участие в открытом запросе предложений или на основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке выявлено несоответствие заявок всех участников открытого запроса предложений требованиям документации о закупке, либо о соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в запросе предложений установленным требованиям, то открытый запрос предложений признается конкурсной комиссией несостоявшимся.

  - В случае если открытый запрос предложений признан несостоявшимся, Организатор закупки вправе:

-заключить договор с единственным участником, подавшим заявку, которая соответствует требованиям;

-объявить о проведении повторного открытого запроса предложений;

-осуществить закупку иным способом закупки, предусмотренным настоящим Положением.

- Порядок проведения открытого запроса предложений. Инструкция по подготовке конкурсных заявок участников

## Общий порядок проведения открытого запроса предложений

    - Открытый запрос предложений проводится в следующем порядке:

Публикация Извещения о проведении открытого запроса предложений (подраздел 6.2.), осуществляется однократно в течение всей процедуры открытого запроса предложений;

Предоставление конкурсной документации и разъяснение Организатором положений конкурсной документации (подраздел 6.3.);

Подготовка Участниками своих Заявок (подраздел 6.4.);

Требование к Участникам открытого запроса предложений(подраздел 6.5.)

Направление участниками открытого запроса предложений заявок и прием заявок на участие в открытом запросе предложений (подраздел 6.6.);

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений (подраздел 6.7.)

Рассмотрение и оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений (подраздел 6.8.);

Определение победителя открытого запроса предложений (подраздел 6.9.);

Заключение Договора (подраздел 6.10.), осуществляется однократно в течение всей процедуры открытого запроса предложений;

## Публикация Извещения о проведении открытого запроса предложений

    - Извещение о проведении открытого запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в п. 1.1.

    - Иные публикации не являются  официальными и не влекут для  Организатора открытого запроса предложений никаких последствий.

## Предоставление Конкурсной документации и разъяснение Организатором положений конкурсной документации

    - Участники должны получить Конкурсную документацию в порядке, указанном в Извещении о проведении открытого запроса предложений.

    - Участники вправе обратиться к Организатору за разъяснениями настоящей Документации. Запросы на разъяснение Документации должны подаваться в письменной форме за подписью уполномоченного лица организации. В течении 2 рабочих дней со дня поступления запроса Заказчик, Организатор закупки размещает на официальном сайте разъяснения положений конкурсной документации о закупке, если указанный запрос поступил не позднее, чем за 3 календарных дня до дня окончания подачи заявок на участие в закупке.

    - Участник не вправе ссылаться на устную информацию, полученную от Заказчика, Организатора.

## Подготовка Заявок Участников

    - Общие требования к Заявке

      - Участник открытого запроса предложений должен подготовить Заявку, включающую:

- Опись документов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 8.1.);

- Заявка по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 8.2);

- Анкета участника (подраздел 8.3.)

- Конкурсное  предложение (подраздел 8.4.), где описывается:  предмет закупки, требование к предмету закупки, характер и необходимые технические и качественные характеристики предлагаемых товаров, работ, услуг, а так же технические спецификации, планы, чертежи  и эскизы, количество товаров, объем работ и услуг, любые сопутствующие услуги, условия поставки продукции, место выполнения работ и услуг, сроки поставки, сметные расчеты, калькуляции и другие необходимые сведения;

- График на выполнение работ (оказание услуг) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по закупке (подраздел 8.5.);

- Протокол разногласий к проекту Договора по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по закупке (подраздел 8.6.);

- Проект договора (раздел 9);

- Документы, подтверждающие соответствие Участника открытого запроса предложений требованиям настоящей Закупочной документации (п. 7.1.12 Информационной карты закупки).

      - Все указанные документы прилагаются Участником к Заявке.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору открытого запроса предложений в соответствии Участника данному требованию.

      - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника закупки без доверенности, или, надлежащим образом, уполномоченным им лицом, на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Заявке.

      - Каждый документ, входящий в Конкурсную заявку, должен быть скреплен печатью Участника открытого запроса предложений.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц Конкурсной заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Конкурсной заявки).

      - Никакие исправления в тексте Конкурсной заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением

      - Требования пунктов 6.4.1.4.-.6.4.1.6.                                                                                                                                                       не распространяется на нотариально заверенные копии документов или документы.

    - Требования к сроку действия Заявки

      - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником открытого запроса предложений в письме о подаче оферты (заявки) (подраздел 5.2.). В любом случае этот срок не должен быть менее чем указанный в пункте 7.1.10. Информационной карты открытого запроса предложений.

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки Участника.

    - Требования к языку Заявки

      - Все документы, входящие в Заявку Участника, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор открытого запроса предложений будет принимать решение на основании перевода.

      - Организатор открытого запроса предложений вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

    - Начальная (максимальная) цена

      - В соответствии с Извещением о проведении открытого запроса предложений начальная (максимальная) цена по лотам составляет величину, указанную в пункте 7.1.5 Информационной карты открытого запроса предложений.

      - Цена договора, предлагаемая участником размещения заказа, не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота). В случае если цена договора, указанная в заявке и предлагаемая участником размещения заказа превышает начальную (максимальную) цену договора (цену лота), соответствующий участник размещения заказа не допускается к участию в открытом запросе предложений на основании несоответствия его заявки требованиям, установленным конкурсной документацией.

      - Цена договора  должна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

      - Форма оплаты: безналичный расчет.

    - Продление срока окончания приема Заявок

      - Заказчик или Организатор вправе принять решение о продлении срока окончания подачи Заявок в любое время до даты окончания подачи Заявок, установленной в Извещении. В течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия указанного решения, но не позднее переносимой даты окончания подачи Заявок, такие изменения размещаются Организатором в порядке, установленном для размещения Извещения.

## Требования к Участникам открытого запроса предложений.

    - Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке.

    - В отношении участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство.

    - Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

    - Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается.

    - Участник закупки должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы.

    - Участник закупки не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды.

    - Участник должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительную деловую репутацию.

    - В отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки.

    - Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в объеме, предусмотренном документацией о закупке.

    - Участник закупки должен иметь в собственности или в пользовании достаточные для поставки товаров, работ, услуг производственные мощности, технологическое оборудование, технику и оборудование (дилерские, дистрибьюторские соглашения с производителями товаров – для участников закупки техники и оборудования), в соответствии с документации о закупке.

    - Заказчик, организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», неисполненные просроченные обязательства.

    - При закупке товаров, работ, услуг заказчик, организатор закупки вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков.

## Направление участниками открытого запроса предложений заявок и прием заявок на участие в открытом запросе предложений

    - Участник открытого запроса предложений передает в конкурсную комиссию заявку на участие в закупке до истечения срока, указанного в извещении о закупке, в составе и по форме, установленной конкурсной документацией.

    - Для участия в открытом запросе предложений участник должен подать заявку на участие в открытом запросе предложений либо в запечатанном конверте в бумажном виде (также необходимо приложить копию заявки в электронном виде на электронном носителе (диск CD-R, СD-RW), либо в электронном виде по форме и в порядке, установленным конкурсной документацией.

    - Участник вправе подать одну заявку на участие в открытом запросе предложений в отношении нескольких предметов открытого запроса предложений(лотов).

    - Участник вправе подать только одну заявку на участие в открытом запросе предложений в отношении каждого предмета открытого запроса предложений(лота).

    - В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в одной закупке, данные заявки не рассматриваются и отклоняются без рассмотрения по существу.

    - Все заявки на участие в открытом запросе предложений, полученные до истечения срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, регистрируются. По требованию участника размещения заказа Организатор выдает расписку о получении конверта с заявкой на участие в открытом запросе предложений, с указанием даты и времени его получения.

    - Заказчик, Организатор и участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом запросе предложений, обязаны обеспечивать конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках.

    - Участник закупки, подавший заявку на участие в закупке, вправе изменить или отозвать поданную им заявку в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в закупке, указанного в извещении о закупке.

    - Со дня размещения извещения о проведении заявки на официальном сайте и до окончания срока подачи заявок, установленного в указанном извещении, Организатор закупки осуществляет прием заявок.

    - Все документы скрепляются подписями руководителя и главного бухгалтера участника, скрепляются печатью.

    - Участники открытого запроса предложений направляют заполненные заявки по адресу указанному в извещении, предварительно запечатав заявки в конверт с указанием наименования и адреса Организатора, даты и времени начала вскрытия конвертов.

    - Участники открытого запроса предложений также могут направить Заявки по электронной почте (размер вложений не должен превышать 5 мб поэтому допускается отправка документации отдельными частями). Заявка и документация сканируется с присвоением соответствующего названия документа, архивируются, и направляется по электронной почте по адресу указанному в извещении.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного конкурсной документацией, Организатором будет получена только одна заявка на участие в открытом запросе предложений или не будет получено ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений, открытый запрос предложений будет признан несостоявшимся.

    - Если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений будет получена только одна заявка на участие в открытом запросе предложений, конкурсная комиссия рассмотрит ее в порядке, установленном настоящим Положением. Если рассматриваемая заявка на участие в открытом запросе предложений и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в открытом запросе предложений, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в открытом запросе предложений, поданной участником.

    - Заявки на участие в открытом запросе предложений, полученные после окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного конкурсной документацией, не рассматриваются и направляются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки, в течение трех рабочих дней с момента получения заявок без нарушения целостности конверта.  Заявки на участие в открытом запросе предложений, полученные Организатором после окончания срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений, установленного конкурсной документацией, вскрываются только в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа.

  - Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений

    - Публично в день, во время и в месте, указанные в конкурсной документации, конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений и предоставляются заявки поданные в форме электронных документов .

    - В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений и открытия доступа к заявкам, поданным в форме электронных документов непосредственно перед запланированным вскрытием конвертов, но не раньше времени, указанного в конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить присутствующим участникам размещения заказа о возможности изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом запросе предложений до вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

    - Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в открытом запросе предложений и предоставляются заявки поданные в форме электронных документов, которые поступили в адрес Организатора. В случае установления факта подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом запросе предложений в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом запросе предложений одного такого участника размещения заказа, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

    - Участники размещения заказа, подавшие заявки на участие в открытом запросе предложений, или их представители (не более 2-х представителей от одной организации)  вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений.

    - Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника размещения заказа, конверт с заявкой на участие в открытом запросе предложений которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в открытом запросе предложений, объявляются при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом запросе предложений. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом запросе предложений подана только одна заявка на участие в открытом запросе предложений или не подано ни одной заявки на участие в открытом запросе предложений, в указанный протокол вносится информация о признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

    - Протокол вскрытия конвертов с заявками и открытия заявок поданных в форме электронных документов на участие в открытом запросе предложений составляется Организатором и подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии. Указанный протокол размещается в течение трех дней после дня подписания такого протокола, на официальном сайте.

  - Рассмотрение и оценка Заявок на участие в открытом запросе предложений

    - Конкурсная комиссия в срок не позднее 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками и открытия заявок поданных в форме электронных документов на участие в открытом запросе предложений рассматривает заявки на участие в открытом запросе предложений участников размещения заказа, заявки на участие в открытом запросе предложений которых вскрыты, с целью определения соответствия каждого участника размещения заказа требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствия заявки на участие в открытом запросе предложений, поданной таким участником, требованиям к заявкам на участие в открытом запросе предложений, установленным конкурсной документацией. По результатам рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений комиссией по размещению заказов принимается решение о признании участника размещения заказа участником открытого запроса предложений или об отказе в признании участника размещения заказа участником открытого запроса предложений.

    - В случае непредставления установленных конкурсной документацией документов, либо наличия в таких документах неполных и недостоверных сведений, конкурсная комиссия вправе принять решение об отклонении от дальнейшего рассмотрения заявки на участие в закупке.

    - В целях обеспечения контроля за обоснованностью стоимости заявки участника открытого запроса предложений и соответствием стоимости среднерыночному уровню, организатор закупки вправе запросить у участников закупки сведения по калькуляции затрат на изготовление продукции, выполнение работ, оказание услуг.

    - Заказчик, организатор закупки вправе осуществить проверку указанных в заявке на участие в закупке производственных возможностей участника закупки, в том числе с выездом в места базирования, с оформлением соответствующего акта проверки до подведения итогов открытого запроса предложений, а также потребовать предоставить заверенные копии документов, подтверждающих право собственности или иного основания законного владения производственными мощностями, необходимыми для выполнения договора.

    - Решение о допуске заявок на участие в закупке к участию в открытом запросе предложений или об отказе в допуске оформляется протоколом заседания конкурсной комиссии.

    - Если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений будет принято решение о несоответствии всех участников размещения заказа требованиям, предъявляемым к участникам размещения заказа, и (или) о несоответствии всех заявок на участие в открытом запросе предложений установленным конкурсной документацией требованиям, либо о соответствии только одного участника размещения заказа и поданной им заявки на участие в открытом запросе предложений установленным требованиям, открытый запрос предложений признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в открытом запросе предложений и подавший такую заявку участник размещения заказа соответствуют требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной документацией, Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, подавшим такую заявку на участие в открытом запросе предложений, на условиях конкурсной документации, проекта договора и заявки на участие в открытом запросе предложений, поданной участником.

  - Определение победителя открытого запроса предложений

    - Конкурсная комиссия в течение десяти дней со дня окончания рассмотрения заявок на участие в открытом запросе предложений осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в открытом запросе предложений участников размещения заказа, признанных участниками открытого запроса предложений, в соответствии с критериями и в порядке, установленными конкурсной документацией, с целью выявления лучшего сочетания условий исполнения договора.

    - На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Конкурсная комиссия присваивает порядковые номера каждой заявке на участие в открытом запросе предложений относительно других, по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивает порядковые номера. Заявке на участие в открытом запросе предложений, в которой содержится лучшее сочетание условий исполнения договора, Конкурсная комиссия присвоит первый номер. Победителем открытого запроса предложений признается участник открытого запроса предложений, предложивший лучшее сочетание условий исполнения договора и заявке на участие, в открытом запросе предложений которого Конкурсной комиссией по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений присвоен первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в открытом запросе предложений содержатся равнозначные сочетания условий исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом запросе предложений, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом запросе предложений, содержащих такие условия.

    - Сведения о дате проведения оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, об участниках открытого запроса предложений, заявки на участие в открытом запросе предложений которых были оценены и сопоставлены, о порядке оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений решении о присвоении заявкам на участие в открытом запросе предложений порядковых номеров, а также наименования и почтовые адреса участников открытого запроса предложений, заявкам на участие в открытом запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, указываются в протоколе оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений.

    - Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии после подведения итогов открытого запроса предложений. Указанный протокол размещается в течение трех дней  после дня подписания такого протокола на официальном сайте.

    - В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений Заказчик направляет победителю открытого запроса предложений проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем открытого запроса предложений в заявке на участие в открытом запросе предложений, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

    - В срок, установленный в конкурсной документации, победитель открытого запроса предложений подписывают договор. При уклонении победителя открытого запроса предложений от подписания договора, Заказчик вправе не возвращать  обеспечение заявки на участие в открытом запросе предложений, представленное победителем.

    - В случае уклонения победителя открытого запроса предложений от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником, которому по результатам оценки и сопоставления заявок на участие в открытом запросе предложений был присвоен второй номер, на условиях проекта договора, прилагаемого к конкурсной документации, и условиях исполнения договора, предложенных данным участником в заявке на участие в открытом запросе предложений.

    - В случае если открытый запрос предложений признан несостоявшимся и договор не заключен, заказчик, организатор закупки вправе объявить о проведении повторного открытого запроса предложений или осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.

    - В случае извещения о проведении повторного открытого запроса предложений Заказчик, Организатор закупки вправе изменить условия открытого запроса предложений.

    - При проведении повторного открытого запроса предложений организатор закупки не вправе требовать от участника закупки, принимавшего участие в первом открытом запросе предложений и получившего на определенных условиях документацию о закупке, повторную оплату документации о закупке в случае, если документация о закупке не изменялась.

  - Заключения договора

    - Договор заключается заказчиком с победителем закупки, выбранным по результатам открытого запроса предложений.

    - Договор должен быть заключен не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней со дня подведения итогов размещения заказа, если документацией о размещении заказа не установлены иные сроки

    - В случае уклонения победителя закупки от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя закупки заключить договор, а также возместить убытки, причиненные уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником закупки, заявка которого признана наилучшей после заявки победителя закупки.

    - Заказчик при несогласовании сторонами условий Договора вправе без объяснения причин отказаться от заключения Договора, не возмещая Участнику понесенные им расходы в связи с участием в открытом запросе предложений.

# ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Настоящие условия проведения открытого запроса предложений являются неотъемлемой частью настоящей Документации, уточняют и дополняют положения разделов 1-6 Документации.

## Информация о проводимом открытом запросе предложений

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Форма и вид проведения закупки | Открытый запрос предложений |
|  | Наименование Заказчика/Организатора, контактная информация | ОАО Якутская топливно-энергетическая компания» Почтовый адрес: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76. Координатор: Булгакова Л.Е., тел (4112) 40-14-01 (доб. 1037), e-mail: BulgakovaLE@yatec.ru; Секретарь конкурсной комиссии: Алексеев Иннокентий Вячеславович (4112) 40-14-01 (доб. 1072), e-mail: tender@yatec.ru; |
|  | Место официальной публикации Извещения | Сайт ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» http://www.yatec.ru, Официальный сайт http://www.zakupki.gov.ru |
|  | Предмет открытого запроса предложений | Право заключения договора на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия). |
|  | Место, условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус, Мирнинский лицензионный участок. |
|  | Начальная (максимальная) цена договора (по лотам) | 154 000 000,00 (сто пятьдесят четыре миллиона) рублей 00 копеек с НДС. Предлагаемая участником размещения заказа цена не должна превышать начальную (максимальную) цену с учетом НДС. Цена договора является фиксированной на весь период договора в текущих ценах и не подлежит корректировке. Предлагаемая участником размещения заказа цена выполненных работ указывается цифрами и прописью. В случае разночтения преимущества отдается сумме, указанной прописью. Оплата производится безналичным расчетом в порядке и сроки, предусмотренные в проекте Договора |
|  | Источник финансирования | Источник финансирования: Собственные средства. Плательщик: ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания». |
|  | Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | Начало: 4 квартал 2012г. Окончание: 2 квартал 2013г.. |
|  | Организатор имеет право отказаться от проведения открытого запроса предложений не позднее, чем за | любое время до подведения итогов открытого запроса предложений |
|  | Количество копий Заявок Участника | 1 копия Заявки на электронном носителе. |
|  | Требования к сроку действия Заявки | Заявка должна сохранять свое действие в течение срока, указанного Участником в Заявке. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 20 (двадцати) календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Заявок. |
|  | Требования к Участникам открытого запроса предложений, установленные Заказчиком (Организатором) | - Участник закупки должен быть правоспособным, создан и зарегистрирован в установленном порядке. - В отношении участника закупки не должно проводиться процедур ликвидации или банкротства, он не должен быть в судебном порядке признан банкротом, в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство. - Деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. - Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к организациям, выполняющим работы (оказывающим услуги), для выполнения которых он привлекается. - Участник закупки должен иметь устойчивое финансовое состояние, подтвержденное данными бухгалтерской отчетности, направленной в налоговые органы. - Участник закупки не должен иметь просроченную задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или внебюджетные фонды. - Участник должен иметь положительный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, положительную деловую репутацию. - В отношении участника закупки, его учредителей и руководителей не должны быть возбуждены уголовные дела по основаниям, связанным с производственной деятельностью, имеющей отношение к предмету закупки. - Участник закупки должен иметь в наличии квалифицированный и опытный персонал, способный оказать услуги, выполнить работы, поставить товары в объеме, предусмотренном документацией о закупке. - Участник закупки должен иметь в собственности или в пользовании достаточные для поставки товаров, работ, услуг производственные мощности, технологическое оборудование, технику и оборудование (дилерские, дистрибьюторские соглашения с производителями товаров – для участников закупки техники и оборудования), в соответствии с документации о закупке. - Заказчик, организатор закупки вправе не допустить к участию в закупке лицо, имеющее просроченную задолженность перед предприятиями группы ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания», неисполненные просроченные обязательства. - При закупке товаров, работ, услуг заказчик, организатор закупки вправе установить требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков. |
| 7.1.12 | Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям и входящие в состав Заявки (Участники должны обеспечить приложение электронных версий отсканированных документов (с приложением) | - копии учредительных документов с приложением имеющихся изменений (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); - свидетельство о государственной регистрации юридического лица (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); - свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по месту нахождения на территории Российской Федерации (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); - выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки, полученную не ранее чем за 20 дней до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого запроса предложений; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки (оригинал) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе предложений, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой; - сведения об участии в судебных разбирательствах по установленной в конкурсной документации форме; - справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную соответствующими подразделениями Федеральной налоговой службы не ранее чем за 60 дней до срока окончания приема заявок на участие в открытом запросе предложений; - документы, подтверждающие право участника размещения заказа на поставку товара, производителем которого он не является, и предоставление фирменных гарантий производителя товара (копии); - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника размещения заказа без доверенности (далее также - руководитель).В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника размещения заказа, заверенную печатью участника размещения заказа (для юридических лиц) и подписанную руководителем участника размещения заказа или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника размещения заказа, такая доверенность должна быть нотариально удостоверена в порядке ст. 185 ГК РФ; заявка на участие в открытом запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; - сведения о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, работы услуги. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам (оригиналы); - бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за последние 2 года, в том числе за последний отчетный год и истекшие месяцы текущего года (копии); - справка об отсутствие заинтересованности в заключении сделки; - иные документы или копии документов, перечень которых определен конкурсной документацией, подтверждающие соответствие заявки на участие в открытом запросе предложений, представленной участником размещения заказа, требованиям, установленным в конкурсной документации. - Для индивидуальных предпринимателей: - Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, а также нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о месте жительства индивидуального предпринимателя, выданные не ранее 20 календарных дней до даты опубликования извещения о закупке (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); - Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, а также о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); - Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (оригинал или скан-копии с оригиналов/нотариально заверенных копий оригиналов документов); |
| 7.1.13 | Место, даты и время начала и окончания срока подачи Заявок | 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб. 107 и/или e-mail tender@yatec.ru; 9 ч.00м. (по местному времени) « 15» ноября 2012 года. 17 ч. 00 м. (по местному времени) « 23 » ноября 2012 года. |
| 7.1.14 | Дата, время и место вскрытия конвертов с Заявками Участников | «26» ноября 2012 года, в 12 ч. 00 м. (по местному времени), по месту нахождения Организатора по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб.316. |
| 7.1.15 | Дата, время и место рассмотрения предложений (заявок) участников | «29» ноября 2012 года, в 14 ч. 00 м. (по местному времени) по месту нахождения Организатора по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб. 316. |
| 7.1.16 | Дата, время и место подведение итогов. | «30» ноября 2012 года, в 14 ч. 00 м. (по местному времени) по месту нахождения Организатора по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76, каб. 316. |
| 7.1.17 | Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора. Условия их привлечения | нет. |
| 7.1.18 | Участие в открытом запросе предложений коллективных участников | Не допускаются |
| 7.1.19 | Альтернативные заявки | Не предусмотрено |
| 7.1.20 | Форма, сроки и порядок оплаты поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) | - безналичная форма оплаты; - аванс 30% с предоставлением счета-фактуры на аванс в течение 10-ти рабочих дней; - расчеты за выполненные работы производятся по итогам окончания каждого из этапов на основании акта сдачи-приемки с приложением документов; - оплата за выполненные работы производится поэтапно в течение 10 календарных дней после предъявления счета-фактуры. |
| 7.1.21 | Преференции. Порядок предоставления | Не предоставляются |

## Образцы форм основных документов, включаемых в Заявку

8.1. Форма 1. Форма описи документов

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

Настоящим_________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника открытого запроса предложений с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу_________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника открытого запроса предложений)

представляет для участия в открытом одноэтапном открытом запросе предложений с переторжкой___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(краткое описание предлагаемых товаров, работ, услуг)

лот № ____, наименование лота ________________________________________________________________
нижеперечисленные документы.

| № п\п | Наименование документов | Страницы с __ по __ | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |
|  | ВСЕГО листов: |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Опись следует оформить на официальном бланке Участника открытого запроса предложений.

Участник открытого запроса предложенийдолжен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

Участник открытого запроса предложенийдолжен перечислить и указать объем каждого документа, входящего в состав Заявки Участника.

Опись должна быть подписана и скреплена печатью.

8.2. Форма 2. Форма Заявки

Председателю конкурсной комиссии –

Генеральному директору

ОАО «ЯТЭК»

З.К. Юсупову

Уважаемый Заирбек Камильевич!

Изучив Извещение о проведении _______________ и Документацию по ________________ на право

(способ закупки)		                            (способ закупки)

заключения договора на _____________, и принимая установленные в них требования и условия ________________,

(способ закупки)

_________________________________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический адрес Участника)

в лице __________________________________(должность, ФИО), действующего на основании _______________________________ (Устава, доверенности №__ от __) предлагает заключить Договор ________________________________________________,

(предмет договора)

на условиях и в соответствии с настоящей Заявкой и проектом Договора с __________________ (указывается наименование Заказчика), являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей Заявке, на общую сумму _____________________________________________.

(итоговая стоимость, рублей, с НДС)

Настоящая Заявка действует до «____»_______________________года.

Настоящим подтверждаем, что _________________________________________________ (наименование организации или Ф.И.О. Участника) не находится в процессе ликвидации и не признано по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Настоящей Заявкой гарантируем достоверность представленной нами информации и подтверждаем право Заказчика и Организатора, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в направляемых документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные в нем сведения, в том числе сведения о соисполнителях (субпоставщиках, субподрядчиках).

Эл.адрес:_______________________________контактный тел.: _______________________________________________

ФИО, ответственного лица ____________________________________.

Почтовый адрес: ______________________________________________________________________________________

Наши реквизиты:

Юридический адрес:                                                 		  Банковские реквизиты :

_____________________________________                              р/с _________________________________

_____________________________________                              к/с _________________________________

_____________________________________                              в __________________________________

_____________________________________                              ____________________________________

ИНН _______________________________

КПП _______________________________

Телефон ____________________________                                БИК ________________________

факс_________________________________                              Код по ОКОНХ______________________

е-mail:_______________________________                               Код по ОКПО _______________________

Подпись: _______________________                                         Дата:________________________

м.п.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник присваивает письму дату и номер в соответствии с правилами документооборота.

Участник должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

### 8.3. Форма 3. Форма анкеты участника

Приложение №__ к письму 
от «____»_____________ г. №__________

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН/КПП/ОГРН/ОКВЭД Участника |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (заявка) (форма 8.2.)

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

8.4. Форма 4. Форма конкурсного предложения

Приложение №__ к письму

от «____»_____________ г. №__________

КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

при проведении ____________________

по выбору поставщика продукции (работ, услуг)

Изучив конкурсную документацию на _____________________________________________________________________________________________________

(объект заказа)

а также условия и порядок проведения настоящего _____________________, проект контракта (договора) на выполнение вышеуказанного заказа, мы _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

(полное наименование организации – Участника открытого запроса предложенийпо учредительным документам)

в лице ________________________________________________________________

(наименование должности руководителя, его Ф.И.О.)

уполномоченного в случае признания нас победителями _____________________ подписать контракт (договор), согласны выполнить предусмотренные ________________ функции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

| ЛОТ № на поставку |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| без НДС в рублях |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МТР | Параметры | Ед.изм | Кол-во | Цена |  | Сумма |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого (без транспортных расходов): |  |  |  |  |  |  |
| Место поставки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок поставки: |  |  |  |  |  |  |  |
| Срок готовности к отгрузке: |  |  |  |  |  |  |  |
| Условия оплаты: |  |  |  |  |  |  |  |
| Включение транспортных расходов в стоимость МТР: |  |  |  |  |  |  |  |
| Стоимость транспортных расходов (без НДС) с доставкой до места назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость с транспортными расходами (без НДС) с доставкой до места назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость с транспортными расходами (с НДС) с доставкой до места назначения: |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийные обязательства: |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус (производитель, представитель, дилер и т.д.): |  |  |  |  |  |  |  |

Следуя праву, предоставленному нам условиями и порядком проведения _______________, мы предлагаем на Ваше рассмотрение дополнительные предложения: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить заказ в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт (договор), а также подписать контракт (договор) на принятых условиях не позднее 10 дней с момента официального направления предложения заключить договор, поступившего от Заказчика.

Мы объявляем, что до подписания контракта (договора) на выполнение заказа настоящее предложение и Ваше уведомление о нашей победе не будут считаться как имеющие силу договора между нами.

Мы согласны с условием, что Вы не обязаны принимать предложение с самой низкой стоимостью работ и минимальными сроками выполнения заказа по объекту открытого запроса предложений.

Контактные телефоны, должности, Ф.И.О. лиц (полностью), уполномоченных для контактов _____________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

Адрес электронной почты __________________________________________

Руководитель _____________________ (подпись, Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ______________________ (подпись, Ф.И.О.)

М.П.

Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (заявка) (форма 8.2.)

8.5. Форма 5. Форма графика выполнения работ

Приложение №__ к письму

от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнения работ: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкция по заполнению

Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 8.2.).

Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки оказания всех видов работ в рамках Договора.

Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в неделях с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

8.6. Форма 6. Форма протокола разногласий

Приложение №__ к письму

от «____»_____________ г. №__________

Протокол разногласий к проекту Договора

Наименование и адрес Участника: __________________________________________

«Обязательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

«Желательные» условия Договора

| № п/п | № пункта проекта Договора | Исходные формулировки | Предложения Участника | Примечания, обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Инструкции по заполнению

1. Участник указывает дату и номер Заявки в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел Error: Reference source not found).

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

3. Данная форма заполняется как в случае наличия у Участника требований или предложений по изменению проекта Договора, так и в случае отсутствия таких требований или предложений; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Согласны с предложенным проектом Договора».

4. В случае наличия у Участника предложений по внесению изменений в проект Договора, Участник должен представить в составе своем Предложении данный протокол разногласий. В подготовленном протоколе разногласий Участник должен четко разделить обязательные и желательные для него условия Договора. «Обязательными» здесь считаются предложения и условия, в случае непринятия которых он откажется подписать Договор. «Желательными» здесь считаются предложения по условиям Договора, которые он предлагает на рассмотрение Заказчика, но отклонение которых Заказчиком не повлечет отказа Участника от подписания Договора в случае признания его Победителем.

5. Заказчик оставляет за собой право рассмотреть и принять перед подписанием Договора предложения и дополнительные (не носящие принципиального характера) изменения к Договору. В случае если стороны не придут к соглашению об этих изменениях, стороны будут обязаны подписать Договор на условиях, изложенных в настоящей Документации и Заявки Победителя.

6. В любом случае Участник должен иметь в виду что:

если какое-либо из обязательных Договорных предложений и условий, выдвинутых Участником, будет неприемлемо для Заказчика, такое Предложение будет отклонено независимо от содержания технико-коммерческих предложений;

в любом случае, предоставление Участником протокола разногласий по подготовленному Заказчиком исходному проекту Договора не лишает Участника и Заказчика права обсуждать эти условия и изменять их в процессе преддоговорных переговоров для достижения соглашения в отношении изменения этих условий.

9. ДОГОВОР № _________

(ПРОЕКТ)

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ 3Д  и выполнение камеральных работ в

пределах Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

г. Якутск											«__»___ ноября 2012г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, далее именуемые совместно Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В рамках настоящего договора Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить полевые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в объеме 140 (сто сорока) км2  и камеральные работы в пределах Мирнинского лицензионного участка Республики Саха (Якутия), перечень которых указан в п.1.2. настоящего договора (далее по тексту – работы).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы, связанные с выполнением п. 1.1 Договора:

1.2.1. подготовка и составление ПСД, проведение геолого-экономической экспертизы, утверждение проекта на проведение сейсморазведочных работ;

1.2.2. оформление разрешений и согласований в уполномоченных органах, а также на основании выданной Заказчиком доверенности оформление прав на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ, в том числе, подготовка и согласование акта натурного технического обследования лесного участка, получение согласований, разработка проекта освоения лесов, направление в агентство лесного хозяйства республики Саха (Якутия) заявления на предоставление земель лесного фонда в аренду; заключение договоров аренды земель, разрешения на право производства сейсморазведочных работ на лицензионном участке, решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды (получение разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу, лимитов на размещение отходов, разрешения на сброс сточных вод на рельеф, разрешения на водопользование и т.п.), за исключением разрешений и согласований, возложенных в соответствии с п. 8.1 настоящего договора на Подрядчика.

1.2.3. выполнение топогеодезических работ, подготовка профилей в пределах Мирнинского лицензионного участка Республики Саха (Якутия).

1.2.4. выполнение самостоятельной экспресс-обработки первичных данных на собственном обрабатывающем центре для оперативной оценки качества полевого материала и подготовки материала к обработке.

1.2.6. выполнить камеральные работы (обработку и интерпретацию полученных полевых материалов и составить окончательный геологический отчет).

1.3. Стоимость работ, выполняемых по настоящему Договору, определяется «Протоколом соглашения о договорной цене» (Приложение №1) и является конфиденциальной информацией, не подлежащей раскрытию третьим лицам. Стоимость работ является фиксированной и не подлежит увеличению в течение срока действия договора.

1.4. Работы производятся согласно утвержденному Техническому (геологическому) заданию (приложение №2.1; 2.2; 2.3 и 2.4) и проектно-сметной документации на производство сейсморазведочных работ.

1.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

2.	СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Общая стоимость работ в соответствии с соглашением о договорной цене (приложение 1 к Договору) составляет: _____________________, в том числе НДС 18% - ______________________________

# 3.Срок действия договора и выполнения работ.

3.1. Срок действия Договора в части платежей устанавливается с момента его подписания и действует до момента полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.

3.2. Сроки выполнения  работ по Договору определены Календарным планом (Приложение №3).

3.3. Изменение сроков выполнения работ производится только с согласия обеих сторон и оформляется дополнительными соглашениями к данному договору.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Проектно-сметная документация разрабатывается Подрядчиком и утверждается  Заказчиком. Все изменения проектной методики работ и положения профилей на местности в процессе производства работ могут происходить только с согласия Заказчика.

5. Порядок сдачи-приемки работ.

5.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в рамках настоящего Договора, осуществляется поэтапно в соответствии с Календарным планом (Приложение №3) и оформляется подписываемыми Сторонами актами сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. Подрядчик обязан предоставлять Заказчику промежуточные (один раз в 2 недели) сводки о ходе выполнения работ. В случае выявления несоответствия выполняемых работ требованиям настоящего договора, в рамках которого выполняются работы, Геологическому (техническому) заданию, проектно-сметной документации, а также в случае понижения качества выполняемых работ, Подрядчик должен за свой счёт в согласованные с Заказчиком сроки обеспечить исправление допущенных недостатков. Срок устранения недостатков Подрядчиком не увеличивает срок выполнения работ по Договору, если иное не предусмотрено соглашением сторон.

5.3. После завершения этапов полевых работ комиссией, назначаемой Заказчиком, осуществляется приемка полевых сейсморазведочных и топографо-геодезических материалов с составлением соответствующих двусторонних актов приемки полевых материалов, в которых указываются:

a) объёмы выполненных работ;

б) объемы работ, по качеству соответствующие требованиям Геологического (технического) задания и проектно-сметной документации и подлежащие приемке и оплате.

Акт приемки полевых материалов утверждается Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня его получения и направляется Подрядчику, или Заказчиком в этот же срок предъявляется мотивированный отказ от приемки материалов с указанием выявленных недостатков, на основании которых Стороны согласовывают сроки их устранения. Подрядчик устраняет выявленные Заказчиком недостатки в согласованные сторонами сроки за свой счет и без увеличения указанной в Приложении 1 общей стоимости работ по настоящему Договору.

5.4. Для осуществления приемки результатов полевых работ, указанной в п.4.3 договора, Подрядчик обязан передать Заказчику:

а) акт готовности сейсморазведочной партии к выезду на полевые работы – 1экз. на бумажном носителе;

б) акт проверки (допуска к полевым работам) технического состояния топографо-геодезической аппаратуры и полевого оборудования телеметрической станции - 1экз. на бумажном носителе;

в) результаты регламентных тестов приемной аппаратуры и оборудования (синхронность и идентичность источников, сейсмоприемников, тесты сейсмостанции, напольных модулей);

г) сменные рапорта операторов (ЛОГ файлы и паспортная информация) - 1экз. на бумажном носителе и 1экз. на цифровом носителе;

д) архив первичных полевых записей по профилям в формате SEG-D с сопроводительной запиской, отражающей структуру архива -  1 экз. на цифровом носителе);

е) акт внутренней промежуточной приемки и предварительной оценки качества полевого материала за подписью представителей Подрядчика;

ж) топографо-геодезические материалы по профилям (каталоги координат в системе 1942г. и высот пунктов геофизических наблюдений в Балтийской системе) - 1экз. на бумажном носителе и 1экз. на цифровом носителе;

з) топографические абрисы помехообразующих объектов – на бумажном носителе;

и) SPS–файлы  - 1экз. на цифровом носителе;

к) отчет с изложением методики и техники полевых работ - 1 экземпляр на бумажном носителе.

5.5. Приемка полевого материала производится по месту нахождения Подрядчика

5.6. После подписания актов приемки полевых материалов Подрядчик передает Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 10  (десяти) рабочих дней со дня получения такого акта обязан либо подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо направить Подрядчику мотивированный отказ от подписания такого акта.

При не подписании Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ и в отсутствие мотивированного отказа от подписания такого акта в указанные в настоящем пункте договора сроки, работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме акта без разногласий и замечаний.

5.7. После окончания этапов камеральных работ (обработки и интерпретации полученной информации), Подрядчик составляет Окончательный геологический отчет, который должен соответствовать требованиям, предъявляемыми ГОСТом Р 53579-2009  и Техническим (геологическим) заданием (приложение №2,1; 2.2; 2.3 и 2.4).

Окончательный геологический отчет на машинных носителях, помимо электронных копий текстовой и иллюстративной частей отчета на бумажных носителях, должен содержать структурированные и организованные в базы и банки данных первичные цифровые материалы, автоматизированные и неавтоматизированные архивы первичных, промежуточных и производных данных.

Подготовка и передача информации на машинных носителях осуществляется в соответствии с инструктивно-методическими документами, утвержденными Роснедра, согласно «Методическим рекомендациям по учету, хранению и передаче фондовой информации на машинных носителях» (Росгеолфонд, 1997 г.), «Рекомендуемым программным средствам и форматам данных, предоставляемым в систему фондов геологической информации на машинных носителях (письмо Росгеолфонда от 28.01.2005г. №К-02/175).

5.8. Заказчик  вправе отказаться (полностью либо частично) от принятия и оплаты работ, не предусмотренных Договором, не соответствующих качеству.

6. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.

6.1. Расчеты за выполненные работы производятся по итогам окончания каждого из этапов, в соответствии с договорной ценой, определенной Приложением №1 к Договору, на основании подписанного обеими сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ по соответствующему этапу с приложением документов, перечисленных в графе «Перечень документации, подлежащей передаче Подрядчиком» Приложения 3 «Календарный план», и оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего российского законодательства. Оплата за выполненные работы производится денежными средствами путем их перечисления Заказчиком на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре, в течение 10 календарных дней после предъявления счета-фактуры.

6.2. В течение 1 (одного) календарного месяца со дня подписания настоящего договора Заказчик, на основании выставленного Подрядчиком счета, для проведения мобилизационных и иных подготовительных мероприятий выплачивает Подрядчику аванс денежными средствами в размере 30% от общей стоимости работ по настоящему договору. Зачет аванса будет производиться при сдаче результатов работ по каждому из этапов Календарного плана, в размере 50% от сумм актов сдачи-приемки выполненных работ, начиная с первого этапа и вплоть до полного погашения выплаченного аванса. Размер суммы аванса, зачитываемого в счет стоимости выполненных работ, а также итоговая сумма к оплате указываются сторонами в актах сдачи-приемки выполненных работ по каждому из этапов Календарного плана.

6.3. В случае изменения местонахождения, наименования, платежных реквизитов (в т.ч.: смена обслуживающего банка, его неплатежеспособность) стороны настоящего договора обязаны письменно в течение 3-х дней с момента такового события уведомить друг друга.

6.4. При перечислении денежных средств по реквизитам, указанным Подрядчиком, обязательства Заказчика считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, возникших в результате непредвиденных событий чрезвычайного характера, т.е. обстоятельств «форс-мажор» (война, эпидемия, блокада, изменения в законодательстве, стихийные бедствия), а также действий и актов органов государственной власти и органов местного самоуправления РФ.

7.2. Если Заказчик до наступления «форс-мажорных» обстоятельств принял часть работ согласно актам сдачи-приемки выполненных работ, то он обязан эти работы оплатить.

7.3. О наступлении обстоятельств «форс-мажор» Стороны должны известить друг друга письменно в течение 3-дней с момента их наступления, с предоставлением подтверждающих документов компетентных органов. При нарушении этого условия виновная сторона не может ссылаться на форс-мажорные обстоятельства.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае ненадлежащего качества выполнения Подрядчиком работ, последний устраняет недостатки за свой счет в оговоренные актами сроки.

8.2. За просрочку исполнения обязательств, произошедшую по вине Подрядчика, выразившуюся в нарушении сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, Подрядчик несёт ответственность согласно ст.395 ГК РФ.

8.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате выполненных работ Заказчик  несет ответственность перед Подрядчиком в виде выплаты штрафа согласно ст.395 ГК РФ.

При длительной, более 20 календарных дней, просрочке Заказчиком оплаты выполненных работ, Подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору вплоть до полного выполнения Заказчиком своих обязательств по оплате выполненных работ, уведомив должным образом Заказчика. Ответственность, предусмотренная п.7.2 в таком случае к Подрядчику не применяются.

В случае просрочки Заказчиком оплаты этапа работ более чем на 30 календарных дней, Подрядчик вправе расторгнуть в одностороннем порядке исполнение своих обязательств по договору, уведомив должным образом Заказчика. В таком случае Заказчик обязан принять и оплатить Подрядчику фактически выполненные им работы на день получения уведомления от Подрядчика о расторжении договора, а также фиксированную плату за демобилизацию геологических партий Подрядчика в размере 5 000 000,00 (пять миллионов) рублей 00коп.

8.4. В случае ненадлежащего или несвоевременного выполнения договорных обязательств виновная Сторона возмещает другой стороне убытки в соответствии со ст. 393 ГК РФ.

8.5. Подрядчик самостоятельно оплачивает иски, платежи, штрафы за загрязнение окружающей природной среды, за нарушение земельного, водного, лесного законодательства на участках, отведенных под сейсморазведочные работы, и прилегающих землях, произошедших по его вине, в полной мере несет ответственность за повреждение наземных и подземных коммуникаций, выступает ответчиком по искам третьих лиц, предъявленным к Заказчику по указанным основаниям.

8.6. Подрядчик несет ответственность за качество и своевременность выполнения работ независимо от того, кем из субподрядных организаций выполнялись работы.

8.7. Подрядчик гарантирует возмещение в полном объеме убытков Заказчика, возникших в результате отказа налогового органа в возмещении заявленных Заказчиком сумм НДС, по причине неуплаты НДС в бюджет Подрядчиком или его субподрядчиком по договорам, связанным с исполнением обязательств Подрядчика по настоящему Договору. Возмещение убытков производится в течение 30 дней с момента выставления Заказчиком счета и расчета убытков. К расчету убытков должна быть приложена выписка из решения налогового органа «Об отказе (полностью или частично) в возмещении сумм налога на добавленную стоимость».

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Полученная при проведении сейсмических исследований геолого-геофизическая информация (результаты полевых работ) принадлежит Заказчику.

9.2. Передача материалов, имеющих секретный характер, от Подрядчика Заказчику осуществляется через спец. часть. Подрядчик не возражает против тиражирования информации имеющей секретный характер и передачи ее третьим лицам Заказчиком с целью решения производственных задач, возникающих в будущие периоды после завершения договорных работ.

9.3. Подрядчик представляет Заказчику документы (либо их копии надлежащим образом заверенные), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур от имени Подрядчика по настоящему Договору, а также образцы их подписей. В случае смены лиц, имеющих такое право, образцы подписей должны быть обновлены. В случае необходимости Подрядчик имеет право запросить аналогичные документы Заказчика.

9.4. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работ, не вмешиваясь в производственно-хозяйственную деятельность Подрядчика, за исключением случаев, когда это влечет срыв договорных сроков или заметного ухудшения качества исследований. Заказчик назначает своего представителя (супервайзера), наделив его полномочиями действовать от своего имени по вопросам, касающимся выполнения Подрядчиком исследований, и уведомляет об этом Подрядчика в письменной форме. Подрядчик обязан обеспечить доступ супервайзера на территорию проведения исследований с целью наблюдения и инспектирования выполняемой работы. Подрядчик предоставляет представителям Заказчика (супервайзерам), осуществляющих контроль над выполняемыми работами:

- помещение для проживания и работы;

- возможность пользоваться в производственных целях связью, имеющейся в полевом подразделении;

- транспорт для обеспечения непосредственного доступа к месту производства работ с периодичностью, необходимой для контроля качества производимых работ;

- питание (оплата питания производится супервайзерами самостоятельно).

9.5. Изменение данного Договора, либо расторжение производится по взаимному соглашению с предупреждением заинтересованных сторон за 10 (десять) календарных дней или в судебном порядке, за исключением случаев, описанных в п.7.3.

9.6. Текст данного договора является конфиденциальным и разглашению не подлежит.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего Договора, будут разрешаться полномочными представителями Сторон. В случае невозможности прийти к согласованному решению, споры рассматриваются  арбитражным судом по месту нахождения ответчика, с предварительным предъявлением претензии. Срок ответа на претензию - 10 дней с момента получения.

10.2. Любое уведомление (претензия) по настоящему Договору дается в письменной форме в виде заказного письма с уведомлением либо вручается нарочно уполномоченным на то лицам. Уведомление считается данным в день получения сообщения.

10.3. Для целей бухгалтерского учёта и обмена оперативной технической информацией Стороны определяют, что в связи с длительной пересылкой  оригиналов документов, документы (за исключением указанных в п.7.3 и 9.1) в связи с исполнением настоящего Договора допускается пересылать средствами факсимильной, электронной, телетайпной и иной связи. Указанные документы считаются подписанными сторонами при обмене документами по факсимильной связи, в порядке, предусмотренной ст. 434 Гражданского Кодекса Российской Федерации, при условии того, что документация достоверно исходит от стороны по договору. При этом Стороны обязаны обмениваться подлинными экземплярами документов посредством направления их почтой другой стороне в виде письма с описью вложения и уведомлением в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента подписания этих документов.

10.4. Отношения Сторон, не оговоренные в данном Договоре, регулируются действующим гражданским законодательством.

10.5. Неотъемлемой частью данного Договора являются:

- Приложение № 1: Протокол соглашения о договорной цене.

- Приложение № 2.1: 2.2; 2.3 и 2.4: Техническое (геологическое) задание.

- Приложение № 3: Календарный план выполнения работ.

- Приложение № 4: Схема сейсмопрофилей.*

Примечание:* Схема профилей будет передана потенциальному претенденту.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| ПОДРЯДЧИК: | ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» |  |
| --- | --- | --- |
|  | Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), город Якутск, улица П. Алексеева, дом 76. Факс: (4112) 401-592; телефон: (4112) 401-597 ИНН 1435032049; КПП 144950001 Банковские реквизиты: р/счёт 40702810600060000482 в филиале Якутском ОАО «Собинбанк» г. Якутск к/с 30101810500000000729 БИК 049805729; ОКПО 00153815 |  |
| _______________________ МП | Генеральный директор ____________________________З.К. Юсупов МП |  |

Приложение № 1

к Договору №________ от__.2012 г.

Протокол соглашения о договорной цене

на выполнение проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

Мы, нижеподписавшиеся, от «Заказчика» – генеральный директор Юсупов Заирбек Камильевич, действующий на основании Устава с одной стороны, и______________, от «Подрядчика» - _____________________, действующий на основании Устава, с другой стороны, достигли соглашения о величине контрактной цены на выполнение работ по объекту: «Проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

в сумме: ___________________________, в том числе НДС 18% - _______________ рубля.

«Заказчик» авансирует «Подрядчика» для выполнения работ по настоящему Договору в размере 30 (тридцати) процентов от общей стоимости работ настоящего Договора в сумме: ______________________________, в том числе НДС 18% - _______________ рублей.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

Подрядчик:                                                                            		 Заказчик:

Генеральный директор                                              		Генеральный директор

ОАО «ЯТЭК»

_______________						 _______________З. К. Юсупов

МП							   	МП

Приложение №2.1

СОГЛАСОВАНО							               					 «УТВЕРЖДАЮ»

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

_________________											     ________________Кит Б.Н.

«____»______________ 2012 г.                                   					   «____»_______________ 2012 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

(ПРОЕКТ)

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (50км2) и выполнение камеральных работ в границах горного отвода  Маччобинского  НГМ Мирнинского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Маччобинское НГМ

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский  улус.

Источник финансирования: ОАО «ЯТЭК»

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

- Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

  - Изучение геологического строения  кембрийских и вендских отложений;

  - Детализация структурного плана залежей и положения нефтегазоконтролирующих разрывных нарушений с  целью уточнения строения нефтяных оторочек ботуобинского и улаханского горизонтов в западном и центральном блоках месторождения.

  - Подтвердить прогноз газоносности восточного блока;

1.4.  Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.5. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению не менее 7 разведочных скважин;

1.6.  Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.7.  Создание цифровой базы геолого-геофизических данных;

2.    Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д.

2.1.  Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы  МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (3Д) | 3Д |
| Общий объем МОГТ-3Д, км2 по объекту: | 50 |
| Метод возбуждения колебаний | * |
| Глубина погружения заряда, м | * |
| Средняя величина заряда на площади, кг | * |
| Количество сейсмостанций | * |
| Тип сейсмостанций | * |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | * |
| Количество с/приемников на канал | * |
| Способ группирования с/приемников, распределение чувствительности с.п. | площадное типа «крест», параллельно-последовательное |
| Шаг между каналами, м | * |
| Количество активных каналов в одной линии | * |
| Система наблюдений: | центральная-крест |
| Способ перекрытия | по линиям приема |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | * |
| Количество линий наблюдения в одном блоке | * |
| Расстояние между линиями приема, м | * |
| Кратность наблюдений (бин 25х25м) – всего | * |
| по оси Y | * |
| по оси X | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием - проекция на линию приема, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием – проекция на линию приема, м | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м. | * |
| Количество пунктов возбуждения на линии возбуждения при отработке одного блока, шт. | * |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | * |
| Азимут линий ПВ | * |
| Азимут линий ПП | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПВ | * |
| Планируемый общий объем ФН | * |
| Плотность ПВ на 1 км2 | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПП | * |
| Вынос ПП за контур ПВ | * |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | * |

Примечание: *пункты  будут корректированы с контрагентом (подрядчиком).

Предлагается сейсморазведочные работы 3Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

3.   Методика решения геологических задач.

3.1.     Количественная оценка параметров сейсмической записи.

3.2.     Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

3.3.     Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

3.4.     Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

3.5.   Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

3.6.    Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

3.7.    Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

3.8.    Сейсмогеологический анализ установленных залежей углеводородов и нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ.

  - Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов сезона 2012-2013гг. по результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3Д должна проводиться поэтапно по месторождению (объекту), с возможным привлечением данных съемок 2D прошлых лет в рамках единого проекта по Мирнинскому  лицензионному участку.

  - В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 3Д сейсмических данных (кубы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба в пределах куба масштаба 1 ÷ 25 000 (или1:50 000).

    - Глубинно-скоростная модель куба 3D сейсмических данных, увязанная со скважинами.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Модели резервуаров с прогнозом распределения коллекторских свойств.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ- 3Д;

      - рекомендации по разведке залежей УВ заложению не менее 7 разведочных скважин в пределах Маччобинского горного отвода с выдачей точек заложения скважин в географических координатах.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ.

  - Составление, согласование и утверждение ПСД в Якутнедра: 4 кв.2012г.

  - Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 4кв.2012г.

  - Проведение полевых работ: начало работ-4кв.2012г.

окончание работ- 2кв.2013г.

  - Камеральная обработка геофизических материалов: 2кв.2013г.

  - Срок сдачи отчетов: 2 кв. 2013г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ 7.63-90, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет представляется:

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 3экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»).

| Зам. начальника геологической службы | Г.В. Бондаренко |
| --- | --- |

Приложение №2.2

СОГЛАСОВАНО							              			  «УТВЕРЖДАЮ»

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

_________________										  ________________Кит Б.Н.

«____»______________ 2012 г.                                     				       «____»_______________ 2012 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

(ПРОЕКТ)

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (40км2) и выполнение камеральных работ в границах горного отвода Мирнинского НГМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Мирнинское НГМ

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус

Источник финансирования: ОАО «ЯТЭК»

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

      - Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

1.1.   Уточнить геологическое строение месторождения;

1.2. Детализировать структурный план залежей и положение нефтегазоконтролирующих разрывных нарушений с  целью уточнения строения нефтяных оторочек ботуобинского и улаханского горизонтов;

1.3.  Подтвердить прогноз нефтеносности восточного блока;

1.4.   Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.5. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению не менее 3 разведочных скважин;

1.6.   Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.7.   Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д.

2. Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы  МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (3Д) | 3Д |
| Общий объем МОГТ-3Д, км2 по объекту: | 40 |
| Метод возбуждения колебаний | * |
| Глубина погружения заряда, м | * |
| Средняя величина заряда на площади, кг | * |
| Количество сейсмостанций | * |
| Тип сейсмостанций | * |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | * |
| Количество с/приемников на канал | * |
| Способ группирования с/приемников, распределение чувствительности с.п. | площадное типа «крест», параллельно-последовательное |
| Шаг между каналами, м | * |
| Количество активных каналов в одной линии | * |
| Система наблюдений: | центральная-крест |
| Способ перекрытия | по линиям приема |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | * |
| Количество линий наблюдения в одном блоке | * |
| Расстояние между линиями приема, м | * |
| Кратность наблюдений (бин 25х25м) – всего | * |
| по оси Y | * |
| по оси X | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием - проекция на линию приема, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием – проекция на линию приема, м | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м. | * |
| Количество пунктов возбуждения на линии возбуждения при отработке одного блока, шт. | * |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | * |
| Азимут линий ПВ | * |
| Азимут линий ПП | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПВ | * |
| Планируемый общий объем ФН | * |
| Плотность ПВ на 1 км2 | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПП | * |
| Вынос ПП за контур ПВ | * |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | * |

Примечание: *пункты  будут корректированы с контрагентом (подрядчиком).

Предлагается сейсморазведочные работы 3Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

- Методика решения геологических задач.

  - Количественная оценка параметров сейсмической записи.

  - Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

  - Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

  - Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

  - Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

  - Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

  - Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

  - Сейсмогеологический анализ установленных залежей углеводородов и нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ.

  - Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов сезона 2012-2013гг. по результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3Д должна проводиться поэтапно по месторождению, с возможным привлечением данных съемок 2D прошлых лет в рамках единого проекта по Мирнинскому  лицензионному участку.

  - В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 3Д сейсмических данных (кубы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба в пределах куба масштаба 1 ÷ 25 000 (или 1:50 000).

    - Глубинно-скоростная толстослоистая модель куба 3D сейсмических данных, увязанная со скважинами.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Модели резервуаров с прогнозом распределения коллекторских свойств.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ- 3Д;

      - рекомендации по разведке залежей УВ заложению не менее 3 разведочных скважин в пределах Мирнинского горного отвода с выдачей точек заложения скважин в географических координатах.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ.

  - Составление, согласование и утверждение ПСД в Якутнедра: 4 кв.2012г.

  - Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 4кв.2012г.

  - Проведение полевых работ: начало работ-4кв.2012г.

окончание работ- 2кв.2013г.

  - Камеральная обработка геофизических материалов: 2кв.2013г.

  - Срок сдачи отчетов: 2 кв. 2013г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ 7.63-90, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет представляется:

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 3экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»).

| Зам. начальника геологической службы | Г.В. Бондаренко |
| --- | --- |

Приложение №2.3

СОГЛАСОВАНО							              			  «УТВЕРЖДАЮ»

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

_________________										  ________________Кит Б.Н.

«____»______________ 2012 г.                                     					 «____»_______________ 2012 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

(ПРОЕКТ)

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (40км2) и выполнение камеральных работ в границах горного отвода  Нелбинского ГМ Мирнинского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Нелбинский ГМ

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский улус

Источник финансирования: ОАО «ЯТЭК»

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

      - Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

1.1.   Уточнить геологическое строение месторождения;

1.2. Детализировать структурный план залежей и положение нефтегазоконтролирующих разрывных нарушений с  целью уточнения строения нефтяных оторочек ботуобинского и улаханского горизонтов;

1.3.  Уточнить наличие нефтеносности западного блока;

1.4. Уточнить пространственное положение границ замещения коллекторов и нарушений, их амплитуду  и прожяженность;

1.5.   Количественная оценка прогнозных ресурсов нефти и газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.6. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению не менее 3 разведочных скважин;

1.7.   Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.8.   Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д.

2.1. Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы  МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (3Д) | 3Д |
| Общий объем МОГТ-3Д, км2 по объекту: | 40 |
| Метод возбуждения колебаний | * |
| Глубина погружения заряда, м | * |
| Средняя величина заряда на площади, кг | * |
| Количество сейсмостанций | * |
| Тип сейсмостанций | * |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | * |
| Количество с/приемников на канал | * |
| Способ группирования с/приемников, распределение чувствительности с.п. | площадное типа «крест», параллельно-последовательное |
| Шаг между каналами, м | * |
| Количество активных каналов в одной линии | * |
| Система наблюдений: | центральная-крест |
| Способ перекрытия | по линиям приема |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | * |
| Количество линий наблюдения в одном блоке | * |
| Расстояние между линиями приема, м | * |
| Кратность наблюдений (бин 25х25м) – всего | * |
| по оси Y | * |
| по оси X | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием - проекция на линию приема, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием – проекция на линию приема, м | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м. | * |
| Количество пунктов возбуждения на линии возбуждения при отработке одного блока, шт. | * |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | * |
| Азимут линий ПВ | * |
| Азимут линий ПП | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПВ | * |
| Планируемый общий объем ФН | * |
| Плотность ПВ на 1 км2 | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПП | * |
| Вынос ПП за контур ПВ | * |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | * |

Примечание: *пункты  будут корректированы с контрагентом (подрядчиком).

Предлагается сейсморазведочные работы 3Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

      - Методика решения геологических задач.

3.1. Количественная оценка параметров сейсмической записи.

3.2. Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

3.3. Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

3.4. Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

3.5. Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

3.6.  Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

3.7.  Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

3.8.  Сейсмогеологический анализ установленных залежей углеводородов и нефтегазоперспективных объектов.

4. Ожидаемые результаты работ.

4.1. Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов сезона 2012-2013гг. по результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3Д должна проводиться поэтапно по месторождению, с возможным привлечением данных съемок 2D прошлых лет в рамках единого проекта по Мирнинскому  лицензионному участку.

4.2. В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 3Д сейсмических данных (кубы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба в пределах куба масштаба 1 ÷ 25 000 (или 1:50 000).

    - Глубинно-скоростная толстослоистая модель куба 3D сейсмических данных, увязанная со скважинами.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Модели резервуаров с прогнозом распределения коллекторских свойств.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ- 3Д;

      - рекомендации по разведке залежей УВ заложению не менее 3 разведочных скважин в пределах Нелбинского горного отвода с выдачей точек заложения скважин в географических координатах.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ.

5.1. Составление, согласование и утверждение ПСД в Якутнедра: 4 кв.2012г.

5.2. Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 4кв.2012г.

5.3.  Проведение полевых работ: начало работ-4кв.2012г.

окончание работ- 2кв.2013г.

5.4.  Камеральная обработка геофизических материалов: 2кв.2013г.

5.5.  Срок сдачи отчетов: 2 кв. 2013г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ 7.63-90, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет представляется:

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 3экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»).

| Зам. начальника геологической службы | Г.В. Бондаренко |
| --- | --- |

Приложение №2.4

СОГЛАСОВАНО							              			  «УТВЕРЖДАЮ»

Главный геолог

ОАО «ЯТЭК»

_________________										  ________________Кит Б.Н.

«____»______________ 2012 г.                                     				 «____»_______________ 2012 г.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ (ТЕХНИЧЕСКОЕ) ЗАДАНИЕ

(ПРОЕКТ)

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (10км2) и выполнение камеральных работ в границах горного отвода Северо-Нелбинского ГКМ Мирнинского лицензионного участка, расположенного

на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: разведочные работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Северо-Нелбинское ГКМ

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия), Мирнинский и Сунтарский улусы

Источник финансирования: ОАО «ЯТЭК»

Основание выдачи задания:

- Выполнение условий пользования недрами.

      - Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения.

1.1.   Уточнить геологическое строение месторождения;

1.2. Детализировать структурный план залежи и положение разрывных нарушений с  целью уточнения строения ботуобинского горизонта;

1.3.  Уточнить пространственное положение границ замещения коллекторов;

1.4.  Оценка перспектив улаханского горизонта;

1.4.   Количественная оценка прогнозных ресурсов газа по нефтегазоперспективным объектам;

1.5. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению не менее 2 разведочных скважин;

1.6.   Паспортизация выявленных нефтегазоперспективных объектов;

1.7.   Создание цифровой базы геолого-геофизических данных.

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д.

2.1. Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы  МОГТ-3Д

| Параметры методики работ | Величина параметров |
| --- | --- |
| Вид съемки (3Д) | 3Д |
| Общий объем МОГТ-3Д, км2 по объекту: | 10 |
| Метод возбуждения колебаний | * |
| Глубина погружения заряда, м | * |
| Средняя величина заряда на площади, кг | * |
| Количество сейсмостанций | * |
| Тип сейсмостанций | * |
| Количество активных каналов на 1 ф.н. | * |
| Количество с/приемников на канал | * |
| Способ группирования с/приемников, распределение чувствительности с.п. | площадное типа «крест», параллельно-последовательное |
| Шаг между каналами, м | * |
| Количество активных каналов в одной линии | * |
| Система наблюдений: | центральная-крест |
| Способ перекрытия | по линиям приема |
| Номера ближайших каналов к линии возбуждения | * |
| Количество линий наблюдения в одном блоке | * |
| Расстояние между линиями приема, м | * |
| Кратность наблюдений (бин 25х25м) – всего | * |
| по оси Y | * |
| по оси X | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием - проекция на линию приема, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием – проекция на линию приема, м | * |
| Минимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Максимальное удаление взрыв-прием, м | * |
| Расстояние между пунктами возбуждения по линии возбуждения, м. | * |
| Количество пунктов возбуждения на линии возбуждения при отработке одного блока, шт. | * |
| Расстояние между линиями возбуждения, м. | * |
| Азимут линий ПВ | * |
| Азимут линий ПП | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПВ | * |
| Планируемый общий объем ФН | * |
| Плотность ПВ на 1 км2 | * |
| Планируемая площадь съемки по контуру ПП | * |
| Вынос ПП за контур ПВ | * |
| Длина записи, сек. | 4 |
| Шаг дискретизации, сек. | * |

Примечание: *пункты  будут корректированы с контрагентом (подрядчиком).

Предлагается сейсморазведочные работы 3Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных или взрывных источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

3. Методика решения геологических задач.

3.1. Количественная оценка параметров сейсмической записи.

3.2. Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

3.3. Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

3.4. Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

3.5. Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

3.6. Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

3.7. Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов;

3.8. Сейсмогеологический анализ установленных залежей углеводородов и нефтегазоперспективных объектов.

- Ожидаемые результаты работ.

4.1. Обработка и комплексная интерпретация геолого-геофизических материалов сезона 2012-2013гг. по результатам сейсморазведочных работ МОГТ-3Д должна проводиться поэтапно по месторождению, с возможным привлечением данных съемок 2D прошлых лет в рамках единого проекта по Мирнинскому  лицензионному участку.

4.2. В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

    - Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

    - Обработанный массив 3Д сейсмических данных (кубы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

    - Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба в пределах куба масштаба 1 ÷ 25 000 (или 1:50 000).

    - Глубинно-скоростная толстослоистая модель куба 3D сейсмических данных, увязанная со скважинами.

    - Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (t, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

    - Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

    - Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

    - Модели резервуаров с прогнозом распределения коллекторских свойств.

    - Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

      - методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

      - методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ- 3Д;

      - рекомендации по разведке залежей УВ заложению не менее 2 разведочных скважин в пределах Северо-Нелбинского горного отвода с выдачей точек заложения скважин в географических координатах.

    - Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

- Сроки проведения работ.

5.1. Составление, согласование и утверждение ПСД в Якутнедра: 4 кв.2012г.

5.2. Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах  на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 4кв.2012г.

5.3. Проведение полевых работ: начало работ-4кв.2012г.

окончание работ- 2кв.2013г.

5.4. Камеральная обработка геофизических материалов: 2кв.2013г.

5.5. Срок сдачи отчетов: 2 кв. 2013г.

- Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ 7.63-90, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет представляется:

- ОАО «ЯТЭК», г. Якутск – 3экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ОАО «ЯТЭК»).

| Зам. начальника геологической службы | Г.В. Бондаренко |
| --- | --- |

Приложение № 3

к Договору №_______ от __2012г.

Календарный план

на проведение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-3Д (140км2) и

выполнение камеральных работ в пределах Мирнинского лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия).

| Наименование работ (этапы) | Срок выполнения | Расчетная цена этапа, в т.ч. НДС, руб. | Перечень документации, подлежащей передаче Подрядчиком |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовка проектно-сметной документации. Согласование и получение разрешений в государственных органах на проведение работ. Проектирование с геолого-экономической экспертизой, утверждение проекта. Организация полевой партии и подбазы, мобилизация в районе работ | 4 кв. 2012 года – 1 кв. 2013 года. | заполнить | - проект; - экспертиза; -согласование |
| 2 этап. Топо-геодезические работы, подготовка профилей, полевые сейсморазведочные работы МОГТ 3Д в объеме 140 км2. | 1кв.-2кв. 2013года | заполнить | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - краткий отчет о выполненных работах |
| 3 этап. Ввод, обработка и интерпретация полученных полевых материалов с увязкой данных прошлых лет. Окончательный геологический отчет. | 2кв. 2013года | заполнить | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - окончательный геологический отчет о выполненных работах |
| ИТОГО весь состав работ: | 4 кв. 2012г. 2 кв. 2013 г. | заполнить |  |