Приложение №2

к договору №_______ от ___________2021г.

| «СОГЛАСОВАНО» Директор по геологии, геофизике и разработке месторождений ___________________А.С. Недосекин «__»_______________2021 год | «УТВЕРЖДАЮ» Генеральный директор ____________________А.В. Коробов «__»_________________2021 год |
| --- | --- |

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение комплексных полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

и выполнение камеральных работ в пределах Северного лицензионного участка,

расположенного на территории Республики Саха (Якутия)

Раздел плана: поисковые работы

Полезное ископаемое: нефть и газ

Наименование объекта: Северный лицензионный участок

Местонахождение объекта: Республика Саха (Якутия),

Жиганский, Кобяйский, Вилюйский и Верхневилюйский улусы

Источник финансирования: собственные средства

Границы Северного лицензионного участка:

| Номер точки | Северная широта |  |  | Восточная долгота |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | град. | Мин. | Сек. |  | град. |  | Мин. |  | Сек. |
| 1 | 64 | 46 | 0 |  | 122 |  | 38 |  | 51 |
| 2 | 64 | 35 | 37 |  | 122 |  | 45 |  | 09 |
| 3 | 64 | 33 | 45 |  | 123 |  | 05 |  | 25 |
| 4 | 64 | 19 | 22 |  | 123 |  | 28 |  | 39 |
| 5 | 64 | 18 | 02 |  | 123 |  | 41 |  | 56 |
| 6 | 64 | 06 | 24 |  | 124 |  | 21 |  | 05 |
| 7 | 64 | 12 | 39 |  | 124 |  | 34 |  | 0 |
| 8 | 64 | 20 | 25 |  | 124 |  | 57 |  | 58 |
| 9 | 64 | 33 | 19 |  | 125 |  | 19 |  | 21 |
| 10 | 64 | 20 | 10 |  | 125 |  | 27 |  | 48 |
| 11 | 64 | 19 | 19 |  | 126 |  | 16 |  | 02 |
| 12 | 64 | 18 | 50 |  | 126 |  | 25 |  | 49 |
| 13 | 64 | 10 | 46 |  | 126 |  | 15 |  | 09 |
| 14 | 63 | 53 | 25 |  | 125 |  | 42 |  | 0 |
| 15 | 63 | 59 | 17 |  | 125 |  | 30 |  | 0 |
| 16 | 63 | 58 | 28 |  | 124 |  | 57 |  | 50 |
| 17 | 63 | 56 | 57 |  | 124 |  | 09 |  | 06 |
| 18 | 63 | 55 | 56 |  | 123 |  | 45 |  | 48 |
| 19 | 63 | 50 | 20 |  | 123 |  | 37 |  | 25 |
| 20 | 63 | 54 | 38 |  | 123 |  | 13 |  | 36 |
| 21 | 63 | 53 | 34 |  | 123 |  | 01 |  | 52 |
| 22 | 63 | 54 | 10 |  | 123 |  | 01 |  | 12 |
| 23 | 63 | 52 | 53 |  | 122 |  | 53 |  | 45 |
| 24 | 63 | 58 | 0 |  | 122 |  | 52 |  | 32 |
| 25 | 63 | 58 | 46 | 122 |  | 38 |  | 32 |  |
| 26 | 63 | 57 | 33 | 122 |  | 35 |  | 20 |  |
| 27 | 63 | 56 | 09 | 122 |  | 12 |  | 26 |  |
| 28 | 63 | 55 | 25 | 122 |  | 0 |  | 55 |  |
| 29 | 63 | 51 | 20 | 121 |  | 56 |  | 05 |  |
| 30 | 63 | 50 | 02 | 121 |  | 37 |  | 01 |  |
| 31 | 63 | 55 | 16 | 121 |  | 07 |  | 33 |  |
| Исключение площади уникального озера Мастах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 64 | 31 | 39 | 122 |  | 22 |  | 19 |  |
| 2 | 64 | 31 | 17 | 122 |  | 31 |  | 12 |  |
| 3 | 64 | 28 | 36 | 122 |  | 38 |  | 01 |  |
| 4 | 64 | 26 | 27 | 122 |  | 33 |  | 33 |  |
| 5 | 64 | 27 | 08 | 122 |  | 25 |  | 17 |  |
| 6 | 64 | 28 | 45 | 122 |  | 21 |  | 20 |  |

Общая площадь участка 11453,6 км2.

Основание выдачи задания:

- лицензия на пользование недрами ЯКУ 06726 НР

1. Цели, геологические задачи, последовательность и основные методы их решения

1.1. Изучение геологического строения палеозойских, мезозойских отложений;

1.2. Уточнение пространственного положения тектонических нарушений;

1.3. Детальное изучение геологического строения по опорным отражающим горизонтам верхнепалеозойско - мезозойского осадочного чехла;

1.4. Выявление новых перспективных зон и объектов УВ-накопления палеозойских, мезозойских отложениях;

1.5. Выделение в изучаемом разрезе потенциальных коллекторов и оценка их свойств;

1.6. Сейсмофациальное районирование целевых нефтегазоносных комплексов;

| № пп | Основные параметры методики полевых наблюдений |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | метод | МОГТ-2Д |
| 2. | общий объем МОГТ-2Д (с учетом концевых зон набора кратности), пог. км | 2200 |
| 3. | Тип сейсмостанции | SERSEL 408 - 428 или их аналоги |
| 4. | Количество каналов | 2800 |
| 5. | Шаг дискретизации, мс | 1 |
| 6. | расстояние между центрами групп СП, м | 25 |
| 7. | количество и тип сейсмоприемников в группе | 12 шт, GS – 20DX |
| 8. | расстояние между пунктами возбуждения колебаний, м | 50 |
| 9. | Система наблюдений | Центральная-симметричная |
| 10. | Кратность перекрытия | 80 (допускается снижение кратности на 10% на труднодоступных участках) |
| 11. | минимальное расстояние ПВ – ПП, м | 0 |
| 12. | максимальное расстояние ПВ – ПП, м | 6000 |
| 13. | количество активных каналов на 1 ф.н. | 481 (взрыв на 241 канале) |
| 14. | - тип источников, количество | -импульсные источники типа «Енисей СЭМ-100» или аналог, 4 ед. в группе +2 резервный. Допускается кратковременная работа группой из 3-х источников с увеличением количества накоплений* |
| 15. | Количество накоплений | 8-16* |
| 16. | Длина записи, сек | 6 |
| 17. | точность планово-высотной привязки пунктов физических наблюдений | ±10 м в плане ± 1,5 м по высоте |
| 18. | шаг ОГТ,м | 12,5 |

* уточняется по результатам опытных работ

1.7. Конкретные рекомендации по проведению геолого-геофизических исследований и заложению скважин;

1.8. Количественная оценка запасов и прогнозных ресурсов нефти и газа по нефте-газо перспективным объектам;

1.9. Паспортизация выявленных нефте-газоперспективных объектов;

1.10. Создание цифровой базы геолого-геофизических данных;

1.11. Поиск залежей УВ, заложение поисковых скважин по результатам выявленных структур.

2. Состав и объемы полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д

2.1. Методика полевых наблюдений.

Сейсморазведочные работы МОГТ-2Д

*- уточняется по результатам опытных работ.

Предлагается сейсморазведочные работы МОГТ-2Д проводить после проведения обязательных опытных работ с целью уточнения оптимальных условий, выбора методических и технических параметров возбуждения сейсмических колебаний с применением импульсных невзрывных  источников при различных поверхностных сейсмогеологических условиях.

3. Методика решения геологических задач

3.1. На полевом этапе.

3.1.1. Количественная и качественная оценка параметров сейсмической записи.

3.2. На камеральном этапе.

3.2.1. Обработка с сохранением истинного соотношения амплитуд.

3.2.2. Учет искажающего влияния ВЧР на этапе обработки.

3.2.3. Сохранение широкого диапазона частот и отношения сигнал/шум, необходимого и достаточного для решения геологических задач.

3.2.4. Трассирование разрывных нарушений по вертикальным и горизонтальным срезам сейсмического куба (в т.ч. атрибутов);

3.2.5. Псевдоакустические преобразования, сейсмостратиграфический, сейсмофациальный анализ;

3.2.6. Прогноз коллекторских свойств пород изучаемых объектов (исходные данные предоставляет Заказчик);

3.2.7. Сейсмогеологический анализ нефте-газоперспективных объектов.

4. Ожидаемые результаты работ

4.1. В результате проведенных работ должны быть получены по завершении соответствующих этапов:

- Полевые сейсмические материалы в необходимом объеме и качестве для создания массива сейсмических данных с проектными параметрами согласно «Требованиям к технологии и качеству полевых сейсморазведочных работ 2D, 3D».

- Обработанный массив 2Д сейсмических данных (сейсмограммы) с разрешенностью и кондициями качества, обеспечивающими устойчивое решение обратной динамической задачи, т.е. массив однократных отражений, возбужденных плоским, падающим нормально к границам напластования упругим сигналом с известной и стабильной по площади и по вертикали формой.

- Карты изохрон и структурные карты по опорным и целевым горизонтам масштаба 1:100 000.

- Результаты анализа зависимости характеристик целевых пластов (ср. пористость, линейная емкость, литология и т. д.) и сейсмических атрибутов (Δt, Vпак, Vинт, Aкуст. жесткостей, мгновенные амплитуды, частоты, фазы, упругие и сдвиговые импедансы и другие атрибуты AVO-анализа).

- Классификация разрезов по типам взаимосвязей, указанных выше, обоснование динамических критериев типизации геологического разреза.

- Детальный сейсмостратиграфический и сейсмофациальный анализ в интервалах целевых объектов разреза.

- Текстовый отчет с приложениями согласно отраслевым стандартам с обязательными разделами:

- методика и результаты моделирования структурного строения опорных отражающих горизонтов и нефтегазопродуктивных пластов по сейсмическим данным;

- методика и результаты прогнозирования емкостных параметров нефтегазопродуктивных пластов и газовых контактов по сейсмическим данным МОГТ-2Д;

- рекомендации по поиску залежей УВ, заложению поисковых скважин в пределах Северного лицензионного участка.

- Паспорта на выявленные и подготовленные нефтегазоперспективные объекты.

5. Сроки проведения работ

5.1. Разработка проекта поисково-оценочных работ для геологического изучения, экспертиза проекта, согласование в ТКР Якутнедра и утверждение: 2-4 кв. 2021 г.

5.2. Согласование и получение разрешений в уполномоченных органах на земельные участки лесного фонда необходимые для производства работ: 3-4 кв. 2021 г.

5.3. Организация, мобилизация работ, топо - геодезические работы, подготовка профилей, рубка просек: 4 кв. 2021 г. - 1кв.- 4 кв. 2022 г.

5.4. Проведение полевых работ: 4 кв. 2021 - 4 кв. 2022 г.

5.5. Рекультивация лесного фонда - 2 кв. 2022 г. – 4 кв. 2022г., 1 кв. 2023 г.

5.6. Камеральная обработка геофизических материалов: 2 кв. – 4 кв. 2022 г.

5.7. Отчет о результатах комплексных полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д и выполнение камеральных работ, сдача отчета в фонды: 4 кв. 2022 г.

6. Отчетность

Оформление и содержание отчета должно соответствовать ГОСТ Р 53579-2009, «Инструкции по сейсморазведке» (Москва, 1986г.) проекту «Технической инструкции по наземной сейсморазведке при проведении работ на нефть и газ» (Москва, 1999г.).

Заказчику передаётся база данных топогеодезической, сейсмической и геологической информации по площади работ в объёме, составе, форме и форматах, согласованных с Заказчиком.

Отчет предоставляется:

- ПАО «ЯТЭК», г. Якутск – 1 экз. (на бумажном носителе) и 1экз. (на электронном носителе), (без права предоставления третьим лицам и использования без согласования с ПАО «ЯТЭК»);

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _______________ /А.В. Коробов/ | _______________ /____________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение полевых сейсморазведочных работ МОГТ-2Д (объем - 2200 пог. км) и выполнение камеральных работ в пределах Северный участка недр, расположенного на территории Республики Саха (Якутия), согласно п. 1.1. договора № ____ «_»_______

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _______________ /А.В. Коробов/ | _______________ /____________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 4

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

Календарный план

выполнения полевых сейсморазведочных работ МОГТ 2Д и камеральных работ

на Северном лицензионном участке

| Наименование работ (этапы) | Срок выполнения | Перечень документации, подлежащей передаче Подрядчиком |
| --- | --- | --- |
| 1 этап. Подготовка проекта на проведение поисково-оценочных работ для геологического изучения. Согласование и получение разрешений в государственных органах на проведение работ, экспертиза проекта. Согласование проекта в ТКР Якутнедра, Разработка сметы, утверждение проекта. | С даты подписания – 2-3 кв. 2021 г. | - проект; - экспертиза; - протокол ТКР Якутнедра; - смета; - акт приемки-сдачи выполненных работ; |
| 2 этап Оформление землеустроительных документов лесных участков | 3 - 4 кв. 2021 г. | - проекты; - акты; - распоряжение; - договор аренды лесного участка; - экспертизы на проекты, -лесная декларация; - квартальные отчеты за использование лесного фонда. |
| 3 этап. 3.1. Организация полевых партий и подбаз, их мобилизация в районе работ. 3.2. Подготовка профилей, рубка просек 3.3. Топо-геодезические работы | 4 кв.2020 г. - 1 кв. – 4 кв. 2022 г. | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - краткий отчет о выполненных работах. |
| 4 этап Сейсморазведочные работы МОГТ 2Д (включая опытные работы) | 4 кв. 2021 г. – 4 кв. 2022 г. | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - краткий отчет о выполненных работах. |
| 5 этап Рекультивация лесных участков на землях лесного фонда ГКУ РС (Я) лесничеств Жиганского, Кобяйского, Вилюйского и Верхневилюйского улусов улуса на объекте Северный лицензионный участок в соответствии с проектом рекультивации и проектом освоения лесов (включая ликвидационные работы) | 2 кв. 2022 г. – 1 кв. 2023 г. | - акт приемки-передачи рекультивированного лесного фонда; - акт приемки - передачи лесного фонда; - акт приемки-сдачи выполненных работ. |
| 6 этап. Ввод, обработка и интерпретация полученных полевых материалов. Окончательный геологический отчет. | 2 кв. – 4 кв. 2022 г. | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - окончательный геологический отчет о результатах выполненных работах. |
| 7 этап Сдача окончательного отчета о результатах сейсморазведочных работ в территориальные и федеральные фонды | 4 кв. 2022 г. | - акт приемки-сдачи выполненных работ; - извещение о принятии на хранение в фонды. |

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _______________ /А.В. Коробов/ | _______________ /____________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 5

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _______________ /А.В. Коробов/ | _______________ /____________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

Форма Акта выполненных работ

| Подрядчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в рамках объекта : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Договорная цена: |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: на 20__ г. |  |  |  |  |  |  |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнено по Договору |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | а) с начала года |  |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | б) с начала работ |  |  |  | 0 |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А К Т № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выполненных работ по Договору №______от _________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за _____ квартал 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ________________20__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (место составление акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мы, нижеподписавшиеся, представитель Подрядчика __________________________________________________с одной стороны, и представитель Заказчика генеральный директор ПАО «ЯТЭК» А.В.Коробов с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Подрядчик выполнил и Заказчик принял нижеследующие работы и затраты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в текущих ценах (рублях) |  |  |  |  |  |  |  |
| №№ п/п |  | Наименование работ и затрат |  | Ед. измерения |  | Стоимость ед. измерения |  | Предусмотрено проектной документацией |  |  |  | Выполнено за ___ квартал 20__г. |  |  |  | Выполнено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С начала квартала |  |  |  | С начала года |  |  |  | С начала работ по договору |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | к-во |  | сумма |  | к-во |  | сумма |  | к-во |  | сумма |  | к-во |  | сумма |  | к-во |  | сумма |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| I. |  | Основные затраты |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | Собственно геологоразведочные работы: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Камеральные работы |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б |  | Сопутствующие работы и затраты |  | руб.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Временное строительство на участке полевых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Транспортировка грузов и персонала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. |  | Косвенные затраты |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. |  | Прибыль |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого I+II+III |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. |  | Компенсируемые затраты: |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. |  | Подрядные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО (I+II+III+IV+V) |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС (20%) |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО |  | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая сумма средств, перечисленная авансом с начала года, составила ______ (_______________) руб., в том числе НДС_____ (__________) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (цифрами и прописью) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость работ, выполненных в соответствии с настоящим Актом, составила _______ (___________) руб., в том числе НДС_____(_____________) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Засчитывается сумма перечисленного аванса_____(_________) руб., в том числе НДС_____ (____________) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Следует к перечислению по настоящему акту за _____квартал 20___ г. (___________) руб., в том числе НДС _____(______________) руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы выполнены в соответствии с календарным планом, техническим (геологическим) заданием и проектной документацией. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящий Акт составлен в 2-х экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложения: Информационный геологический отчет за _____ квартал 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОДРЯДЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПАО «ЯТЭК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | _________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______ |  | А.В.Коробов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | "____"______________20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____"________________20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 7

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

Форма Информационного (геологического) отчета о видах и объемах работ

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»)

Наименование организации подрядчика

ИНФОРМАЦИОННЫЙ

(ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ) ОТЧЕТ

о видах и объемах работ  20___ года (__квартал)/

о результатах выполненных работ за отчетный год

«_________________________________________»

в составе объекта ПАО «ЯТЭК»

«____________________________________________________________»

в рамках Договора с ПАО «ЯТЭК» № _____________ от ____ ______ 20___ г.

Ответственный от Подрядчика                               	            Ф.И.О.

Город

20__ г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Информационного (геологического) отчета о видах и объемах работ  (кварталу/полугодию/за 9 месяцев)/за отчетный год

Стр.

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………...

1. СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ………………

2. ПОЛУЧЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (если по факту результаты достигнуты в отчетном периоде) ……………………………………………………..

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТ (за отчетный год)……………………………………

ВВЕДЕНИЕ

Целевым назначением работ является ______________________________________.

Техническим (геологическим) заданием (приложение 1 к Договору №______ от _____________ г.) определены следующие пространственные границы объекта работ _____________ (рис. 1).

В соответствии с техническим (геологическим) заданием и календарным планом выполнения работ  в ___ 20__г. выполнялись _____________________________.

1. СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Приводятся сведения о ходе выполнения работ за отчетный период по видам и объемам в строгом соответствии с пунктом 2.3. Технического (геологического) задания (с приложением рисунков, таблиц и картографических материалов, иллюстрирующих ход выполнения работ):

  - Подготовительные работы и проектирование

  - Полевые работы

  - Камеральные работы

  - Подрядные работы

2. ПОЛУЧЕННЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Геологические результаты приводятся в строгом соответствии с Техническим (геологическим) заданием, если по факту результаты получены в отчетном периоде; с приложением картографических материалов (карты и схемы комплектов, карты фактического материала и др.), таблиц и баз данных.

3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТ

Дается оценка соответствия выполненных работ техническому (геологическому) заданию, приводятся сведения о достижении объемных показателей и о достаточности итоговых материалов для выполнения следующих работ.

Приложение № 8

к договору от «___» _______ 20__г. № ____

Форма Справки о стоимости выполненных работ по договору

| #### Наименование ПОДРЯДЧИКА | #### Наименование ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- |
|  | Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК») |
| Адрес места нахождения: | Адрес места нахождения: |
| Платежные реквизиты: | Платежные реквизиты: |

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

________________________________________________________________

(наименование работ)

в рамках объекта ПАО «ЯТЭК»» _____________________________________________________

по Договору от _______ 20__ г №_______

Дополнительному соглашению от________20__г.№_______

Дополнительному соглашению от________20__г.№_______

г. ____________________                                                                          «____» _______20_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представители Подрядчика, в лице

и Заказчика, в лице

составили настоящую справку о том, что выполненные работы:

соответствуют условиям Договора, техническому (геологическому) заданию, календарному плану выполнения работ и утвержденной проектной документации.

Краткое описание результатов работ:

Эффективность и значимость работ:

Окончательный геологический отчет о результатах работ рассмотрен на заседании ПАО «ЯТЭК» (протокол от «___» ______ 20__ г. № ____).

Договорная цена составила _____________________руб.,

(сумма цифрами и прописью)

в том числе НДС_______________руб.

(сумма цифрами  и  прописью)

Общая стоимость выполненных работ с начала года                      руб., в том числе НДС _________________ руб.

(сумма цифрами и прописью)

Общая сумма средств, перечисленная за выполненные работы по Договору, составила: _____________________ руб., в том числе  НДС - _____________________  руб.

(сумма цифрами и прописью)                                                     (сумма цифрами и прописью).

в том числе в 20__г. по Договору  от _______20__г. №___

в сумме ________руб., в том числе НДС ___________ руб.;

(сумма цифрами и прописью)

в 20__г. по Дополнительному соглашению от _____20__г. №_____

в сумме ________________руб., в том числе НДС _____________ руб.;

Недостатки выполненных работ (выявлены/не выявлены).

Качество выполненных работ соответствует требованиям Договора.

_______________________________________________________________________

(если недостатки услуг выявлены, необходимо указать, какие)

Настоящая Справка составлена в двух экземплярах (по одному для каждой стороны).

| ПОДРЯДЧИК Должность (подпись) Ф.И.О. «___»______ 20__ г. М.П. | ЗАКАЗЧИК Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ____________ А.В.Коробов «___» _______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |