Договор № ______

на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Якутск                                                                                                              «____»___________2014 г.

Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ОАО «ЯТЭК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Юсупова Заирбека Камильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик », в лице ___________________________, действующего на основании _________________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить  проектно-изыскательские  работы (ПИР)   в необходимом объеме проектной и рабочей документации по объекту: «Энергетический комплекс с электрической мощностью 7,2 МВт и тепловой мощностью 8,4 МВт ОАО «ЯТЭК», п. Кысыл-Сыр Вилюйского улуса РС(Я)»  (далее - документация) и передать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Результат работ должен соответствовать «Техническому заданию» (Приложение № 1 к настоящему Договору).

1.3. Содержание и сроки выполнения работ определены в «Календарном плане работ» (Приложение № 2 к Договору).

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость проектных работ по протоколу согласования договорной цены (Приложение № 3) составляет _______________  ( _______________________) руб. 00 коп с НДС.  (Либо НДС не предусмотрен).

2.2.  Заказчик производит оплату по настоящему договору в следующем порядке:

2.2.1. предварительную оплату в размере ___% (_____________________)  от суммы, указанной в п. 2.1. настоящего договора, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего договора на основании представленного Подрядчиком счета на оплату;

2.2.2. оплату выполненных работ в размере ___ % (____________________) от суммы, указанной в п. 2.1., в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.2.3  окончательный расчет в размере __% (____________________) от суммы, указанной в п. 2.1. в течение десяти дней с момента получения положительного заключения государственной экспертизы.

2.3. Работы по разработке ПИР начинаются со дня получения исходных данных и  регулируются главой 5 данного договора.

2.4.  В общую стоимость проектных работ входят все необходимые работы, связанные с инженерно-геологическими изысканиями, проектированием и  сопровождением проекта при прохождении государственной экспертизы  в т.ч. стоимость повторной, если возникнет такая необходимость.

2.5. Стоимость прохождения Государственной экспертизы оплачивается Заказчиком самостоятельно по отдельному договору, заключаемому с соответствующей экспертной организацией.

3. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ РАБОТ

3.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими обязательств по Договору.

3.2. Сроки выполнения работ указаны в Календарном плане.

3.3. Договор действует до полного исполнения всех обязательство по  договору.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязуется:

4.1.1. До начала работ  предоставить  Подрядчику  все материалы, исходную документацию и информацию, необходимые для выполнения работ по Договору.

4.1.2. Своевременно оплачивать выполненные работы по этапам согласно Календарному плану работ.

4.1.3. В течение срока действия Договора оперативно отвечать на письменные запросы Подрядчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения, в том числе на запросы о предоставлении дополнительной информации, документов, исходных данных (технических условий и т.п.), а также на запросы о согласовании действий и решений Подрядчика, в том числе без согласования которых невозможно или затруднительно дальнейшее продолжение работ (напр., о согласовании схем и др.).

4.1.4. Принимать участие в технических совещаниях по вопросам организации, проведения и согласования Работ.

4.1.5. Назначить в трехдневный срок с момента подписания настоящего Договора представителей ответственных за ход работ по настоящему Договору, официально известив об этом Подрядчика в письменном виде, с указанием представленных им полномочий.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. До начала работ  направить   Заказчику  полный перечень материалов, исходной документации и другой информации, необходимой для выполнения работ по настоящему договору.

4.2.2.Выполнить работу в соответствии с требованиями, предусмотренными действующими в Российской Федерации нормативными и иными документами на проектирование, «Техническим заданием»  и сдать ее Заказчику в сроки, предусмотренные Календарным планом.

4.2.3. В минимальные (согласованные) сроки и за собственный счет устранять все недочеты и ошибки в документации, принимать участие в технических совещаниях по вопросам проведения работ.

4.2.4. Осуществлять техническое сопровождение работы в объеме «Технического задания» (Приложения №1 к Договору) в органах экспертизы с выполнением при необходимости соответствующих обоснований или корректировок.

4.2.5. Оперативно отвечать на письменные запросы Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения.

4.2.6. Не разглашать информацию, полученную от Заказчика, и не передавать документацию, разработанную в результате исполнения настоящего Договора третьим лицам без письменного согласования с Заказчиком.

4.2.7. Представлять Заказчику документы (либо их копии, надлежащим образом заверенные), подтверждающие полномочия лиц, имеющих право подписи счетов-фактур от имени Подрядчика по настоящему договору, а также образцы их подписей.

4.2.8. В случае, если экспертными и согласующими организациями к проекту будут предъявляться требования, в соответствии с которыми проект необходимо будет переделать, либо внести изменения, Подрядчик вносит такие изменения, за свой счет в максимально короткие сроки независимо от того, принят ли результат работ\этапа работ Заказчиком.

4.2.9.  Подрядчик не вправе уступать права по настоящему Договору третьим лицам без письменного разрешения Заказчика.

4.2.10.Подрядчик обязан возместить Заказчику  стоимость проведения повторной государственной экспертизы в случаях, если отрицательное заключение  было выдано по замечаниям, связанным с ненадлежащим выполнением  работ  Подрядчиком.

4.3. Заказчик имеет право:

4.3.1. Осуществлять текущий контроль по ходу и качеству работ, в том числе путем направления Подрядчику соответствующих запросов.

4.3.2. Привлекать Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками, обнаруженными в разработанной Подрядчиком по настоящему договору документации;

4.3.3. Требовать от Подрядчика устранения недоделок и ошибок в разработанной им документации в объеме условий Договора и его приложений, а также действующих нормативных и иных документов на проектирование.

4.4. Подрядчик имеет право:

4.4.1. Приостановить проектирование в случае нарушения Заказчиком обязательств по Договору до момента их исполнения. При этом сроки выполнения Работ могут быть продлены Подрядчиком на период задержки Заказчиком своих обязательств.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

5.1. Сдача разработанной Документации осуществляется по этапам и в сроки, которые определяются «Календарным планом работ».

5.2. В течение 5(пяти) календарных дней после завершения выполнения Работы в целом или ее отдельного этапа, но не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик передает Заказчику результат работ, Акт сдачи-приемки Работ. При отсутствии возможности предоставить в указанный срок оригинал Акта сдачи-приемки Работ, допускается направление Заказчику его копии по электронной почте или факсимильной связью с последующей заменой на оригинал в течение 15 дней».

5.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Документации, Акта сдачи-приемки Заказчик обязуется рассмотреть полученную от Подрядчика Документацию (или ее часть), подписать Акт сдачи-приемки, либо направить письменный мотивированный отказ от приемки работ Подрядчику.

5.4. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок.

5.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от оформления Акта сдачи-приемки работ по соответствующему этапу, Подрядчик должен за свой счет и в минимальные сроки устранить ошибки в документации, допущенные по вине Подрядчика. После устранения указанных ошибок Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ по соответствующему этапу. Повторная приемка производится только в части контроля устранения ранее выданных Заказчиком замечаний.

5.6. В случае не подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ и не направления мотивированного  отказа от  приемки работ в сроки, указанные в п.5.3. настоящего договора, работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате. При этом Заказчик не  освобождается от обязанности по оформлению акта выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1.За нарушение сроков выполнения  Работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,2 % (процента) от стоимости не выполненных в срок работ за каждый день просрочки.

6.2. В случае просрочки оплаты выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком работ сверх предусмотренного настоящим договором срока, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 0,01 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6.3.Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.Стороны договорились, что Заказчик вправе удержать неустойку, предусмотренную  п.6.1. договора  из суммы, подлежащей уплате за выполненные работы (в том числе из суммы окончательного расчета).

7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, разрешаются досудебным (претензионным) порядком урегулирования споров - путем предъявления претензий, срок рассмотрения которых составляет 10 (десять) календарных дней с момента получения претензии.

7.2. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучении ответа на претензию, Сторона-заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд по месту нахождения Истца (договорная подсудность).

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Внесение изменений в условия Договора, касающихся договорной цены, объема выполняемых работ, срока выполнения работ и других условий Договора действительны при условии, если они совершены в форме дополнительного соглашения, подписанного уполномоченными лицами.

8.2. Стороны обязуются в течение 10 (десяти) календарных дней уведомлять друг друга об изменении своего юридического и почтового адресов и банковских реквизитов, в противном случае не уведомившая сторона, не вправе предъявлять другой стороне какие-либо претензии по поводу ненадлежащего исполнения последней своих обязательств.

8.3. При реорганизации Сторон как юридических лиц их права и обязательства по настоящему Договору переходят к правопреемнику.

8.4.Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности, в том числе права и обязанности по банковской гарантии, третьей стороне без письменного согласия контрагента по настоящему Договору.

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

9.1. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ (Приложение № 1).

- Календарный план (Приложение № 2).

- Протокол согласования  договорной цены (Приложение №3)

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «ЗАКАЗЧИК» | «ПОДРЯДЧИК» |
| --- | --- |
| ОАО «ЯТЭК» |  |
| Юридический адрес: Россия, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр, ул. Ленина, 4 | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: Россия, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П. Алексеева, 76 | Почтовый адрес: |
| Телефон: (4112) 401-401 | Телефон: |
| Факс: (4112) 401-592 | Факс: |
| Расчетный счет: № 40702810176020101430 | Расчетный счет: |
| Корр.счет: № 30101810400000000609 Филиал №8603 Якутское отделение г. Якутск | Корр.счет: № |
| БИК: 040813796 | БИК: |
| ИНН: 1435032049 | ИНН: |
| КПП: 144950001 | КПП: |
|  | ОГРН: |
|  | ОКПО: |
| Генеральный директор ОАО «ЯТЭК» _______________ З.К. Юсупов м.п. | _______________ м.п. |