УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «ЯТЭК» ______________ Ильиных А.В. «__»_____________2017 г.

Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности технических устройств и сооружений ОАО «ЯТЭК»

на 2017 г.

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования. |
| - Объем работ. | - Диагностика (дефектоскопия), экспертиза промышленной безопасности технических устройств и сооружений |

Перечень технических устройств и сооружений подлежащих экспертизе промышленной безопасности и техническому диагностированию

1-й этап

| № п/п | Наименование оборудования | Срок сдачи работ | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РГС-50, №Е-3, Мастахское ГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 2 | РГС-50, №Е-6, Мастахское ГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 3 | Производственный корпус (операторная) ПАЭС-2500 в п.Кысыл-Сыр | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 4 | Скважина №34, АФ6-65х350 К1, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 5 | Скважина № 39, АФ6-65х35 К1 ХЛ, ОКК2 -350 УХЛ, К0001059, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 6 | Скважина №55, АФ.6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001078, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 7 | Скважина № 63, АФ.6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 -350УХЛ, К0001102, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 8 | Скважина № 67, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002686, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 9 | Скважина № 81, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ, К0002687, СВГКМ | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 10 | Элеватор корпусный КМ 73-125, №001 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 11 | Элеватор трубный ЭТА-60БН, зав.№037.02.08 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 12 | Элеватор трубный ЭТА-50БН №005 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 13 | Кран шаровый наружный КШН-89х21, зав.№330 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 14 | Элеватор трубный ЭТА-60БН №006 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 15 | Кран шаровый КШ-73х21, зав.№5 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 16 | Кран шаровый КШ-73х21, зав.№11 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 17 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№056 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 18 | Кран шаровый КШ-73х35, зав.№8 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 19 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№060 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 20 | Штроп элеваторный ШЭ-50, зав.№27 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 21 | Элеватор корпусный типа КМ 114-140 №004 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 22 | Штроп элеваторный ШЭ-80, зав.№351225 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 23 | Элеватор корпусный КМ 73-125, зав.№1045 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 24 | Элеватор корпусный КМ 89-125, №003 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 25 | подогреватель газа автоматический ПГА-200 зав.№31 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 26 | подогреватель газа автоматический ПГА-200 зав.№41 | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 27 | РГС-60, емкость для хранения ДТ, ПАЭС | 31.05.2017 г. | 1 | ЭПБ |

2-й этап

| № п/п | Наименование оборудования | Срок сдачи работ | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сепаратор 3 ступени, С-3, зав.№52771, рег.№3, газ, газовый конденсат, ВМР. ЦПГК, УКПГ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 2 | Емкость, зав.№40016 РГС-25 Е-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 3 | Емкость, зав.№1417 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 4 | Емкость, зав.№48987 РГС-25 Е-3 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 5 | Емкость готовой продукции Е-80, зав.№45128, рег.№15 ПБФ. | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 6 | Емкость дегазации Е-101, зав.№230982, рег.№6, газ, газовый конденсат. УКПГ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 7 | Емкость дегазации Е-102, зав.№54735, рег.№7, газ, газовый конденсат. УКПГ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 8 | Емкость дегазации Е-103, зав.№54737, рег.№8, газ, газовый конденсат. УКПГ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 9 | Элеватор трубный ЭТА-50БН зав.№319 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 10 | Элеватор корпусный КМ 89-125, зав.№1708 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 11 | Технологический трубопровод от временного причала до нового склада ГСМ УКПГ | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 12 | Промысловый трубопровод - Блок входных ниток УКПГ-2 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 13 | Трубопровод котельного топлива УПГК-1, б/н, котельное топливо. | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 14 | Трубопровод газового конденсата (сырьевой) СВ-1, б/н, газовый конденсат (сырье). Местонахождение СВ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 15 | Трубопровод газового конденсата (сырьевой) УПГК-1, б/н, газовый конденсат (сырье). Местонахождение УПГК | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 16 | Трубопровод компаундирования бензина УПГК-1, б/н, бензин. Местонахождение УПГК | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 17 | Трубопровод бензиновой фракции УПГК-1, б/н, бензиновая фракция. Местонахождение УПГК | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 18 | Трубопровод природного газа СВ-1, б/н, природный газ. Местонахождение СВ-1 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 19 | Трубопровод природного газа УПГК-1, б/н, природный газ. Местонахождение УПГК | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 20 | Трубопровод бензиновой фракции СВ-1, б/н, бензиновая фракция. | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 21 | Факельный трубопровод СВ-1, б/н, газ низкого давления. | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 22 | Печь подогрева ПГ-500, рег.№2, газовый конденсат. ЦПГК | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 23 | Аппарат воздушного охлаждения СВ-1, АВГ-1146, зав.№7620, газоконденсат. | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 24 | Талевый блок и крюкоблок №052 на агрегат Идель-80 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 25 | Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 зав.№053 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 26 | Штроп элеваторный ШЭ-50, зав. №3 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 27 | Штроп элеваторный ШЭ-50 зав.№б\н | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 28 | Талевый блок и крюкоблок на агрегат А-50 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 29 | Спайдер СПГ80.00.00, зав. №3137 | 31.07.2017 г. | 1 | ЭПБ |

3-й этап

| № п/п | Наименование оборудования | Срок сдачи работ | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РВС-1000, № Е-1К | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 2 | РВС-1000, № Е-2К | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 3 | РВС-400 №Е-1 М | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 4 | РВС-400 №Е-2 М | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 5 | РВС-400 №Е-3 М | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 6 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-1,б/н | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 7 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-2,б/н | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 8 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-3,б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 9 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-4,б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 10 | РВС-400 УПГК-1, № Ет-5,б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 11 | РВС-400 УПГК-1, № Ет-8,б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 12 | РВС-1 (3000 м3), б/н, метанол. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 13 | РВС-2 (3000 м3), б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 14 | РВС-3 (3000 м3), б/н. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 15 | РВС-4 (3000 м3),. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 16 | РВС-5000, Рег. № 5, б/н, бензиновая фракция. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 17 | РВС-2000 № 6, б/н, котельное топливо. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 18 | РВС- 3000 Рег.№ 7, б/н, котельное топливо. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 19 | РВС- 2000 № 8, б/н, котельное топливо. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 20 | РВС- 3000 Рег.№ 9, б/н, бензиновая фракция. | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 21 | Резервуар Е-1 400 м3 , 67-ТУ-00803-2003, б/н, метанол. СП-левый берег | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 22 | Резервуар Е-2 400 м3 , 67-ТУ-00804-2003, б/н, метанол. СП-левый берег | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 23 | Резервуар Е-3 400 м3 , 67-ТУ-00805-2003, б/н, метанол. СП-левый берег | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 24 | Автокран КС-55713, зав.№019, рег.№2156-Я | 31.09.2017 г. | 1 | ЭПБ |

4-й этап

| № п/п | Наименование оборудования | Срок сдачи работ | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина №34, Шлейф -2979/159х12 | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 2 | Скважина №34 Метанолопровод- 2979/57х6, метанол. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 3 | Скважина № 35, Шлейф- 731/159х12, газ, конденсат; | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 4 | Скважина № 35, Метанолопровод-731/57х6, метанол. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 5 | Скважина № 87, Шлейф -8340/159х12, | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 6 | Скважина № 87, Метанолопровод-8340/57х6, метанол. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 7 | Межпромысловый конденсатопровод СП-УКПГ – 2, 10307/159х12. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 8 | Печь ПГ-500 СВ-1, П – 1, рег.№18. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 9 | Печь ПГ-500 СВ-1, П – 2, рег.№19. | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 10 | Непрямой подогреватель П-2, зав.№IH312 | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |
| 11 | Непрямой подогреватель П-1, зав.№IH312 | 31.10.2017 г. | 1 | ЭПБ |

| Главный механик | Ю.Д. Скопылатов |
| --- | --- |
| Начальник ЦД | И.А. Филиппов |
| Начальник КРС | Д.В. Самончик |
| Заместититель директора департамента закупок и АХД | Е.Д. Казакова |
| Ведущий специалист отдела конкурсных процедур | А.С. Евсеева |