Приложение № 2.5

к Договору № ___________

от  «___»__________2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Проект пробной эксплуатации Толонского газоконденсатного месторождения

Республики Саха (Якутия)»

| № | Наименование работ по договору (этапов) | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. с НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап | Анализ данных по геологическому строению, характеристике пластов, свойствам газа, конденсата и комплексу выполненных геофизических исследований по скважинам | С даты подписания договора | июль 2019 г. | 100% оплата в течении 30 календарных дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ (поэтапно) | Информационный отчет |
| 2 этап | Составление программы исследовательских работ, включающей комплекс промыслово-геофизических работ, бурения, гидродинамических исследований скважин и отборы проб пластовых флюидов | август 2019 г. |  |  | Информационный отчет, программа |
| 3 этап | Проектирование системы разработки месторождения | октябрь 2019 г. |  |  | Предварительный отчет, протокол НТС Исполнителя с ПАО «ЯТЭК» |
| 4 этап | Рассмотрение, согласования и защита работы в ЦКР Роснедра | декабрь 2019 г. |  |  | Окончательный отчет, протокол ЦКР Роснедра, счет, счет-фактура акт сдачи-приемки выполненных работ |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ___________________________ Р.Р. Геворкян «___»___________ 2019 г. |  | Генеральный директор _____________________ «____»________________ 2019г. |  |
| М.П. |  | М.П. |  |