Приложение № 2.6

к Договору № ___________

от  «___»__________2019 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

на выполнение научно-исследовательских работ по теме:

«Концепция комплексного освоения месторождений ПАО «ЯТЭК»,

расположенных на территории Республика Саха (Якутия)»

| № | Наименование работ по договору (этапов) | Сроки выполнения |  | Цена этапа, тыс.руб. с НДС | Перечень материалов, передаваемых заказчику после завершения работы (этапа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало работ | Окончание работ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 этап | Формирование концепции систем разработки месторождений ПАО «ЯТЭК» | 1 квартал 2020 г. | 2 квартал 2020 г. | 100% оплата в течении 30 календарных дней после подписания акта сдачи- приемки выполненных работ (поэтапно) | Информационный отчет, счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 2 этап | Формирование концепции комплексного освоения месторождений ПАО «ЯТЭК» и внешнего транспорта углеводородов | 2 квартал 2020 г. | 3 квартал 2020 г. |  | Информационный отчет, счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 3 этап | Концепция комплексного освоения месторождений ПАО «ЯТЭК», включая Восточное локальное осложнение (структура) в пределах Толонского ГКМ и Тымтайдахский ЛУ | 3 квартал 2020 г. | 4 квартал 2020 г. |  | Информационный отчет, счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ |
| 4 этап | Рассмотрение, согласования и защита работы в ПАО «ЯТЭК» | 4 квартал 2020 г. | 4 квартал 2020 г. |  | Окончательный отчет, протокол НТС ПАО «ЯТЭК», счет, счет-фактура, акт сдачи-приемки выполненных работ. |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  |

| От ЗАКАЗЧИКА |  | От ИСПОЛНИТЕЛЯ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» ___________________________ Р.Р. Геворкян «___»___________ 2019 г. |  | Генеральный директор _____________________ «____»________________ 2019г. |  |
| М.П. |  | М.П. |  |